Российская Федерация

Республика Хакасия

Глава муниципального образования

Белоярский сельсовет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» января 2011 г.                                                                             №  11

с. Белый Яр

О    внесении    изменений    в  приложение к постановлению главы муниципального образования Белоярский сельсовет от 03.03.2010 года № 22 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования Белоярский сельсовет на 2010-2015 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, с Уставом муниципального образования Белоярский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В  приложение  к постановлению главы муниципального образования Белоярский сельсовет от 03.03.2010 года № 22 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования Белоярский сельсовет на 2010-2015 годы» внести следующие изменения:

1.1. Приложение №1 «Адресный перечень объектов строительства и модернизации объектов теплоснабжения» к Программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования Белоярский сельсовет на 2010-2015 годы» изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Наличие проектно-сметной документации | Планируемый срок реализации | Необходимая сумма финансирования, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Белоярский сельсовет | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  | в т.ч.проектные работы | строительство 5% | строительство 95% |
|  |  | Новое строительство |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №5 с.Белый Яр | Установка дополнительного водогрейного котла на твердом топливе КВр 1,8МВт | имеется проект | 2010 | 150 | 82,5 | 1567,5 |
| 2 | Котельная №5 с.Белый Яр | Устройство пожарного водопровода | отсутствует | 2011 | 15 | 8,25 | 156,75 |
| 3 | Котельная №5 с.Белый Яр | Установка автоматического пожаротушения галереи топливо-подачи | отсутствует | 2011 | 30 | 17,5 | 332,5 |
|  |  | Итого теплоснабжение |  |  | 195 | 108,25 | 2056,75 |
|  |  | Всего новое строительство |  |  | 195 | 108,25 | 2056,75 |
|  |  | Модернизация и реконструкция |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №5 в д.Кайбалы, ул.Гагарина, 1А | Организация зоны санитарной охраны участка водозабора подземных вод (скважина №5) | имеется проект | 2011 |  | 32,5 | 617,5 |
| 2 | Тепловые сети с.Белый Яр | Проектирование |  | 2011 | 2500 |  |  |
|  |  | Замена теплотрассы в микрорайоне в районе котель №5 | отсутствует | 2013-2015 |  | 1375 | 26125 |
| 3 | Тепловые сети с.Белый Яр | Проектирование | имеется проект | 2010 | 200 |  |  |
|  |  | Замена теплотрассы по ул.Мира |  | 2010 |  | 400 | 7600 |
| 4 | Тепловые сети с.Белый Яр | Проектирование | имеется проект | 2010 | 100 |  |  |
|  |  | Замена теплотрассы по ул.Садовой |  | 2011 |  | 225 | 4275 |
| 5 | Тепловые сети с.Белый Яр | Проектирование | отсутствует | 2010 | 100 |  |  |
|  |  | Замена теплотрассы по ул Шахтерской |  | 2012 |  | 180 | 3420 |
| 6 | Тепловые сети с.Белый Яр | Проектирование | имеется проект | 2011 | 100 |  |  |
|  |  | Замена теплотрассы по ул Ленина Л29Б до Л37/1 |  | 2011 |  | 300 | 6000 |
| 7 | Котельная №5 с.Белый Яр | Проектирование | имеется проект | 2010 | 160 |  |  |
|  |  | Замена парового котла №2 на водогрейный котел |  | 2011 |  | 437 | 8725 |
| 8 | Котельная №5 с.Белый Яр | Проектирование | имеется проект | 2013 |  | 100 |  |
|  |  | Замена котла №3 |  | 2014 |  | 175 | 3325 |
| 9 | Котельная №5 с.Белый Яр | Установка газоочистного оборудования |  | 2011 |  | 45 | 855 |
|  |  | Итого теплоснабжение |  |  | 3160 | 3269,5 | 60942,5 |
|  |  | Всего модернизация |  |  | 3160 | 3269,5 | 60942,5 |
|  |  | Всего новое строительство и модернизация |  |  | 3355 | 3377,8 | 62999,25 |

2. Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

муниципального образования

Белоярский сельсовет                                                                         А.В. Мин Те Хо