Российская Федерация

Республика Хакасия

Глава  Белоярского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 21 » марта  2011 г.                                                                                  №  37

с. Белый Яр

О         проведении        работ       по

озеленению,    благоустройству    и

наведению   санитарного   порядка

на   территории    муниципального

образования Белоярский сельсовет

В целях обеспечения  санитарного порядка, выполнения первоочередных мероприятий по благоустройству озеленению и архитектурно-художественного оформления  территории муниципального образования Белоярский сельсовет,

учитывая накопленный в предыдущие годы положительный опыт массового проведения  работ по благоустройству, п.19, ст.9 Устава муниципального образования Белоярский сельсовет:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести мероприятия по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных пунктах  муниципального образования Белоярский  сельсовет в II этапа:

1.1 I этап:

Провести:

- с 1 апреля по 31 мая 2011 года двухмесячник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов муниципального образования Белоярский сельсовет;

- 22 апреля 2011 года субботник по приведению рабочих мест и территорий предприятий в соответствие санитарным нормам.

1.2 II этап:

Выполнение Плана по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных пунктах муниципального образования Белоярский сельсовет до 16 августа 2011 г.

- Создать комиссию для контроля, координации работ, и подведению итогов по выполнению мероприятий по проведению работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных пунктах  муниципального образования Белоярский сельсовет (Приложение № 1).

- Утвердить план мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных пунктах муниципального образования Белоярский сельсовет  (Приложение № 2).

- Утвердить форму отчета о выполнении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных пунктах муниципального образования Белоярский сельсовет (Приложение № 4).

- Комиссии по контролю, координации работ и подведению итогов по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных пунктах муниципального образования Белоярский сельсовет определить победителей мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных пунктах и наградить их по номинациям (Приложение № 3).

- Руководители предприятий за образцовое содержание прилегающей территории и закрепленных за предприятиями скверов по ул. Ленина будут награждены поощрительными призами и грамотами.

- Рекомендовать руководителям  предприятий всех форм собственности обеспечить  должный уровень санитарного состояния закрепленных территорий, образцовое содержание торговых площадей, производственных и строительных площадок, мест  складирования материалов, тары.

Рекомендовать руководителям предприятий оказать помощь главе Белоярского сельсовета при проведении работ по благоустройству, изыскивать материальные  и финансовые возможности.

Предоставить в комиссию муниципального образования Белоярский сельсовет  мероприятия по проведению вышеуказанных мероприятий до 31.05.2011 г.

- Рекомендовать муниципальному учреждению «Редакция газеты «Сельская правда» регулярно освещать выполнение мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка.

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Белоярского сельсовета  В.В.Волуйко

Глава Белоярского  сельсовета                                                    А.В. Мин Те Хо

Приложение № 1 к Постановлению

Главы  Белоярского сельсовета

«___» _________ 2011 г.,  №

СОСТАВ

комиссии по выполнению мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных пунктах муниципального образования Белоярский сельсовет

Председатель комиссии: Мин Те Хо А.В. – глава  Белоярского сельсовета;

Секретарь комиссии:  Кирман Г.В. – специалист 1 категории  администрации Белоярского  сельсовета.

Члены комиссии (по согласованию):

Куликовская Н.А. – председатель женсовета администрации  Белоярского сельсовета;

Корнейчук Е.А. – корреспондент МУ РГ «Сельская правда»;

Шалгинова Г.А.– председатель общества инвалидов;

Чмых С.Н. – депутат Совета депутатов администрации  Белоярского сельсовета;

Арсютина И.С. – член женсовета администрации  Белоярского сельсовета.

Глава Белоярского сельсовета                                                          А.В. Мин Те Хо

Приложение № 2 к Постановлению

Главы   Белоярского  сельсовета

«___» _________ 2011 г.,  №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории муниципального образования Белоярский сельсовет в 2011 году

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| I этап |
| 1. | Приведение в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов | до 01 мая |
| 2. | Санитарная уборка кладбищ | 19, 20 апреля |
| 3. | Ремонт дорожных ограждений | до 01 мая |
| 4. | Уборка находящихся на территории муниципального образования Белоярский сельсовет парков, скверов, газонов | до 01 мая |
| 5. | Уборка территорий рынков | до 01 мая |
| 6. | Уборка подвалов жилых домов, внутридворовых территорий | 19 апреля |
| 7. | Уборка территорий учебных заведений и территорий, закрепленных за предприятиями и организациями | 15 апреля |
| 8. | Посадка деревьев и кустарников | до 01 мая |
| 9. | Ремонт и строительство газонов | май-июнь |
| 10. | Ремонт и покраска остановок пассажирского транспорта | в течение сезона |
| 11. | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | до 01 мая |
| II этап |
| 12. | Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц, в том числе: Строительство и ремонт дорожных ограждений; Ремонт тротуаров: Ямочный ремонт дорожного полотна; Проведение дорожной разметки; Установка и ревизия дорожных знаков и указателей общественного транспорта | до 15 августа |
| 13. | Подготовка клумб и посадка цветов | до 15 июня |
| 14. | Ликвидация несанкционированных свалок | в течение сезона |
| 15. | Приведение в эстетический вид помещений торговых предприятий и павильонов | до 15 августа |
| 16. | Установка и ремонт малых архитектурных форм | до 15 августа |
| 17. | Обновление или замена элементов художественного оформления | до 15 августа |

Глава Белоярского сельсовета                                                          А.В. Мин Те Хо

Приложение № 3 к Постановлению

Главы  Белоярского  сельсовета

«___» _________ 2011 г.,  №

ПЕРЕЧЕНЬ

номинаций для проведения конкурсов

на территории муниципального образования Белоярский сельсовет

- «Лучший (ая) цветник (клумба)».

- «Лучшая частная усадьба».

- «Подъезд образцового порядка».

- «Лучший двор детского сада (школы)».

- «Самая благоустроенная территория офиса».

- «Лучшая дворовая детская площадка».

Глава Белоярского сельсовета                                                          А.В. Мин Те Хо

Приложение № 4 к Постановлению

Главы  Белоярского сельсовета

«___» _________ 2011 г.,  №

ОТЧЕТ (форма)

о выполнении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных пунктах муниципального образования

Белоярский сельсовет на 2011 г.

|  |  | Единица измерения | Заплани ровано | Выпол нено | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I этап

| 1. | Приведение в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов | Шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Санитарная уборка кладбищ | Шт/тыс.кв.м |  |  |  |
| 3. | Ремонт дорожных ограждений | Км |  |  |  |
| 4. | Уборка находящихся на территории муниципальных образований парков, скверов, газонов | Шт/тыс.км |  |  |  |
| 5. | Уборка территорий рынков | Шт. |  |  |  |
| 6. | Уборка подвалов жилых домов, внутридворовых территорий | Шт/тыс.км.м |  |  |  |
| 7. | Уборка территорий учебных заведений и территорий, закрепленных за предприятиями и организациями | Шт/тыс.км.м |  |  |  |
| 8. | Посадка деревьев и кустарников | шт |  |  |  |
| 9. | Ремонт и строительство газонов |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт и покраска остановок пассажирского транспорта |  |  |  |  |
| 11. | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников |  |  |  |  |
| 12. | Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | Строительство и ремонт дорожных ограждений | км |  |  |  |
|  | Ремонт тротуаров | км |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дорожного полотна | км |  |  |  |
|  | Проведение дорожной разметки | км |  |  |  |
|  | Установка и ревизия дорожных знаков и указателей общественного транспорта | шт |  |  |  |
| 13. | Подготовка клумб и посадка цветов | шт |  |  |  |
| 14. | Ликвидация несанкционированных свалок | Шт/тыс.км.м |  |  |  |
| 15. | Приведение в эстетический вид помещений торговых предприятий и павильонов | Шт. |  |  |  |
| 16. | Установка и ремонт архитектурных форм | Шт. |  |  |  |
| 17. | Обновление или замена элементов художественного оформления | шт |  |  |  |
| 18. | Привлечено к административной ответственности по ст.30 Закона об административных правонарушениях Республики Хакасия | лиц |  |  |  |

Глава Белоярского  сельсовета                                                  А.В. Мин Те Хо

Председатель комиссии

по благоустройству

«_____» _____________ 2011 г.