ПРОЕКТ

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Республики Хакасия

от «___»_______2014 г. № _____

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)»

## ПАСПОРТ

## региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)»

| Наименование | – | региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки | – | Жилищный кодекс Российской Федерации; Закон Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия»; постановление Правительства Республики Хакасия от 18.09.2013 № 516 «О мерах по реализации Закона Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия»; постановление Правительства Республики Хакасия от 17.09.2013 № 513 «О создании Некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» |
| Государственный заказчик | – | Министерство регионального развития Республики Хакасия, Некоммерческая организация « Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» |
| Цели | – | обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Хакасия; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов; обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан |
| Задачи | ( | проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе по их восстановлению или замене; снижение физического износа многоквартирных домов; увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; повышение энергоэффективности многоквартирных домов |
| Срок реализации | – | 2014–2043 годы |
| Ожидаемые результаты реализации | – | приведение 2495 многоквартирных домов в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания гражданам; снижение уровня износа и улучшение состояния общего имущества многоквартирных домов общей площадью 7026712,70 м2; повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |

## 1. Характеристика проблемы и пути ее решения

В настоящее время техническое состояние многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Хакасия, большинство из которых эксплуатируются 30 лет и более, не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда.

Анализ реализации региональных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2008–2013 годах на территории Республики Хакасия показал, что при формировании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на 2008–2013 годы, в работы по капитальному ремонту многоквартирных домов включались не все конструктивные элементы, требующие ремонта, что не позволило привести многоквартирные дома в удовлетворительное состояние в полном объеме.

Недостаточная теплоизоляция стен зданий и нарушение изоляции межпанельных швов фасада здания приводят к неоправданным теплопотерям. Внутридомовые инженерные системы находятся в изношенном состоянии, что снижает качество получаемых потребителями коммунальных услуг. Неудовлетворительное состояние кровельных покрытий влечет причинение ущерба имуществу собственников помещений в многоквартирных домах и угрожает безопасности жителей.

С целью улучшения условий жизни граждан необходимы приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с современными требованиями и предупреждение тотального обветшания жилищного фонда. Одним из эффективных способов решения данной задачи является сохранение и обновление существующего жилищного фонда за счет мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

В целях упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта жилищного фонда дальнейшее выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках региональной программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

Региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» (далее – Программа) определены очередность, сроки проведения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

В Программу включены все многоквартирные дома, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», а также многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику, расположенные на территориях следующих муниципальных образований Республики Хакасия:

- город Абакан;

- город Абаза;

- город Саяногорск;

- город Сорск;

- город Черногорск;

- Белоярский сельсовет Алтайского района;

- Подсинский сельсовет Алтайского района;

- Аскизский поссовет Аскизского района;

- Аскизский сельсовет Аскизского района;

- Бискамжинский поссовет Аскизского района;

- Вершино-Тёйский поссовет Аскизского района;

- Бейский сельсовет Бейского района;

- Боградский сельсовет Боградского района;

- Сонский сельсовет Боградского района;

- Копьёвский поссовет Орджоникидзевского района;

- Приисковый сельсовет Орджоникидзевского района;

- Таштыпский сельсовет Таштыпского района;

- Опытненский сельсовет Усть-Абаканского района;

- Расцветовский сельсовет Усть-Абаканского района;

- Усть-Абаканский поссовет Усть-Абаканского района;

- Жемчужненский сельсовет Ширинского района;

- Коммунаровский сельсовет Ширинского района;

- Туимский сельсовет Ширинского района;

- Ширинский сельсовет Ширинского района.

Программа сформирована на основании представленных органами местного самоуправления перечней многоквартирных домов, расположенных на территориях муниципальных образований Республики Хакасия.

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Хакасия, с видами работ и (или) услуг по капитальному  ремонту общего имущества и плановым годом проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах указан в приложении к Программе.

## 2. Цели и задачи

Цели Программы:

## обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Хакасия;

## создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

## улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов;

## обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

## Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе по их восстановлению или замене;

снижение физического износа многоквартирных домов;

увеличение срока эксплуатации жилищного фонда;

повышение энергоэффективности многоквартирных домов.

Реализация целей и задач осуществляется за счет комплексного выполнения мероприятий Программы по проведению капитального ремонта при взаимодействии органов исполнительной власти Республики Хакасия с муниципальными образованиями Республики Хакасия, Некоммерческой организацией «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – Региональный оператор), владельцами специальных счетов, управляющими организациями и собственниками помещений в многоквартирных домах.

3. Срок реализации

В Программу включены все многоквартирные дома, находящиеся на территории Республики Хакасия, вне зависимости от того, какой способ формирования фонда капитального ремонта выбран собственниками помещений в многоквартирном доме и вне зависимости, требуется ли проведение капитального ремонта на момент формирования Программы.

Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение четырех месяцев после официального опубликования утвержденной региональной программы капитального ремонта.

Программа формируется на срок 30 лет, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия.

Срок реализации Программы ( 2014–2043 годы.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

Внесение изменений в Программу, предусматривающие перенос установленного срока капитального ремонта на более поздний период и сокращение перечня планируемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственникам помещений в этом многоквартирном доме.

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту                     
общего имущества в многоквартирных домах

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, которые финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, включает проведение следующих видов работ:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу. Устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;

6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.

## 5. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на реализацию своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Это позволит привести в нормативное состояние и в соответствие с установленными санитарными и техническими правилами и нормами оборудование многоквартирных домов, обеспечит безопасность проживания граждан.

Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и уровня физического износа многоквартирного жилищного фонда Республики Хакасия по состоянию на 01.09.2013, а также на основе анализа потребности в выполнении работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2–9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

В первоочередном порядке Программой предусматривается проведение капитального ремонта:

1) общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации Программы;

2) многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Отбор многоквартирных домов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в условиях ограниченного объема финансовых средств, направляемых на проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, осуществлялся согласно следующим критериям:

1) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;

2) дата последнего проведения капитального ремонта многоквартирного дома;

3) полнота поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме.

## 6. Оценка эффективности

Реализация Программы позволит:

улучшить и сохранить состояние многоквартирного жилищного фонда, повысить комфортность проживания в нем граждан;

обеспечить надежность работы внутридомовых инженерных систем, безопасность условий проживания граждан;

ликвидировать критический уровень износа основных фондов, довести сроки проведения капитального ремонта жилищного фонда до нормативного уровня;

повысить уровень энергосбережения в жилищном фонде.

## «Приложение

## к региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)»

## Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Хакасия

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год | Общая площадь, м2 | Год проведения капитального ремонта, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксп-луата-цию | прове-дения пос-ледне-го капи-тально-го ремон-та | МКД | жилых поме-щений | ремонт внутридо-мовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-жения, водоотве-дения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | ремонт или замена лифтово-го оборудо-вания, признан-ного не пригод-ным для эксплуа-тации, ремонт лифтовых шахт | ремонт крыши, в том числе пере-устрой-ство невентилируе-мой крыши на вентили-руемую, устройство выхо-дов на кровлю | утеп-ление и ремонт фасада. Ремонт фун-дамен-та | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Абаза |
| 1 | Квартал 38-й, д. 1 | 1955 | 1955 | 290,00 | 251,00 | 2015 |  | 2018 | 2022 | 2015 |
| 2 | Квартал 38-й, д. 2 | 1947 | 1947 | 290,40 | 244,40 | 2015 |  | 2018 | 2022 | 2015 |
| 3 | Квартал 38-й, д. 4 | 1947 | 1947 | 283,00 | 249,00 | 2015 |  | 2018 | 2022 | 2015 |
| 4 | Квартал 38-й, д. 5 | 1988 | 1988 | 1 659,20 | 1 522,20 | 2035 |  | 2034 | 2040 | 2035 |
| 5 | Квартал 38-й, д. 6 | 1947 | 1947 | 285,30 | 251,30 | 2015 |  | 2018 | 2022 | 2015 |
| 6 | Квартал 38-й, д. 7 | 1948 | 1948 | 267,50 | 221,50 | 2015 |  | 2018 | 2022 | 2015 |
| 7 | Квартал 38-й, д. 8 | 1948 | 1948 | 274,80 | 228,80 | 2015 |  | 2019 | 2022 | 2015 |
| 8 | Квартал 38-й, д. 10 | 1948 | 1948 | 291,00 | 245,00 | 2015 |  | 2018 | 2022 | 2015 |
| 9 | ул. Больничная, д. 1А | 2002 | 2002 | 2 392,50 | 2 242,50 | 2041 |  | 2041 | 2039 | 2041 |
| 10 | ул. Больничная, д. 6 | 2003 | 2003 | 2 110,80 | 1 878,80 | 2043 |  | 2042 | 2040 | 2043 |
| 11 | ул. Больничная, д. 7 | 1981 | 1981 | 956,80 | 875,80 | 2031 |  | 2029 | 2041 | 2031 |
| 12 | ул. Вокзальная, д. 1 | 1964 | 1985 | 583,20 | 542,40 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 13 | ул. Вокзальная, д. 2 | 1966 | 1966 | 608,20 | 554,60 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |
| 14 | ул. Вокзальная, д.2А | 1964 | 1964 | 649,00 | 600,00 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |
| 15 | ул. Вокзальная, д. 4 | 1964 | 1964 | 588,30 | 547,10 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |
| 16 | ул. Вокзальная, д. 5 | 1964 | 2013 | 613,80 | 557,80 | 2039 |  | 2015 | 2016 | 2039 |
| 17 | ул. Вокзальная, д. 6 | 1964 | 1964 | 572,20 | 505,20 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 18 | ул. Гагарина, д. 14А | 1964 | 1964 | 697,00 | 614,00 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2027 |
| 19 | ул. Герцена, д. 2 | 1979 | 1979 | 1 117,70 | 947,30 | 2030 |  | 2029 | 2040 | 2030 |
| 20 | ул. Герцена, д.3 | 1985 | 1985 | 1 056,40 | 956,60 | 2033 |  | 2031 | 2043 | 2033 |
| 21 | ул. Герцена, д. 4 | 1976 | 1976 | 1 019,20 | 935,60 | 2030 |  | 2029 | 2040 | 2030 |
| 22 | ул. Герцена, д. 5А | 1982 | 1982 | 1 041,50 | 954,90 | 2031 |  | 2029 | 2042 | 2031 |
| 23 | ул. Герцена, д. 6 | 1974 | 1974 | 1 512,00 | 1 438,20 | 2029 |  | 2030 | 2036 | 2029 |
| 24 | ул. Герцена, д. 7 | 1988 | 1988 | 1 657,60 | 1 521,10 | 2035 |  | 2034 | 2041 | 2035 |
| 25 | ул. Герцена, д. 8 | 1973 | 1973 | 1 009,00 | 923,60 | 2029 |  | 2030 | 2036 | 2029 |
| 26 | ул. Герцена, д. 10 | 1971 | 1971 | 998,00 | 744,40 | 2029 |  | 2030 | 2035 | 2029 |
| 27 | ул. ДОЗ, д. 12 | 1951 | 1951 | 291,00 | 241,00 | 2015 |  | 2019 | 2022 | 2015 |
| 28 | ул. ДОЗ, д. 13 | 1951 | 1951 | 283,80 | 233,80 | 2015 |  | 2019 | 2022 | 2015 |
| 29 | ул. ДОЗ, д. 14 | 1951 | 1951 | 283,00 | 234,00 | 2015 |  | 2019 | 2022 | 2015 |
| 30 | ул. ДОЗ, д. 16 | 1951 | 1951 | 286,40 | 234,40 | 2015 |  | 2019 | 2022 | 2015 |
| 31 | ул. ДОЗ, д. 17 | 1952 | 1952 | 286,00 | 235,00 | 2015 |  | 2019 | 2022 | 2015 |
| 32 | ул. ДОЗ, д. 18 | 1952 | 1952 | 283,80 | 232,80 | 2015 |  | 2019 | 2022 | 2015 |
| 33 | ул. ДОЗ, д. 19 | 1952 | 1952 | 286,00 | 235,00 | 2015 |  | 2019 | 2022 | 2015 |
| 34 | ул. ДОЗ, д. 21 | 1952 | 1952 | 277,00 | 227,00 | 2015 |  | 2019 | 2022 | 2015 |
| 35 | ул. ДОЗ, д. 22 | 1952 | 1952 | 295,60 | 243,60 | 2015 |  | 2019 | 2022 | 2015 |
| 36 | ул. ДОЗ, д. 23 | 1953 | 1953 | 292,00 | 247,00 | 2015 |  | 2019 | 2022 | 2015 |
| 37 | ул. ДОЗ, д. 26 | 1953 | 1953 | 279,60 | 238,60 | 2016 |  | 2019 | 2022 | 2016 |
| 38 | ул. ДОЗ, д. 27 | 1953 | 1953 | 290,90 | 162,10 | 2016 |  | 2019 | 2022 | 2016 |
| 39 | ул. ДОЗ, д. 28 | 1953 | 1953 | 289,10 | 239,10 | 2016 |  | 2019 | 2022 | 2016 |
| 40 | ул. ДОЗ, д. 29 | 1953 | 1954 | 293,00 | 243,00 | 2016 |  | 2019 | 2022 | 2016 |
| 41 | ул. ДОЗ, д. 30 | 1953 | 1953 | 296,70 | 244,70 | 2016 |  | 2019 | 2022 | 2016 |
| 42 | ул. ДОЗ, д. 32 | 1953 | 1953 | 284,00 | 242,00 | 2016 |  | 2019 | 2022 | 2016 |
| 43 | ул. ДОЗ, д. 33 | 1953 | 1953 | 291,00 | 173,70 | 2016 |  | 2019 | 2022 | 2016 |
| 44 | ул. ДОЗ, д. 34 | 1953 | 1953 | 274,20 | 226,00 | 2016 |  | 2020 | 2022 | 2016 |
| 45 | ул. ДОЗ, д. 35 | 1953 | 1953 | 310,60 | 258,60 | 2016 |  | 2020 | 2022 | 2016 |
| 46 | ул. ДОЗ, д. 36 | 1953 | 1953 | 251,90 | 129,90 | 2016 |  | 2020 | 2022 | 2016 |
| 47 | ул. ДОЗ, д. 37 | 1953 | 1953 | 293,30 | 236,30 | 2016 |  | 2020 | 2022 | 2016 |
| 48 | ул. ДОЗ, д. 38 | 1953 | 1953 | 289,70 | 239,70 | 2016 |  | 2020 | 2022 | 2016 |
| 49 | ул. ДОЗ, д. 39 | 1954 | 1954 | 269,60 | 227,20 | 2016 |  | 2020 | 2022 | 2016 |
| 50 | ул. ДОЗ, д. 41 | 1954 | 1954 | 261,70 | 184,70 | 2016 |  | 2020 | 2022 | 2016 |
| 51 | ул. ДОЗ, д. 42 | 1954 | 1954 | 293,70 | 245,70 | 2016 |  | 2020 | 2022 | 2016 |
| 52 | ул. ДОЗ, д. 43 | 1954 | 1954 | 301,40 | 238,50 | 2016 |  | 2020 | 2022 | 2016 |
| 53 | ул. ДОЗ, д. 44 | 1954 | 1954 | 281,40 | 233,40 | 2016 |  | 2020 | 2022 | 2016 |
| 54 | ул. ДОЗ, д. 45 | 1954 | 1954 | 316,00 | 215,00 | 2016 |  | 2020 | 2022 | 2016 |
| 55 | ул. Комсомольская, д. 6 | 1996 | 1996 | 4 651,80 | 4 278,60 | 2043 |  | 2043 | 2043 | 2043 |
| 56 | ул. Комсомольская, д. 8 | 1989 | 1989 | 5 981,60 | 4 878,00 | 2036 |  | 2035 | 2042 | 2036 |
| 57 | ул. Кулакова, д. 3 | 1987 | 1987 | 5 773,60 | 4 519,30 | 2034 |  | 2033 | 2040 | 2034 |
| 58 | ул. Кулакова, д. 5 | 1993 | 1993 | 7 673,90 | 6 700,30 | 2038 |  | 2039 | 2042 | 2038 |
| 59 | ул. Кулакова, д. 113 | 1991 | 1991 | 1 018,00 | 970,00 | 2036 |  | 2037 | 2038 | 2036 |
| 60 | ул. Кулакова, д. 115 | 1991 | 1991 | 964,50 | 940,00 | 2037 |  | 2038 | 2039 | 2037 |
| 61 | ул. Кулакова, д. 117 | 1993 | 1993 | 1 061,00 | 1 011,00 | 2038 |  | 2039 | 2040 | 2038 |
| 62 | ул. Кулакова, д. 119 | 1994 | 1994 | 972,20 | 922,20 | 2039 |  | 2040 | 2041 | 2039 |
| 63 | ул. Кулакова, д. 121 | 1995 | 1995 | 981,10 | 931,10 | 2040 |  | 2042 | 2043 | 2040 |
| 64 | ул. Кулакова, д. 123 | 1996 | 1996 | 971,00 | 921,00 | 2042 |  | 2043 | 2039 | 2042 |
| 65 | ул. Лазо, д. 2 | 1976 | 1976 | 6 590,00 | 4 865,60 | 2030 |  | 2027 | 2037 | 2030 |
| 66 | ул. Лазо, д. 3 | 1987 | 1987 | 4 569,00 | 2 822,40 | 2034 |  | 2033 | 2042 | 2034 |
| 67 | ул. Лазо, д. 4 | 1985 | 1985 | 3 232,00 | 2 442,80 | 2033 |  | 2030 | 2043 | 2033 |
| 68 | ул. Лазо, д. 5 | 2000 | 2000 | 4 766,50 | 3 257,00 | 2040 |  | 2040 | 2043 | 2040 |
| 69 | ул. Лазо, д. 6 | 1989 | 1989 | 3 279,40 | 2 920,40 | 2036 |  | 2035 | 2043 | 2036 |
| 70 | ул. Лазо, д. 6А | 1986 | 1986 | 3 280,00 | 2 866,50 | 2034 |  | 2032 | 2043 | 2034 |
| 71 | ул. Лазо, д. 8 | 1981 | 1981 | 6 537,90 | 5 579,50 | 2031 |  | 2028 | 2041 | 2031 |
| 72 | ул. Лазо, д. 10 | 1987 | 1987 | 3 663,70 | 3 081,00 | 2034 |  | 2033 | 2041 | 2034 |
| 73 | ул. Лазо, д. 12 | 1995 | 1995 | 4 514,70 | 3 982,10 | 2040 |  | 2042 | 2039 | 2040 |
| 74 | ул. Ленина, д. 1 | 1968 | 1968 | 5 340,00 | 4 809,10 | 2025 |  | 2026 | 2033 | 2025 |
| 75 | ул. Ленина, д. 1А | 1973 | 1973 | 4 278,60 | 3 942,20 | 2027 |  | 2028 | 2035 | 2027 |
| 76 | ул. Ленина, д. 1Б | 1982 | 1982 | 3 772,00 | 3 296,70 | 2031 |  | 2029 | 2042 | 2031 |
| 77 | ул. Ленина, д. 2 | 1979 | 1979 | 4 311,00 | 3 555,50 | 2030 |  | 2028 | 2040 | 2030 |
| 78 | ул. Ленина, д. 2А | 1983 | 1983 | 4 364,70 | 3 385,40 | 2032 |  | 2029 | 2042 | 2032 |
| 79 | ул. Ленина, д. 3 | 1967 | 1967 | 4 245,60 | 3 677,50 | 2024 |  | 2025 | 2032 | 2024 |
| 80 | ул. Ленина, д. 3А | 1971 | 1971 | 4 360,20 | 4 004,20 | 2027 |  | 2028 | 2035 | 2027 |
| 81 | ул. Ленина, д. 4 | 1981 | 1981 | 3 906,20 | 3 306,10 | 2031 |  | 2028 | 2041 | 2031 |
| 82 | ул. Ленина, д. 5 | 1967 | 1967 | 3 145,90 | 2 184,20 | 2024 |  | 2025 | 2032 | 2024 |
| 83 | ул. Ленина, д. 5А | 1970 | 1970 | 4 292,10 | 3 950,50 | 2027 |  | 2028 | 2034 | 2027 |
| 84 | ул. Ленина, д. 6 | 1978 | 1978 | 4 154,00 | 3 378,20 | 2030 |  | 2027 | 2039 | 2030 |
| 85 | ул. Ленина, д. 7 | 1960 | 1960 | 984,00 | 903,00 | 2018 |  | 2021 | 2024 | 2018 |
| 86 | ул. Ленина, д. 8 | 1961 | 1961 | 581,00 | 528,00 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |
| 87 | ул. Ленина, д. 9 | 1955 | 1955 | 584,00 | 531,50 | 2018 |  | 2022 | 2024 | 2018 |
| 88 | ул. Ленина, д. 10 | 1956 | 1956 | 594,00 | 541,00 | 2016 |  | 2020 | 2023 | 2016 |
| 89 | ул. Ленина, д. 10А | 1958 | 1958 | 682,00 | 628,50 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |
| 90 | ул. Ленина, д. 11 | 1958 | 1958 | 985,00 | 904,00 | 2017 |  | 2020 | 2023 | 2017 |
| 91 | ул. Ленина, д. 12 | 1956 | 2012 | 594,00 | 541,00 | 2040 |  | 2042 | 2042 | 2040 |
| 92 | ул. Ленина, д. 13 | 1956 | 1956 | 596,00 | 543,00 | 2017 |  | 2020 | 2023 | 2017 |
| 93 | ул. Ленина, д. 14 | 1955 | 1955 | 595,00 | 542,00 | 2017 |  | 2020 | 2023 | 2017 |
| 94 | ул. Ленина, д. 16 | 1955 | 1955 | 582,00 | 529,00 | 2017 |  | 2020 | 2023 | 2017 |
| 95 | ул. Ленина, д. 17 | 1956 | 1956 | 585,90 | 532,90 | 2017 |  | 2020 | 2023 | 2017 |
| 96 | ул. Ленина, д. 19 | 1958 | 1958 | 983,00 | 905,50 | 2017 |  | 2020 | 2023 | 2017 |
| 97 | ул. Ленина, д. 20 | 1953 | 1953 | 580,00 | 527,00 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 98 | ул. Ленина, д. 22 | 1953 | 2012 | 580,00 | 527,00 | 2041 |  | 2043 | 2043 | 2041 |
| 99 | ул. Ленина, д. 23 | 1955 | 1955 | 582,00 | 529,00 | 2017 |  | 2021 | 2023 | 2017 |
| 100 | ул. Ленина, д. 24 | 1956 | 1956 | 1 390,70 | 1 073,40 | 2017 |  | 2021 | 2023 | 2017 |
| 101 | ул. Ленина, д. 25 | 1955 | 1955 | 585,00 | 532,00 | 2017 |  | 2021 | 2023 | 2017 |
| 102 | ул. Ленина, д. 26 | 1956 | 1956 | 1 567,50 | 1 432,50 | 2017 |  | 2042 | 2023 | 2017 |
| 103 | ул. Ленина, д. 27 | 1957 | 1957 | 797,50 | 439,00 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |
| 104 | ул. Ленина, д. 28 | 1955 | 2012 | 582,00 | 530,50 | 2042 |  | 2039 | 2041 | 2042 |
| 105 | ул. Ленина, д. 29 | 1957 | 1957 | 758,00 | 574,00 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |
| 106 | ул. Ленина, д. 30 | 1956 | 1956 | 988,60 | 908,60 | 2018 |  | 2021 | 2023 | 2018 |
| 107 | ул. Ленина, д. 31 | 1956 | 1956 | 582,00 | 529,00 | 2018 |  | 2021 | 2023 | 2018 |
| 108 | ул. Ленина, д. 32 | 1955 | 1955 | 595,20 | 542,20 | 2018 |  | 2021 | 2023 | 2018 |
| 109 | ул. Ленина, д. 33 | 1954 | 1954 | 582,00 | 529,00 | 2018 |  | 2021 | 2023 | 2018 |
| 110 | ул. Ленина, д. 34 | 1955 | 2013 | 588,80 | 536,80 | 2018 |  | 2021 | 2024 | 2018 |
| 111 | ул. Ленина, д. 35 | 1957 | 2012 | 1 474,90 | 1 027,70 | 2043 |  | 2040 | 2039 | 2043 |
| 112 | ул. Ленина, д. 36 | 1963 | 2013 | 701,50 | 648,50 | 2043 |  | 2041 | 2042 | 2043 |
| 113 | ул. Ленина, д. 37 | 1957 | 1957 | 1 368,10 | 1 120,10 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |
| 114 | ул. Ленина, д. 38 | 1959 | 1959 | 690,00 | 553,60 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2025 |
| 115 | ул. Ленина, д. 39 | 1954 | 1954 | 643,60 | 528,60 | 2018 |  | 2021 | 2024 | 2018 |
| 116 | ул. Ленина, д. 40 | 1961 | 2012 | 688,80 | 636,80 | 2039 |  | 2041 | 2040 | 2039 |
| 117 | ул. Ленина, д. 41 | 1956 | 1956 | 1 042,00 | 961,00 | 2018 |  | 2021 | 2024 | 2018 |
| 118 | ул. Ленина, д. 42 | 1966 | 1966 | 694,70 | 642,70 | 2027 |  | 2028 | 2031 | 2027 |
| 119 | ул. Ленина, д. 43 | 1956 | 1956 | 581,60 | 528,60 | 2018 |  | 2021 | 2024 | 2018 |
| 120 | ул. Ленина, д. 44 | 1965 | 2013 | 697,80 | 645,80 | 2038 |  | 2043 | 2030 | 2038 |
| 121 | ул. Ленина, д. 45 | 1955 | 1988 | 581,60 | 528,60 | 2018 |  | 2021 | 2024 | 2018 |
| 122 | ул. Ленина, д. 49 | 1959 | 2013 | 681,80 | 633,10 | 2042 |  | 2040 | 2041 | 2042 |
| 123 | ул. Ленина, д. 51 | 1951 | 2013 | 691,20 | 638,20 | 2041 |  | 2043 | 2040 | 2041 |
| 124 | ул. Макаренко, д. 1 | 1977 | 1977 | 435,40 | 386,00 | 2030 |  | 2029 | 2038 | 2030 |
| 125 | ул. Мира, д. 13В | 1977 | 2013 | 696,90 | 445,10 | 2030 |  | 2029 | 2038 | 2030 |
| 126 | ул. Мира, д. 16 | 1959 | 1959 | 684,00 | 634,00 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2026 |
| 127 | ул. Набережная, д. 2 | 1990 | 1990 | 4 276,00 | 3 523,30 | 2037 |  | 2036 | 2041 | 2037 |
| 128 | ул. Набережная, д. 4 | 1990 | 1990 | 2 270,80 | 1 948,90 | 2037 |  | 2036 | 2042 | 2037 |
| 129 | ул. Набережная, д. 6 | 1993 | 1993 | 2 509,40 | 2 325,10 | 2040 |  | 2039 | 2043 | 2040 |
| 130 | ул. Набережная, д. 8 | 1994 | 1994 | 2 325,10 | 2 075,80 | 2039 |  | 2040 | 2041 | 2039 |
| 131 | ул. Набережная, д. 8А | 1997 | 1997 | 2 315,50 | 2 164,30 | 2042 |  | 2043 | 2041 | 2042 |
| 132 | ул. Набережная, д. 10 | 1995 | 1995 | 2 325,00 | 2 148,00 | 2040 |  | 2042 | 2040 | 2040 |
| 133 | ул. Набережная, д. 10А | 1998 | 1998 | 2 351,50 | 2 120,40 | 2043 |  | 2039 | 2039 | 2043 |
| 134 | ул. Пролетарская, д. 1 | 1991 | 1991 | 2 311,80 | 2 055,40 | 2037 |  | 2038 | 2040 | 2037 |
| 135 | ул. Пролетарская, д. 3 | 1989 | 1989 | 4 574,10 | 4 063,30 | 2036 |  | 2035 | 2039 | 2036 |
| 136 | ул. Рыночная, д. 1 | 1966 | 1966 | 393,00 | 373,00 | 2027 |  | 2028 | 2031 | 2027 |
| 137 | ул. Садовая, д. 2 | 1994 | 1994 | 1 913,20 | 1 752,30 | 2039 |  | 2040 | 2042 | 2039 |
| 138 | ул. Станционная, д. 3А | 1993 | 1993 | 1 544,20 | 1 458,20 | 2038 |  | 2039 | 2039 | 2038 |
| 139 | ул. Станционная, д. 5А | 1990 | 1990 | 1 041,00 | 946,00 | 2037 |  | 2036 | 2043 | 2037 |
| 140 | ул. Титова, д. 19 | 1966 | 1966 | 561,00 | 483,00 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |
| 141 | ул. ТЭЦ, д. 2 | 1966 | 1966 | 1 066,80 | 1 000,20 | 2027 |  | 2028 | 2031 | 2027 |
| 142 | ул. ТЭЦ, д. 4 | 1969 | 1969 | 1 071,00 | 998,40 | 2028 |  | 2029 | 2033 | 2028 |
| 143 | ул. ТЭЦ, д. 6 | 1969 | 1969 | 998,40 | 918,80 | 2029 |  | 2030 | 2033 | 2029 |
| 144 | ул. Филатова, д. 2 | 1963 | 2013 | 680,50 | 627,50 | 2027 |  | 2042 | 2028 | 2027 |
| 145 | ул. Филатова, д. 4 | 1962 | 2013 | 680,20 | 627,00 | 2025 |  | 2039 | 2026 | 2025 |
| 146 | ул. Филатова, д. 6 | 1957 | 1957 | 741,80 | 657,30 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2025 |
| 147 | ул. Фурманова, д. 1 | 1990 | 1990 | 1 686,10 | 1 489,40 | 2037 |  | 2036 | 2039 | 2037 |
| 148 | ул. Хакасская, д. 1А | 1993 | 1993 | 861,20 | 812,20 | 2038 |  | 2039 | 2040 | 2038 |
| 149 | ул. Энтузиастов, д. 2А | 1980 | 1980 | 1 926,90 | 1 704,40 | 2031 |  | 2029 | 2040 | 2031 |
| 150 | ул. Энтузиастов, д. 5 | 1966 | 1966 | 355,00 | 337,00 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |
| 151 | ул. Энтузиастов, д. 7 | 1967 | 1966 | 358,00 | 340,00 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |
| 152 | ул. Энтузиастов, д. 9 | 1966 | 1966 | 366,00 | 348,00 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |
| ИТОГО по г. Абазе | 220471,60 | 188968,30 |  |
| г. Абакан |
| 1 | квартал Молодежный, д. 6 | 1973 | 1973 | 2 037,70 | 1 701,20 | 2020 |  | 2021 | 2029 | 2020 |
| 2 | квартал Молодежный, д. 8 | 1973 | 1973 | 1 897,60 | 1 575,50 | 2020 |  | 2021 | 2029 | 2020 |
| 3 | квартал Молодежный, д. 9 | 1973 | 1973 | 1 958,90 | 1 655,50 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 4 | проспект Дружбы Народов, д. 1 | 1983 | 2008 | 8 326,20 | 7 353,80 | 2025 | 2043 | 2022 | 2034 | 2025 |
| 5 | проспект Дружбы Народов, д. 3 | 1981 | 2009 | 11 016,10 | 8 683,60 | 2025 | 2042 | 2041 | 2033 | 2025 |
| 6 | проспект Дружбы Народов, д. 3Б | 2013 | 2013 | 7 190,30 | 5 617,90 | 2043 | 2040 | 2040 | 2039 | 2043 |
| 7 | проспект Дружбы Народов, д. 4 | 1971 | 2005 | 6 332,40 | 5 463,60 | 2019 |  | 2026 | 2027 | 2019 |
| 8 | проспект Дружбы Народов, д. 5 | 1976 | 1976 | 4 930,10 | 2 943,90 | 2023 |  | 2019 | 2030 | 2023 |
| 9 | проспект Дружбы Народов, д. 7 | 1976 | 1976 | 4 800,40 | 2 888,40 | 2023 |  | 2019 | 2030 | 2023 |
| 10 | проспект Дружбы Народов, д. 8 | 1972 | 2009 | 4 913,30 | 3 954,20 | 2017 |  | 2037 | 2028 | 2017 |
| 11 | проспект Дружбы Народов, д. 10 | 1972 | 1973 | 5 742,80 | 5 633,80 | 2039 |  | 2020 | 2029 | 2039 |
| 12 | проспект Дружбы Народов, д. 12 | 1972 | 1998 | 3 295,10 | 3 099,90 | 2019 |  | 2036 | 2028 | 2019 |
| 13 | проспект Дружбы Народов, д. 13 | 1976 | 2002 | 4 380,50 | 4 213,90 | 2023 |  | 2029 | 2030 | 2023 |
| 14 | проспект Дружбы Народов, д. 15 | 1977 | 1977 | 4 841,40 | 4 193,30 | 2023 |  | 2021 | 2031 | 2023 |
| 15 | проспект Дружбы Народов, д. 17 | 1976 | 2002 | 2 704,70 | 2 704,70 | 2023 |  | 2029 | 2031 | 2023 |
| 16 | проспект Дружбы Народов, д. 18 | 1975 | 1975 | 7 337,30 | 7 255,90 | 2023 | 2040 | 2020 | 2030 | 2023 |
| 17 | проспект Дружбы Народов, д. 19 | 1977 | 2002 | 4 882,30 | 4 274,00 | 2023 |  | 2021 | 2031 | 2023 |
| 18 | проспект Дружбы Народов, д. 20 | 1979 | 1979 | 10 718,20 | 6 981,90 | 2024 | 2040 | 2021 | 2032 | 2024 |
| 19 | проспект Дружбы Народов, д. 20А | 2001 | 2001 | 3 346,30 | 2 784,10 | 2038 | 2037 | 2023 | 2043 | 2038 |
| 20 | проспект Дружбы Народов, д. 23 | 1986 | 1986 | 16 336,22 | 14 687,42 | 2026 | 2023 | 2022 | 2036 | 2026 |
| 21 | проспект Дружбы Народов, д. 27 | 1990 | 1990 | 8 801,90 | 6 190,60 | 2029 | 2024 | 2022 | 2038 | 2029 |
| 22 | проспект Дружбы Народов, д. 29 | 2004 | 2004 | 13 161,90 | 9 536,90 | 2041 | 2039 | 2033 | 2040 | 2041 |
| 23 | проспект Дружбы Народов, д. 33 | 1988 | 1988 | 7 211,14 | 6 161,90 | 2027 | 2023 | 2022 | 2036 | 2027 |
| 24 | проспект Дружбы Народов, д. 39 | 2011 | 2011 | 14 910,10 | 10 519,40 | 2042 | 2043 | 2042 | 2042 | 2042 |
| 25 | проспект Дружбы Народов, д. 39Б | 2012 | 2012 | 6 101,90 | 6 101,90 | 2041 |  | 2039 | 2040 | 2041 |
| 26 | проспект Дружбы Народов, д. 40 | 2008 | 2008 | 10 094,90 | 7 956,80 | 2042 | 2043 | 2040 | 2039 | 2042 |
| 27 | проспект Дружбы Народов, д. 44 | 1997 | 1997 | 7 570,20 | 7 401,40 | 2035 |  | 2023 | 2041 | 2035 |
| 28 | проспект Дружбы Народов, д. 46 | 1999 | 1999 | 10 158,60 | 8 911,00 | 2036 |  | 2023 | 2042 | 2036 |
| 29 | проспект Дружбы Народов, д. 52 | 2010 | 2010 | 19 196,00 | 16 733,20 | 2040 | 2042 | 2043 | 2039 | 2040 |
| 30 | проспект Дружбы Народов, д. 57 | 1985 | 2006 | 1 634,00 | 1 103,70 | 2026 |  | 2042 | 2035 | 2026 |
| 31 | проспект Ленина, д. 27, секция А | 1975 | 1975 | 812,20 | 516,60 | 2024 |  | 2023 | 2030 | 2024 |
| 32 | проспект Ленина, д. 29 | 1967 | 1967 | 3 023,60 | 2 805,40 | 2018 |  | 2019 | 2025 | 2018 |
| 33 | проспект Ленина, д. 29А | 1987 | 2004 | 4 461,80 | 956,10 | 2027 | 2023 | 2022 | 2036 | 2027 |
| 34 | проспект Ленина, д. 36 | 1964 | 1973 | 3 146,50 | 2 833,00 | 2016 |  | 2017 | 2028 | 2016 |
| 35 | проспект Ленина, д. 38 | 1963 | 2003 | 2 826,80 | 2 775,50 | 2015 |  | 2040 | 2016 | 2015 |
| 36 | проспект Ленина, д. 40 | 1967 | 1967 | 3 049,30 | 1 744,64 | 2015 |  | 2016 | 2025 | 2015 |
| 37 | проспект Ленина, д. 40А | 1983 | 1983 | 2 320,25 | 1 508,80 | 2025 |  | 2021 | 2034 | 2025 |
| 38 | проспект Ленина, д. 44 | 1963 | 1963 | 1 805,40 | 1 769,20 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |
| 39 | проспект Ленина, д. 61 | 1954 | 2006 | 1 302,10 | 695,70 | 2031 |  | 2042 | 2015 | 2031 |
| 40 | проспект Ленина, д. 62 | 2013 | 2013 | 7 094,00 | 5 999,00 | 2042 | 2042 | 2039 | 2043 | 2042 |
| 41 | проспект Ленина, д. 63 | 1953 | 1953 | 2 067,30 | 1 275,00 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 42 | проспект Ленина, д. 64 | 1970 | 2006 | 5 214,90 | 3 766,90 | 2029 |  | 2030 | 2039 | 2029 |
| 43 | проспект Ленина, д. 70 | 1958 | 2005 | 2 320,40 | 1 605,90 | 2015 |  | 2016 | 2043 | 2015 |
| 44 | проспект Ленина, д. 70А | 2006 | 2006 | 6 674,70 | 4 599,50 | 2042 |  | 2036 | 2043 | 2042 |
| 45 | проспект Ленина, д. 71 | 1964 | 2011 | 2 724,50 | 2 181,80 | 2019 |  | 2040 | 2020 | 2019 |
| 46 | проспект Ленина, д. 71А | 1993 | 1977 | 1 776,80 | 971,50 | 2031 | 2043 | 2042 | 2039 | 2031 |
| 47 | проспект Ленина, д. 72 | 1961 | 2007 | 2 746,20 | 2 318,50 | 2015 |  | 2016 | 2041 | 2015 |
| 48 | проспект Ленина, д. 73 | 1962 | 1962 | 2 725,90 | 2 243,00 | 2031 |  | 2016 | 2017 | 2031 |
| 49 | проспект Ленина, д. 75 | 1964 | 2011 | 2 721,20 | 2 242,50 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2019 |
| 50 | проспект Ленина, д. 77 | 1969 | 1961 | 2 678,60 | 2 007,80 | 2020 |  | 2021 | 2026 | 2020 |
| 51 | проспект Ленина, д. 78 | 1949 | 2008 | 3 087,90 | 1 641,00 | 2015 |  | 2016 | 2041 | 2015 |
| 52 | проспект Ленина, д. 79 | 1964 | 1964 | 1 271,00 | 934,60 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2019 |
| 53 | проспект Ленина, д. 80 | 1983 | 2010 | 5 873,40 | 3 880,90 | 2025 |  | 2022 | 2042 | 2025 |
| 54 | проспект Ленина, д. 82 | 1981 | 2009 | 2 244,60 | 1 677,80 | 2025 |  | 2021 | 2039 | 2025 |
| 55 | проспект Ленина, д. 98 | 1962 | 1962 | 1 319,20 | 969,00 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 56 | проспект Ленина, д. 100 | 1963 | 1963 | 2 100,80 | 1 506,20 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |
| 57 | проспект Ленина, д. 101 | 1979 | 2011 | 2 692,50 | 2 692,50 | 2036 |  | 2020 | 2032 | 2036 |
| 58 | проспект Ленина, д. 102 | 1963 | 2011 | 1 506,20 | 609,60 | 2016 |  | 2040 | 2017 | 2016 |
| 59 | проспект Ленина, д. 103 | 1977 | 1977 | 4 399,30 | 4 297,20 | 2023 |  | 2021 | 2031 | 2023 |
| 60 | проезд Северный, д. 3 | 2003 | 2003 | 4 962,80 | 2 373,00 | 2041 | 2040 | 2023 | 2043 | 2041 |
| 61 | проезд Северный, д. 3А | 2005 | 2005 | 2 696,80 | 2 448,90 | 2042 |  | 2026 | 2042 | 2042 |
| 62 | проезд Северный, д. 5, корп. 1 | 1984 | 2000 | 3 639,00 | 840,00 | 2025 |  | 2022 | 2035 | 2025 |
| 63 | проезд Северный, д. 5, корп. 2 | 1984 | 1984 | 3 687,00 | 840,00 | 2032 |  | 2022 | 2035 | 2032 |
| 64 | проезд Северный, д. 7 | 1983 | 1983 | 12 575,10 | 7 701,00 | 2025 | 2023 | 2022 | 2034 | 2025 |
| 65 | проезд Северный, д. 9 | 1978 | 1973 | 4 393,00 | 3 016,00 | 2024 |  | 2021 | 2031 | 2024 |
| 66 | проезд Северный, д. 13 | 1990 | 1990 | 1 673,90 | 1 610,60 | 2029 |  | 2022 | 2038 | 2029 |
| 67 | проезд Северный, д. 15 | 1990 | 1990 | 1 615,60 | 931,70 | 2029 |  | 2022 | 2038 | 2029 |
| 68 | проезд Северный, д. 17 | 1989 | 1989 | 11 330,00 | 10 176,50 | 2028 | 2024 | 2023 | 2037 | 2028 |
| 69 | проезд Северный, д. 19 | 1992 | 1992 | 3 883,40 | 3 883,40 | 2031 | 2040 | 2022 | 2039 | 2031 |
| 70 | проезд Северный, д. 23 | 1989 | 1989 | 11 542,40 | 7 138,10 | 2028 | 2023 | 2022 | 2037 | 2028 |
| 71 | проезд Северный, д. 25 | 1995 | 1995 | 4 073,00 | 4 073,00 | 2033 | 2043 | 2023 | 2040 | 2033 |
| 72 | проезд Северный, д. 27 | 1990 | 1990 | 3 239,80 | 1 897,10 | 2035 |  | 2022 | 2038 | 2035 |
| 73 | проезд Северный, д. 29 | 1998 | 1998 | 3 160,80 | 1 927,90 | 2035 | 2034 | 2023 | 2041 | 2035 |
| 74 | проезд Северный, д. 31 | 1994 | 1994 | 3 608,90 | 3 270,20 | 2032 |  | 2033 | 2040 | 2032 |
| 75 | проезд Северный, д. 33 | 2007 | 2007 | 2 506,10 | 1 846,80 | 2043 | 2042 | 2042 | 2043 | 2043 |
| 76 | проезд Северный, д. 37 | 2010 | 2010 | 4 035,80 | 4 035,80 | 2039 | 2040 | 2040 | 2040 | 2039 |
| 77 | проезд Северный, д. 41 | 2011 | 2011 | 7 563,20 | 4 948,40 | 2041 | 2042 | 2041 | 2041 | 2041 |
| 78 | проезд Северный, д. 43 | 2010 | 2010 | 4 029,20 | 4 029,20 | 2040 | 2041 | 2043 | 2043 | 2040 |
| 79 | ул. Аскизская, д. 152 | 1982 | 1982 | 4 857,90 | 4 219,70 | 2025 |  | 2022 | 2034 | 2025 |
| 80 | ул. Аскизская, д. 152А | 2004 | 2004 | 3 569,80 | 3 220,30 | 2041 |  | 2023 | 2043 | 2041 |
| 81 | ул. Аскизская, д. 152Б | 2010 | 2010 | 5 586,00 | 4 154,90 | 2043 | 2043 | 2040 | 2043 | 2043 |
| 82 | ул. Аскизская, д. 152В | 2008 | 2008 | 4 296,90 | 3 049,70 | 2043 | 2041 | 2035 | 2040 | 2043 |
| 83 | ул. Аскизская, д. 154 | 1978 | 1978 | 2 996,80 | 2 700,40 | 2024 |  | 2039 | 2032 | 2024 |
| 84 | ул. Аскизская, д. 156 | 1975 | 1975 | 2 977,80 | 2 680,90 | 2024 |  | 2021 | 2032 | 2024 |
| 85 | ул. Аскизская, д. 158 | 1973 | 1973 | 3 396,20 | 3 122,20 | 2021 |  | 2022 | 2029 | 2021 |
| 86 | ул. Аскизская, д. 158А | 2009 | 2009 | 7 741,30 | 6 891,60 | 2043 |  | 2041 | 2042 | 2043 |
| 87 | ул. Аскизская, д. 160 | 1975 | 2013 | 2 651,80 | 2 114,00 | 2023 |  | 2039 | 2030 | 2023 |
| 88 | ул. Аскизская, д. 162 | 1973 | 1973 | 3 045,90 | 2 647,30 | 2021 |  | 2022 | 2029 | 2021 |
| 89 | ул. Аскизская, д. 164 | 1965 | 1965 | 5 717,00 | 5 717,00 | 2015 |  | 2016 | 2024 | 2015 |
| 90 | ул. Аскизская, д. 166 | 1977 | 1977 | 5 678,30 | 5 678,30 | 2023 |  | 2019 | 2031 | 2023 |
| 91 | ул. Аскизская, д. 168 | 1974 | 1974 | 4 885,90 | 4 182,00 | 2021 |  | 2022 | 2029 | 2021 |
| 92 | ул. Аскизская, д. 172 | 1979 | 2005 | 2 702,10 | 2 702,10 | 2024 |  | 2042 | 2032 | 2024 |
| 93 | ул. Аскизская, д. 174 | 1977 | 1977 | 6 322,90 | 5 732,10 | 2023 |  | 2022 | 2031 | 2023 |
| 94 | ул. Аскизская, д. 180 | 1977 | 2003 | 2 945,70 | 981,70 | 2040 |  | 2039 | 2043 | 2040 |
| 95 | ул. Аскизская, д. 198 | 1982 | 1982 | 6 260,70 | 5 657,50 | 2025 |  | 2022 | 2034 | 2025 |
| 96 | ул. Аскизская, д. 198Б | 2013 | 2013 | 4 834,10 | 3 875,70 | 2040 |  | 2041 | 2041 | 2040 |
| 97 | ул. Аскизская, д. 200 | 1980 | 1980 | 4 783,00 | 4 292,70 | 2024 |  | 2041 | 2032 | 2024 |
| 98 | ул. Аскизская, д. 202А, корп. 2 | 2007 | 2007 | 3 878,10 | 2 722,50 | 2043 |  | 2039 | 2039 | 2043 |
| 99 | ул. Аскизская, д. 206 | 1987 | 1987 | 5 272,40 | 4 725,50 | 2027 |  | 2022 | 2036 | 2027 |
| 100 | ул. Аскизская, д. 210 | 1992 | 1992 | 4 931,30 | 4 636,40 | 2031 |  | 2022 | 2039 | 2031 |
| 101 | ул. Аскизская, д. 210Б | 2010 | 2010 | 5 260,60 | 4 528,50 | 2039 | 2039 | 2041 | 2039 | 2039 |
| 102 | ул. Аскизская, д. 216 | 1995 | 1995 | 7 751,40 | 6 642,10 | 2033 | 2039 | 2042 | 2040 | 2033 |
| 103 | ул. Аскизская, д. 216А | 2008 | 2008 | 4 616,50 | 4 149,10 | 2043 |  | 2040 | 2043 | 2043 |
| 104 | ул. Аскизская, д. 218 | 1998 | 1998 | 3 009,90 | 2 726,50 | 2035 |  | 2036 | 2041 | 2035 |
| 105 | ул. Аскизская, д. 220 | 2000 | 2000 | 5 060,00 | 4 020,40 | 2038 |  | 2039 | 2042 | 2038 |
| 106 | ул. Аскизская, д. 220А | 2008 | 2008 | 11 263,50 | 7 648,10 | 2043 |  | 2040 | 2041 | 2043 |
| 107 | ул. Баумана, д. 3 | 1986 | 1999 | 1 186,40 | 685,30 | 2026 |  | 2025 | 2036 | 2026 |
| 108 | ул. Баумана, д. 5 | 2004 | 2004 | 1 858,00 | 1 266,50 | 2041 |  | 2042 | 2039 | 2041 |
| 109 | ул. Баумана, д. 7 | 1984 | 1984 | 886,10 | 717,20 | 2025 |  | 2022 | 2035 | 2025 |
| 110 | ул. Баумана, д. 9 | 1988 | 1988 | 1 042,70 | 935,90 | 2028 |  | 2027 | 2036 | 2028 |
| 111 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 102 | 1937 | 1937 | 654,80 | 595,30 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 112 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 152 | 2011 | 2011 | 4 731,00 | 3 639,00 | 2043 |  | 2040 | 2042 | 2043 |
| 113 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 154 | 2007 | 2007 | 2 506,20 | 995,00 | 2043 | 2039 | 2041 | 2041 | 2043 |
| 114 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 154А | 2007 | 2007 | 1 894,50 | 933,90 | 2043 | 2040 | 2042 | 2042 | 2043 |
| 115 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 156 | 1988 | 2010 | 2 993,30 | 2 479,30 | 2027 |  | 2039 | 2036 | 2027 |
| 116 | ул. Бограда, д. 62 | 1999 | 2012 | 1 917,40 | 1 742,20 | 2036 | 2043 | 2023 | 2042 | 2036 |
| 117 | ул. Бограда, д. 118 | 2002 | 2011 | 8 307,30 | 981,80 | 2040 | 2043 | 2042 | 2043 | 2040 |
| 118 | ул. Бограда, д. 135 | 2006 | 2006 | 5 244,80 | 3 097,30 | 2042 |  | 2036 | 2039 | 2042 |
| 119 | ул. Буденного, д. 74 | 1971 | 1971 | 872,80 | 872,80 | 2021 |  | 2022 | 2027 | 2021 |
| 120 | ул. Буденного, д. 74А | 1975 | 1975 | 2 107,80 | 2 107,80 | 2023 |  | 2041 | 2030 | 2023 |
| 121 | ул. Буденного, д. 76 | 1971 | 1971 | 870,40 | 870,30 | 2021 |  | 2022 | 2027 | 2021 |
| 122 | ул. Буденного, д. 78 | 1972 | 1972 | 3 357,00 | 2 616,20 | 2021 |  | 2039 | 2028 | 2021 |
| 123 | ул. Буденного, д. 80 | 1970 | 1970 | 3 070,80 | 3 070,80 | 2026 |  | 2039 | 2027 | 2026 |
| 124 | ул. Вавилова, д. 5 | 1976 | 2011 | 2 562,10 | 2 311,70 | 2023 |  | 2042 | 2030 | 2023 |
| 125 | ул. Вокзальная, д. 6 | 1990 | 1990 | 2 970,80 | 2 673,90 | 2030 |  | 2029 | 2038 | 2030 |
| 126 | ул. Вокзальная, д. 10 | 1982 | 2009 | 3 870,80 | 3 424,70 | 2040 |  | 2022 | 2034 | 2040 |
| 127 | ул. Вокзальная, д. 26 | 1971 | 1971 | 2 160,80 | 1 360,50 | 2016 |  | 2017 | 2027 | 2016 |
| 128 | ул. Вокзальная, д. 28 | 1995 | 1995 | 5 405,50 | 2 578,00 | 2033 |  | 2023 | 2040 | 2033 |
| 129 | ул. Вокзальная, д. 30 | 2003 | 2002 | 6 849,30 | 3 530,70 | 2040 |  | 2023 | 2043 | 2040 |
| 130 | ул. Володарского, д. 1 | 1972 | 2005 | 2 980,00 | 1 809,30 | 2017 |  | 2042 | 2028 | 2017 |
| 131 | ул. Володарского, д. 4 | 1996 | 1996 | 7 004,10 | 6 712,10 | 2034 |  | 2021 | 2040 | 2034 |
| 132 | ул. Володарского, д. 6 | 1993 | 1993 | 6 829,50 | 5 830,60 | 2031 | 2030 | 2022 | 2039 | 2031 |
| 133 | ул. Володарского, д. 21 | 1983 | 1983 | 4 771,60 | 2 926,30 | 2025 |  | 2021 | 2034 | 2025 |
| 134 | ул. Володарского, д. 22 | 2005 | 2005 | 8 482,60 | 6 769,80 | 2043 | 2041 | 2040 | 2042 | 2043 |
| 135 | ул. Вяткина, д. 6 | 1968 | 2004 | 3 746,60 | 3 323,80 | 2018 |  | 2041 | 2025 | 2018 |
| 136 | ул. Вяткина, д. 7 | 1964 | 2010 | 3 360,70 | 2 416,80 | 2016 |  | 2039 | 2039 | 2016 |
| 137 | ул. Вяткина, д. 11 | 1969 | 1969 | 3 434,00 | 2 535,80 | 2019 |  | 2043 | 2026 | 2019 |
| 138 | ул. Вяткина, д. 13 | 1969 | 1969 | 1 929,10 | 1 446,30 | 2019 |  | 2020 | 2026 | 2019 |
| 139 | ул. Вяткина, д. 16 | 1971 | 1971 | 3 675,60 | 2 684,40 | 2019 |  | 2020 | 2027 | 2019 |
| 140 | ул. Вяткина, д. 19 | 1963 | 1963 | 987,80 | 613,90 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |
| 141 | ул. Вяткина, д. 23 | 1962 | 2005 | 1 024,10 | 628,90 | 2015 |  | 2016 | 2040 | 2015 |
| 142 | ул. Вяткина, д. 27 | 1975 | 1975 | 2 517,20 | 1 816,70 | 2023 |  | 2020 | 2030 | 2023 |
| 143 | ул. Вяткина, д. 31 | 1960 | 1960 | 509,00 | 509,00 | 2030 |  | 2015 | 2016 | 2030 |
| 144 | ул. Вяткина, д. 33 | 1967 | 1967 | 2 704,00 | 2 133,90 | 2018 |  | 2019 | 2025 | 2018 |
| 145 | ул. Вяткина, д. 33А | 2003 | 2003 | 3 410,40 | 2 667,40 | 2040 | 2039 | 2031 | 2043 | 2040 |
| 146 | ул. Вяткина, д. 35 | 1961 | 1961 | 1 486,60 | 990,60 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 147 | ул. Вяткина, д. 41 | 1966 | 2002 | 674,60 | 674,60 | 2015 |  | 2039 | 2024 | 2015 |
| 148 | ул. Вяткина, д. 43 | 1965 | 1965 | 3 644,40 | 2 598,30 | 2017 |  | 2018 | 2024 | 2017 |
| 149 | ул. Вяткина, д. 45 | 1996 | 1996 | 5 127,20 | 3 898,40 | 2034 | 2032 | 2023 | 2041 | 2034 |
| 150 | ул. Вяткина, д. 47 | 1989 | 1989 | 3 007,90 | 2 683,30 | 2034 |  | 2022 | 2037 | 2034 |
| 151 | ул. Вяткина, д. 49 | 1991 | 2002 | 2 969,00 | 2 664,50 | 2030 |  | 2039 | 2038 | 2030 |
| 152 | ул. Вяткина, д. 68 | 2004 | 2004 | 5 221,50 | 3 674,00 | 2041 | 2040 | 2023 | 2039 | 2041 |
| 153 | ул. Гагарина, д. 34 | 1990 | 1990 | 1 970,50 | 1 827,10 | 2030 |  | 2029 | 2038 | 2030 |
| 154 | ул. Гагарина, д. 36 | 1994 | 1994 | 2 310,90 | 2 178,10 | 2032 |  | 2033 | 2039 | 2032 |
| 155 | ул. Гагарина, д. 46 | 1969 | 1969 | 3 405,20 | 2 519,50 | 2019 |  | 2020 | 2026 | 2019 |
| 156 | ул. Гагарина, д. 100 | 2002 | 2002 | 1 669,00 | 1 144,00 | 2043 |  | 2039 | 2043 | 2043 |
| 157 | ул. Герцена, д. 2 | 1975 | 2010 | 2 984,70 | 2 688,30 | 2023 |  | 2040 | 2030 | 2023 |
| 158 | ул. Герцена, д. 14 | 1980 | 1980 | 4 796,90 | 4 368,30 | 2024 |  | 2021 | 2033 | 2024 |
| 159 | ул. Герцена, д. 16 | 1968 | 1968 | 2 788,00 | 2 563,30 | 2018 |  | 2019 | 2025 | 2018 |
| 160 | ул. Герцена, д. 19 | 1965 | 1965 | 2 152,50 | 1 994,60 | 2017 |  | 2041 | 2024 | 2017 |
| 161 | ул. Герцена, д. 21 | 1965 | 1965 | 2 297,00 | 1 481,90 | 2017 |  | 2018 | 2024 | 2017 |
| 162 | ул. Герцена, д. 23 | 1966 | 1966 | 2 132,30 | 1 485,00 | 2017 |  | 2018 | 2024 | 2017 |
| 163 | ул. Горная, д. 6 | 1990 | 1990 | 254,50 | 164,80 | 2029 |  | 2023 | 2038 | 2029 |
| 164 | ул. Горная, д. 8 | 1984 | 1984 | 228,00 | 154,00 | 2025 |  | 2022 | 2035 | 2025 |
| 165 | ул. Горная, д. 10 | 1990 | 1990 | 358,60 | 179,50 | 2029 |  | 2023 | 2038 | 2029 |
| 166 | ул. Горная, д. 12 | 1992 | 1992 | 320,40 | 187,50 | 2031 |  | 2023 | 2039 | 2031 |
| 167 | ул. Горная, д. 14 | 1997 | 1997 | 323,30 | 185,90 | 2035 |  | 2023 | 2041 | 2035 |
| 168 | ул. Грибоедова, д. 2 | 1970 | 2003 | 2 823,80 | 1 759,40 | 2016 |  | 2040 | 2027 | 2016 |
| 169 | ул. Дзержинского, д. 93 | 1970 | 1970 | 4 057,20 | 3 785,20 | 2019 |  | 2039 | 2027 | 2019 |
| 170 | ул. Дзержинского, д. 179 | 1971 | 2006 | 4 828,50 | 4 317,60 | 2016 |  | 2042 | 2027 | 2016 |
| 171 | ул. Дзержинского, д. 181 | 1972 | 2007 | 2 908,00 | 1 821,60 | 2017 |  | 2043 | 2028 | 2017 |
| 172 | ул. Дзержинского, д. 183 | 1970 | 2010 | 2 793,70 | 1 732,80 | 2016 |  | 2040 | 2027 | 2016 |
| 173 | ул. Дзержинского, д. 185 | 1960 | 2007 | 696,90 | 404,20 | 2015 |  | 2043 | 2040 | 2015 |
| 174 | ул. Дзержинского, д. 191 | 1970 | 2002 | 3 315,20 | 1 683,50 | 2016 |  | 2039 | 2027 | 2016 |
| 175 | ул. Железнодорож-ная, д. 18 | 1962 | 1962 | 968,40 | 898,40 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 176 | ул. Журавлева, д. 3 | 1981 | 1981 | 4 403,30 | 4 402,30 | 2028 |  | 2021 | 2033 | 2028 |
| 177 | ул. Журавлева, д. 4 | 1987 | 1987 | 7 589,80 | 7 589,80 | 2027 |  | 2026 | 2036 | 2027 |
| 178 | ул. Журавлева, д. 5 | 1979 | 1979 | 2 866,20 | 2 754,80 | 2027 |  | 2020 | 2032 | 2027 |
| 179 | ул. Журавлева, д. 8 | 1982 | 1982 | 2 789,00 | 2 789,00 | 2025 |  | 2020 | 2034 | 2025 |
| 180 | ул. Журавлева, д. 8А | 1989 | 1989 | 3 212,30 | 3 212,30 | 2028 |  | 2022 | 2037 | 2028 |
| 181 | ул. Журавлева, д. 10 | 1986 | 1986 | 2 890,70 | 2 782,70 | 2026 |  | 2021 | 2035 | 2026 |
| 182 | ул. Заводская, д. 3Б, корп. 1 | 1985 | 1985 | 2 145,20 | 1 329,20 | 2026 |  | 2022 | 2035 | 2026 |
| 183 | ул. Заводская, д. 3Б, корп. 2 | 1987 | 1987 | 2 204,50 | 1 469,50 | 2027 |  | 2022 | 2036 | 2027 |
| 184 | ул. Запорожская, д. 1 | 1973 | 1973 | 12 116,10 | 10 230,00 | 2018 | 2019 | 2043 | 2028 | 2018 |
| 185 | ул. Запорожская, д. 3 | 1974 | 2010 | 2 958,70 | 2 492,30 | 2041 |  | 2020 | 2029 | 2041 |
| 186 | ул. Ивана Ярыгина, д. 17 | 2013 | 2013 | 7 770,00 | 5 197,90 | 2043 |  | 2043 | 2039 | 2043 |
| 187 | ул. Ивана Ярыгина, д. 18 | 1974 | 1974 | 6 376,60 | 5 704,70 | 2020 |  | 2021 | 2029 | 2020 |
| 188 | ул. Ивана Ярыгина, д. 20 | 1969 | 1969 | 3 243,00 | 2 461,80 | 2019 |  | 2039 | 2026 | 2019 |
| 189 | ул. Ивана Ярыгина, д. 24 | 1964 | 2011 | 2 130,80 | 1 458,60 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |
| 190 | ул. Ивана Ярыгина, д. 26 | 1964 | 1964 | 2 698,40 | 2 236,60 | 2016 |  | 2041 | 2017 | 2016 |
| 191 | ул. Ивана Ярыгина, д. 30 | 1969 | 1969 | 1 697,20 | 1 404,10 | 2019 |  | 2020 | 2026 | 2019 |
| 192 | ул. Ивана Ярыгина, д. 32 | 1972 | 1972 | 4 853,90 | 4 155,50 | 2019 |  | 2020 | 2028 | 2019 |
| 193 | ул. Ивана Ярыгина, д. 34 | 2012 | 2013 | 13 900,00 | 9 313,00 | 2042 | 2039 | 2040 | 2040 | 2042 |
| 194 | ул. Ивана Ярыгина, д. 41 | 1978 | 2008 | 4 409,50 | 4 212,00 | 2024 |  | 2022 | 2032 | 2024 |
| 195 | ул. Ивана Ярыгина, д. 45 | 1978 | 1978 | 2 430,90 | 2 200,00 | 2024 |  | 2022 | 2032 | 2024 |
| 196 | ул. Ивана Ярыгина, д. 47 | 1981 | 1981 | 3 408,80 | 3 408,80 | 2025 | 2040 | 2022 | 2040 | 2025 |
| 197 | ул. Ивана Ярыгина, д. 56 | 1982 | 2011 | 8 657,80 | 8 469,50 | 2025 | 2042 | 2022 | 2034 | 2025 |
| 198 | ул. Ивана Ярыгина, д. 58 | 1982 | 2012 | 8 758,70 | 8 487,80 | 2025 | 2039 | 2022 | 2034 | 2025 |
| 199 | ул. Ивана Ярыгина, д. 60 | 1982 | 2011 | 4 406,00 | 4 299,10 | 2025 |  | 2022 | 2034 | 2025 |
| 200 | ул. Итыгина, д. 1 | 1973 | 1973 | 4 749,00 | 3 086,60 | 2018 |  | 2019 | 2028 | 2018 |
| 201 | ул. Итыгина, д. 2 | 1963 | 1963 | 3 808,00 | 1 560,70 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 202 | ул. Итыгина, д. 3 | 1970 | 2011 | 4 811,50 | 3 057,90 | 2016 |  | 2041 | 2027 | 2016 |
| 203 | ул. Итыгина, д. 4 | 1986 | 1986 | 2 729,20 | 2 417,80 | 2026 | 2040 | 2022 | 2036 | 2026 |
| 204 | ул. Итыгина, д. 4А | 1989 | 1989 | 2 644,80 | 1 273,40 | 2029 | 2022 | 2028 | 2037 | 2029 |
| 205 | ул. Итыгина, д. 6 | 1973 | 1973 | 2 157,30 | 1 082,80 | 2018 |  | 2019 | 2028 | 2018 |
| 206 | ул. Итыгина, д. 8 | 1973 | 2005 | 3 600,20 | 3 275,80 | 2020 |  | 2026 | 2029 | 2020 |
| 207 | ул. Карла Маркса, д. 2 | 1966 | 2002 | 3 583,30 | 2 590,50 | 2017 |  | 2039 | 2024 | 2017 |
| 208 | ул. Карла Маркса, д. 3 | 1964 | 2003 | 3 234,90 | 2 520,10 | 2017 |  | 2040 | 2018 | 2017 |
| 209 | ул. Карла Маркса, д. 4 | 1972 | 1996 | 4 833,50 | 4 013,50 | 2020 |  | 2035 | 2028 | 2020 |
| 210 | ул. Карла Маркса, д. 5 | 1979 | 2010 | 4 649,70 | 3 594,00 | 2024 |  | 2032 | 2033 | 2024 |
| 211 | ул. Карла Маркса, д. 16 | 1969 | 2011 | 2 786,00 | 1 785,30 | 2020 | 2038 | 2037 | 2026 | 2020 |
| 212 | ул. Карла Маркса, д. 18 | 1967 | 2011 | 3 807,80 | 3 393,00 | 2018 |  | 2019 | 2025 | 2018 |
| 213 | ул. Карла Маркса, д. 19 | 1964 | 2005 | 376,80 | 287,80 | 2015 |  | 2042 | 2016 | 2015 |
| 214 | ул. Карла Маркса, д. 21 | 1967 | 1971 | 3 744,80 | 2 580,30 | 2020 |  | 2021 | 2025 | 2020 |
| 215 | ул. Карла Маркса, д. 21А | 1967 | 2011 | 3 068,20 | 2 860,20 | 2018 |  | 2040 | 2025 | 2018 |
| 216 | ул. Карла Маркса, д. 23 | 1968 | 2011 | 1 760,10 | 1 337,80 | 2020 |  | 2021 | 2026 | 2020 |
| 217 | ул. Карла Маркса, д. 28 | 1974 | 2011 | 9 291,50 | 7 935,50 | 2021 |  | 2041 | 2030 | 2021 |
| 218 | ул. Карла Маркса, д. 42 | 1989 | 1989 | 6 468,50 | 5 990,70 | 2028 | 2023 | 2022 | 2037 | 2028 |
| 219 | ул. Карла Маркса, д. 44 | 1997 | 1997 | 12 580,30 | 11 672,80 | 2035 | 2033 | 2023 | 2041 | 2035 |
| 220 | ул. Карла Маркса, д. 53 | 1993 | 2009 | 1 506,80 | 1 238,70 | 2031 |  | 2037 | 2039 | 2031 |
| 221 | ул. Карла Маркса, д. 55 | 2007 | 2007 | 4 142,10 | 3 649,30 | 2043 | 2042 | 2040 | 2040 | 2043 |
| 222 | ул. Карла Маркса, д. 57 | 2008 | 2008 | 4 086,48 | 3 666,90 | 2043 | 2042 | 2035 | 2041 | 2043 |
| 223 | ул. Карла Маркса, д. 59 | 2005 | 2005 | 6 491,30 | 4 631,70 | 2042 | 2041 | 2043 | 2042 | 2042 |
| 224 | ул. Карла Маркса, д. 63 | 2005 | 2007 | 8 596,40 | 6 964,30 | 2042 | 2041 | 2043 | 2043 | 2042 |
| 225 | ул. Карла Маркса, д. 67 | 2007 | 2007 | 1 698,30 | 625,40 | 2043 |  | 2038 | 2040 | 2043 |
| 226 | ул. Катанова, д. 11 | 1967 | 2009 | 2 184,80 | 1 478,00 | 2018 |  | 2043 | 2025 | 2018 |
| 227 | ул. Катанова, д. 13 | 1964 | 1964 | 666,20 | 639,20 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2019 |
| 228 | ул. Кати Перекрещенко, д. 1 | 2003 | 2003 | 2 383,30 | 1 953,70 | 2040 | 2039 | 2041 | 2043 | 2040 |
| 229 | ул. Кати Перекрещенко, д. 2 | 1982 | 1982 | 7 400,50 | 4 862,90 | 2025 | 2022 | 2021 | 2034 | 2025 |
| 230 | ул. Кати Перекрещенко, д. 3 | 1996 | 1996 | 1 786,80 | 1 611,60 | 2034 |  | 2023 | 2041 | 2034 |
| 231 | ул. Кати Перекрещенко, д. 3А | 2007 | 2007 | 3 907,70 | 1 226,20 | 2043 |  | 2041 | 2041 | 2043 |
| 232 | ул. Кати Перекрещенко, д. 4 | 1974 | 1974 | 3 383,00 | 2 056,00 | 2020 |  | 2021 | 2029 | 2020 |
| 233 | ул. Кати Перекрещенко, д. 5 | 1990 | 1990 | 8 213,30 | 8 159,10 | 2029 | 2025 | 2041 | 2038 | 2029 |
| 234 | ул. Кати Перекрещенко, д. 6 | 1978 | 2010 | 7 367,70 | 7 367,70 | 2024 | 2040 | 2039 | 2031 | 2024 |
| 235 | ул. Кати Перекрещенко, д. 7 | 1979 | 1979 | 5 502,00 | 3 834,40 | 2024 |  | 2021 | 2032 | 2024 |
| 236 | ул. Кати Перекрещенко, д. 8 | 1972 | 1972 | 4 397,00 | 2 996,60 | 2020 |  | 2021 | 2028 | 2020 |
| 237 | ул. Кати Перекрещенко, д. 10 | 1973 | 1973 | 2 704,20 | 1 836,10 | 2020 |  | 2021 | 2029 | 2020 |
| 238 | ул. Кати Перекрещенко, д. 12 | 1972 | 1972 | 4 256,20 | 2 981,00 | 2020 |  | 2021 | 2028 | 2020 |
| 239 | ул. Кати Перекрещенко, д. 13 | 1978 | 1978 | 4 280,90 | 2 976,80 | 2024 |  | 2021 | 2031 | 2024 |
| 240 | ул. Кати Перекре-щенко, д. 13А | 1986 | 1986 | 3 409,50 | 2 111,50 | 2026 | 2040 | 2042 | 2036 | 2026 |
| 241 | ул. Кати Перекрещенко, д. 15 | 1978 | 1978 | 4 095,70 | 2 469,00 | 2024 |  | 2041 | 2031 | 2024 |
| 242 | ул. Кати Перекрещенко, д. 16 | 1973 | 1973 | 5 783,60 | 4 011,10 | 2020 |  | 2021 | 2029 | 2020 |
| 243 | ул. Кати Перекрещенко, д. 17 | 1978 | 1978 | 4 125,10 | 2 462,30 | 2024 |  | 2042 | 2032 | 2024 |
| 244 | ул. Кати Перекрещенко, д. 18 | 1974 | 1974 | 4 389,40 | 3 035,30 | 2031 |  | 2020 | 2029 | 2031 |
| 245 | ул. Кати Перекрещенко, д. 20 | 1974 | 1974 | 5 753,10 | 4 006,40 | 2020 |  | 2021 | 2029 | 2020 |
| 246 | ул. Кати Перекрещенко, д. 22 | 1991 | 1991 | 3 710,10 | 3 343,80 | 2030 |  | 2022 | 2038 | 2030 |
| 247 | ул. Кати Перекрещенко, д. 24 | 1990 | 1990 | 2 389,30 | 2 362,40 | 2029 | 2040 | 2022 | 2038 | 2029 |
| 248 | ул. Кати Перекрещенко, д. 26 | 1988 | 1988 | 4 312,40 | 2 830,80 | 2027 |  | 2022 | 2036 | 2027 |
| 249 | ул. Кирова, д. 77 | 1969 | 2011 | 1 897,20 | 1 490,10 | 2019 |  | 2037 | 2026 | 2019 |
| 250 | ул. Кирова, д. 97 | 1973 | 2011 | 4 803,80 | 3 701,30 | 2020 |  | 2021 | 2029 | 2020 |
| 251 | ул. Кирова, д. 99Б | 2008 | 2008 | 3 329,00 | 1 744,00 | 2042 | 2043 | 2040 | 2039 | 2042 |
| 252 | ул. Кирова, д. 101 | 2007 | 2007 | 5 709,00 | 3 419,50 | 2043 | 2042 | 2032 | 2041 | 2043 |
| 253 | ул. Кирова, д. 102 | 1984 | 2007 | 6 758,10 | 5 234,20 | 2025 |  | 2032 | 2035 | 2025 |
| 254 | ул. Кирова, д. 103 | 1991 | 1991 | 13 614,00 | 11 975,40 | 2030 |  | 2023 | 2039 | 2030 |
| 255 | ул. Кирова, д. 105 | 2012 | 2012 | 5 958,00 | 4 177,00 | 2041 |  | 2040 | 2041 | 2041 |
| 256 | ул. Кирова, д. 112, корп. 1 | 2007 | 2007 | 19 367,20 | 9 192,30 | 2043 | 2041 | 2032 | 2042 | 2043 |
| 257 | ул. Кирова, д. 112, корп. 2 | 2007 | 2007 | 8 911,40 | 4 692,50 | 2043 | 2042 | 2038 | 2043 | 2043 |
| 258 | ул. Кирова, д. 112, корп. 3 | 2008 | 2008 | 15 179,90 | 8 020,70 | 2039 | 2043 | 2040 | 2043 | 2039 |
| 259 | ул. Кирова, д. 204А | 2008 | 2008 | 8 245,70 | 4 919,30 | 2043 | 2041 | 2035 | 2042 | 2043 |
| 260 | ул. Кирова, д. 250 | 1979 | 1979 | 3 593,60 | 2 157,70 | 2030 |  | 2020 | 2038 | 2030 |
| 261 | ул. Кирова, д. 252 | 1980 | 1980 | 2 219,60 | 1 410,60 | 2024 |  | 2021 | 2033 | 2024 |
| 262 | ул. Колхозная, д. 34 | 2011 | 2011 | 8 526,70 | 2 595,00 | 2043 | 2040 | 2039 | 2039 | 2043 |
| 263 | ул. Колхозная, д. 45 | 1984 | 2008 | 8 649,70 | 8 649,70 | 2025 | 2023 | 2022 | 2035 | 2025 |
| 264 | ул. Комарова, д. 2 | 1971 | 2011 | 4 365,60 | 3 930,70 | 2019 |  | 2042 | 2027 | 2019 |
| 265 | ул. Комарова, д. 4 | 1971 | 1971 | 3 198,40 | 3 149,10 | 2019 |  | 2020 | 2027 | 2019 |
| 266 | ул. Комарова, д. 6 | 1971 | 1971 | 5 781,30 | 5 216,00 | 2021 |  | 2022 | 2027 | 2021 |
| 267 | ул. Комарова, д. 8 | 1971 | 1971 | 5 242,62 | 3 478,87 | 2017 |  | 2018 | 2027 | 2017 |
| 268 | ул. Комарова, д. 10 | 1986 | 1986 | 4 752,40 | 4 752,40 | 2026 | 2041 | 2022 | 2036 | 2026 |
| 269 | ул. Комарова, д. 16 | 1989 | 1989 | 5 379,80 | 5 379,80 | 2028 |  | 2022 | 2037 | 2028 |
| 270 | ул. Комарова, д. 18 | 1990 | 1990 | 8 214,30 | 8 214,30 | 2029 | 2023 | 2022 | 2038 | 2029 |
| 271 | ул. Комарова, д. 20 | 1990 | 1990 | 3 873,20 | 3 873,20 | 2029 |  | 2022 | 2038 | 2029 |
| 272 | ул. Комарова, д. 24 | 2006 | 2006 | 3 108,70 | 2 335,50 | 2042 |  | 2036 | 2042 | 2042 |
| 273 | ул. Комарова, д. 28 | 1989 | 1989 | 3 402,30 | 2 835,80 | 2029 |  | 2028 | 2037 | 2029 |
| 274 | ул. Кошурникова, д. 1 | 1968 | 1968 | 3 935,50 | 3 181,30 | 2015 |  | 2016 | 2025 | 2015 |
| 275 | ул. Кошурникова, д. 3 | 1967 | 2011 | 3 246,80 | 3 131,60 | 2020 |  | 2041 | 2025 | 2020 |
| 276 | ул. Кошурникова, д. 3А | 1992 | 2009 | 4 611,60 | 4 611,60 | 2031 |  | 2041 | 2039 | 2031 |
| 277 | ул. Кошурникова, д. 3Б | 1993 | 1993 | 3 262,30 | 3 262,30 | 2032 |  | 2022 | 2039 | 2032 |
| 278 | ул. Кошурникова, д. 5 | 1966 | 1966 | 2 497,30 | 2 497,30 | 2020 |  | 2021 | 2024 | 2020 |
| 279 | ул. Кошурникова, д. 5А | 1970 | 2010 | 4 635,30 | 4 635,30 | 2017 |  | 2042 | 2027 | 2017 |
| 280 | ул. Кошурникова, д. 7 | 1966 | 1966 | 2 560,00 | 2 560,00 | 2017 |  | 2042 | 2024 | 2017 |
| 281 | ул. Кошурникова, д. 9 | 1973 | 2006 | 4 528,60 | 4 528,60 | 2018 |  | 2019 | 2028 | 2018 |
| 282 | ул. Кошурникова, д. 9А | 1975 | 2010 | 6 101,35 | 6 101,35 | 2031 |  | 2043 | 2030 | 2031 |
| 283 | ул. Кошурникова, д. 11 | 1980 | 1980 | 5 193,79 | 5 193,79 | 2024 |  | 2041 | 2033 | 2024 |
| 284 | ул. Кошурникова, д. 21 | 1978 | 1978 | 4 149,90 | 4 149,90 | 2024 |  | 2020 | 2032 | 2024 |
| 285 | ул. Кравченко, д. 9 | 1970 | 1970 | 3 430,80 | 1 614,50 | 2017 |  | 2018 | 2027 | 2017 |
| 286 | ул. Красноярская, д. 6 | 1973 | 1973 | 4 422,80 | 4 202,90 | 2021 |  | 2022 | 2029 | 2021 |
| 287 | ул. Красноярская, д. 8 | 1976 | 1976 | 4 113,40 | 4 113,40 | 2023 |  | 2021 | 2031 | 2023 |
| 288 | ул. Крылова, д. 35А | 2004 | 2004 | 4 048,20 | 3 429,50 | 2041 | 2040 | 2042 | 2042 | 2041 |
| 289 | ул. Крылова, д. 37 | 1977 | 2007 | 4 835,20 | 4 389,00 | 2023 |  | 2021 | 2031 | 2023 |
| 290 | ул. Крылова, д. 39 | 1977 | 2007 | 4 861,90 | 4 415,70 | 2023 |  | 2021 | 2031 | 2023 |
| 291 | ул. Крылова, д. 41 | 1964 | 2007 | 1 697,50 | 1 287,70 | 2017 |  | 2043 | 2018 | 2017 |
| 292 | ул. Крылова, д. 43 | 1969 | 2009 | 2 558,30 | 2 413,30 | 2020 |  | 2040 | 2026 | 2020 |
| 293 | ул. Крылова, д. 45 | 1969 | 2009 | 2 538,50 | 2 496,00 | 2020 |  | 2037 | 2026 | 2020 |
| 294 | ул. Крылова, д. 63 | 2004 | 2004 | 2 055,10 | 1 612,70 | 2041 | 2039 | 2033 | 2043 | 2041 |
| 295 | ул. Крылова, д. 65 | 1977 | 1977 | 4 245,20 | 4 228,50 | 2023 |  | 2022 | 2031 | 2023 |
| 296 | ул. Крылова, д. 67 | 1980 | 1980 | 2 668,80 | 2 578,30 | 2024 |  | 2022 | 2033 | 2024 |
| 297 | ул. Крылова, д. 69 | 1980 | 1980 | 2 698,60 | 2 604,30 | 2024 |  | 2022 | 2033 | 2024 |
| 298 | ул. Крылова, д. 71 | 1985 | 2010 | 4 157,40 | 4 079,70 | 2026 |  | 2039 | 2035 | 2026 |
| 299 | ул. Крылова, д. 71А | 1992 | 2008 | 4 477,90 | 4 405,90 | 2031 |  | 2032 | 2039 | 2031 |
| 300 | ул. Крылова, д. 73 | 1987 | 1987 | 8 723,00 | 5 377,00 | 2034 | 2041 | 2022 | 2036 | 2034 |
| 301 | ул. Крылова, д. 75 | 1985 | 2007 | 6 828,00 | 6 557,10 | 2026 |  | 2037 | 2035 | 2026 |
| 302 | ул. Крылова, д. 77 | 1985 | 2007 | 5 718,30 | 5 610,90 | 2026 |  | 2022 | 2035 | 2026 |
| 303 | ул. Крылова, д. 77А | 2007 | 2007 | 4 260,50 | 3 956,90 | 2043 |  | 2043 | 2043 | 2043 |
| 304 | ул. Крылова, д. 79 | 1988 | 1988 | 8 463,40 | 8 463,40 | 2028 |  | 2022 | 2037 | 2028 |
| 305 | ул. Крылова, д. 81 | 1985 | 2007 | 10 374,20 | 10 374,20 | 2026 | 2022 | 2042 | 2035 | 2026 |
| 306 | ул. Крылова, д. 82 | 1984 | 1984 | 6 230,50 | 3 486,90 | 2025 | 2022 | 2021 | 2035 | 2025 |
| 307 | ул. Крылова, д. 86 | 1985 | 2012 | 8 246,50 | 4 546,40 | 2026 | 2021 | 2024 | 2035 | 2026 |
| 308 | ул. Крылова, д. 88 | 1988 | 2010 | 10 134,10 | 9 117,30 | 2028 | 2042 | 2027 | 2037 | 2028 |
| 309 | ул. Крылова, д. 90 | 1986 | 2011 | 8 235,20 | 4 560,70 | 2026 | 2022 | 2025 | 2035 | 2026 |
| 310 | ул. Крылова, д. 94 | 1986 | 1986 | 5 631,10 | 3 491,20 | 2034 | 2042 | 2022 | 2036 | 2034 |
| 311 | ул. Крылова, д. 96 | 1999 | 1999 | 8 979,80 | 5 278,00 | 2036 |  | 2023 | 2042 | 2036 |
| 312 | ул. Крылова, д. 98 | 1995 | 1995 | 3 365,00 | 3 365,00 | 2033 |  | 2023 | 2040 | 2033 |
| 313 | ул. Крылова, д. 100 | 1995 | 1994 | 9 859,60 | 8 848,00 | 2033 |  | 2034 | 2040 | 2033 |
| 314 | ул. Крылова, д. 102 | 1998 | 1998 | 5 401,80 | 3 201,10 | 2035 |  | 2023 | 2041 | 2035 |
| 315 | ул. Крылова, д. 104 | 2004 | 2004 | 3 924,40 | 2 001,50 | 2041 | 2040 | 2023 | 2041 | 2041 |
| 316 | ул. Крылова, д. 106, корп. 1 | 2000 | 2000 | 4 325,20 | 3 505,10 | 2038 | 2036 | 2043 | 2042 | 2038 |
| 317 | ул. Крылова, д. 106, корп. 2 | 2000 | 2000 | 3 718,80 | 3 109,70 | 2038 |  | 2039 | 2042 | 2038 |
| 318 | ул. Крылова, д. 106, корп. 3 | 2002 | 2002 | 8 197,15 | 6 159,60 | 2039 |  | 2023 | 2043 | 2039 |
| 319 | ул. Крылова, д. 106, корп. 4 | 2004 | 2004 | 2 582,10 | 1 660,20 | 2041 |  | 2023 | 2040 | 2041 |
| 320 | ул. Крылова, д. 112 | 2007 | 2007 | 6 976,60 | 1 427,20 | 2043 |  | 2038 | 2042 | 2043 |
| 321 | ул. Ленинского Комсомола, д. 3 | 1979 | 2011 | 7 403,50 | 5 350,00 | 2024 |  | 2021 | 2032 | 2024 |
| 322 | ул. Ленинского Комсомола, д. 9 | 1966 | 2010 | 2 419,50 | 2 136,70 | 2023 |  | 2015 | 2030 | 2023 |
| 323 | ул. Ленинского Комсомола, д. 11 | 1971 | 2011 | 2 553,80 | 2 466,60 | 2030 |  | 2017 | 2027 | 2030 |
| 324 | ул. Ленинского Комсомола, д. 13 | 1972 | 2006 | 3 325,90 | 2 528,80 | 2026 |  | 2042 | 2028 | 2026 |
| 325 | ул. Ленинского Комсомола, д. 15 | 1972 | 2009 | 4 370,10 | 4 066,20 | 2030 |  | 2018 | 2028 | 2030 |
| 326 | ул. Ленинского Комсомола, д. 31 | 1969 | 1969 | 3 860,70 | 3 402,50 | 2019 |  | 2020 | 2026 | 2019 |
| 327 | ул. Ленинского Комсомола, д. 35 | 1972 | 2011 | 4 390,80 | 4 300,20 | 2030 |  | 2042 | 2028 | 2030 |
| 328 | ул. Ленинского Комсомола, д. 37 | 1973 | 2011 | 2 959,80 | 2 176,40 | 2020 |  | 2021 | 2029 | 2020 |
| 329 | ул. Лермонтова, д. 3 | 1994 | 1994 | 4 513,40 | 4 513,40 | 2032 |  | 2033 | 2039 | 2032 |
| 330 | ул. Лермонтова, д. 5 | 2000 | 2000 | 3 436,70 | 3 353,10 | 2038 |  | 2023 | 2042 | 2038 |
| 331 | ул. Лермонтова, д. 6 | 1979 | 1979 | 4 150,30 | 2 898,40 | 2024 |  | 2021 | 2032 | 2024 |
| 332 | ул. Лермонтова, д. 8 | 1980 | 1980 | 5 198,30 | 3 220,00 | 2024 | 2043 | 2021 | 2033 | 2024 |
| 333 | ул. Лермонтова, д. 9 | 1995 | 1995 | 6 864,90 | 6 734,60 | 2033 | 2039 | 2023 | 2040 | 2033 |
| 334 | ул. Лермонтова, д. 10 | 1979 | 1979 | 5 437,30 | 3 781,00 | 2024 |  | 2021 | 2032 | 2024 |
| 335 | ул. Лермонтова, д. 11 | 2000 | 2000 | 4 984,40 | 4 358,20 | 2037 |  | 2022 | 2042 | 2037 |
| 336 | ул. Лермонтова, д. 14 | 1980 | 1980 | 5 788,80 | 3 837,30 | 2024 |  | 2021 | 2033 | 2024 |
| 337 | ул. Лермонтова, д. 16 | 1981 | 1981 | 5 288,00 | 3 217,80 | 2025 | 2042 | 2021 | 2033 | 2025 |
| 338 | ул. Лермонтова, д. 17 | 2013 | 2013 | 2 331,90 | 2 331,90 | 2040 |  | 2040 | 2043 | 2040 |
| 339 | ул. Лермонтова, д. 18 | 2011 | 2011 | 3 046,10 | 2 245,10 | 2039 |  | 2040 | 2043 | 2039 |
| 340 | ул. Лермонтова, д. 20 | 2011 | 2011 | 10 212,80 | 6 797,50 | 2039 |  | 2041 | 2043 | 2039 |
| 341 | ул. Лермонтова, д. 25 | 2012 | 2012 | 8 010,40 | 4 362,50 | 2043 |  | 2041 | 2041 | 2043 |
| 342 | ул. Лермонтова, д. 27 | 2012 | 2012 | 7 638,60 | 2 899,10 | 2040 |  | 2043 | 2040 | 2040 |
| 343 | ул. Ломоносова, д. 2 | 1962 | 2009 | 1 310,00 | 1 310,00 | 2034 |  | 2042 | 2041 | 2034 |
| 344 | ул. Ломоносова, д. 8 | 1961 | 2009 | 1 263,10 | 1 263,10 | 2034 |  | 2041 | 2015 | 2034 |
| 345 | ул. Ломоносова, д. 10 | 1962 | 2008 | 1 269,70 | 1 269,70 | 2029 |  | 2015 | 2016 | 2029 |
| 346 | ул. Ломоносова, д. 12 | 1962 | 2009 | 1 274,30 | 1 274,30 | 2034 |  | 2042 | 2042 | 2034 |
| 347 | ул. Ломоносова, д. 14 | 1962 | 2010 | 1 174,50 | 1 127,90 | 2015 |  | 2039 | 2016 | 2015 |
| 348 | ул. Ломоносова, д. 16, корп. 1 | 1994 | 2008 | 5 925,90 | 5 925,50 | 2032 |  | 2043 | 2039 | 2032 |
| 349 | ул. Ломоносова, д. 16, корп. 2 | 1996 | 1996 | 2 645,50 | 2 580,70 | 2034 |  | 2040 | 2041 | 2034 |
| 350 | ул. Ломоносова, д. 18 | 1995 | 1995 | 3 332,90 | 3 332,90 | 2033 |  | 2040 | 2040 | 2033 |
| 351 | ул. Ломоносова, д. 20 | 1988 | 2011 | 2 674,53 | 2 674,53 | 2030 |  | 2040 | 2036 | 2030 |
| 352 | ул. Ломоносова, д. 22 | 1993 | 1993 | 4 485,90 | 2 574,90 | 2031 |  | 2042 | 2039 | 2031 |
| 353 | ул. Ломоносова, д. 24 | 2010 | 2010 | 5 664,30 | 4 014,20 | 2043 | 2042 | 2039 | 2042 | 2043 |
| 354 | ул. Ломоносова, д. 24А | 2011 | 2011 | 5 374,30 | 4 027,30 | 2042 | 2040 | 2039 | 2043 | 2042 |
| 355 | ул. Ломоносова, д. 24Б | 2013 | 2013 | 5 803,00 | 5 061,90 | 2041 |  | 2042 | 2042 | 2041 |
| 356 | ул. Луначарского, д. 26 | 1985 | 1985 | 3 877,20 | 3 730,50 | 2026 |  | 2022 | 2035 | 2026 |
| 357 | ул. Луначарского, д. 28 | 1986 | 1986 | 4 141,00 | 4 141,00 | 2030 |  | 2022 | 2036 | 2030 |
| 358 | ул. Луначарского, д. 32 | 1968 | 1968 | 382,40 | 382,40 | 2020 |  | 2040 | 2026 | 2020 |
| 359 | ул. Луначарского, д. 34 | 1970 | 1970 | 351,60 | 351,60 | 2021 |  | 2022 | 2027 | 2021 |
| 360 | ул. Макаренко, д. 41 | 1994 | 1994 | 203,20 | 203,20 | 2032 |  | 2033 | 2040 | 2032 |
| 361 | ул. Маршала Жукова, д. 3 | 1995 | 2013 | 7 604,10 | 6 732,70 | 2033 | 2031 | 2023 | 2042 | 2033 |
| 362 | ул. Маршала Жукова, д. 4 | 1969 | 1969 | 1 773,00 | 1 592,90 | 2020 |  | 2043 | 2026 | 2020 |
| 363 | ул. Маршала Жукова, д. 6 | 1962 | 1962 | 618,20 | 492,30 | 2018 |  | 2019 | 2043 | 2018 |
| 364 | ул. Маршала Жукова, д. 7 | 1986 | 2011 | 4 634,40 | 3 445,40 | 2026 |  | 2042 | 2036 | 2026 |
| 365 | ул. Маршала Жукова, д. 8 | 1960 | 1960 | 432,30 | 386,40 | 2017 |  | 2018 | 2043 | 2017 |
| 366 | ул. Маршала Жукова, д. 9 | 1974 | 1974 | 2 587,00 | 2 497,90 | 2021 |  | 2042 | 2030 | 2021 |
| 367 | ул. Маршала Жукова, д. 11 | 1968 | 2010 | 3 831,10 | 3 551,90 | 2031 |  | 2043 | 2025 | 2031 |
| 368 | ул. Маршала Жукова, д. 12 | 1958 | 1958 | 913,90 | 775,40 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 369 | ул. Маршала Жукова, д. 18 | 1973 | 1973 | 5 832,90 | 3 863,60 | 2020 |  | 2021 | 2029 | 2020 |
| 370 | ул. Маршала Жукова, д. 24 | 1952 | 1952 | 763,20 | 691,40 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 371 | ул. Маршала Жукова, д. 25 | 1959 | 2005 | 423,30 | 403,80 | 2015 |  | 2042 | 2016 | 2015 |
| 372 | ул. Маршала Жукова, д. 26 | 1954 | 1954 | 859,92 | 714,32 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 373 | ул. Маршала Жукова, д. 28 | 1956 | 1956 | 853,30 | 785,90 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 374 | ул. Маршала Жукова, д. 30 | 1970 | 1970 | 3 536,10 | 3 436,80 | 2019 |  | 2020 | 2027 | 2019 |
| 375 | ул. Маршала Жукова, д. 52 | 1999 | 1999 | 936,20 | 854,80 | 2036 |  | 2037 | 2042 | 2036 |
| 376 | ул. Маршала Жукова, д. 70 | 1997 | 2009 | 3 841,00 | 3 791,30 | 2042 |  | 2042 | 2041 | 2042 |
| 377 | ул. Маршала Жукова, д. 70А | 2008 | 2008 | 3 336,00 | 2 442,50 | 2043 |  | 2040 | 2039 | 2043 |
| 378 | ул. Маршала Жукова, д. 72 | 1990 | 2010 | 3 735,30 | 3 244,10 | 2034 | 2024 | 2022 | 2038 | 2034 |
| 379 | ул. Маршала Жукова, д. 74 | 1981 | 1981 | 2 124,70 | 2 049,00 | 2025 |  | 2021 | 2033 | 2025 |
| 380 | ул. Маршала Жукова, д. 74А | 1987 | 2010 | 3 638,40 | 3 175,80 | 2027 | 2043 | 2022 | 2036 | 2027 |
| 381 | ул. Маршала Жукова, д. 78 | 1973 | 1973 | 3 009,40 | 2 709,80 | 2020 |  | 2021 | 2029 | 2020 |
| 382 | ул. Маршала Жукова, д. 80 | 1973 | 1973 | 3 014,40 | 2 714,80 | 2020 |  | 2021 | 2029 | 2020 |
| 383 | ул. Маршала Жукова, д. 82 | 1989 | 2010 | 9 193,20 | 8 189,70 | 2034 | 2039 | 2022 | 2041 | 2034 |
| 384 | ул. Маршала Жукова, д. 84 | 1984 | 2007 | 4 081,00 | 3 657,00 | 2025 |  | 2032 | 2035 | 2025 |
| 385 | ул. Маршала Жукова, д. 86 | 1986 | 2011 | 4 412,10 | 3 884,70 | 2030 |  | 2025 | 2036 | 2030 |
| 386 | ул. Маршала Жукова, д. 86Б | 2010 | 2010 | 3 710,60 | 3 343,30 | 2041 |  | 2039 | 2040 | 2041 |
| 387 | ул. Маршала Жукова, д. 88 | 1975 | 2007 | 6 564,80 | 5 726,10 | 2023 |  | 2043 | 2030 | 2023 |
| 388 | ул. Маршала Жукова, д. 90 | 1972 | 2011 | 4 348,20 | 3 377,10 | 2020 |  | 2021 | 2028 | 2020 |
| 389 | ул. Маршала Жукова, д. 92 | 1976 | 1976 | 2 062,53 | 2 027,50 | 2023 |  | 2019 | 2030 | 2023 |
| 390 | ул. Маршала Жукова, д. 94 | 1977 | 2011 | 3 203,80 | 2 765,00 | 2023 |  | 2039 | 2031 | 2023 |
| 391 | ул. Маршала Жукова, д. 96 | 1977 | 2007 | 3 184,30 | 2 782,80 | 2023 |  | 2021 | 2031 | 2023 |
| 392 | ул. Маршала Жукова, д. 101 | 1994 | 2010 | 2 956,83 | 2 648,63 | 2032 |  | 2023 | 2039 | 2032 |
| 393 | ул. Минусинская, д. 53 | 1964 | 2010 | 1 361,60 | 1 256,40 | 2017 |  | 2041 | 2018 | 2017 |
| 394 | ул. Минусинская, д. 55 | 1965 | 1965 | 960,20 | 960,20 | 2017 |  | 2018 | 2024 | 2017 |
| 395 | ул. Минусинская, д. 59 | 1974 | 2008 | 4 306,60 | 4 184,20 | 2020 |  | 2039 | 2029 | 2020 |
| 396 | ул. Минусинская, д. 61 | 1976 | 1976 | 4 372,80 | 4 157,50 | 2023 |  | 2020 | 2030 | 2023 |
| 397 | ул. Мира, д. 134 | 1978 | 1978 | 1 210,60 | 1 096,00 | 2024 |  | 2021 | 2032 | 2024 |
| 398 | ул. Мичурина, д. 44 | 1969 | 1969 | 366,40 | 366,40 | 2020 |  | 2040 | 2026 | 2020 |
| 399 | ул. Мичурина, д. 44А | 1989 | 1989 | 1 337,90 | 1 337,90 | 2028 |  | 2026 | 2037 | 2028 |
| 400 | ул. Мичурина, д. 45 | 1991 | 1991 | 3 671,70 | 3 670,90 | 2030 |  | 2023 | 2039 | 2030 |
| 401 | ул. Мичурина, д. 46 | 1989 | 1989 | 4 999,10 | 4 955,10 | 2028 |  | 2023 | 2037 | 2028 |
| 402 | ул. Молодежная, д. 6 | 1989 | 1989 | 847,60 | 499,00 | 2028 |  | 2023 | 2037 | 2028 |
| 403 | ул. Молодежная, д. 8 | 1991 | 1991 | 1 466,40 | 867,00 | 2030 |  | 2023 | 2039 | 2030 |
| 404 | ул. Молодежная, д. 10 | 1993 | 1993 | 1 466,40 | 859,10 | 2037 |  | 2022 | 2039 | 2037 |
| 405 | ул. Некрасова, д. 1 | 1985 | 2011 | 14 708,60 | 12 712,60 | 2026 | 2040 | 2022 | 2035 | 2026 |
| 406 | ул. Некрасова, д. 4 | 1973 | 1973 | 3 415,80 | 3 053,30 | 2030 |  | 2020 | 2029 | 2030 |
| 407 | ул. Некрасова, д. 6 | 1963 | 2010 | 3 497,30 | 2 412,30 | 2023 |  | 2016 | 2026 | 2023 |
| 408 | ул. Некрасова, д. 8 | 2007 | 2008 | 5 727,80 | 3 331,20 | 2043 |  | 2041 | 2041 | 2043 |
| 409 | ул. Некрасова, д. 8, корп. 2 | 2012 | 2013 | 9 269,00 | 5 777,00 | 2042 | 2043 | 2039 | 2043 | 2042 |
| 410 | ул. Некрасова, д. 12 | 1994 | 1994 | 4 721,20 | 4 223,50 | 2032 | 2031 | 2022 | 2039 | 2032 |
| 411 | ул. Некрасова, д. 12, корп. 1 | 2000 | 2013 | 8 260,40 | 7 449,90 | 2038 | 2041 | 2023 | 2042 | 2038 |
| 412 | ул. Некрасова, д. 21 | 1997 | 2001 | 3 905,00 | 2 352,50 | 2038 | 2039 | 2023 | 2043 | 2038 |
| 413 | ул. Некрасова, д. 22 | 2001 | 2001 | 6 463,80 | 5 644,60 | 2038 | 2042 | 2039 | 2043 | 2038 |
| 414 | ул. Некрасова, д. 22А | 2007 | 2007 | 4 147,80 | 3 382,40 | 2043 | 2039 | 2038 | 2042 | 2043 |
| 415 | ул. Некрасова, д. 22Б | 2006 | 2006 | 4 677,40 | 3 350,80 | 2042 | 2040 | 2036 | 2043 | 2042 |
| 416 | ул. Некрасова, д. 22В | 2006 | 2006 | 4 570,40 | 3 383,00 | 2042 | 2041 | 2036 | 2039 | 2042 |
| 417 | ул. Некрасова, д. 23 | 1995 | 1995 | 9 158,00 | 9 146,60 | 2033 |  | 2023 | 2040 | 2033 |
| 418 | ул. Некрасова, д. 23А | 2003 | 2003 | 7 226,40 | 5 772,20 | 2040 | 2042 | 2041 | 2043 | 2040 |
| 419 | ул. Некрасова, д. 24 | 1989 | 1989 | 4 093,00 | 3 239,80 | 2028 |  | 2022 | 2037 | 2028 |
| 420 | ул. Некрасова, д. 24А | 1994 | 1994 | 18 212,50 | 16 228,80 | 2032 | 2031 | 2022 | 2039 | 2032 |
| 421 | ул. Некрасова, д. 24Б | 1997 | 2013 | 4 484,90 | 4 484,90 | 2041 |  | 2035 | 2041 | 2041 |
| 422 | ул. Некрасова, д. 25 | 1991 | 1991 | 13 483,90 | 11 942,20 | 2030 | 2041 | 2022 | 2038 | 2030 |
| 423 | ул. Некрасова, д. 26 | 1987 | 1987 | 12 065,40 | 12 065,40 | 2027 | 2022 | 2042 | 2036 | 2027 |
| 424 | ул. Некрасова, д. 26А | 2001 | 2001 | 3 663,60 | 3 086,10 | 2042 | 2043 | 2039 | 2043 | 2042 |
| 425 | ул. Некрасова, д. 27 | 1997 | 1997 | 5 338,10 | 4 785,40 | 2034 |  | 2023 | 2041 | 2034 |
| 426 | ул. Некрасова, д. 28 | 1990 | 2012 | 3 268,90 | 3 216,40 | 2029 |  | 2023 | 2038 | 2029 |
| 427 | ул. Некрасова, д. 30 | 1989 | 2010 | 2 574,30 | 2 519,80 | 2028 |  | 2040 | 2037 | 2028 |
| 428 | ул. Некрасова, д. 32 | 1990 | 1990 | 4 286,60 | 3 844,80 | 2029 | 2042 | 2022 | 2038 | 2029 |
| 429 | ул. Некрасова, д. 34 | 1993 | 1993 | 2 408,80 | 2 342,20 | 2031 | 2028 | 2022 | 2039 | 2031 |
| 430 | ул. Островского, д. 12 | 1953 | 1953 | 445,90 | 410,70 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 431 | ул. Островского, д. 18 | 1964 | 1964 | 2 342,40 | 1 279,40 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2017 |
| 432 | ул. Островского, д. 19 | 1988 | 1988 | 4 830,50 | 4 779,20 | 2027 |  | 2022 | 2037 | 2027 |
| 433 | ул. Островского, д. 20 | 1964 | 1964 | 1 972,60 | 1 972,60 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2017 |
| 434 | ул. Островского, д. 22 | 1963 | 1963 | 1 994,60 | 1 493,20 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |
| 435 | ул. Островского, д. 24 | 1963 | 1963 | 2 087,90 | 1 508,40 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |
| 436 | ул. Павших Коммунаров, д. 90 | 1962 | 1962 | 1 368,90 | 1 199,20 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 437 | ул. Павших Коммунаров, д. 94 | 1962 | 2007 | 1 840,50 | 1 781,00 | 2015 |  | 2043 | 2016 | 2015 |
| 438 | ул. Павших Коммунаров, д. 96 | 1961 | 1988 | 1 817,60 | 1 323,30 | 2015 |  | 2036 | 2016 | 2015 |
| 439 | ул. Павших Коммунаров, д. 98 | 1964 | 2009 | 1 589,80 | 1 546,30 | 2017 |  | 2040 | 2018 | 2017 |
| 440 | ул. Пирятинская, д. 01 | 1991 | 1991 | 3 603,50 | 2 592,80 | 2030 |  | 2031 | 2038 | 2030 |
| 441 | ул. Пирятинская, д. 1 | 1970 | 1970 | 3 935,50 | 3 681,50 | 2026 |  | 2017 | 2027 | 2026 |
| 442 | ул. Пирятинская, д. 03 | 1989 | 1989 | 3 248,80 | 3 248,80 | 2030 |  | 2029 | 2038 | 2030 |
| 443 | ул. Пирятинская, д. 3 | 1972 | 1972 | 2 602,70 | 2 602,70 | 2018 |  | 2019 | 2028 | 2018 |
| 444 | ул. Пирятинская, д. 3А | 1985 | 1985 | 2 802,60 | 2 802,60 | 2026 |  | 2021 | 2035 | 2026 |
| 445 | ул. Пирятинская, д. 3Б | 1992 | 1992 | 2 753,10 | 2 753,10 | 2031 |  | 2022 | 2039 | 2031 |
| 446 | ул. Пирятинская, д. 4 | 1963 | 2011 | 2 040,50 | 1 795,70 | 2015 |  | 2043 | 2043 | 2015 |
| 447 | ул. Пирятинская, д. 05 | 1988 | 2011 | 3 303,70 | 3 303,70 | 2028 |  | 2027 | 2036 | 2028 |
| 448 | ул. Пирятинская, д. 6 | 1970 | 2010 | 2 618,10 | 2 618,10 | 2021 |  | 2041 | 2027 | 2021 |
| 449 | ул. Пирятинская, д. 7 | 1974 | 1974 | 4 497,70 | 4 497,70 | 2018 |  | 2019 | 2029 | 2018 |
| 450 | ул. Пирятинская, д. 9 | 1970 | 1970 | 3 318,00 | 2 950,10 | 2019 |  | 2020 | 2027 | 2019 |
| 451 | ул. Пирятинская, д. 13 | 1970 | 1970 | 3 633,30 | 3 101,50 | 2021 |  | 2022 | 2027 | 2021 |
| 452 | ул. Пирятинская, д. 14 | 1970 | 2011 | 4 427,70 | 4 325,00 | 2036 |  | 2017 | 2041 | 2036 |
| 453 | ул. Пирятинская, д. 15 | 1977 | 1977 | 4 807,20 | 4 316,60 | 2023 |  | 2022 | 2031 | 2023 |
| 454 | ул. Пирятинская, д. 16 | 1964 | 2009 | 2 025,80 | 1 879,70 | 2035 |  | 2017 | 2018 | 2035 |
| 455 | ул. Пирятинская, д. 17 | 1979 | 1979 | 4 801,20 | 4 364,20 | 2024 |  | 2022 | 2032 | 2024 |
| 456 | ул. Пирятинская, д. 17А | 1986 | 1986 | 5 321,90 | 4 755,70 | 2026 |  | 2022 | 2036 | 2026 |
| 457 | ул. Пирятинская, д. 18 | 1973 | 2010 | 3 623,10 | 2 606,10 | 2026 |  | 2018 | 2029 | 2026 |
| 458 | ул. Пирятинская, д. 19 | 1976 | 1976 | 4 828,00 | 4 261,40 | 2023 |  | 2022 | 2031 | 2023 |
| 459 | ул. Пирятинская, д. 19А | 1993 | 1993 | 3 519,40 | 3 184,20 | 2031 |  | 2023 | 2039 | 2031 |
| 460 | ул. Пирятинская, д. 19Г | 2011 | 2011 | 5 837,70 | 5 437,60 | 2043 |  | 2043 | 2041 | 2043 |
| 461 | ул. Пирятинская, д. 21 | 1982 | 1982 | 4 839,00 | 4 388,50 | 2025 |  | 2022 | 2034 | 2025 |
| 462 | ул. Пирятинская, д. 21А | 1988 | 1988 | 5 316,50 | 4 757,80 | 2028 |  | 2022 | 2037 | 2028 |
| 463 | ул. Пирятинская, д. 21Б | 1997 | 1997 | 4 307,50 | 3 914,50 | 2035 |  | 2023 | 2041 | 2035 |
| 464 | ул. Пирятинская, д. 21В | 1999 | 1999 | 4 278,60 | 3 888,40 | 2036 |  | 2023 | 2042 | 2036 |
| 465 | ул. Пирятинская, д. 21Г | 2009 | 2009 | 6 084,10 | 4 576,90 | 2043 |  | 2043 | 2042 | 2043 |
| 466 | ул. Пирятинская, д. 22 | 1975 | 2011 | 3 474,70 | 2 545,40 | 2023 |  | 2043 | 2030 | 2023 |
| 467 | ул. Пирятинская, д. 23 | 1970 | 1970 | 4 842,50 | 4 425,50 | 2021 |  | 2022 | 2027 | 2021 |
| 468 | ул. Пирятинская, д. 23А | 2013 | 2013 | 3 483,70 | 3 483,70 | 2041 |  | 2041 | 2039 | 2041 |
| 469 | ул. Пирятинская, д. 25 | 1971 | 1971 | 4 859,70 | 4 354,20 | 2021 |  | 2022 | 2027 | 2021 |
| 470 | ул. Пирятинская, д. 29 | 1972 | 1972 | 4 395,10 | 4 395,10 | 2021 |  | 2022 | 2028 | 2021 |
| 471 | ул. Пирятинская, д. 30 | 1980 | 2000 | 4 900,60 | 4 815,20 | 2024 |  | 2020 | 2033 | 2024 |
| 472 | ул. Пирятинская, д. 31 | 1968 | 1986 | 3 804,10 | 1 664,70 | 2026 |  | 2039 | 2035 | 2026 |
| 473 | ул. Пирятинская, д. 38 | 1981 | 1981 | 5 265,20 | 4 699,80 | 2028 |  | 2020 | 2033 | 2028 |
| 474 | ул. Портовая, д. 59 | 1994 | 1994 | 2 249,30 | 2 249,30 | 2032 |  | 2023 | 2040 | 2032 |
| 475 | ул. Портовая, д. 70 | 1971 | 1971 | 332,50 | 332,50 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 476 | ул. Пушкина, д. 1 | 1981 | 1981 | 10 612,20 | 10 466,40 | 2025 | 2043 | 2030 | 2034 | 2025 |
| 477 | ул. Пушкина, д. 19 | 2007 | 2011 | 7 892,00 | 6 307,00 | 2043 |  | 2042 | 2043 | 2043 |
| 478 | ул. Пушкина, д. 21 | 1986 | 1986 | 4 344,10 | 4 279,40 | 2032 |  | 2025 | 2036 | 2032 |
| 479 | ул. Пушкина, д. 23 | 1979 | 1979 | 4 406,60 | 4 359,90 | 2030 |  | 2022 | 2032 | 2030 |
| 480 | ул. Пушкина, д. 25 | 1985 | 1985 | 10 872,40 | 10 872,40 | 2026 | 2041 | 2042 | 2035 | 2026 |
| 481 | ул. Пушкина, д. 32 | 1961 | 2000 | 1 360,80 | 1 009,00 | 2015 |  | 2038 | 2039 | 2015 |
| 482 | ул. Пушкина, д. 36 | 1966 | 1966 | 1 595,10 | 1 356,70 | 2020 |  | 2038 | 2024 | 2020 |
| 483 | ул. Пушкина, д. 38 | 2002 | 2002 | 3 062,90 | 2 557,50 | 2039 | 2040 | 2023 | 2043 | 2039 |
| 484 | ул. Пушкина, д. 40 | 1999 | 1999 | 1 846,60 | 1 543,90 | 2036 | 2037 | 2023 | 2042 | 2036 |
| 485 | ул. Пушкина, д. 42 | 1996 | 1996 | 2 287,40 | 1 622,70 | 2034 | 2037 | 2023 | 2041 | 2034 |
| 486 | ул. Пушкина, д. 44 | 1997 | 1997 | 5 045,40 | 3 036,10 | 2034 |  | 2022 | 2041 | 2034 |
| 487 | ул. Пушкина, д. 46 | 1974 | 2002 | 6 667,00 | 5 372,10 | 2020 |  | 2039 | 2029 | 2020 |
| 488 | ул. Пушкина, д. 50 | 1965 | 1965 | 3 502,00 | 2 568,80 | 2018 |  | 2019 | 2024 | 2018 |
| 489 | ул. Пушкина, д. 52 | 1969 | 1969 | 2 675,80 | 2 486,80 | 2019 |  | 2020 | 2026 | 2019 |
| 490 | ул. Пушкина, д. 54 | 1970 | 1970 | 5 061,40 | 3 654,60 | 2019 |  | 2020 | 2027 | 2019 |
| 491 | ул. Пушкина, д. 54Б | 2009 | 2009 | 6 000,00 | 2 967,20 | 2039 | 2041 | 2041 | 2043 | 2039 |
| 492 | ул. Пушкина, д. 56А | 1988 | 1988 | 4 138,40 | 3 533,40 | 2027 | 2041 | 2022 | 2037 | 2027 |
| 493 | ул. Пушкина, д. 56Б | 1995 | 2007 | 5 727,00 | 5 481,40 | 2033 |  | 2043 | 2040 | 2033 |
| 494 | ул. Пушкина, д. 58 | 1969 | 2007 | 4 895,80 | 3 927,80 | 2019 |  | 2043 | 2026 | 2019 |
| 495 | ул. Пушкина, д. 66 | 2008 | 2008 | 1 799,90 | 1 141,70 | 2040 | 2043 | 2035 | 2041 | 2040 |
| 496 | ул. Пушкина, д. 67 | 1994 | 1994 | 2 847,60 | 2 030,80 | 2032 |  | 2022 | 2039 | 2032 |
| 497 | ул. Пушкина, д. 68 | 1966 | 2011 | 2 765,00 | 2 073,10 | 2018 |  | 2019 | 2024 | 2018 |
| 498 | ул. Пушкина, д. 80 | 1965 | 2011 | 2 246,60 | 1 513,40 | 2018 |  | 2019 | 2024 | 2018 |
| 499 | ул. Пушкина, д. 82 | 1966 | 2011 | 1 522,50 | 1 274,40 | 2018 |  | 2019 | 2024 | 2018 |
| 500 | ул. Пушкина, д. 91 | 1973 | 1973 | 4 858,80 | 4 169,50 | 2020 |  | 2021 | 2029 | 2020 |
| 501 | ул. Пушкина, д. 96 | 1973 | 2011 | 6 421,90 | 3 860,80 | 2020 |  | 2037 | 2029 | 2020 |
| 502 | ул. Пушкина, д. 97 | 1971 | 2010 | 2 989,20 | 2 322,30 | 2019 |  | 2020 | 2027 | 2019 |
| 503 | ул. Пушкина, д. 98 | 1975 | 1975 | 2 426,60 | 2 125,80 | 2023 |  | 2020 | 2030 | 2023 |
| 504 | ул. Пушкина, д. 100 | 1977 | 2008 | 14 763,00 | 11 154,65 | 2024 | 2042 | 2043 | 2031 | 2024 |
| 505 | ул. Пушкина, д. 113 | 1971 | 2011 | 2 701,00 | 2 104,00 | 2026 |  | 2019 | 2027 | 2026 |
| 506 | ул. Пушкина, д. 113А | 1996 | 1996 | 2 246,00 | 2 145,60 | 2034 |  | 2035 | 2041 | 2034 |
| 507 | ул. Пушкина, д. 115 | 1973 | 1973 | 4 670,20 | 2 112,90 | 2020 |  | 2021 | 2029 | 2020 |
| 508 | ул. Пушкина, д. 117 | 1994 | 2010 | 4 562,40 | 3 656,40 | 2032 | 2041 | 2033 | 2039 | 2032 |
| 509 | ул. Пушкина, д. 118 | 1968 | 1968 | 2 065,60 | 1 516,00 | 2015 |  | 2016 | 2025 | 2015 |
| 510 | ул. Пушкина, д. 120 | 1966 | 1966 | 1 989,10 | 1 854,00 | 2015 |  | 2016 | 2024 | 2015 |
| 511 | ул. Пушкина, д. 122 | 1970 | 1970 | 3 410,80 | 2 710,90 | 2017 |  | 2018 | 2027 | 2017 |
| 512 | ул. Пушкина, д. 123 | 1977 | 1977 | 7 391,40 | 6 841,30 | 2023 | 2033 | 2021 | 2031 | 2023 |
| 513 | ул. Пушкина, д. 124 | 1970 | 1970 | 2 059,70 | 1 475,90 | 2017 |  | 2018 | 2027 | 2017 |
| 514 | ул. Пушкина, д. 126 | 1969 | 1969 | 1 793,20 | 1 421,40 | 2016 |  | 2017 | 2026 | 2016 |
| 515 | ул. Пушкина, д. 137 | 1955 | 2010 | 1 485,40 | 963,60 | 2015 |  | 2016 | 2042 | 2015 |
| 516 | ул. Пушкина, д. 145 | 1959 | 1958 | 674,60 | 623,60 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 517 | ул. Пушкина, д. 154 | 1991 | 2007 | 4 320,90 | 3 904,10 | 2030 |  | 2022 | 2038 | 2030 |
| 518 | ул. Пушкина, д. 155 | 1984 | 1984 | 6 244,70 | 4 177,40 | 2025 |  | 2022 | 2035 | 2025 |
| 519 | ул. Пушкина, д. 156 | 1992 | 2007 | 4 286,30 | 3 824,20 | 2031 |  | 2022 | 2039 | 2031 |
| 520 | ул. Пушкина, д. 160 | 1976 | 2011 | 6 380,70 | 5 712,30 | 2023 |  | 2036 | 2031 | 2023 |
| 521 | ул. Пушкина, д. 164 | 1978 | 2007 | 4 909,70 | 4 348,60 | 2024 |  | 2021 | 2032 | 2024 |
| 522 | ул. Пушкина, д. 166 | 1979 | 2007 | 6 235,20 | 5 652,20 | 2024 |  | 2035 | 2032 | 2024 |
| 523 | ул. Пушкина, д. 168 | 1983 | 2007 | 4 882,30 | 4 442,60 | 2031 |  | 2022 | 2039 | 2031 |
| 524 | ул. Пушкина, д. 170 | 1975 | 2010 | 6 469,60 | 5 373,80 | 2023 |  | 2029 | 2030 | 2023 |
| 525 | ул. Пушкина, д. 182 | 1970 | 2007 | 2 769,80 | 1 717,80 | 2017 |  | 2043 | 2027 | 2017 |
| 526 | ул. Пушкина, д. 186 | 1954 | 1954 | 759,40 | 535,00 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 527 | ул. Пушкина, д. 188 | 1954 | 1954 | 766,30 | 574,40 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 528 | ул. Пушкина, д. 193 | 1970 | 2011 | 3 383,90 | 2 720,90 | 2019 |  | 2020 | 2027 | 2019 |
| 529 | ул. Пушкина, д. 195 | 1968 | 2011 | 3 433,10 | 2 871,70 | 2018 |  | 2019 | 2026 | 2018 |
| 530 | ул. Пушкина, д. 199 | 1985 | 1985 | 4 475,10 | 3 546,20 | 2026 |  | 2022 | 2035 | 2026 |
| 531 | ул. Пушкина, д. 199А | 1986 | 2007 | 2 714,90 | 2 251,30 | 2026 |  | 2025 | 2036 | 2026 |
| 532 | ул. Пушкина, д. 199Б | 1994 | 1994 | 10 627,30 | 8 701,30 | 2032 |  | 2039 | 2040 | 2032 |
| 533 | ул. Пушкина, д. 215 | 1960 | 2004 | 774,85 | 465,50 | 2015 |  | 2041 | 2041 | 2015 |
| 534 | ул. Рыбацкая, д. 21 | 1979 | 1979 | 4 988,20 | 4 888,20 | 2024 |  | 2039 | 2032 | 2024 |
| 535 | ул. Рыбацкая, д. 21А | 1990 | 1990 | 1 735,80 | 1 732,90 | 2029 |  | 2039 | 2038 | 2029 |
| 536 | ул. Рыбацкая, д. 23 | 1980 | 1980 | 5 675,00 | 5 524,70 | 2024 |  | 2040 | 2033 | 2024 |
| 537 | ул. Советская, д. 30 | 1962 | 2011 | 1 297,30 | 941,30 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 538 | ул. Советская, д. 32 | 1962 | 2011 | 2 738,70 | 1 916,50 | 2015 |  | 2042 | 2016 | 2015 |
| 539 | ул. Советская, д. 34 | 1962 | 2011 | 1 405,00 | 953,50 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 540 | ул. Советская, д. 36 | 1963 | 2011 | 2 612,20 | 2 089,90 | 2016 |  | 2042 | 2017 | 2016 |
| 541 | ул. Советская, д. 38 | 1963 | 2011 | 1 401,40 | 946,80 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |
| 542 | ул. Советская, д. 40 | 1965 | 2011 | 2 753,70 | 2 026,10 | 2018 |  | 2043 | 2024 | 2018 |
| 543 | ул. Советская, д. 42 | 1965 | 2011 | 1 340,20 | 966,10 | 2018 |  | 2019 | 2024 | 2018 |
| 544 | ул. Советская, д. 44 | 1975 | 1975 | 4 320,60 | 2 723,20 | 2023 |  | 2020 | 2030 | 2023 |
| 545 | ул. Советская, д. 46 | 1993 | 1993 | 5 286,10 | 3 227,70 | 2041 | 2031 | 2040 | 2039 | 2041 |
| 546 | ул. Советская, д. 47 | 1968 | 2011 | 4 074,10 | 3 564,10 | 2019 |  | 2020 | 2026 | 2019 |
| 547 | ул. Советская, д. 48 | 2006 | 2003 | 15 150,00 | 12 287,10 | 2042 | 2039 | 2030 | 2040 | 2042 |
| 548 | ул. Советская, д. 49 | 1968 | 2011 | 4 059,90 | 3 275,40 | 2019 |  | 2020 | 2026 | 2019 |
| 549 | ул. Советская, д. 90 | 2001 | 2001 | 3 509,80 | 2 143,20 | 2034 | 2039 | 2022 | 2041 | 2034 |
| 550 | ул. Советская, д. 113 | 1991 | 1991 | 13 373,00 | 11 991,30 | 2030 | 2026 | 2031 | 2038 | 2030 |
| 551 | ул. Советская, д. 115 | 1980 | 2010 | 4 791,30 | 4 248,30 | 2024 |  | 2021 | 2033 | 2024 |
| 552 | ул. Советская, д. 117 | 1981 | 2010 | 4 791,30 | 4 248,30 | 2025 |  | 2021 | 2033 | 2025 |
| 553 | ул. Советская, д. 119 | 1970 | 2010 | 4 878,80 | 4 356,30 | 2025 |  | 2019 | 2034 | 2025 |
| 554 | ул. Советская, д. 121 | 1987 | 2007 | 3 601,00 | 2 923,30 | 2027 |  | 2022 | 2036 | 2027 |
| 555 | ул. Советская, д. 125 | 1982 | 2010 | 6 301,80 | 5 545,10 | 2025 |  | 2021 | 2034 | 2025 |
| 556 | ул. Советская, д. 136 | 1990 | 1990 | 10 844,80 | 6 653,50 | 2029 | 2024 | 2022 | 2038 | 2029 |
| 557 | ул. Советская, д. 164 | 1969 | 1969 | 416,60 | 377,20 | 2019 |  | 2020 | 2026 | 2019 |
| 558 | ул. Советская, д. 166 | 1967 | 1967 | 436,60 | 267,30 | 2018 |  | 2019 | 2025 | 2018 |
| 559 | ул. Советская, д. 167 | 1972 | 1972 | 3 929,50 | 1 919,00 | 2023 |  | 2018 | 2030 | 2023 |
| 560 | ул. Советская, д. 168 | 1982 | 1982 | 1 569,40 | 946,90 | 2025 |  | 2021 | 2034 | 2025 |
| 561 | ул. Советская, д. 169 | 1967 | 1967 | 3 484,00 | 2 112,80 | 2015 |  | 2016 | 2025 | 2015 |
| 562 | ул. Советская, д. 169А | 2007 | 2007 | 2 263,10 | 2 041,10 | 2043 |  | 2043 | 2039 | 2043 |
| 563 | ул. Советская, д. 171 | 1968 | 1968 | 3 249,60 | 1 373,61 | 2015 |  | 2016 | 2025 | 2015 |
| 564 | ул. Советская, д. 177 | 1969 | 2010 | 3 844,90 | 3 422,00 | 2016 |  | 2039 | 2026 | 2016 |
| 565 | ул. Совхозная, д .51 | 1971 | 1971 | 346,10 | 346,10 | 2030 |  | 2015 | 2016 | 2030 |
| 566 | ул. Совхозная, д. 53 | 1970 | 1970 | 339,80 | 339,80 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 567 | ул. Совхозная, д. 55 | 1968 | 1968 | 363,60 | 337,60 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 568 | ул. Совхозная, д. 57 | 1968 | 1968 | 338,70 | 338,70 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 569 | ул. Совхозная, д. 61 | 1972 | 1972 | 952,30 | 870,40 | 2026 |  | 2018 | 2028 | 2026 |
| 570 | ул. Совхозная, д. 63 | 1970 | 1970 | 954,80 | 864,60 | 2017 |  | 2018 | 2027 | 2017 |
| 571 | ул. Согринская, д. 12А | 1968 | 1968 | 737,70 | 737,70 | 2020 |  | 2021 | 2043 | 2020 |
| 572 | ул. Согринская, д. 59 | 1981 | 1981 | 1 815,00 | 1 022,00 | 2025 |  | 2022 | 2034 | 2025 |
| 573 | ул. Согринская, д. 61 | 1974 | 1974 | 1 102,60 | 735,30 | 2021 |  | 2022 | 2030 | 2021 |
| 574 | ул. Согринская, д. 63 | 1975 | 1975 | 1 102,60 | 751,40 | 2023 |  | 2022 | 2030 | 2023 |
| 575 | ул. Согринская, д. 67 | 1968 | 1968 | 397,10 | 246,30 | 2020 |  | 2021 | 2026 | 2020 |
| 576 | ул. Согринская, д. 69 | 1970 | 1970 | 554,10 | 375,40 | 2021 |  | 2022 | 2027 | 2021 |
| 577 | ул. Согринская, д. 71 | 1970 | 1970 | 589,50 | 376,00 | 2021 |  | 2022 | 2027 | 2021 |
| 578 | ул. Согринская, д. 116 | 1974 | 2010 | 3 170,00 | 2 124,00 | 2021 |  | 2022 | 2030 | 2021 |
| 579 | ул. Согринская, д. 118 | 1964 | 1964 | 425,50 | 322,90 | 2019 |  | 2039 | 2020 | 2019 |
| 580 | ул. Согринская, д. 120 | 1964 | 1964 | 452,50 | 322,90 | 2028 |  | 2039 | 2037 | 2028 |
| 581 | ул. Согринская, д. 122 | 1964 | 1964 | 452,50 | 322,90 | 2019 |  | 2040 | 2020 | 2019 |
| 582 | ул. Согринская, д. 126 | 1987 | 1987 | 5 548,90 | 3 179,50 | 2027 |  | 2022 | 2036 | 2027 |
| 583 | ул. Стофато, д. 2 | 1989 | 1989 | 4 757,80 | 4 049,80 | 2029 |  | 2028 | 2037 | 2029 |
| 584 | ул. Стофато, д. 4 | 1995 | 1995 | 24 875,50 | 10 352,10 | 2033 |  | 2034 | 2040 | 2033 |
| 585 | ул. Стофато, д. 5В | 2009 | 2009 | 4 636,50 | 3 344,30 | 2041 | 2042 | 2037 | 2041 | 2041 |
| 586 | ул. Стофато, д. 5Д | 2012 | 2012 | 9 987,00 | 2 793,70 | 2039 | 2040 | 2039 | 2041 | 2039 |
| 587 | ул. Стофато, д. 6 | 1996 | 2008 | 4 279,70 | 4 279,70 | 2034 |  | 2035 | 2041 | 2034 |
| 588 | ул. Стофато, д. 6А | 2006 | 2006 | 3 313,40 | 3 001,00 | 2042 |  | 2043 | 2042 | 2042 |
| 589 | ул. Стофато, д. 7 | 1998 | 1998 | 2 853,00 | 2 853,00 | 2035 |  | 2023 | 2041 | 2035 |
| 590 | ул. Стофато, д. 9 | 1995 | 1995 | 6 447,30 | 6 396,00 | 2033 |  | 2041 | 2040 | 2033 |
| 591 | ул. Стофато, д. 10 | 1996 | 1996 | 6 504,80 | 6 447,40 | 2034 |  | 2041 | 2041 | 2034 |
| 592 | ул. Стофато, д. 14 | 2010 | 2010 | 6 979,20 | 6 173,70 | 2039 |  | 2042 | 2043 | 2039 |
| 593 | ул. Стофато, д. 14А | 2009 | 2009 | 3 948,50 | 3 356,90 | 2040 |  | 2041 | 2039 | 2040 |
| 594 | ул. Стофато, д. 16 | 2004 | 2004 | 8 296,99 | 8 296,99 | 2039 | 2041 | 2043 | 2039 | 2039 |
| 595 | ул. Стофато, д. 20 | 1996 | 1996 | 4 563,90 | 4 374,90 | 2034 |  | 2022 | 2041 | 2034 |
| 596 | ул. Тараса Шевченко, д. 57 | 1972 | 1972 | 5 424,00 | 2 496,00 | 2018 |  | 2019 | 2028 | 2018 |
| 597 | ул. Тараса Шевченко, д. 58 | 1975 | 1975 | 4 829,10 | 4 382,90 | 2023 |  | 2020 | 2030 | 2023 |
| 598 | ул. Тараса Шевченко, д. 60 | 1969 | 2008 | 3 397,20 | 2 619,50 | 2019 |  | 2037 | 2026 | 2019 |
| 599 | ул. Тараса Шевченко, д. 64 | 1968 | 1968 | 3 204,10 | 2 555,90 | 2019 |  | 2020 | 2026 | 2019 |
| 600 | ул. Тараса Шевченко, д. 66 | 1972 | 1972 | 2 932,60 | 1 735,00 | 2020 |  | 2021 | 2028 | 2020 |
| 601 | ул. Тараса Шевченко, д. 68 | 1973 | 1973 | 5 721,10 | 5 550,90 | 2021 |  | 2040 | 2029 | 2021 |
| 602 | ул. Тараса Шевченко, д. 72 | 1972 | 2002 | 4 836,10 | 4 281,80 | 2020 |  | 2039 | 2028 | 2020 |
| 603 | ул. Тараса Шевченко, д. 84 | 1959 | 1959 | 705,90 | 483,80 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 604 | ул. Тараса Шевченко, д. 88 | 1959 | 1959 | 1 260,70 | 1 064,80 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 605 | ул. Тельмана, д. 83 | 1991 | 2012 | 5 887,70 | 5 450,60 | 2035 |  | 2042 | 2038 | 2035 |
| 606 | ул. Тельмана, д. 84 | 1977 | 2013 | 2 691,90 | 2 691,90 | 2024 |  | 2022 | 2031 | 2024 |
| 607 | ул. Тельмана, д. 87 | 1981 | 1981 | 4 887,40 | 4 293,10 | 2025 |  | 2022 | 2034 | 2025 |
| 608 | ул. Тельмана, д. 91 | 1986 | 1986 | 4 471,30 | 4 335,60 | 2026 |  | 2022 | 2036 | 2026 |
| 609 | ул. Тельмана, д. 94 | 1986 | 2007 | 2 372,60 | 2 305,40 | 2026 | 2041 | 2039 | 2042 | 2026 |
| 610 | ул. Тельмана, д. 96 | 1978 | 1978 | 5 677,50 | 5 673,50 | 2024 |  | 2039 | 2032 | 2024 |
| 611 | ул. Тельмана, д. 96А | 1982 | 2012 | 2 743,50 | 2 685,00 | 2025 |  | 2022 | 2034 | 2025 |
| 612 | ул. Тельмана, д. 98А | 1988 | 2011 | 4 406,60 | 4 257,50 | 2028 |  | 2041 | 2037 | 2028 |
| 613 | ул. Тельмана, д. 143 | 1989 | 2009 | 6 959,10 | 6 574,10 | 2028 |  | 2032 | 2037 | 2028 |
| 614 | ул. Торговая, д. 1 | 1992 | 1992 | 12 921,00 | 11 961,00 | 2031 | 2042 | 2022 | 2039 | 2031 |
| 615 | ул. Торговая, д. 2, корп. 1 | 1988 | 1988 | 3 330,40 | 3 230,80 | 2028 |  | 2022 | 2037 | 2028 |
| 616 | ул. Торговая, д. 2, корп. 2 | 1988 | 1988 | 3 658,90 | 3 156,20 | 2028 |  | 2022 | 2037 | 2028 |
| 617 | ул. Торговая, д. 4 | 1988 | 1988 | 3 599,10 | 3 271,95 | 2027 |  | 2043 | 2036 | 2027 |
| 618 | ул. Торговая, д. 4Б | 2004 | 2004 | 3 798,60 | 3 341,00 | 2041 | 2040 | 2033 | 2043 | 2041 |
| 619 | ул. Торговая, д. 6 | 1979 | 1979 | 3 290,50 | 3 290,50 | 2024 |  | 2022 | 2032 | 2024 |
| 620 | ул. Торговая, д. 8 | 1980 | 1980 | 3 895,90 | 2 088,20 | 2024 |  | 2020 | 2033 | 2024 |
| 621 | ул. Торговая, д. 10 | 1989 | 1989 | 4 755,70 | 4 755,70 | 2028 | 2023 | 2022 | 2037 | 2028 |
| 622 | ул. Торговая, д. 14 | 1986 | 1986 | 8 657,30 | 5 353,60 | 2026 | 2043 | 2022 | 2036 | 2026 |
| 623 | ул. Торговая, д. 20 | 1979 | 1979 | 2 685,60 | 1 832,90 | 2024 |  | 2021 | 2032 | 2024 |
| 624 | ул. Торговая, д. 22 | 1979 | 1979 | 2 717,70 | 1 855,70 | 2024 |  | 2021 | 2032 | 2024 |
| 625 | ул. Торговая, д. 24 | 1986 | 1986 | 2 374,10 | 1 281,00 | 2026 | 2039 | 2022 | 2036 | 2026 |
| 626 | ул. Торговая, д. 26 | 1987 | 1987 | 2 392,40 | 1 284,60 | 2027 | 2040 | 2022 | 2036 | 2027 |
| 627 | ул. Торговая, д. 28 | 1988 | 1988 | 7 278,00 | 4 447,70 | 2027 | 2041 | 2022 | 2037 | 2027 |
| 628 | ул. Торговая, д. 30 | 1981 | 1981 | 4 664,20 | 2 982,00 | 2025 |  | 2021 | 2033 | 2025 |
| 629 | ул. Торговая, д. 32 | 2010 | 2010 | 4 692,10 | 3 064,10 | 2042 | 2043 | 2043 | 2041 | 2042 |
| 630 | ул. Торговая, д. 34 | 1980 | 1980 | 2 687,80 | 1 821,50 | 2024 |  | 2021 | 2033 | 2024 |
| 631 | ул. Торговая, д. 36 | 1987 | 1987 | 2 844,40 | 1 677,80 | 2027 |  | 2022 | 2036 | 2027 |
| 632 | ул. Торговая, д. 38 | 1989 | 1989 | 13 463,30 | 8 332,50 | 2028 | 2043 | 2022 | 2037 | 2028 |
| 633 | ул. Торосова, д. 2, корп. 1 | 2005 | 2005 | 9 074,70 | 7 257,30 | 2042 |  | 2040 | 2039 | 2042 |
| 634 | ул. Торосова, д. 2, корп. 2 | 2005 | 2005 | 3 844,50 | 3 387,60 | 2042 | 2041 | 2041 | 2040 | 2042 |
| 635 | ул. Торосова, д. 4 | 2007 | 2007 | 2 521,30 | 1 618,70 | 2043 |  | 2038 | 2039 | 2043 |
| 636 | ул. Торосова, д. 8 | 2000 | 2000 | 6 890,80 | 6 086,00 | 2037 |  | 2038 | 2042 | 2037 |
| 637 | ул. Торосова, д. 8А | 2009 | 2008 | 12 011,10 | 7 621,40 | 2040 | 2040 | 2041 | 2040 | 2040 |
| 638 | ул. Торосова, д. 12 | 2000 | 2000 | 10 844,00 | 8 720,40 | 2038 |  | 2023 | 2042 | 2038 |
| 639 | ул. Торосова, д. 12, корп. 2 | 2005 | 2005 | 3 892,10 | 3 140,30 | 2041 |  | 2042 | 2041 | 2041 |
| 640 | ул. Торосова, д. 14 | 1980 | 1980 | 5 721,00 | 3 795,30 | 2024 |  | 2021 | 2033 | 2024 |
| 641 | ул. Торосова, д. 15 | 2011 | 2011 | 8 042,80 | 5 184,00 | 2040 | 2042 | 2042 | 2042 | 2040 |
| 642 | ул. Торосова, д. 15А | 2012 | 2012 | 6 483,50 | 5 184,50 | 2039 |  | 2042 | 2042 | 2039 |
| 643 | ул. Торосова, д. 16 | 1981 | 1981 | 4 190,90 | 2 910,10 | 2025 |  | 2021 | 2033 | 2025 |
| 644 | ул. Торосова, д. 17 | 2002 | 2002 | 22 399,70 | 13 676,40 | 2039 | 2040 | 2042 | 2043 | 2039 |
| 645 | ул. Торосова, д. 18 | 1988 | 1988 | 14 866,70 | 9 067,70 | 2028 | 2042 | 2022 | 2037 | 2028 |
| 646 | ул. Торосова, д. 19 | 1998 | 1998 | 7 434,20 | 7 434,20 | 2035 |  | 2023 | 2041 | 2035 |
| 647 | ул. Торосова, д. 21 | 2005 | 2005 | 13 253,20 | 10 656,10 | 2042 |  | 2035 | 2041 | 2042 |
| 648 | ул. Торосова, д. 23 | 1994 | 1994 | 9 459,40 | 5 931,40 | 2032 |  | 2022 | 2040 | 2032 |
| 649 | ул. Торосова, д. 26 | 1996 | 1996 | 4 932,30 | 2 944,20 | 2034 |  | 2023 | 2041 | 2034 |
| 650 | ул. Трудовая, д. 9 | 2007 | 2007 | 2 344,00 | 1 097,90 | 2043 | 2043 | 2039 | 2039 | 2043 |
| 651 | ул. Трудовая, д. 11 | 1979 | 2010 | 4 396,20 | 4 336,70 | 2031 |  | 2020 | 2032 | 2031 |
| 652 | ул. Трудовая, д. 13 | 1978 | 2010 | 2 689,50 | 2 689,50 | 2031 |  | 2020 | 2032 | 2031 |
| 653 | ул. Трудовая, д. 41 | 1974 | 2010 | 4 406,10 | 4 299,50 | 2019 |  | 2041 | 2029 | 2019 |
| 654 | ул. Трудовая, д .43 | 1974 | 2011 | 4 337,30 | 4 231,90 | 2027 |  | 2043 | 2029 | 2027 |
| 655 | ул. Трудовая, д. 45 | 1975 | 2012 | 2 720,10 | 2 658,70 | 2031 |  | 2019 | 2030 | 2031 |
| 656 | ул. Трудовая, д. 73 | 1995 | 1995 | 3 252,20 | 1 911,70 | 2033 |  | 2022 | 2040 | 2033 |
| 657 | ул. Трудовая, д. 73А | 1998 | 1996 | 4 878,30 | 4 877,70 | 2035 |  | 2022 | 2041 | 2035 |
| 658 | ул. Трудовая, д. 73Б | 2008 | 2008 | 2 412,90 | 2 092,80 | 2043 |  | 2040 | 2040 | 2043 |
| 659 | ул. Трудовая, д. 73В | 2007 | 2007 | 16 196,20 | 10 916,00 | 2041 | 2043 | 2040 | 2042 | 2041 |
| 660 | ул. Трудовая, д. 92 | 2002 | 2002 | 3 175,00 | 3 144,70 | 2039 | 2040 | 2023 | 2043 | 2039 |
| 661 | ул. Тувинская, д. 13 | 1984 | 1984 | 903,70 | 825,70 | 2025 |  | 2022 | 2035 | 2025 |
| 662 | ул. Фадеева, д. 121 | 1969 | 1969 | 1 052,60 | 970,40 | 2020 |  | 2021 | 2026 | 2020 |
| 663 | ул. Фадеева, д. 123 | 1981 | 1981 | 2 997,10 | 2 704,60 | 2025 |  | 2022 | 2034 | 2025 |
| 664 | ул. Флотская, д. 15 | 1969 | 1969 | 376,60 | 376,60 | 2020 |  | 2021 | 2026 | 2020 |
| 665 | ул. Флотская, д. 17 | 1971 | 1971 | 342,60 | 342,60 | 2021 |  | 2022 | 2027 | 2021 |
| 666 | ул. Флотская, д. 17А | 1972 | 1972 | 353,60 | 353,60 | 2021 |  | 2022 | 2028 | 2021 |
| 667 | ул. Хакасская, д. 17 | 1957 | 1957 | 415,20 | 415,20 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 668 | ул. Хакасская, д. 19 | 1957 | 1957 | 410,60 | 410,60 | 2015 |  | 2041 | 2016 | 2015 |
| 669 | ул. Хакасская, д. 32 | 1976 | 1976 | 4 645,30 | 3 498,50 | 2023 |  | 2022 | 2031 | 2023 |
| 670 | ул. Хакасская, д. 72 | 1939 | 2007 | 619,90 | 573,90 | 2043 |  | 2040 | 2042 | 2043 |
| 671 | ул. Хакасская, д. 75 | 1967 | 1967 | 2 932,40 | 2 684,40 | 2031 |  | 2018 | 2025 | 2031 |
| 672 | ул. Хакасская, д. 75А | 1980 | 2010 | 2 593,50 | 2 553,20 | 2024 | 2041 | 2021 | 2033 | 2024 |
| 673 | ул. Хакасская, д. 77 | 2003 | 2003 | 1 679,40 | 1 679,40 | 2040 | 2043 | 2041 | 2043 | 2040 |
| 674 | ул. Хакасская, д. 80 | 1969 | 2011 | 5 997,50 | 5 400,00 | 2019 |  | 2039 | 2026 | 2019 |
| 675 | ул. Хакасская, д. 143 | 1981 | 2009 | 4 389,60 | 4 389,60 | 2032 |  | 2020 | 2033 | 2032 |
| 676 | ул. Хакасская, д. 171 | 2011 | 2011 | 4 668,00 | 3 693,00 | 2041 |  | 2043 | 2040 | 2041 |
| 677 | ул. Хакасская, д. 214 | 1970 | 2005 | 6 137,20 | 3 758,30 | 2029 |  | 2017 | 2027 | 2029 |
| 678 | ул. Чертыгашева, д. 40 | 1983 | 2001 | 4 135,50 | 3 231,00 | 2025 |  | 2022 | 2034 | 2025 |
| 679 | ул. Чертыгашева, д. 42 | 1969 | 1969 | 3 520,30 | 3 520,30 | 2019 |  | 2020 | 2026 | 2019 |
| 680 | ул. Чертыгашева, д. 44 | 1970 | 1970 | 2 573,90 | 2 573,90 | 2019 |  | 2020 | 2027 | 2019 |
| 681 | ул. Чертыгашева, д. 65, корп. 2 | 1975 | 1975 | 2 746,00 | 2 746,00 | 2023 |  | 2020 | 2030 | 2023 |
| 682 | ул. Чертыгашева, д. 67 | 1965 | 1965 | 2 017,00 | 1 499,00 | 2018 |  | 2019 | 2024 | 2018 |
| 683 | ул. Чертыгашева, д. 77 | 1967 | 2011 | 3 731,80 | 2 875,90 | 2018 |  | 2043 | 2025 | 2018 |
| 684 | ул. Чертыгашева, д. 79 | 1967 | 2011 | 3 750,10 | 2 860,60 | 2018 |  | 2042 | 2025 | 2018 |
| 685 | ул. Чертыгашева, д. 81 | 1966 | 2011 | 3 404,31 | 2 727,90 | 2018 |  | 2019 | 2024 | 2018 |
| 686 | ул. Чертыгашева, д. 83А | 1968 | 1968 | 3 408,40 | 3 044,50 | 2019 |  | 2020 | 2026 | 2019 |
| 687 | ул. Чертыгашева, д. 85 | 1965 | 1965 | 3 083,80 | 2 701,80 | 2018 |  | 2043 | 2024 | 2018 |
| 688 | ул. Чертыгашева, д. 89 | 1965 | 2011 | 3 403,20 | 2 707,90 | 2020 |  | 2021 | 2024 | 2020 |
| 689 | ул. Чертыгашева, д. 102 | 1983 | 1983 | 4 039,60 | 3 075,30 | 2025 |  | 2022 | 2034 | 2025 |
| 690 | ул. Чертыгашева, д. 104 | 1968 | 2004 | 2 660,00 | 2 536,50 | 2019 |  | 2041 | 2026 | 2019 |
| 691 | ул. Чертыгашева, д. 104А | 1968 | 2007 | 1 916,40 | 1 752,00 | 2019 |  | 2043 | 2026 | 2019 |
| 692 | ул. Чертыгашева, д. 106 | 1966 | 2007 | 3 789,30 | 3 057,90 | 2018 |  | 2043 | 2024 | 2018 |
| 693 | ул. Чертыгашева, д. 108 | 1959 | 2010 | 1 856,10 | 1 240,40 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 694 | ул. Чертыгашева, д. 110 | 1961 | 2010 | 2 328,40 | 1 468,90 | 2015 |  | 2016 | 2043 | 2015 |
| 695 | ул. Чертыгашева, д. 112 | 1970 | 2011 | 5 194,60 | 3 539,30 | 2019 |  | 2039 | 2027 | 2019 |
| 696 | ул. Чертыгашева, д. 114 | 1985 | 2011 | 2 710,70 | 2 251,40 | 2026 |  | 2022 | 2035 | 2026 |
| 697 | ул. Чертыгашева, д. 120 | 1990 | 1990 | 8 423,20 | 7 366,10 | 2030 | 2025 | 2029 | 2038 | 2030 |
| 698 | ул. Чертыгашева, д. 124 | 1997 | 1998 | 10 670,10 | 5 263,10 | 2035 | 2041 | 2023 | 2041 | 2035 |
| 699 | ул. Чертыгашева, д. 126 | 1995 | 1995 | 8 478,30 | 3 831,10 | 2033 | 2032 | 2022 | 2040 | 2033 |
| 700 | ул. Чертыгашева, д. 131 | 1983 | 2008 | 14 487,70 | 14 487,70 | 2025 | 2021 | 2035 | 2034 | 2025 |
| 701 | ул. Чертыгашева, д. 135 | 1991 | 2010 | 8 382,70 | 5 792,00 | 2030 | 2041 | 2022 | 2038 | 2030 |
| 702 | ул. Чертыгашева, д. 144 | 1989 | 2001 | 5 721,80 | 5 721,80 | 2028 |  | 2022 | 2037 | 2028 |
| 703 | ул. Чертыгашева, д. 146 | 1976 | 1976 | 3 606,40 | 2 133,40 | 2023 | 2043 | 2020 | 2031 | 2023 |
| 704 | ул. Чертыгашева, д. 150 | 1978 | 2007 | 4 160,90 | 3 847,10 | 2024 |  | 2021 | 2032 | 2024 |
| 705 | ул. Чертыгашева, д. 152 | 1994 | 1994 | 3 794,70 | 3 717,50 | 2032 | 2030 | 2022 | 2039 | 2032 |
| 706 | ул. Чехова, д. 52 | 1987 | 2011 | 6 868,60 | 6 087,00 | 2027 |  | 2040 | 2036 | 2027 |
| 707 | ул. Чехова, д. 52А | 2000 | 2000 | 1 278,30 | 801,60 | 2038 |  | 2039 | 2042 | 2038 |
| 708 | ул. Чехова, д. 54 | 1997 | 1997 | 2 424,70 | 2 339,30 | 2034 |  | 2035 | 2041 | 2034 |
| 709 | ул. Чехова, д. 56 | 2007 | 2007 | 2 060,00 | 1 786,00 | 2043 |  | 2042 | 2042 | 2043 |
| 710 | ул. Чехова, д. 76 | 1972 | 1972 | 2 686,80 | 2 686,80 | 2020 |  | 2021 | 2028 | 2020 |
| 711 | ул. Чехова, д. 116 | 2000 | 2000 | 12 557,50 | 10 698,60 | 2038 | 2036 | 2025 | 2042 | 2038 |
| 712 | ул. Чехова, д. 126 | 1978 | 2006 | 5 700,60 | 5 700,60 | 2024 |  | 2033 | 2032 | 2024 |
| 713 | ул. Чехова, д. 128 | 1981 | 2010 | 4 399,40 | 4 352,00 | 2025 |  | 2022 | 2034 | 2025 |
| 714 | ул. Чкалова, д. 13А | 1981 | 1981 | 4 761,60 | 3 478,20 | 2025 | 2043 | 2021 | 2033 | 2025 |
| 715 | ул. Чкалова, д. 15 | 1961 | 2006 | 1 668,80 | 1 185,10 | 2015 |  | 2042 | 2016 | 2015 |
| 716 | ул. Чкалова, д. 17 | 1961 | 2009 | 1 658,20 | 1 197,80 | 2015 |  | 2039 | 2016 | 2015 |
| 717 | ул. Чкалова, д. 19 | 1964 | 1964 | 1 378,80 | 1 040,70 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2017 |
| 718 | ул. Чкалова, д. 21 | 1971 | 2003 | 1 827,50 | 1 751,10 | 2019 |  | 2040 | 2027 | 2019 |
| 719 | ул. Щетинкина, д. 4 | 1966 | 2011 | 2 124,50 | 1 976,90 | 2018 |  | 2019 | 2024 | 2018 |
| 720 | ул. Щетинкина, д. 5 | 1962 | 2011 | 2 161,70 | 1 608,50 | 2015 |  | 2016 | 2040 | 2015 |
| 721 | ул. Щетинкина, д. 7 | 1962 | 2008 | 1 865,40 | 1 673,80 | 2015 |  | 2043 | 2043 | 2015 |
| 722 | ул. Щетинкина, д. 9 | 1962 | 2008 | 1 737,80 | 1 290,60 | 2015 |  | 2043 | 2039 | 2015 |
| 723 | ул. Щетинкина, д. 11 | 1962 | 2008 | 2 521,50 | 2 322,10 | 2015 |  | 2016 | 2042 | 2015 |
| 724 | ул. Щетинкина, д. 17 | 1967 | 2011 | 2 025,00 | 1 433,60 | 2018 |  | 2019 | 2025 | 2018 |
| 725 | ул. Щетинкина, д. 19 | 1953 | 2011 | 1 086,40 | 688,50 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 726 | ул. Щетинкина, д. 20 | 1965 | 2010 | 2 396,80 | 1 493,00 | 2018 |  | 2019 | 2024 | 2018 |
| 727 | ул. Щетинкина, д. 22 | 1957 | 2010 | 1 987,40 | 1 308,80 | 2015 |  | 2040 | 2041 | 2015 |
| 728 | ул. Щетинкина, д. 23 | 1968 | 2011 | 2 890,80 | 2 006,60 | 2019 |  | 2042 | 2026 | 2019 |
| 729 | ул. Щетинкина, д. 26 | 1956 | 2005 | 2 144,00 | 1 401,00 | 2015 |  | 2042 | 2042 | 2015 |
| 730 | ул. Щетинкина, д. 29 | 1995 | 1995 | 4 501,70 | 2 750,10 | 2033 | 2032 | 2023 | 2040 | 2033 |
| 731 | ул. Щетинкина, д. 30 | 1960 | 2006 | 714,60 | 471,30 | 2015 |  | 2042 | 2039 | 2015 |
| 732 | ул. Щетинкина, д. 34 | 1972 | 2011 | 5 247,90 | 3 786,90 | 2020 |  | 2021 | 2028 | 2020 |
| 733 | ул. Щетинкина, д. 36 | 1973 | 2010 | 2 227,90 | 2 106,90 | 2018 | 2039 | 2042 | 2029 | 2018 |
| 734 | ул. Щетинкина, д. 38 | 1970 | 2011 | 3 876,50 | 3 816,80 | 2026 |  | 2041 | 2027 | 2026 |
| 735 | ул. Щетинкина, д. 40 | 1974 | 1974 | 2 210,20 | 2 074,90 | 2021 | 2039 | 2022 | 2030 | 2021 |
| 736 | ул. Щетинкина, д. 42 | 1974 | 2008 | 4 388,70 | 4 268,40 | 2021 |  | 2029 | 2030 | 2021 |
| 737 | ул. Щетинкина, д. 44 | 1975 | 2009 | 2 505,80 | 2 211,20 | 2023 | 2041 | 2037 | 2030 | 2023 |
| 738 | ул. Щетинкина, д. 46 | 1975 | 1975 | 4 096,60 | 3 724,60 | 2023 |  | 2020 | 2030 | 2023 |
| 739 | ул. Щетинкина, д. 48 | 1977 | 2008 | 2 210,20 | 2 000,00 | 2024 | 2040 | 2039 | 2031 | 2024 |
| 740 | ул. Щетинкина, д. 59 | 1994 | 2007 | 14 408,10 | 10 394,90 | 2032 | 2039 | 2033 | 2040 | 2032 |
| 741 | ул. Щетинкина, д. 61 | 1993 | 2007 | 11 552,30 | 6 841,40 | 2031 | 2043 | 2032 | 2039 | 2031 |
| 742 | ул. Щетинкина, д. 63 | 1989 | 1989 | 15 811,60 | 10 610,10 | 2028 | 2039 | 2022 | 2037 | 2028 |
| 743 | ул. Щетинкина, д. 65 | 1988 | 2011 | 3 066,40 | 2 983,40 | 2028 | 2040 | 2023 | 2037 | 2028 |
| 744 | ул. Щетинкина, д. 69 | 1977 | 2008 | 4 552,60 | 4 092,30 | 2034 |  | 2022 | 2041 | 2034 |
| 745 | ул. Щетинкина, д. 70 | 1974 | 1974 | 7 436,90 | 5 781,40 | 2033 |  | 2021 | 2030 | 2033 |
| 746 | ул. Щетинкина, д. 71 | 1973 | 2012 | 4 287,10 | 4 009,60 | 2021 |  | 2022 | 2029 | 2021 |
| 747 | ул. Щетинкина, д. 73 | 1971 | 2010 | 2 740,90 | 2 332,40 | 2021 |  | 2042 | 2040 | 2021 |
| 748 | ул. Щетинкина, д. 75 | 1974 | 2010 | 1 771,10 | 1 206,40 | 2021 |  | 2039 | 2041 | 2021 |
| 749 | ул. Щетинкина, д. 76 | 1968 | 2009 | 5 457,10 | 3 790,10 | 2019 |  | 2037 | 2026 | 2019 |
| 750 | ул. Щетинкина, д. 78 | 1967 | 1967 | 3 520,80 | 2 543,50 | 2018 |  | 2019 | 2025 | 2018 |
| 751 | ул. Щетинкина, д. 80 | 1966 | 1999 | 3 403,60 | 2 532,50 | 2018 |  | 2019 | 2024 | 2018 |
| 752 | ул. Щорса, д. 5А | 1966 | 1966 | 379,20 | 379,20 | 2029 |  | 2042 | 2024 | 2029 |
| 753 | ул. Щорса, д. 28 | 1990 | 1990 | 6 623,80 | 6 161,10 | 2029 | 2042 | 2023 | 2038 | 2029 |
| 754 | ул. Щорса, д. 30 | 1966 | 1966 | 2 714,60 | 2 661,80 | 2020 |  | 2021 | 2024 | 2020 |
| ИТОГО по г. Абакану | 3276007,86 | 2610324,15 |  |
| г. Саяногорск |
| 1 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 1А | 1969 | 1969 | 821,60 | 638,90 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 2 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 53 | 1964 | 1964 | 497,40 | 456,60 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 3 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 57 | 1965 | 2009 | 516,90 | 476,90 | 2037 |  | 2042 | 2043 | 2037 |
| 4 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 59 | 1965 | 1965 | 528,20 | 487,40 | 2015 |  | 2042 | 2016 | 2015 |
| 5 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 61 | 1965 | 2009 | 527,50 | 486,40 | 2043 |  | 2042 | 2042 | 2043 |
| 6 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 63 | 1965 | 2009 | 526,50 | 484,90 | 2043 |  | 2041 | 2041 | 2043 |
| 7 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 65 | 1965 | 2009 | 527,00 | 484,10 | 2043 |  | 2043 | 2043 | 2043 |
| 8 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 67 | 1965 | 2009 | 524,00 | 484,00 | 2037 |  | 2043 | 2040 | 2037 |
| 9 | рп Майна, ул. Див-ногорская, д. 1 | 1968 | 1968 | 533,10 | 492,20 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 10 | рп Майна, ул. Див-ногорская, д. 2 | 1968 | 1968 | 537,10 | 496,40 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 11 | рп Майна, ул. Див-ногорская, д. 3 | 1968 | 1968 | 529,50 | 487,70 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 12 | рп Майна, ул. Див-ногорская, д. 4 | 1968 | 1968 | 539,50 | 498,60 | 2031 |  | 2015 | 2016 | 2031 |
| 13 | рп. Майна, ул. Див-ногорская, д. 6 | 1968 | 2009 | 531,60 | 491,40 | 2037 |  | 2015 | 2043 | 2037 |
| 14 | рп Майна, ул. Див-ногорская, д. 8 | 1968 | 1968 | 539,40 | 498,10 | 2031 |  | 2015 | 2016 | 2031 |
| 15 | рп Майна, ул. Див-ногорская, д. 10 | 1968 | 1968 | 541,00 | 499,20 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 16 | рп Майна, ул. Енисейская, д. 12 | 1968 | 1968 | 370,10 | 344,90 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 17 | рп Майна, ул. Калинина, д. 18 | 2013 | 2013 | 906,70 | 740,40 | 2042 |  | 2042 | 2043 | 2042 |
| 18 | рп Майна, ул. Калинина, д. 20А | 1970 | 1970 | 382,70 | 366,30 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 19 | рп Майна, ул. Калинина, д. 48 | 1952 | 1952 | 250,20 | 226,80 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 20 | рп Майна, ул. Калинина, д. 50 | 1955 | 1955 | 252,30 | 228,80 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 21 | рп Майна, ул. Калинина, д. 54 | 1955 | 1955 | 266,30 | 242,30 | 2015 |  | 2043 | 2016 | 2015 |
| 22 | рп Майна, ул. Короленко, д. 26 | 1964 | 1964 | 552,30 | 511,50 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 23 | рп Майна, ул. Короленко, д. 27 | 1964 | 1964 | 533,30 | 415,10 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 24 | рп Майна, ул. Короленко, д. 28 | 1964 | 1964 | 547,40 | 506,50 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 25 | рп Майна, ул. Короленко, д. 29 | 1964 | 1964 | 531,80 | 492,50 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 26 | рп Майна, ул. Короленко, д. 30 | 2008 | 2008 | 786,00 | 718,10 | 2043 |  | 2042 | 2043 | 2043 |
| 27 | рп Майна, ул. Короленко, д. 34 | 1964 | 2000 | 558,30 | 267,50 | 2026 |  | 2015 | 2016 | 2026 |
| 28 | рп Майна, ул. Короленко, д. 35 | 2010 | 2010 | 786,00 | 719,40 | 2039 |  | 2042 | 2042 | 2039 |
| 29 | рп Майна, ул. Короленко, д. 37 | 1967 | 1967 | 529,90 | 489,90 | 2015 |  | 2026 | 2016 | 2015 |
| 30 | рп Майна, ул. Ленина, д. 31 | 1967 | 1967 | 528,90 | 488,00 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 31 | рп Майна, ул. Ленина, д. 32 | 1968 | 2009 | 541,70 | 501,60 | 2043 |  | 2039 | 2039 | 2043 |
| 32 | рп Майна, ул. Ленина, д. 33 | 1967 | 1967 | 416,10 | 374,70 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 33 | рп Майна, ул. Ленина, д. 34 | 1968 | 1968 | 538,00 | 497,10 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 34 | рп Майна, ул. Ленина, д. 36 | 1964 | 1964 | 532,00 | 491,10 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 35 | рп Майна, ул. Ленина, д. 38 | 1987 | 1987 | 909,80 | 786,10 | 2025 |  | 2043 | 2036 | 2025 |
| 36 | рп Майна, ул. Ленина, д. 39 | 1955 | 1955 | 594,10 | 565,10 | 2015 |  | 2039 | 2016 | 2015 |
| 37 | рп Майна, ул. Ленина, д. 40 | 1991 | 1991 | 913,90 | 792,40 | 2028 |  | 2029 | 2039 | 2028 |
| 38 | рп Майна, ул. Ленина, д. 50 | 1964 | 1964 | 519,00 | 319,20 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 39 | рп Майна, ул. Ленина, д. 52 | 1954 | 1954 | 535,00 | 493,60 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 40 | рп Майна, ул. Ленина, д. 53 | 1952 | 1952 | 254,65 | 231,40 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 41 | рп Майна, ул. Ленина, д. 54 | 1964 | 1964 | 532,70 | 491,80 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 42 | рп Майна, ул. Ленина, д. 55 | 1952 | 1952 | 248,40 | 224,80 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 43 | рп Майна, ул. Ленина, д. 56 | 1964 | 1964 | 532,20 | 490,30 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 44 | рп Майна, ул. Ленина, д. 57 | 1952 | 1952 | 593,50 | 569,70 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 45 | рп Майна, ул. Ленина, д. 58 | 1964 | 1964 | 538,00 | 494,10 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 46 | рп Майна, ул. Ленина, д. 59 | 1952 | 1952 | 251,83 | 228,80 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 47 | рп Майна, ул. Ленина, д. 60 | 1964 | 1964 | 533,50 | 492,30 | 2030 |  | 2015 | 2016 | 2030 |
| 48 | рп Майна, ул. Ленина, д. 61 | 1952 | 1952 | 253,80 | 228,60 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 49 | рп Майна, ул. Островского, д. 6 | 1955 | 1955 | 251,60 | 228,10 | 2015 |  | 2040 | 2016 | 2015 |
| 50 | рп Майна, ул. Островского, д. 8 | 1955 | 1955 | 248,60 | 225,00 | 2015 |  | 2041 | 2016 | 2015 |
| 51 | рп Майна, ул. Островского, д. 10 | 1955 | 2009 | 510,60 | 487,40 | 2015 |  | 2039 | 2016 | 2015 |
| 52 | рп Майна, ул. Победы, д. 11 | 1959 | 2009 | 649,00 | 588,10 | 2043 |  | 2040 | 2040 | 2043 |
| 53 | рп Майна, ул. Прис-танская, д. 10 | 1955 | 1955 | 529,60 | 488,60 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 54 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 1 | 1969 | 1969 | 532,20 | 492,00 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 55 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 3 | 1969 | 1969 | 533,30 | 493,20 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 56 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 9 | 1969 | 1969 | 302,20 | 279,40 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 57 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 6 | 1969 | 1969 | 248,90 | 228,30 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 58 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 8 | 1955 | 1955 | 244,70 | 226,80 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 59 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 9 | 1955 | 1955 | 247,00 | 226,70 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 60 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 11 | 1955 | 1955 | 247,20 | 226,70 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 61 | рп Черемушки, д. 1 | 1979 | 2009 | 4 353,50 | 3 939,00 | 2039 |  | 2037 | 2030 | 2039 |
| 62 | рп Черемушки, д. 2 | 1973 | 2009 | 4 316,60 | 3 900,90 | 2043 |  | 2037 | 2041 | 2043 |
| 63 | рп Черемушки, д. 3 | 1974 | 1974 | 5 798,70 | 5 240,60 | 2015 |  | 2016 | 2028 | 2015 |
| 64 | рп Черемушки, д. 4 | 1976 | 1976 | 2 905,50 | 2 629,70 | 2021 |  | 2017 | 2028 | 2021 |
| 65 | рп Черемушки, д. 5 | 1973 | 1973 | 5 787,40 | 5 231,20 | 2018 |  | 2019 | 2026 | 2018 |
| 66 | рп Черемушки, д. 6 | 1972 | 2009 | 5 795,20 | 5 234,60 | 2043 |  | 2015 | 2026 | 2043 |
| 67 | рп Черемушки, д. 7 | 1973 | 2009 | 5 807,60 | 5 252,60 | 2043 |  | 2037 | 2040 | 2043 |
| 68 | рп Черемушки, д. 8 | 1970 | 2009 | 5 825,60 | 5 266,00 | 2043 |  | 2037 | 2043 | 2043 |
| 69 | рп Черемушки, д. 9 | 1971 | 2009 | 2 869,70 | 2 628,70 | 2043 |  | 2037 | 2039 | 2043 |
| 70 | рп Черемушки, д. 10 | 1978 | 2009 | 2 784,00 | 2 727,00 | 2025 |  | 2017 | 2029 | 2025 |
| 71 | рп Черемушки, д. 11 | 1978 | 1978 | 2 828,30 | 2 603,20 | 2022 |  | 2017 | 2029 | 2022 |
| 72 | рп Черемушки, д. 11А | 1979 | 1979 | 4 338,40 | 3 937,00 | 2022 |  | 2018 | 2030 | 2022 |
| 73 | рп Черемушки, д. 12 | 1979 | 2009 | 5 829,30 | 5 269,60 | 2039 |  | 2037 | 2030 | 2039 |
| 74 | рп Черемушки, д. 13 | 1975 | 1975 | 3 386,40 | 3 085,60 | 2021 |  | 2016 | 2027 | 2021 |
| 75 | рп Черемушки, д. 20 | 1977 | 1977 | 4 290,00 | 3 948,30 | 2025 |  | 2017 | 2029 | 2025 |
| 76 | рп Черемушки, д. 21 | 1977 | 1977 | 2 858,10 | 2 630,70 | 2025 |  | 2017 | 2029 | 2025 |
| 77 | рп Черемушки, д. 22 | 1977 | 1977 | 5 849,20 | 5 267,90 | 2022 |  | 2017 | 2029 | 2022 |
| 78 | рп Черемушки, д. 23 | 1976 | 2009 | 5 822,70 | 5 377,50 | 2043 |  | 2037 | 2041 | 2043 |
| 79 | рп Черемушки, д. 24 | 1976 | 1976 | 4 314,70 | 3 894,40 | 2021 |  | 2016 | 2028 | 2021 |
| 80 | рп Черемушки, д. 37 | 1976 | 1976 | 5 824,10 | 5 257,40 | 2021 |  | 2016 | 2028 | 2021 |
| 81 | рп Черемушки, д. 38 | 1975 | 1975 | 2 919,80 | 2 646,70 | 2021 |  | 2016 | 2027 | 2021 |
| 82 | рп Черемушки, д. 39 | 1976 | 1976 | 2 906,50 | 2 630,10 | 2021 |  | 2016 | 2028 | 2021 |
| 83 | рп Черемушки, д. 40 | 1976 | 1976 | 4 319,40 | 3 903,10 | 2021 |  | 2017 | 2028 | 2021 |
| 84 | рп Черемушки, д. 41 | 1975 | 2009 | 5 868,40 | 5 279,80 | 2039 |  | 2037 | 2027 | 2039 |
| 85 | рп Черемушки, д. 42 | 1974 | 2009 | 5 788,50 | 5 217,30 | 2031 |  | 2018 | 2027 | 2031 |
| 86 | рп Черемушки, д. 43 | 1974 | 2009 | 5 713,40 | 5 134,00 | 2039 |  | 2018 | 2027 | 2039 |
| 87 | рп Черемушки, д. 44 | 1975 | 2009 | 5 784,10 | 5 210,60 | 2039 |  | 2018 | 2027 | 2039 |
| 88 | рп Черемушки, д. 45 | 1975 | 2009 | 5 832,00 | 5 247,70 | 2041 |  | 2017 | 2027 | 2041 |
| 89 | рп Черемушки, д. 65 | 1980 | 1980 | 2 877,20 | 2 466,40 | 2022 |  | 2018 | 2031 | 2022 |
| 90 | рп Черемушки, д. 66 | 1981 | 1981 | 2 874,20 | 2 633,30 | 2023 |  | 2018 | 2031 | 2023 |
| 91 | рп Черемушки, д. 67 | 1981 | 1981 | 2 911,70 | 2 640,10 | 2023 |  | 2019 | 2032 | 2023 |
| 92 | рп Черемушки, д. 68 | 1986 | 1986 | 4 518,20 | 4 094,10 | 2024 |  | 2019 | 2035 | 2024 |
| 93 | рп Черемушки, д. 69 | 1987 | 1987 | 2 227,30 | 1 954,70 | 2025 | 2039 | 2020 | 2036 | 2025 |
| 94 | рп Черемушки, д. 70 | 1989 | 1989 | 5 226,10 | 4 737,80 | 2026 | 2040 | 2020 | 2038 | 2026 |
| 95 | рп Черемушки, д. 72 | 1981 | 1982 | 2 893,00 | 2 615,70 | 2023 |  | 2019 | 2032 | 2023 |
| 96 | рп Черемушки, д. 73 | 1984 | 1984 | 2 891,70 | 2 614,40 | 2023 |  | 2019 | 2033 | 2023 |
| 97 | рп Черемушки, д. 74 | 1984 | 1984 | 1 452,60 | 1 312,00 | 2023 |  | 2019 | 2033 | 2023 |
| 98 | рп Черемушки, д. 75 | 1985 | 1985 | 2 899,20 | 2 619,00 | 2024 |  | 2019 | 2034 | 2024 |
| 99 | рп Черемушки, д. 76 | 1985 | 1985 | 2 923,60 | 2 643,60 | 2024 |  | 2019 | 2034 | 2024 |
| 100 | рп Черемушки, д. 77 | 1984 | 1984 | 2 920,60 | 2 642,20 | 2023 |  | 2019 | 2033 | 2023 |
| 101 | рп Черемушки, д. 78 | 1985 | 1985 | 2 908,60 | 2 635,80 | 2024 |  | 2020 | 2034 | 2024 |
| 102 | рп Черемушки, д. 79 | 1991 | 2010 | 6 528,40 | 5 864,20 | 2032 | 2027 | 2031 | 2039 | 2032 |
| 103 | рп Черемушки, д. 80 | 1997 | 1997 | 2 299,00 | 1 966,20 | 2033 | 2031 | 2021 | 2042 | 2033 |
| 104 | рп Черемушки, д. 81 | 1997 | 1997 | 1 439,20 | 1 296,80 | 2033 |  | 2031 | 2042 | 2033 |
| 105 | рп Черемушки, д. 82 | 1996 | 1996 | 1 440,50 | 1 299,30 | 2032 |  | 2021 | 2042 | 2032 |
| 106 | рп Черемушки, д. 83 | 1999 | 1999 | 2 224,20 | 1 952,10 | 2037 | 2034 | 2021 | 2042 | 2037 |
| 107 | рп Черемушки, д. 84 | 2003 | 2003 | 2 228,30 | 1 949,20 | 2041 | 2040 | 2021 | 2042 | 2041 |
| 108 | рп Черемушки, д. 87 | 1987 | 1987 | 1 446,70 | 1 311,70 | 2025 |  | 2021 | 2037 | 2025 |
| 109 | рп Черемушки, д. 88 | 1986 | 1986 | 2 926,60 | 2 645,60 | 2025 |  | 2020 | 2035 | 2025 |
| 110 | рп Черемушки, д. 89 | 1985 | 1985 | 1 458,10 | 1 318,80 | 2024 |  | 2020 | 2035 | 2024 |
| 111 | мкр. Енисейский, д. 1 | 1975 | 1975 | 5 788,60 | 5 213,60 | 2029 |  | 2018 | 2027 | 2029 |
| 112 | мкр. Енисейский, д. 2 | 1975 | 1975 | 4 370,00 | 3 815,20 | 2029 |  | 2017 | 2027 | 2029 |
| 113 | мкр. Енисейский, д. 4 | 1972 | 1972 | 5 807,70 | 5 234,60 | 2017 |  | 2018 | 2026 | 2017 |
| 114 | мкр. Енисейский, д. 5/6 | 1974 | 1974 | 5 805,00 | 5 255,30 | 2029 |  | 2018 | 2027 | 2029 |
| 115 | мкр. Енисейский, д. 7 | 1976 | 1976 | 2 897,50 | 2 620,40 | 2029 |  | 2018 | 2028 | 2029 |
| 116 | мкр. Енисейский, д. 8 | 1976 | 2009 | 2 895,00 | 2 620,20 | 2043 |  | 2038 | 2028 | 2043 |
| 117 | мкр. Енисейский, д. 9 | 1973 | 1973 | 2 894,80 | 2 615,30 | 2018 |  | 2019 | 2026 | 2018 |
| 118 | мкр. Енисейский, д. 10 | 1968 | 1968 | 2 893,40 | 2 619,40 | 2016 |  | 2017 | 2024 | 2016 |
| 119 | мкр. Енисейский, д. 10А | 2001 | 2001 | 1 468,50 | 830,60 | 2039 |  | 2021 | 2042 | 2039 |
| 120 | мкр. Енисейский, д. 10Б | 2001 | 2001 | 2 471,80 | 1 527,90 | 2039 | 2041 | 2021 | 2042 | 2039 |
| 121 | мкр. Енисейский, д. 11 | 1969 | 1969 | 4 366,50 | 3 930,80 | 2018 |  | 2019 | 2024 | 2018 |
| 122 | мкр. Енисейский, д. 12 | 1969 | 1969 | 4 360,70 | 3 926,40 | 2016 |  | 2017 | 2024 | 2016 |
| 123 | мкр. Енисейский, д. 13 | 1969 | 1969 | 4 392,70 | 3 864,40 | 2015 |  | 2016 | 2024 | 2015 |
| 124 | мкр. Енисейский, д. 14 | 1969 | 2009 | 4 345,10 | 3 910,30 | 2027 |  | 2037 | 2042 | 2027 |
| 125 | мкр. Енисейский, д. 15 | 1968 | 1968 | 4 353,50 | 3 932,50 | 2016 |  | 2017 | 2024 | 2016 |
| 126 | мкр. Енисейский, д. 16 | 1971 | 1971 | 5 823,10 | 5 174,90 | 2015 |  | 2016 | 2025 | 2015 |
| 127 | мкр. Енисейский, д. 17 | 1982 | 1982 | 1 447,40 | 1 306,80 | 2023 |  | 2019 | 2032 | 2023 |
| 128 | мкр. Енисейский, д. 18 | 1982 | 1982 | 1 445,59 | 1 304,59 | 2023 |  | 2019 | 2032 | 2023 |
| 129 | мкр. Заводской, д. 1 | 1974 | 1974 | 3 685,45 | 2 652,40 | 2018 |  | 2019 | 2027 | 2018 |
| 130 | мкр. Заводской, д. 2 | 1973 | 1973 | 2 885,60 | 2 611,30 | 2018 |  | 2019 | 2026 | 2018 |
| 131 | мкр. Заводской, д. 3 | 1974 | 1974 | 4 354,70 | 3 800,30 | 2016 |  | 2017 | 2027 | 2016 |
| 132 | мкр. Заводской, д. 4 | 1972 | 1972 | 4 346,90 | 3 765,10 | 2015 |  | 2016 | 2026 | 2015 |
| 133 | мкр. Заводской, д. 5 | 1975 | 1975 | 2 910,80 | 2 618,30 | 2028 |  | 2018 | 2027 | 2028 |
| 134 | мкр. Заводской, д. 6 | 1976 | 1976 | 4 314,80 | 3 862,70 | 2022 |  | 2018 | 2029 | 2022 |
| 135 | мкр. Заводской, д. 7 | 1976 | 2003 | 5 272,10 | 5 210,50 | 2021 |  | 2017 | 2028 | 2021 |
| 136 | мкр. Заводской, д. 8 | 1975 | 1975 | 3 718,80 | 2 757,10 | 2021 |  | 2018 | 2027 | 2021 |
| 137 | мкр. Заводской, д. 9 | 1972 | 1972 | 3 579,20 | 3 098,20 | 2015 |  | 2016 | 2026 | 2015 |
| 138 | мкр. Заводской, д. 10 | 1981 | 1981 | 2 701,60 | 2 640,50 | 2023 |  | 2019 | 2032 | 2023 |
| 139 | мкр. Заводской, д. 11 | 1980 | 1980 | 2 961,30 | 2 690,70 | 2022 |  | 2043 | 2031 | 2022 |
| 140 | мкр. Заводской, д. 12 | 1979 | 1979 | 2 912,00 | 2 636,20 | 2022 |  | 2041 | 2030 | 2022 |
| 141 | мкр. Заводской, д. 13 | 1979 | 1979 | 2 911,50 | 2 626,40 | 2022 |  | 2042 | 2030 | 2022 |
| 142 | мкр. Заводской, д. 14 | 1978 | 1978 | 4 342,40 | 3 929,30 | 2022 |  | 2019 | 2030 | 2022 |
| 143 | мкр. Заводской, д. 15 | 1978 | 1978 | 4 341,40 | 3 866,50 | 2022 |  | 2019 | 2030 | 2022 |
| 144 | мкр. Заводской, д. 15А | 1989 | 1989 | 1 469,80 | 1 321,70 | 2026 |  | 2020 | 2038 | 2026 |
| 145 | мкр. Заводской, д. 15Б | 1989 | 1989 | 1 484,50 | 1 317,60 | 2026 |  | 2020 | 2038 | 2026 |
| 146 | мкр. Заводской, д. 16 | 1979 | 2009 | 4 446,10 | 3 855,40 | 2043 |  | 2037 | 2030 | 2043 |
| 147 | мкр. Заводской, д. 17 | 1975 | 2009 | 5 841,50 | 5 264,30 | 2043 |  | 2038 | 2042 | 2043 |
| 148 | мкр. Заводской, д. 18 | 1975 | 1975 | 6 304,00 | 5 581,20 | 2021 |  | 2017 | 2027 | 2021 |
| 149 | мкр. Заводской, д. 19 | 1975 | 1975 | 6 283,10 | 5 558,00 | 2021 |  | 2017 | 2027 | 2021 |
| 150 | мкр. Заводской, д. 20 | 1978 | 1978 | 3 628,39 | 2 664,49 | 2022 |  | 2019 | 2030 | 2022 |
| 151 | мкр. Заводской, д. 21 | 1976 | 1976 | 4 764,60 | 4 289,60 | 2021 |  | 2040 | 2028 | 2021 |
| 152 | мкр. Заводской, д. 22 | 1976 | 1976 | 2 958,80 | 2 679,30 | 2021 |  | 2018 | 2029 | 2021 |
| 153 | мкр. Заводской, д. 23 | 1976 | 1976 | 2 974,40 | 2 693,10 | 2021 |  | 2018 | 2029 | 2021 |
| 154 | мкр. Заводской, д. 24 | 1977 | 2003 | 2 967,50 | 2 689,40 | 2022 |  | 2018 | 2029 | 2022 |
| 155 | мкр. Заводской, д. 25 | 1977 | 1977 | 3 007,80 | 2 158,80 | 2022 |  | 2019 | 2029 | 2022 |
| 156 | мкр. Заводской, д. 26 | 1980 | 1980 | 3 065,70 | 2 746,80 | 2022 |  | 2019 | 2031 | 2022 |
| 157 | мкр. Заводской, д. 27 | 1986 | 2009 | 4 456,80 | 2 514,70 | 2042 |  | 2040 | 2035 | 2042 |
| 158 | мкр. Заводской, д. 30 | 1989 | 2009 | 2 844,80 | 2 385,30 | 2039 | 2022 | 2021 | 2038 | 2039 |
| 159 | мкр. Заводской, д. 32 | 1978 | 1978 | 3 057,00 | 2 768,00 | 2022 |  | 2017 | 2029 | 2022 |
| 160 | мкр. Заводской, д. 33 | 1979 | 1979 | 2 962,30 | 2 696,30 | 2022 |  | 2019 | 2030 | 2022 |
| 161 | мкр. Заводской, д. 35 | 1976 | 1976 | 4 806,40 | 4 290,00 | 2021 |  | 2017 | 2028 | 2021 |
| 162 | мкр. Заводской, д. 36 | 1979 | 1979 | 4 728,20 | 4 098,60 | 2022 |  | 2018 | 2030 | 2022 |
| 163 | мкр. Заводской, д. 37 | 1978 | 1978 | 4 646,90 | 3 648,60 | 2022 |  | 2018 | 2029 | 2022 |
| 164 | мкр. Заводской, д. 38 | 1987 | 1987 | 4 532,00 | 4 016,50 | 2025 |  | 2020 | 2036 | 2025 |
| 165 | мкр. Заводской, д. 41 | 1983 | 2009 | 37 845,45 | 32 356,55 | 2041 | 2043 | 2019 | 2033 | 2041 |
| 166 | мкр. Заводской, д. 43 | 1978 | 1978 | 4 932,70 | 4 395,70 | 2022 |  | 2017 | 2029 | 2022 |
| 167 | мкр. Заводской, д. 44 | 1981 | 1981 | 4 855,80 | 4 071,30 | 2023 |  | 2018 | 2031 | 2023 |
| 168 | мкр. Заводской, д. 45 | 1981 | 1981 | 3 541,90 | 3 129,50 | 2042 |  | 2041 | 2031 | 2042 |
| 169 | мкр. Заводской, д. 46 | 1981 | 1981 | 2 991,00 | 2 668,20 | 2023 |  | 2039 | 2032 | 2023 |
| 170 | мкр. Заводской, д. 47 | 1981 | 2009 | 4 813,90 | 4 179,70 | 2023 |  | 2037 | 2031 | 2023 |
| 171 | мкр. Заводской, д. 48 | 1980 | 1980 | 2 923,90 | 2 636,50 | 2022 |  | 2019 | 2031 | 2022 |
| 172 | мкр. Заводской, д. 49 | 1980 | 1980 | 2 971,90 | 2 701,30 | 2023 |  | 2019 | 2031 | 2023 |
| 173 | мкр. Заводской, д. 50 | 1979 | 1979 | 4 777,40 | 4 217,40 | 2022 |  | 2018 | 2030 | 2022 |
| 174 | мкр. Заводской, д. 51 | 1980 | 1980 | 2 970,10 | 2 699,50 | 2023 |  | 2019 | 2031 | 2023 |
| 175 | мкр. Заводской, д. 53 | 1978 | 1978 | 4 770,30 | 4 365,50 | 2022 |  | 2019 | 2030 | 2022 |
| 176 | мкр. Заводской, д. 54 | 1978 | 1978 | 2 982,30 | 2 649,80 | 2022 |  | 2019 | 2030 | 2022 |
| 177 | мкр. Заводской, д. 55 | 1980 | 2009 | 2 963,00 | 2 632,40 | 2042 |  | 2038 | 2031 | 2042 |
| 178 | мкр. Заводской, д. 56 | 1979 | 2009 | 2 967,10 | 2 513,70 | 2041 |  | 2043 | 2030 | 2041 |
| 179 | мкр. Заводской, д. 57 | 1984 | 2009 | 10 199,22 | 6 177,90 | 2042 | 2043 | 2040 | 2034 | 2042 |
| 180 | мкр. Заводской, д. 59 | 1983 | 1983 | 8 305,92 | 6 148,50 | 2023 | 2043 | 2020 | 2033 | 2023 |
| 181 | мкр. Заводской, д. 64 | 2003 | 2003 | 3 191,70 | 2 083,90 | 2041 | 2040 | 2041 | 2042 | 2041 |
| 182 | мкр. Интернацио-нальный, д. 1 | 1986 | 1986 | 21 187,90 | 17 469,70 | 2025 | 2043 | 2024 | 2035 | 2025 |
| 183 | мкр. Интернацио-нальный, д. 2 | 1981 | 1981 | 6 505,10 | 5 337,10 | 2024 |  | 2018 | 2032 | 2024 |
| 184 | мкр. Интернацио-нальный, д. 3 | 1980 | 2009 | 4 350,00 | 3 929,40 | 2042 |  | 2019 | 2031 | 2042 |
| 185 | мкр. Интернацио-нальный, д. 4 | 1980 | 2009 | 4 337,20 | 3 868,90 | 2041 |  | 2018 | 2031 | 2041 |
| 186 | мкр. Интернацио-нальный, д. 5 | 1981 | 1981 | 4 306,30 | 3 884,00 | 2023 |  | 2019 | 2032 | 2023 |
| 187 | мкр. Интернацио-нальный, д. 6 | 1980 | 1980 | 5 799,30 | 4 983,10 | 2022 |  | 2018 | 2031 | 2022 |
| 188 | мкр. Интернацио-нальный, д. 7 | 1985 | 1985 | 13 784,50 | 12 571,60 | 2024 | 2043 | 2020 | 2035 | 2024 |
| 189 | мкр. Интернацио-нальный, д. 8 | 1987 | 2009 | 26 328,60 | 22 709,30 | 2028 | 2040 | 2020 | 2036 | 2028 |
| 190 | мкр. Интернацио-нальный, д. 9 | 1987 | 1987 | 6 791,92 | 5 537,12 | 2025 |  | 2020 | 2036 | 2025 |
| 191 | мкр. Интернацио-нальный, д. 10 | 1983 | 1983 | 2 975,90 | 2 705,00 | 2023 |  | 2019 | 2033 | 2023 |
| 192 | мкр. Интернацио-нальный, д. 11 | 1983 | 1983 | 2 911,60 | 2 439,50 | 2023 |  | 2019 | 2033 | 2023 |
| 193 | мкр. Интернацио-нальный, д. 12 | 1986 | 1986 | 2 963,30 | 2 552,30 | 2025 |  | 2024 | 2036 | 2025 |
| 194 | мкр. Интернацио-нальный, д. 13 | 1987 | 2009 | 5 365,50 | 3 873,40 | 2025 | 2041 | 2038 | 2036 | 2025 |
| 195 | мкр. Интернацио-нальный, д. 17 | 1991 | 1991 | 8 249,70 | 7 343,70 | 2028 | 2039 | 2021 | 2040 | 2028 |
| 196 | мкр. Интернацио-нальный, д. 21 | 1991 | 1991 | 10 200,00 | 9 177,50 | 2028 | 2040 | 2021 | 2040 | 2028 |
| 197 | мкр. Интернацио-нальный, д. 22 | 1987 | 1987 | 4 322,70 | 3 745,00 | 2025 | 2039 | 2020 | 2036 | 2025 |
| 198 | мкр. Интернацио-нальный, д. 23 | 1994 | 1994 | 7 592,30 | 6 839,00 | 2030 | 2043 | 2020 | 2041 | 2030 |
| 199 | мкр. Интернацио нальный, д. 25, корп.1 | 2010 | 2011 | 6 360,00 | 3 479,70 | 2040 | 2039 | 2040 | 2039 | 2040 |
| 200 | мкр. Комсомольский, д. 61 | 1978 | 1978 | 1 447,50 | 1 177,20 | 2022 |  | 2019 | 2030 | 2022 |
| 201 | мкр. Комсомольский, д. 62 | 1978 | 1978 | 1 447,10 | 1 304,70 | 2022 |  | 2019 | 2030 | 2022 |
| 202 | мкр. Комсомольский, д. 63 | 1978 | 1978 | 1 456,30 | 1 309,90 | 2022 |  | 2019 | 2030 | 2022 |
| 203 | мкр. Комсомольский, д. 64 | 1978 | 1978 | 2 901,70 | 2 618,30 | 2022 |  | 2019 | 2030 | 2022 |
| 204 | мкр. Комсомольский, д. 67 | 1978 | 1978 | 2 884,16 | 2 608,70 | 2028 |  | 2019 | 2030 | 2028 |
| 205 | мкр. Комсомольский, д. 68 | 1979 | 1979 | 4 319,10 | 3 921,70 | 2022 |  | 2019 | 2031 | 2022 |
| 206 | мкр. Комсомольский, д. 69 | 1978 | 1978 | 4 349,50 | 3 933,80 | 2022 |  | 2019 | 2030 | 2022 |
| 207 | мкр. Комсомольский, д. 70 | 1978 | 1978 | 5 804,10 | 5 260,30 | 2022 |  | 2019 | 2030 | 2022 |
| 208 | мкр. Комсомольский, д. 71 | 1978 | 1978 | 2 881,70 | 2 610,70 | 2022 |  | 2019 | 2030 | 2022 |
| 209 | мкр. Комсомольский, д. 72 | 1977 | 1977 | 2 924,80 | 2 646,50 | 2022 |  | 2019 | 2029 | 2022 |
| 210 | мкр. Комсомольский, д. 73 | 1977 | 1977 | 4 342,50 | 3 931,00 | 2022 |  | 2019 | 2029 | 2022 |
| 211 | мкр. Комсомольский, д. 74 | 1982 | 1982 | 6 932,80 | 5 055,20 | 2023 |  | 2020 | 2032 | 2023 |
| 212 | мкр. Комсомольский, д. 75 | 1977 | 1977 | 2 911,50 | 2 561,10 | 2022 |  | 2017 | 2029 | 2022 |
| 213 | мкр. Комсомольский, д. 76 | 1977 | 1977 | 2 894,20 | 2 560,30 | 2022 |  | 2019 | 2029 | 2022 |
| 214 | мкр. Ленинградский, д. 1 | 1986 | 1986 | 14 570,70 | 12 895,80 | 2024 | 2043 | 2020 | 2035 | 2024 |
| 215 | мкр. Ленинградский, д. 1А | 1987 | 1987 | 3 157,70 | 2 801,70 | 2025 |  | 2020 | 2036 | 2025 |
| 216 | мкр. Ленинградский, д. 2 | 1984 | 1984 | 2 984,10 | 2 465,00 | 2023 |  | 2019 | 2034 | 2023 |
| 217 | мкр. Ленинградский, д. 3 | 1984 | 1986 | 2 984,10 | 2 465,00 | 2024 |  | 2020 | 2035 | 2024 |
| 218 | мкр. Ленинградский, д. 4 | 1987 | 1987 | 22 580,30 | 20 116,10 | 2025 | 2039 | 2020 | 2037 | 2025 |
| 219 | мкр. Ленинградский, д. 5А | 1988 | 1988 | 4 367,10 | 3 945,50 | 2025 |  | 2020 | 2037 | 2025 |
| 220 | мкр. Ленинградский, д. 6 | 1985 | 1985 | 2 890,20 | 2 341,40 | 2024 |  | 2020 | 2035 | 2024 |
| 221 | мкр. Ленинградский, д. 8 | 1984 | 1984 | 2 908,70 | 2 624,90 | 2024 |  | 2020 | 2034 | 2024 |
| 222 | мкр. Ленинградский, д. 9 | 1987 | 1987 | 2 902,20 | 2 479,50 | 2025 |  | 2020 | 2037 | 2025 |
| 223 | мкр. Ленинградский, д. 10 | 1987 | 1987 | 2 871,20 | 2 641,90 | 2025 |  | 2020 | 2036 | 2025 |
| 224 | мкр. Ленинградский, д. 11 | 1987 | 1987 | 2 896,60 | 2 614,90 | 2025 |  | 2020 | 2036 | 2025 |
| 225 | мкр. Ленинградский, д. 12 | 1987 | 1987 | 2 918,70 | 2 638,70 | 2025 |  | 2020 | 2036 | 2025 |
| 226 | мкр. Ленинградский, д. 13 | 1991 | 1991 | 1 522,90 | 1 343,00 | 2028 |  | 2021 | 2040 | 2028 |
| 227 | мкр. Ленинградский, д. 13А | 1993 | 1993 | 2 889,90 | 2 608,00 | 2029 |  | 2021 | 2040 | 2029 |
| 228 | мкр. Ленинградский, д. 15 | 1984 | 1984 | 2 908,81 | 2 567,71 | 2023 |  | 2019 | 2034 | 2023 |
| 229 | мкр. Ленинградский, д. 18 | 1984 | 1984 | 3 633,80 | 3 086,50 | 2023 |  | 2019 | 2034 | 2023 |
| 230 | мкр. Ленинградский, д. 18А | 1990 | 1990 | 1 472,50 | 1 332,80 | 2026 |  | 2021 | 2039 | 2026 |
| 231 | мкр. Ленинградский, д. 18Б | 1990 | 1990 | 2 913,10 | 2 628,60 | 2026 |  | 2021 | 2039 | 2026 |
| 232 | мкр. Ленинградский, д. 19 | 1983 | 1983 | 3 700,10 | 2 037,70 | 2023 |  | 2020 | 2033 | 2023 |
| 233 | мкр. Ленинградский, д. 19А | 1991 | 1991 | 1 457,30 | 1 316,00 | 2028 |  | 2021 | 2040 | 2028 |
| 234 | мкр. Ленинградский, д. 21А | 1983 | 1983 | 3 664,35 | 3 208,55 | 2023 |  | 2019 | 2033 | 2023 |
| 235 | мкр. Ленинградский, д. 21Б | 1982 | 1982 | 3 658,31 | 2 941,29 | 2023 |  | 2020 | 2032 | 2023 |
| 236 | мкр. Ленинградский, д. 22 | 1983 | 1983 | 3 639,70 | 3 293,10 | 2023 |  | 2020 | 2033 | 2023 |
| 237 | мкр. Ленинградский, д. 23 | 1985 | 1985 | 3 643,70 | 2 963,70 | 2024 |  | 2020 | 2035 | 2024 |
| 238 | мкр. Ленинградский, д. 23А | 1984 | 1984 | 3 632,64 | 3 093,34 | 2024 |  | 2020 | 2034 | 2024 |
| 239 | мкр. Ленинградский, д. 23Б | 1984 | 1984 | 3 557,00 | 3 235,10 | 2024 |  | 2020 | 2034 | 2024 |
| 240 | мкр. Ленинградский, д. 24А | 1984 | 2009 | 3 620,30 | 2 924,30 | 2041 |  | 2038 | 2034 | 2041 |
| 241 | мкр. Ленинградский, д. 24Б | 1984 | 1984 | 3 612,17 | 3 252,47 | 2023 |  | 2019 | 2034 | 2023 |
| 242 | мкр. Ленинградский, д. 25 | 1984 | 2009 | 4 272,40 | 2 425,30 | 2042 |  | 2038 | 2034 | 2042 |
| 243 | мкр. Ленинградский, д. 25А | 1985 | 1985 | 3 644,22 | 3 337,32 | 2024 |  | 2020 | 2035 | 2024 |
| 244 | мкр. Ленинградский, д. 25Б | 1984 | 1984 | 3 674,20 | 3 160,60 | 2024 |  | 2019 | 2034 | 2024 |
| 245 | мкр. Ленинградский, д. 26А | 1985 | 1985 | 3 651,00 | 2 667,20 | 2024 |  | 2020 | 2035 | 2024 |
| 246 | мкр. Ленинградский, д. 26Б | 1985 | 1985 | 3 613,10 | 3 028,70 | 2024 |  | 2020 | 2035 | 2024 |
| 247 | мкр. Ленинградский, д. 32 | 1987 | 2009 | 4 246,00 | 2 733,10 | 2042 |  | 2038 | 2036 | 2042 |
| 248 | мкр. Ленинградский, д. 33 | 1987 | 1987 | 2 833,77 | 2 367,87 | 2025 | 2042 | 2020 | 2036 | 2025 |
| 249 | мкр. Ленинградский, д. 34 | 1987 | 1987 | 2 837,40 | 2 378,80 | 2025 | 2043 | 2020 | 2036 | 2025 |
| 250 | мкр. Ленинградский, д. 37 | 1989 | 1989 | 4 366,00 | 3 877,90 | 2026 | 2040 | 2020 | 2038 | 2026 |
| 251 | мкр. Ленинградский, д. 38 | 1988 | 1988 | 8 645,30 | 7 235,80 | 2025 |  | 2020 | 2037 | 2025 |
| 252 | мкр. Ленинградский, д. 41 | 1988 | 1989 | 26 423,90 | 23 452,14 | 2026 | 2042 | 2020 | 2038 | 2026 |
| 253 | мкр. Ленинградский, д. 43 | 1989 | 1990 | 22 210,51 | 19 781,01 | 2026 | 2041 | 2021 | 2039 | 2026 |
| 254 | мкр. Ленинградский, д. 47 | 1989 | 1990 | 13 715,04 | 12 135,54 | 2026 |  | 2021 | 2039 | 2026 |
| 255 | мкр. Ленинградский, д. 48 | 1988 | 1988 | 12 199,30 | 10 914,70 | 2025 | 2039 | 2020 | 2037 | 2025 |
| 256 | мкр. Ленинградский, д. 49 | 1988 | 1988 | 8 188,70 | 7 283,20 | 2025 |  | 2020 | 2037 | 2025 |
| 257 | мкр. Ленинградский, д. 50 | 2008 | 2008 | 1 322,50 | 1 175,30 | 2043 |  | 2042 | 2042 | 2043 |
| 258 | мкр. Советский, д. 2 | 1985 | 1985 | 23 156,60 | 19 718,60 | 2024 | 2041 | 2019 | 2034 | 2024 |
| 259 | мкр. Советский, д. 3 | 1980 | 1980 | 2 974,90 | 2 702,90 | 2023 |  | 2019 | 2031 | 2023 |
| 260 | мкр. Советский, д. 4 | 1982 | 1981 | 2 980,80 | 2 710,80 | 2023 |  | 2020 | 2032 | 2023 |
| 261 | мкр. Советский, д. 5 | 1982 | 1982 | 2 983,20 | 2 625,30 | 2023 |  | 2018 | 2032 | 2023 |
| 262 | мкр. Советский, д. 6 | 1981 | 1981 | 2 978,30 | 2 683,50 | 2023 |  | 2018 | 2032 | 2023 |
| 263 | мкр. Советский, д. 8 | 1982 | 1982 | 2 971,80 | 2 533,50 | 2023 |  | 2018 | 2032 | 2023 |
| 264 | мкр. Советский, д. 9 | 1987 | 2009 | 12 583,23 | 10 669,93 | 2042 | 2041 | 2020 | 2037 | 2042 |
| 265 | мкр. Советский, д. 14 | 1992 | 1992 | 2 775,60 | 2 365,40 | 2029 | 2040 | 2020 | 2040 | 2029 |
| 266 | мкр. Советский, д. 16 | 1987 | 1987 | 6 291,65 | 5 610,75 | 2025 | 2041 | 2020 | 2036 | 2025 |
| 267 | мкр. Советский, д. 17 | 1982 | 1982 | 2 965,60 | 2 697,90 | 2023 |  | 2020 | 2032 | 2023 |
| 268 | мкр. Советский, д. 18 | 1983 | 1983 | 2 975,40 | 2 704,70 | 2023 |  | 2019 | 2033 | 2023 |
| 269 | мкр. Советский, д. 19 | 1981 | 2009 | 2 983,70 | 2 713,40 | 2042 |  | 2038 | 2032 | 2042 |
| 270 | мкр. Советский, д. 20 | 1981 | 1981 | 2 980,60 | 2 710,20 | 2023 |  | 2019 | 2032 | 2023 |
| 271 | мкр. Советский, д. 21 | 1989 | 1989 | 2 871,30 | 2 419,20 | 2026 | 2042 | 2021 | 2038 | 2026 |
| 272 | мкр. Советский, д. 22 | 1990 | 1990 | 2 806,80 | 2 351,40 | 2026 | 2041 | 2021 | 2039 | 2026 |
| 273 | мкр. Советский, д. 25А | 1982 | 1982 | 3 456,74 | 2 636,44 | 2023 |  | 2018 | 2032 | 2023 |
| 274 | мкр. Советский, д. 25Б | 1982 | 1982 | 3 612,20 | 2 794,00 | 2023 |  | 2018 | 2032 | 2023 |
| 275 | мкр. Советский, д. 26 | 1982 | 1982 | 5 873,50 | 5 065,90 | 2023 |  | 2018 | 2032 | 2023 |
| 276 | мкр. Советский, д. 27 | 1984 | 1984 | 4 797,00 | 4 067,40 | 2024 |  | 2019 | 2034 | 2024 |
| 277 | мкр. Советский, д. 28 | 1984 | 1984 | 3 000,56 | 2 498,86 | 2024 |  | 2019 | 2034 | 2024 |
| 278 | мкр. Советский, д. 29 | 1996 | 1997 | 13 132,60 | 11 534,50 | 2032 | 2042 | 2021 | 2042 | 2032 |
| 279 | мкр. Советский, д. 31 | 1985 | 1985 | 5 007,30 | 3 762,90 | 2024 |  | 2020 | 2035 | 2024 |
| 280 | мкр. Советский, д. 32 | 1982 | 1982 | 4 808,50 | 4 111,40 | 2023 |  | 2020 | 2032 | 2023 |
| 281 | мкр. Советский, д. 33 | 1982 | 1982 | 4 799,90 | 4 106,50 | 2023 |  | 2018 | 2032 | 2023 |
| 282 | мкр. Советский, д. 34 | 1990 | 1990 | 1 492,10 | 1 058,50 | 2026 |  | 2020 | 2038 | 2026 |
| 283 | мкр. Советский, д. 34А | 1990 | 1990 | 1 488,80 | 1 126,40 | 2026 |  | 2020 | 2038 | 2026 |
| 284 | мкр. Советский, д. 34Б | 1991 | 1991 | 1 486,90 | 1 122,90 | 2028 |  | 2021 | 2040 | 2028 |
| 285 | мкр. Советский, д. 35 | 1983 | 1983 | 2 917,20 | 2 504,20 | 2023 |  | 2019 | 2033 | 2023 |
| 286 | мкр. Советский, д. 36 | 1983 | 1983 | 2 919,10 | 2 464,20 | 2023 |  | 2019 | 2033 | 2023 |
| 287 | мкр. Советский, д. 37 | 1983 | 1983 | 2 909,20 | 2 501,90 | 2023 |  | 2019 | 2033 | 2023 |
| 288 | мкр. Советский, д. 38 | 1983 | 1983 | 2 954,50 | 2 254,70 | 2023 |  | 2019 | 2033 | 2023 |
| 289 | мкр. Советский, д. 40 | 1987 | 1987 | 2 009,20 | 1 596,60 | 2025 | 2040 | 2020 | 2037 | 2025 |
| 290 | мкр. Советский, д. 44 | 2008 | 2008 | 11 518,70 | 11 518,70 | 2043 | 2041 | 2041 | 2039 | 2043 |
| 291 | мкр. Центральный, д. 1 | 1995 | 1995 | 23 382,40 | 20 253,60 | 2031 | 2043 | 2042 | 2041 | 2031 |
| 292 | мкр. Центральный, д. 2 | 1989 | 1989 | 5 303,10 | 4 585,60 | 2026 |  | 2020 | 2038 | 2026 |
| 293 | мкр. Центральный, д. 2А | 1990 | 1990 | 1 753,40 | 1 500,10 | 2026 |  | 2020 | 2038 | 2026 |
| 294 | мкр. Центральный, д. 2Б | 1991 | 1991 | 5 275,60 | 4 538,10 | 2028 | 2042 | 2021 | 2040 | 2028 |
| 295 | мкр. Центральный, д. 2В | 1990 | 1990 | 5 357,50 | 4 549,00 | 2026 | 2043 | 2021 | 2039 | 2026 |
| 296 | мкр. Центральный, д. 3 | 1990 | 2009 | 10 131,30 | 9 044,70 | 2027 | 2039 | 2038 | 2039 | 2027 |
| 297 | мкр. Центральный, д. 6 | 1990 | 1990 | 6 339,10 | 5 626,60 | 2026 | 2039 | 2020 | 2038 | 2026 |
| 298 | мкр. Центральный, д. 8 | 1991 | 1991 | 13 234,40 | 11 720,00 | 2028 | 2040 | 2021 | 2040 | 2028 |
| 299 | мкр. Центральный, д. 9 | 1992 | 1992 | 4 285,30 | 3 649,30 | 2029 | 2041 | 2021 | 2040 | 2029 |
| 300 | мкр. Центральный, д. 10 | 1991 | 2009 | 13 117,20 | 11 730,00 | 2042 | 2025 | 2024 | 2039 | 2042 |
| 301 | мкр. Центральный, д. 11 | 1995 | 1995 | 4 253,90 | 3 712,80 | 2031 | 2043 | 2021 | 2041 | 2031 |
| 302 | мкр. Центральный, д. 12 | 2001 | 2001 | 3 272,50 | 1 891,60 | 2042 |  | 2043 | 2039 | 2042 |
| 303 | мкр. Центральный, д. 13 | 2005 | 2005 | 5 708,80 | 2 583,50 | 2042 |  | 2034 | 2043 | 2042 |
| 304 | мкр. Центральный, д. 13А | 2004 | 2008 | 1 542,60 | 850,50 | 2043 |  | 2041 | 2040 | 2043 |
| 305 | мкр. Центральный, д. 17 | 1995 | 1995 | 11 901,50 | 10 574,40 | 2031 | 2039 | 2021 | 2041 | 2031 |
| 306 | мкр. Центральный, д. 18 | 1993 | 1993 | 14 107,10 | 12 490,20 | 2029 | 2042 | 2020 | 2040 | 2029 |
| 307 | мкр. Центральный, д. 19 | 1993 | 1993 | 8 237,50 | 4 927,60 | 2029 |  | 2043 | 2040 | 2029 |
| 308 | мкр. Центральный, д. 20 | 2004 | 2004 | 2 721,00 | 2 618,40 | 2042 |  | 2043 | 2040 | 2042 |
| 309 | мкр. Центральный, д. 21 | 2002 | 2002 | 2 750,00 | 1 600,80 | 2041 |  | 2040 | 2042 | 2041 |
| 310 | мкр. Центральный, д. 22/1, корп. 1 | 2003 | 2003 | 1 363,40 | 781,50 | 2041 |  | 2039 | 2043 | 2041 |
| 311 | мкр. Центральный, д. 22/1, корп. 2 | 2001 | 2001 | 1 316,80 | 869,80 | 2041 |  | 2043 | 2043 | 2041 |
| 312 | мкр. Центральный, д. 23 | 1998 | 1998 | 6 407,30 | 3 938,80 | 2035 | 2032 | 2043 | 2042 | 2035 |
| 313 | мкр. Центральный, д. 23А | 2003 | 2003 | 1 640,10 | 784,20 | 2041 |  | 2040 | 2043 | 2041 |
| 314 | мкр. Центральный, д. 25 | 1993 | 1993 | 1 319,90 | 872,80 | 2041 |  | 2043 | 2040 | 2041 |
| 315 | мкр. Центральный, д. 26 | 1994 | 1994 | 1 330,90 | 875,80 | 2042 |  | 2043 | 2041 | 2042 |
| 316 | мкр. Центральный, д. 27 | 1995 | 1995 | 1 971,00 | 1 306,30 | 2040 |  | 2043 | 2041 | 2040 |
| 317 | мкр. Центральный, д. 28, корп. 1 | 2011 | 2011 | 5 100,20 | 4 065,80 | 2041 | 2039 | 2043 | 2043 | 2041 |
| 318 | мкр. Центральный, д. 28, корп. 2 | 2011 | 2011 | 3 935,20 | 2 463,10 | 2042 | 2043 | 2043 | 2040 | 2042 |
| 319 | мкр. Центральный, д. 28, корп. 3 | 2012 | 2012 | 5 104,70 | 2 460,70 | 2042 | 2039 | 2043 | 2039 | 2042 |
| 320 | мкр. Центральный, д. 28, корп. 4 | 2013 | 2013 | 3 038,00 | 2 027,80 | 2043 |  | 2043 | 2039 | 2043 |
| 321 | мкр. Центральный, д. 28, корп. 5 | 2012 | 2012 | 3 037,90 | 2 027,80 | 2042 |  | 2040 | 2041 | 2042 |
| 322 | мкр. Центральный, д. 32 | 2008 | 2008 | 4 836,20 | 4 378,10 | 2043 |  | 2041 | 2041 | 2043 |
| 323 | мкр. Центральный, д. 34 | 2008 | 2008 | 3 255,90 | 2 882,10 | 2043 |  | 2041 | 2042 | 2043 |
| 324 | мкр. Центральный, д. 34, корп. 2 | 2009 | 2009 | 3 181,40 | 2 373,10 | 2042 | 2043 | 2042 | 2043 | 2042 |
| 325 | мкр. Центральный, д. 34, корп. 3 | 2010 | 2010 | 1 055,30 | 962,80 | 2040 |  | 2042 | 2043 | 2040 |
| 326 | мкр. Центральный, д. 34, корп. 4 | 2009 | 2009 | 3 193,70 | 2 370,00 | 2043 | 2043 | 2042 | 2039 | 2043 |
| 327 | мкр. Центральный, д. 35 | 1991 | 1991 | 2 136,70 | 1 938,60 | 2028 |  | 2021 | 2040 | 2028 |
| 328 | мкр. Центральный, д. 36 | 2006 | 2006 | 7 222,80 | 6 444,30 | 2042 |  | 2037 | 2042 | 2042 |
| 329 | мкр. Центральный, д. 37 | 2005 | 2005 | 1 961,70 | 1 072,60 | 2042 |  | 2043 | 2041 | 2042 |
| 330 | мкр. Центральный, д. 38 | 2006 | 2006 | 7 222,00 | 5 222,00 | 2042 |  | 2037 | 2043 | 2042 |
| 331 | мкр. Центральный, д. 39 | 2009 | 2009 | 3 231,40 | 2 545,80 | 2039 | 2043 | 2042 | 2040 | 2039 |
| 332 | мкр. Центральный, д. 40 | 2007 | 2007 | 3 274,30 | 1 892,20 | 2042 |  | 2043 | 2041 | 2042 |
| 333 | мкр. Южный, д. 1 | 1988 | 1988 | 2 941,80 | 2 659,60 | 2025 |  | 2020 | 2037 | 2025 |
| 334 | мкр. Южный, д. 2 | 1989 | 1989 | 2 958,80 | 2 646,00 | 2026 |  | 2021 | 2038 | 2026 |
| 335 | мкр. Южный, д. 3 | 1989 | 1989 | 2 928,00 | 2 552,60 | 2026 |  | 2020 | 2038 | 2026 |
| 336 | мкр. Южный, д. 4 | 1989 | 1989 | 1 480,30 | 1 324,90 | 2026 |  | 2021 | 2038 | 2026 |
| 337 | мкр. Южный, д. 5 | 1992 | 1992 | 2 937,50 | 2 651,70 | 2029 |  | 2021 | 2040 | 2029 |
| 338 | мкр. Южный, д. 6 | 1990 | 1990 | 1 469,60 | 1 324,70 | 2027 |  | 2021 | 2039 | 2027 |
| 339 | мкр. Южный, д. 7 | 1991 | 1991 | 2 096,40 | 1 896,00 | 2028 |  | 2021 | 2040 | 2028 |
| 340 | мкр. Южный, д. 8 | 1994 | 1994 | 4 477,70 | 4 116,00 | 2032 |  | 2021 | 2041 | 2032 |
| 341 | ул. Лесная, д. 40 | 1991 | 1991 | 229,40 | 229,40 | 2028 |  | 2039 | 2039 | 2028 |
| 342 | ул. Школьная, д. 10 | 1987 | 1987 | 1 423,40 | 1 317,10 | 2025 |  | 2020 | 2037 | 2025 |
| 343 | ул. Юбилейная, д. 3А, корп. 1 | 2010 | 2010 | 1 509,30 | 1 008,60 | 2043 |  | 2042 | 2041 | 2043 |
| 344 | ул. Юбилейная, д. 3А, корп. 2 | 2010 | 2010 | 4 348,00 | 3 634,30 | 2041 | 2042 | 2042 | 2041 | 2041 |
| 345 | ул. Юбилейная, д. 3А, корп. 3 | 2010 | 2010 | 4 337,00 | 3 626,20 | 2040 | 2040 | 2042 | 2040 | 2040 |
| 346 | ул. Юбилейная, д. 3А, корп. 4 | 2011 | 2011 | 1 732,10 | 1 286,20 | 2039 |  | 2043 | 2041 | 2039 |
| 347 | ул. Юбилейная, д. 9 | 1987 | 1987 | 617,70 | 564,40 | 2025 |  | 2020 | 2036 | 2025 |
| 348 | ул. Юбилейная, д. 15А | 1978 | 1978 | 948,80 | 362,30 | 2022 |  | 2041 | 2030 | 2022 |
| ИТОГО по г. Саяногорску | 1380257,88 | 1179729,77 |  |
| г. Сорск |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 1 | 1972 | 1972 | 4 935,60 | 3 010,80 | 2027 |  | 2028 | 2039 | 2027 |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1969 | 1969 | 3 402,70 | 1 827,50 | 2025 |  | 2026 | 2037 | 2025 |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1952 | 1952 | 373,80 | 224,10 | 2015 |  | 2017 | 2018 | 2015 |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1951 | 1951 | 392,90 | 263,90 | 2015 |  | 2040 | 2018 | 2015 |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 7 | 1968 | 1968 | 3 106,20 | 1 770,30 | 2025 |  | 2026 | 2036 | 2025 |
| 6 | ул. 50 лет Октября, д. 9 | 1972 | 1972 | 3 163,10 | 2 048,00 | 2043 |  | 2028 | 2039 | 2043 |
| 7 | ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1952 | 1952 | 915,20 | 533,10 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 8 | ул. 50 лет Октября, д. 28 | 1952 | 1952 | 546,90 | 313,70 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 9 | ул. 50 лет Октября, д. 32 | 1952 | 1952 | 542,60 | 310,90 | 2015 |  | 2016 | 2018 | 2015 |
| 10 | ул. 50 лет Октября, д. 34 | 1960 | 1960 | 845,00 | 533,50 | 2015 |  | 2016 | 2018 | 2015 |
| 11 | ул. 50 лет Октября, д. 38 | 1953 | 1953 | 995,00 | 386,70 | 2019 |  | 2039 | 2020 | 2019 |
| 12 | ул. 50 лет Октября, д. 40 | 1953 | 1979 | 721,00 | 402,50 | 2034 |  | 2019 | 2041 | 2034 |
| 13 | ул. 50 лет Октября, д. 44 | 1953 | 1953 | 744,10 | 394,00 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2019 |
| 14 | ул. 50 лет Октября, д. 46 | 1955 | 1978 | 813,50 | 493,30 | 2019 |  | 2041 | 2042 | 2019 |
| 15 | ул. 50 лет Октября, д. 48 | 1957 | 1957 | 845,70 | 494,00 | 2021 |  | 2041 | 2022 | 2021 |
| 16 | ул. 50 лет Октября, д. 52 | 1957 | 2011 | 956,00 | 442,30 | 2022 |  | 2023 | 2039 | 2022 |
| 17 | ул. 50 лет Октября, д. 54 | 1958 | 1969 | 1 056,20 | 718,00 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2022 |
| 18 | ул. 50 лет Октября, д. 56 | 1958 | 1958 | 325,70 | 227,70 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2022 |
| 19 | ул. 50 лет Октября, д. 58 | 1971 | 1971 | 814,60 | 487,10 | 2025 |  | 2042 | 2039 | 2025 |
| 20 | ул. 50 лет Октября, д. 60 | 1971 | 1971 | 616,70 | 362,90 | 2025 |  | 2039 | 2040 | 2025 |
| 21 | ул. 50 лет Октября, д. 62 | 1961 | 2011 | 616,80 | 380,60 | 2022 |  | 2023 | 2041 | 2022 |
| 22 | ул. 50 лет Октября, д. 70 | 1988 | 1988 | 3 188,00 | 1 890,00 | 2039 |  | 2031 | 2039 | 2039 |
| 23 | ул. 50 лет Октября, д. 70А | 1990 | 1990 | 3 148,00 | 1 890,00 | 2041 |  | 2032 | 2042 | 2041 |
| 24 | ул. 50 лет Октября, д. 70Б | 1990 | 1990 | 3 148,00 | 1 908,00 | 2041 |  | 2032 | 2043 | 2041 |
| 25 | ул. Больничная, д. 1 | 1958 | 1973 | 1 544,00 | 1 059,40 | 2040 |  | 2022 | 2034 | 2040 |
| 26 | ул. Больничная, д. 3 | 1968 | 1968 | 3 132,00 | 2 075,20 | 2039 |  | 2042 | 2036 | 2039 |
| 27 | ул. Больничная, д. 5 | 1969 | 1969 | 1 557,40 | 1 064,80 | 2043 |  | 2043 | 2037 | 2043 |
| 28 | ул. Гагарина, д. 3 | 1963 | 1963 | 1 291,40 | 831,60 | 2023 |  | 2024 | 2037 | 2023 |
| 29 | ул. Гагарина, д. 4 | 1965 | 1965 | 2 564,00 | 942,00 | 2025 |  | 2026 | 2033 | 2025 |
| 30 | ул. Гагарина, д. 5 | 1963 | 1963 | 1 291,40 | 858,20 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2023 |
| 31 | ул. Гагарина, д. 6 | 1964 | 1964 | 2 638,00 | 1 672,00 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |
| 32 | ул. Дружбы, д. 1 | 1972 | 1972 | 5 180,10 | 3 261,50 | 2027 |  | 2028 | 2040 | 2027 |
| 33 | ул. Дружбы, д. 3 | 1972 | 1972 | 3 550,80 | 2 349,70 | 2027 |  | 2028 | 2040 | 2027 |
| 34 | ул. Дружбы, д. 5 | 1972 | 1972 | 6 277,50 | 4 210,60 | 2028 |  | 2029 | 2041 | 2028 |
| 35 | ул. Кирова, д. 5 | 1958 | 2011 | 635,50 | 421,90 | 2022 |  | 2023 | 2040 | 2022 |
| 36 | ул. Кирова, д. 7 | 1958 | 1958 | 800,90 | 494,00 | 2022 |  | 2023 | 2042 | 2022 |
| 37 | ул. Кирова, д. 9 | 1960 | 1960 | 266,70 | 186,10 | 2022 |  | 2023 | 2043 | 2022 |
| 38 | ул. Кирова, д. 11 | 1960 | 1960 | 537,00 | 357,00 | 2022 |  | 2043 | 2023 | 2022 |
| 39 | ул. Кирова, д. 12 | 1964 | 1964 | 1 266,50 | 869,50 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |
| 40 | ул. Кирова, д. 14 | 1965 | 1965 | 1 242,70 | 851,60 | 2025 |  | 2026 | 2033 | 2025 |
| 41 | ул. Кирова, д. 15 | 1966 | 1966 | 1 557,00 | 1 002,00 | 2043 |  | 2025 | 2034 | 2043 |
| 42 | ул. Кирова, д. 16 | 1964 | 1964 | 1 249,80 | 846,40 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |
| 43 | ул. Кирова, д. 17 | 1967 | 1967 | 1 647,00 | 988,60 | 2033 |  | 2025 | 2035 | 2033 |
| 44 | ул. Кирова, д. 17А | 1990 | 1990 | 2 826,10 | 1 713,10 | 2041 |  | 2032 | 2039 | 2041 |
| 45 | ул. Кирова, д. 18 | 1985 | 1986 | 3 191,30 | 1 960,20 | 2037 |  | 2036 | 2042 | 2037 |
| 46 | ул. Кирова, д. 19 | 1980 | 1980 | 4 718,50 | 3 249,00 | 2038 |  | 2015 | 2043 | 2038 |
| 47 | ул. Кирова, д. 21 | 1977 | 1977 | 4 642,20 | 3 249,50 | 2032 |  | 2027 | 2039 | 2032 |
| 48 | ул. Кирова, д. 22 | 1974 | 1974 | 4 709,50 | 3 081,10 | 2029 |  | 2030 | 2042 | 2029 |
| 49 | ул. Кирова, д. 23 | 1978 | 1978 | 4 713,00 | 3 234,00 | 2033 |  | 2028 | 2043 | 2033 |
| 50 | ул. Кирова, д. 24 | 1975 | 1975 | 4 521,30 | 3 356,90 | 2032 |  | 2030 | 2043 | 2032 |
| 51 | ул. Кирова, д. 24А | 1988 | 1988 | 4 879,30 | 2 892,10 | 2038 |  | 2031 | 2040 | 2038 |
| 52 | ул. Кирова, д. 25 | 1981 | 2012 | 4 425,10 | 3 022,60 | 2043 |  | 2030 | 2040 | 2043 |
| 53 | ул. Кирова, д. 26 | 1974 | 1974 | 4 735,00 | 3 100,00 | 2029 |  | 2030 | 2042 | 2029 |
| 54 | ул. Кирова, д. 27 | 1981 | 1981 | 2 816,00 | 1 702,80 | 2035 |  | 2030 | 2039 | 2035 |
| 55 | ул. Кирова, д. 27А | 1988 | 1989 | 3 224,50 | 1 926,50 | 2041 |  | 2031 | 2041 | 2041 |
| 56 | ул. Кирова, д. 28 | 1975 | 1975 | 2 642,30 | 1 801,80 | 2034 |  | 2030 | 2040 | 2034 |
| 57 | ул. Кирова, д. 29 | 1982 | 1982 | 5 082,40 | 3 089,10 | 2035 |  | 2030 | 2041 | 2035 |
| 58 | ул. Кирова, д. 30 | 1975 | 1975 | 2 642,30 | 1 802,00 | 2032 |  | 2030 | 2040 | 2032 |
| 59 | ул. Кирова, д. 31 | 1983 | 1984 | 4 421,20 | 3 026,60 | 2035 |  | 2030 | 2043 | 2035 |
| 60 | ул. Кирова, д. 32 | 1974 | 1974 | 4 524,30 | 3 011,90 | 2030 |  | 2031 | 2043 | 2030 |
| 61 | ул. Кирова, д. 33 | 1985 | 2012 | 3 191,30 | 1 900,00 | 2040 |  | 2031 | 2040 | 2040 |
| 62 | ул. Кирова, д. 34 | 1979 | 1979 | 4 513,40 | 3 010,80 | 2034 |  | 2031 | 2042 | 2034 |
| 63 | ул. Кирова, д. 36 | 1972 | 1976 | 4 668,20 | 3 080,20 | 2028 |  | 2029 | 2039 | 2028 |
| 64 | ул. Кирова, д. 38 | 1977 | 1977 | 4 666,50 | 3 001,80 | 2033 |  | 2031 | 2040 | 2033 |
| 65 | ул. Кирова, д. 40 | 1984 | 1984 | 4 404,00 | 3 027,50 | 2036 |  | 2031 | 2042 | 2036 |
| 66 | ул. Кирова, д. 42 | 1996 | 1996 | 5 560,00 | 3 340,40 | 2042 |  | 2042 | 2043 | 2042 |
| 67 | ул. Кирова, д. 44 | 1978 | 1978 | 4 704,70 | 3 150,70 | 2034 |  | 2029 | 2039 | 2034 |
| 68 | ул. Кирова, д. 46 | 1983 | 1983 | 4 204,60 | 2 873,80 | 2035 |  | 2031 | 2040 | 2035 |
| 69 | ул. Кирова, д. 48 | 1983 | 1983 | 2 748,00 | 1 830,50 | 2039 |  | 2031 | 2039 | 2039 |
| 70 | ул. Кирова, д. 48А | 1991 | 1991 | 3 248,50 | 1 919,50 | 2042 |  | 2042 | 2043 | 2042 |
| 71 | ул. Кирова, д. 50 | 1986 | 2012 | 4 879,30 | 2 892,10 | 2040 |  | 2036 | 2041 | 2040 |
| 72 | ул. Лермонтова, д. 4 | 1953 | 1977 | 581,20 | 312,40 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |
| 73 | ул. Лермонтова, д. 6 | 1953 | 1977 | 564,50 | 319,90 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |
| 74 | ул. Парковая, д. 1 | 1979 | 1979 | 388,90 | 205,90 | 2034 |  | 2019 | 2020 | 2034 |
| 75 | ул. Парковая, д. 2 | 1979 | 1979 | 388,90 | 205,90 | 2034 |  | 2019 | 2020 | 2034 |
| 76 | ул. Парковая, д. 3 | 1992 | 1992 | 3 523,50 | 1 908,00 | 2043 |  | 2032 | 2041 | 2043 |
| 77 | ул. Парковая, д. 4 | 1993 | 1993 | 3 253,50 | 1 886,50 | 2041 |  | 2041 | 2042 | 2041 |
| 78 | ул. Пионерская, д. 12 | 1953 | 1953 | 588,40 | 326,40 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |
| 79 | ул. Пионерская, д. 15 | 1952 | 1952 | 571,90 | 323,00 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |
| 80 | ул. Пионерская, д. 16 | 1952 | 1952 | 605,90 | 327,60 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |
| 81 | ул. Пионерская, д. 17 | 1953 | 1952 | 904,40 | 558,60 | 2016 |  | 2017 | 2019 | 2016 |
| 82 | ул. Пионерская, д. 19 | 1953 | 1953 | 864,40 | 472,70 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2019 |
| 83 | ул. Пионерская, д. 20 | 1957 | 1977 | 633,10 | 408,30 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2019 |
| 84 | ул. Пионерская, д. 21 | 1953 | 1953 | 399,90 | 228,80 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2019 |
| 85 | ул. Пионерская, д. 22 | 1957 | 1957 | 838,60 | 476,90 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2022 |
| 86 | ул. Пионерская, д. 23 | 1954 | 1954 | 404,80 | 230,10 | 2019 |  | 2042 | 2020 | 2019 |
| 87 | ул. Пионерская, д. 25 | 1955 | 1955 | 852,80 | 477,00 | 2020 |  | 2043 | 2021 | 2020 |
| 88 | ул. Пионерская, д. 27 | 1955 | 1955 | 857,20 | 490,50 | 2020 |  | 2040 | 2021 | 2020 |
| 89 | ул. Пионерская, д. 29 | 1957 | 1957 | 400,00 | 229,90 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2021 |
| 90 | ул. Пионерская, д. 31 | 1957 | 1957 | 396,00 | 229,90 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2022 |
| 91 | ул. Пионерская, д. 33 | 1957 | 1957 | 404,30 | 236,30 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2021 |
| 92 | ул. Пионерская, д. 35 | 1957 | 1957 | 778,70 | 396,80 | 2021 |  | 2040 | 2043 | 2021 |
| 93 | ул. Пионерская, д. 41 | 1963 | 1963 | 280,90 | 184,10 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2023 |
| 94 | ул. Пионерская, д. 43 | 1958 | 1958 | 820,70 | 362,90 | 2021 |  | 2041 | 2022 | 2021 |
| 95 | ул. Пушкина, д. 3 | 1955 | 1971 | 374,30 | 235,50 | 2022 |  | 2041 | 2038 | 2022 |
| 96 | ул. Пушкина, д. 4 | 1955 | 1955 | 402,20 | 224,60 | 2022 |  | 2042 | 2023 | 2022 |
| 97 | ул. Пушкина, д. 5 | 1956 | 1971 | 381,80 | 208,00 | 2022 |  | 2023 | 2038 | 2022 |
| 98 | ул. Пушкина, д. 6 | 1956 | 1971 | 400,50 | 235,50 | 2020 |  | 2039 | 2038 | 2020 |
| 99 | ул. Сайгачинская, д. 26А | 1991 | 1991 | 800,10 | 465,80 | 2041 |  | 2040 | 2041 | 2041 |
| 100 | ул. Строительная, д. 1А | 1974 | 1974 | 543,90 | 314,20 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2019 |
| 101 | ул. Строительная, д. 3 | 1961 | 1981 | 553,80 | 368,60 | 2023 |  | 2042 | 2024 | 2023 |
| 102 | ул. Строительная, д. 3А | 1974 | 1975 | 550,80 | 328,80 | 2032 |  | 2019 | 2020 | 2032 |
| 103 | ул. Строительная, д. 4 | 1958 | 1975 | 576,70 | 363,00 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2022 |
| 104 | ул. Строительная, д. 5 | 1961 | 1961 | 234,90 | 188,50 | 2023 |  | 2043 | 2024 | 2023 |
| 105 | ул. Строительная, д. 5А | 1974 | 1974 | 530,50 | 310,80 | 2030 |  | 2031 | 2032 | 2030 |
| 106 | ул. Строительная, д. 6 | 1958 | 1984 | 309,60 | 185,00 | 2035 |  | 2022 | 2041 | 2035 |
| 107 | ул. Строительная, д. 7 | 1961 | 1961 | 295,70 | 191,10 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2023 |
| 108 | ул. Строительная, д. 10 | 1961 | 1961 | 558,00 | 378,30 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2022 |
| 109 | ул. Строительная, д. 12 | 1961 | 1961 | 276,30 | 195,50 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2022 |
| 110 | ул. Строительная, д. 14 | 1961 | 1961 | 557,40 | 537,00 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2022 |
| 111 | ул. Строительная, д. 16 | 1970 | 1970 | 3 411,00 | 2 244,40 | 2026 |  | 2039 | 2038 | 2026 |
| 112 | ул. Строительная, д. 18 | 1971 | 1971 | 1 557,00 | 1 060,00 | 2027 |  | 2028 | 2038 | 2027 |
| 113 | ул. Толстого, д. 3 | 1953 | 1953 | 364,80 | 224,20 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2019 |
| 114 | ул. Толстого, д. 5 | 1953 | 1971 | 367,10 | 226,90 | 2019 |  | 2041 | 2038 | 2019 |
| ИТОГО по г. Сорску | 222294,70 | 140185,60 |  |
| г. Черногорск |
| 1 | п. Пригорск, д. 1 | 1988 | 1988 | 10 292,90 | 9 304,90 | 2040 |  | 2039 | 2039 | 2040 |
| 2 | п. Пригорск, д. 2 | 1989 | 1989 | 8 543,00 | 7 661,70 | 2043 |  | 2040 | 2043 | 2043 |
| 3 | п. Пригорск, д. 3, корп. 1 | 1992 | 1992 | 3 924,90 | 2 995,00 | 2043 |  | 2043 | 2042 | 2043 |
| 4 | п. Пригорск, д. 3, корп. 2 | 1991 | 1991 | 3 232,20 | 2 502,00 | 2042 |  | 2042 | 2042 | 2042 |
| 5 | п. Пригорск, д. 4 | 1989 | 1989 | 10 344,20 | 9 364,60 | 2041 |  | 2041 | 2039 | 2041 |
| 6 | п. Пригорск, д. 5 | 1986 | 1987 | 4 759,90 | 4 694,00 | 2040 |  | 2043 | 2042 | 2040 |
| 7 | п. Пригорск, д. 8 | 1987 | 2012 | 2 444,00 | 1 427,80 | 2036 |  | 2042 | 2041 | 2036 |
| 8 | п. Пригорск, д. 9 | 1987 | 1987 | 2 908,70 | 2 569,30 | 2036 |  | 2042 | 2043 | 2036 |
| 9 | п. Пригорск, д. 13, корп. 1 | 1991 | 1991 | 2 622,10 | 2 364,70 | 2040 |  | 2039 | 2041 | 2040 |
| 10 | ул. Орлова, д. 23 | 1950 | 2008 | 481,80 | 432,80 | 2039 |  | 2040 | 2039 | 2039 |
| 11 | ул. Орлова, д. 25 | 1950 | 2009 | 254,10 | 228,10 | 2040 |  | 2042 | 2040 | 2040 |
| 12 | ул. Пушкина, д. 20 | 1958 | 2009 | 572,70 | 520,50 | 2041 |  | 2042 | 2040 | 2041 |
| 13 | ул. Советская, д. 33 | 1930 | 2009 | 658,00 | 501,80 | 2039 |  | 2040 | 2043 | 2039 |
| 14 | ул. Советская, д. 51 | 1949 | 2008 | 214,00 | 200,00 | 2042 |  | 2041 | 2041 | 2042 |
| 15 | ул. Чайковского, д. 13 | 1957 | 2009 | 567,10 | 515,50 | 2040 |  | 2042 | 2043 | 2040 |
| 16 | ул. Чайковского, д. 15 | 1950 | 2009 | 945,60 | 852,20 | 2041 |  | 2043 | 2042 | 2041 |
| 17 | п. МПС, д. 2 | 1949 | 1949 | 518,45 | 493,65 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 18 | п. МПС, д. 3 | 1950 | 1950 | 471,90 | 414,90 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 19 | п. МПС, д. 4 | 1926 | 1926 | 183,22 | 183,22 | 2015 |  | 2039 | 2016 | 2015 |
| 20 | п. МПС, д. 5 | 1947 | 1947 | 668,70 | 327,90 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 21 | п. МПС, д. 6 | 1949 | 2009 | 415,60 | 415,60 | 2015 |  | 2042 | 2016 | 2015 |
| 22 | п. МПС, д. 7 | 1950 | 2009 | 403,90 | 403,90 | 2015 |  | 2043 | 2016 | 2015 |
| 23 | п. МПС, д. 8 | 1953 | 2009 | 417,50 | 417,50 | 2015 |  | 2041 | 2016 | 2015 |
| 24 | п. МПС, д. 9 | 1955 | 2009 | 420,70 | 420,70 | 2015 |  | 2042 | 2016 | 2015 |
| 25 | п. МПС, д. 10 | 1952 | 1952 | 457,00 | 457,00 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 26 | пер. Енисейский 1-й, д. 12 | 1990 | 1990 | 697,40 | 652,70 | 2039 |  | 2038 | 2043 | 2039 |
| 27 | пер. Строительный 3-й, д. 2 | 1962 | 1962 | 251,40 | 212,40 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2021 |
| 28 | пер. Строительный 3-й, д. 10 | 1977 | 1977 | 952,80 | 870,80 | 2032 |  | 2027 | 2042 | 2032 |
| 29 | проспект Космонавтов, д. 1 | 1994 | 1994 | 11 071,40 | 9 609,00 | 2043 | 2040 | 2032 | 2039 | 2043 |
| 30 | проспект Космонавтов, д. 1В | 2009 | 2009 | 11 092,00 | 5 875,30 | 2039 |  | 2040 | 2043 | 2039 |
| 31 | проспект Космонавтов, д. 2 | 1991 | 1991 | 2 889,00 | 2 378,90 | 2040 | 2042 | 2032 | 2043 | 2040 |
| 32 | проспект Космонавтов, д. 3 | 1976 | 1976 | 6 275,60 | 5 652,20 | 2032 |  | 2025 | 2040 | 2032 |
| 33 | проспект Космонавтов, д.4 | 1983 | 1983 | 2 961,30 | 2 681,30 | 2034 |  | 2031 | 2040 | 2034 |
| 34 | проспект Космонавтов, д. 5 | 1979 | 1979 | 4 785,10 | 3 036,10 | 2033 |  | 2027 | 2043 | 2033 |
| 35 | проспект Космонавтов, д. 6 | 1974 | 1974 | 3 001,40 | 2 726,20 | 2025 |  | 2026 | 2039 | 2025 |
| 36 | проспект Космонавтов, д. 7 | 1973 | 1973 | 2 959,60 | 2 735,60 | 2023 |  | 2024 | 2038 | 2023 |
| 37 | проспект Космонавтов, д. 8 | 1973 | 1973 | 6 301,00 | 5 727,20 | 2028 |  | 2029 | 2038 | 2028 |
| 38 | проспект Космонавтов, д. 8А | 1974 | 1974 | 6 230,00 | 5 656,10 | 2029 |  | 2030 | 2039 | 2029 |
| 39 | проспект Космонавтов, д. 8Б | 1974 | 1974 | 6 310,90 | 5 736,90 | 2029 |  | 2030 | 2039 | 2029 |
| 40 | проспект Космонавтов, д. 8В | 1974 | 1974 | 3 011,80 | 2 670,80 | 2029 |  | 2030 | 2039 | 2029 |
| 41 | проспект Космонавтов, д. 9 | 1973 | 1973 | 2 932,70 | 2 708,70 | 2023 |  | 2024 | 2038 | 2023 |
| 42 | проспект Космонавтов, д. 10 | 1977 | 1977 | 6 308,20 | 5 737,70 | 2033 |  | 2030 | 2042 | 2033 |
| 43 | проспект Космонавтов, д. 10А | 1974 | 1974 | 4 929,10 | 4 425,10 | 2029 |  | 2041 | 2039 | 2029 |
| 44 | проспект Космонавтов, д. 11 | 1973 | 1973 | 2 996,30 | 2 716,30 | 2021 |  | 2023 | 2037 | 2021 |
| 45 | проспект Космонавтов, д. 13 | 1974 | 1974 | 6 348,70 | 3 913,60 | 2025 |  | 2026 | 2039 | 2025 |
| 46 | проспект Космонавтов, д. 15 | 1973 | 1973 | 4 940,60 | 4 419,50 | 2021 |  | 2023 | 2037 | 2021 |
| 47 | проспект Космонавтов, д. 17 | 1973 | 1973 | 2 986,40 | 2 719,90 | 2021 |  | 2023 | 2037 | 2021 |
| 48 | проспект Космонав-тов, д. 18, корп. 1 | 1984 | 2012 | 5 773,30 | 4 020,00 | 2041 | 2040 | 2028 | 2040 | 2041 |
| 49 | проспект Космонав-тов, д. 18, корп. 2 | 1984 | 2012 | 5 830,50 | 4 139,20 | 2039 | 2041 | 2028 | 2041 | 2039 |
| 50 | проспект Космонавтов, д. 18В | 1994 | 1994 | 5 414,00 | 4 920,30 | 2043 |  | 2039 | 2041 | 2043 |
| 51 | проспект Космонавтов, д. 19 | 1973 | 1973 | 2 952,90 | 2 684,10 | 2023 |  | 2024 | 2037 | 2023 |
| 52 | проспект Космонавтов, д. 19А | 1982 | 1982 | 10 312,10 | 8 830,30 | 2034 | 2043 | 2025 | 2040 | 2034 |
| 53 | проспект Космонавтов, д. 20 | 1970 | 1970 | 5 831,00 | 5 356,30 | 2027 |  | 2028 | 2036 | 2027 |
| 54 | проспект Космонавтов, д. 20А | 1970 | 1970 | 2 744,50 | 2 541,20 | 2027 |  | 2028 | 2036 | 2027 |
| 55 | проспект Космонавтов, д. 23 | 1968 | 1968 | 3 807,00 | 3 567,00 | 2021 |  | 2039 | 2035 | 2021 |
| 56 | проспект Космонавтов, д. 23А | 1966 | 1966 | 3 804,70 | 3 528,70 | 2025 |  | 2026 | 2034 | 2025 |
| 57 | проспект Космонавтов, д. 24 | 1971 | 1971 | 3 014,40 | 2 739,20 | 2027 |  | 2028 | 2036 | 2027 |
| 58 | проспект Космонавтов, д. 24А | 1973 | 1973 | 4 842,80 | 4 422,80 | 2028 |  | 2029 | 2038 | 2028 |
| 59 | проспект Космонавтов, д. 25 | 1964 | 1964 | 3 120,90 | 2 913,90 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2021 |
| 60 | проспект Космонавтов, д. 26А | 1973 | 1973 | 6 357,00 | 5 781,60 | 2028 |  | 2029 | 2038 | 2028 |
| 61 | проспект Космонавтов, д. 27 | 1965 | 1965 | 2 970,20 | 2 915,80 | 2021 |  | 2022 | 2033 | 2021 |
| 62 | проспект Космонавтов, д. 29 | 1967 | 1967 | 3 356,90 | 3 118,90 | 2025 |  | 2026 | 2035 | 2025 |
| 63 | проспект Космонавтов, д. 31 | 1966 | 1966 | 3 183,80 | 3 117,20 | 2025 |  | 2026 | 2034 | 2025 |
| 64 | проспект Космонавтов, д. 31А | 1965 | 1965 | 3 416,50 | 3 170,50 | 2023 |  | 2025 | 2034 | 2023 |
| 65 | проспект Космонавтов, д. 33 | 1978 | 1978 | 6 242,60 | 5 555,00 | 2033 |  | 2030 | 2043 | 2033 |
| 66 | проспект Космонавтов, д. 35А | 2006 | 2006 | 3 215,20 | 2 625,20 | 2041 |  | 2039 | 2043 | 2041 |
| 67 | проспект Космонавтов, д. 37 | 1977 | 1977 | 3 591,40 | 2 657,10 | 2033 |  | 2030 | 2042 | 2033 |
| 68 | проспект Космонавтов, д. 39 | 1985 | 1985 | 14 384,60 | 12 834,20 | 2035 | 2039 | 2033 | 2042 | 2035 |
| 69 | проспект Космонавтов, д. 41 | 1988 | 2013 | 8 233,90 | 7 300,90 | 2037 |  | 2039 | 2039 | 2037 |
| 70 | проспект Космонавтов, д. 43 | 1990 | 1990 | 3 581,30 | 3 230,70 | 2039 |  | 2038 | 2042 | 2039 |
| 71 | проспект Космонавтов, д. 44А | 1983 | 1983 | 4 835,10 | 4 165,30 | 2034 |  | 2030 | 2040 | 2034 |
| 72 | проспект Космонавтов, д. 44Б | 1983 | 1983 | 4 696,70 | 4 372,10 | 2034 |  | 2029 | 2041 | 2034 |
| 73 | проспект Космонавтов, д. 44В | 1983 | 1983 | 4 789,10 | 4 369,10 | 2034 |  | 2029 | 2042 | 2034 |
| 74 | проспект Космонавтов, д. 51 | 1983 | 1983 | 3 003,50 | 2 723,50 | 2037 |  | 2031 | 2041 | 2037 |
| 75 | ул. 30 лет Победы, д. 130 | 1991 | 1991 | 525,10 | 525,10 | 2040 |  | 2041 | 2039 | 2040 |
| 76 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1952 | 2009 | 309,50 | 309,50 | 2015 |  | 2043 | 2016 | 2015 |
| 77 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1952 | 1965 | 439,70 | 392,30 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 78 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1952 | 2009 | 377,00 | 331,50 | 2015 |  | 2039 | 2016 | 2015 |
| 79 | ул. Базарная, д. 3 | 1987 | 2009 | 551,30 | 516,30 | 2042 |  | 2043 | 2039 | 2042 |
| 80 | ул. Базарная, д. 6 | 1985 | 2009 | 542,90 | 508,60 | 2041 |  | 2039 | 2039 | 2041 |
| 81 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | 1990 | 1990 | 5 370,90 | 2 850,20 | 2038 |  | 2031 | 2043 | 2038 |
| 82 | ул. Бограда, д. 55 | 1968 | 1968 | 3 765,70 | 3 485,70 | 2019 |  | 2021 | 2035 | 2019 |
| 83 | ул. Бограда, д. 57 | 1971 | 1971 | 3 012,80 | 2 734,40 | 2021 |  | 2023 | 2036 | 2021 |
| 84 | ул. Бограда, д. 59 | 1965 | 1965 | 3 417,10 | 1 639,50 | 2019 |  | 2020 | 2033 | 2019 |
| 85 | ул. Бограда, д. 61 | 1967 | 1967 | 2 660,00 | 2 402,60 | 2021 |  | 2022 | 2035 | 2021 |
| 86 | ул. Бограда, д. 96 | 1976 | 1976 | 4 824,50 | 4 297,90 | 2032 |  | 2025 | 2040 | 2032 |
| 87 | ул. Бограда, д. 102 | 1953 | 2013 | 933,50 | 847,80 | 2041 |  | 2039 | 2041 | 2041 |
| 88 | ул. Гастелло, д. 3 | 1950 | 1950 | 230,70 | 209,20 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 89 | ул. Гастелло, д. 9 | 1951 | 2009 | 245,90 | 219,20 | 2040 |  | 2043 | 2041 | 2040 |
| 90 | ул. Гастелло, д. 10 | 1950 | 1950 | 241,90 | 218,70 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 91 | ул. Генерала Тихонова, д. 6 | 1991 | 1991 | 5 016,40 | 4 467,40 | 2040 |  | 2041 | 2042 | 2040 |
| 92 | ул. Генерала Тихонова, д. 8А | 1990 | 1990 | 5 423,70 | 4 956,05 | 2039 |  | 2038 | 2039 | 2039 |
| 93 | ул. Генерала Тихонова, д. 8В | 1993 | 1993 | 5 395,80 | 4 903,60 | 2042 |  | 2043 | 2042 | 2042 |
| 94 | ул. Генерала Тихонова, д. 17А | 1986 | 1986 | 3 934,80 | 3 464,90 | 2036 | 2032 | 2031 | 2041 | 2036 |
| 95 | ул. Генерала Тихонова, д. 17Б | 1990 | 1990 | 3 991,90 | 3 509,70 | 2038 | 2039 | 2031 | 2039 | 2038 |
| 96 | ул. Генерала Тихонова, д. 19 | 1977 | 1977 | 6 248,26 | 5 588,06 | 2033 |  | 2027 | 2042 | 2033 |
| 97 | ул. Генерала Тихонова, д. 21 | 1979 | 1979 | 2 954,30 | 2 154,50 | 2033 |  | 2028 | 2043 | 2033 |
| 98 | ул. Генерала Тихонова, д. 23 | 1977 | 1977 | 4 816,10 | 4 331,20 | 2033 |  | 2027 | 2042 | 2033 |
| 99 | ул. Генерала Тихонова, д. 25 | 1976 | 1976 | 6 329,70 | 5 769,70 | 2032 |  | 2026 | 2041 | 2032 |
| 100 | ул. Генерала Тихонова, д. 27 | 1977 | 2008 | 3 001,60 | 1 852,30 | 2036 |  | 2027 | 2042 | 2036 |
| 101 | ул. Генерала Тихонова, д. 29 | 1978 | 1978 | 4 814,10 | 4 394,10 | 2033 |  | 2028 | 2042 | 2033 |
| 102 | ул. Генерала Тихонова, д. 31 | 1977 | 2009 | 4 827,30 | 4 272,70 | 2042 |  | 2043 | 2042 | 2042 |
| 103 | ул. Генерала Тихонова, д. 33 | 1979 | 1979 | 4 784,60 | 4 146,70 | 2033 |  | 2030 | 2043 | 2033 |
| 104 | ул. Генерала Тихонова, д. 35 | 1979 | 1979 | 4 392,40 | 3 046,90 | 2033 |  | 2030 | 2042 | 2033 |
| 105 | ул. Генерала Тихонова, д. 37 | 1978 | 1978 | 4 753,01 | 4 117,80 | 2033 |  | 2030 | 2043 | 2033 |
| 106 | ул. Дзержинского, д. 2 | 1964 | 2009 | 2 077,60 | 1 835,00 | 2039 |  | 2040 | 2019 | 2039 |
| 107 | ул. Дзержинского, д. 4 | 1954 | 2009 | 3 813,00 | 3 461,30 | 2043 |  | 2043 | 2035 | 2043 |
| 108 | ул. Дзержинского, д. 4А | 1960 | 1960 | 1 105,60 | 1 015,20 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 109 | ул. Дзержинского, д. 6 | 1982 | 1982 | 3 149,60 | 2 853,00 | 2035 |  | 2031 | 2042 | 2035 |
| 110 | ул. Дзержинского, д. 6А | 1964 | 2009 | 693,60 | 657,00 | 2043 |  | 2039 | 2040 | 2043 |
| 111 | ул. Дзержинского, д. 8 | 1969 | 1969 | 3 800,90 | 3 497,30 | 2021 |  | 2022 | 2036 | 2021 |
| 112 | ул. Дзержинского, д. 12А | 1970 | 1970 | 5 016,00 | 2 747,20 | 2042 |  | 2039 | 2041 | 2042 |
| 113 | ул. Дзержинского, д. 12Б | 1969 | 1969 | 4 987,40 | 2 602,60 | 2034 |  | 2041 | 2041 | 2034 |
| 114 | ул. Дзержинского, д. 13 | 1959 | 1959 | 1 464,60 | 1 332,40 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 115 | ул. Дзержинского, д. 14 | 1975 | 1975 | 3 982,50 | 2 638,30 | 2036 |  | 2043 | 2041 | 2036 |
| 116 | ул. Дзержинского, д. 15 | 1959 | 1959 | 1 455,40 | 1 322,10 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 117 | ул. Дзержинского, д. 17 | 1958 | 1958 | 571,50 | 525,00 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 118 | ул. Дзержинского, д. 18 | 1966 | 1966 | 3 338,20 | 3 100,40 | 2025 |  | 2026 | 2034 | 2025 |
| 119 | ул. Дзержинского, д. 19 | 1961 | 1961 | 846,50 | 774,60 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 120 | ул. Дзержинского, д. 20 | 1968 | 1968 | 3 354,50 | 3 115,70 | 2025 |  | 2026 | 2035 | 2025 |
| 121 | ул. Дзержинского, д. 24 | 1965 | 1965 | 2 656,40 | 2 459,30 | 2023 |  | 2025 | 2033 | 2023 |
| 122 | ул. Дружбы, д. 23 | 1993 | 1993 | 995,50 | 890,60 | 2042 |  | 2043 | 2043 | 2042 |
| 123 | ул. Дружбы, д. 26 | 1995 | 1995 | 946,80 | 850,80 | 2041 |  | 2043 | 2042 | 2041 |
| 124 | ул. Енисейская, д. 21 | 1994 | 2009 | 864,60 | 758,60 | 2043 |  | 2042 | 2039 | 2043 |
| 125 | ул. Заводская, д. 1 | 1953 | 1990 | 444,70 | 409,80 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 126 | ул. Заводская, д. 5 | 1953 | 1966 | 442,40 | 406,40 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 127 | ул. Заводская, д. 7 | 1952 | 1969 | 437,70 | 402,90 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 128 | ул. Заводская, д. 8 | 1952 | 1952 | 431,50 | 397,20 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 129 | ул. Заводская, д. 10 | 1952 | 1969 | 443,00 | 408,10 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 130 | ул. Заводская, д. 11 | 1952 | 1966 | 442,50 | 407,90 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 131 | ул. Заводская, д. 12 | 1952 | 1974 | 433,50 | 403,10 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 132 | ул. Заводская, д. 13 | 1953 | 2008 | 442,90 | 407,00 | 2043 |  | 2039 | 2032 | 2043 |
| 133 | ул. Заводская, д. 14 | 1952 | 1952 | 436,40 | 404,70 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 134 | ул. Заводская, д. 15 | 1953 | 2009 | 444,30 | 405,80 | 2039 |  | 2039 | 2018 | 2039 |
| 135 | ул. Заводская, д. 16 | 1952 | 1968 | 433,40 | 402,90 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 136 | ул. Заводская, д. 17 | 1955 | 1955 | 433,00 | 398,30 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 137 | ул. Заводская, д. 18 | 1952 | 1968 | 436,40 | 402,20 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 138 | ул. Заводская, д. 19 | 1955 | 1955 | 439,60 | 404,90 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 139 | ул. Заводская, д. 21 | 1955 | 1974 | 431,70 | 397,60 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 140 | ул. Заводская, д. 23 | 1955 | 1955 | 431,60 | 398,10 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 141 | ул. Зеленая, д. 2А | 1956 | 2009 | 590,70 | 534,40 | 2018 |  | 2041 | 2042 | 2018 |
| 142 | ул. Зеленая, д. 4 | 1953 | 2009 | 901,70 | 809,70 | 2042 |  | 2039 | 2043 | 2042 |
| 143 | ул. Зеленая, д. 6 | 1953 | 1953 | 1 415,60 | 1 286,60 | 2015 |  | 2043 | 2043 | 2015 |
| 144 | ул. Калинина, д. 1 | 2011 | 2011 | 5 296,70 | 3 831,00 | 2039 |  | 2043 | 2041 | 2039 |
| 145 | ул. Калинина, д. 2 | 1988 | 1988 | 6 654,00 | 5 996,90 | 2037 |  | 2039 | 2040 | 2037 |
| 146 | ул. Калинина, д. 2А | 1995 | 1995 | 5 391,10 | 4 890,90 | 2040 |  | 2039 | 2040 | 2040 |
| 147 | ул. Калинина, д. 3 | 1979 | 1979 | 4 804,20 | 4 384,20 | 2033 |  | 2030 | 2043 | 2033 |
| 148 | ул. Калинина, д. 4 | 1989 | 1989 | 4 558,90 | 2 708,50 | 2038 |  | 2040 | 2040 | 2038 |
| 149 | ул. Калинина, д. 4А | 1991 | 1991 | 5 118,30 | 4 591,80 | 2040 |  | 2041 | 2043 | 2040 |
| 150 | ул. Калинина, д. 5 | 1979 | 1979 | 4 805,90 | 4 385,90 | 2033 |  | 2030 | 2039 | 2033 |
| 151 | ул. Калинина, д. 6 | 1997 | 2013 | 4 042,70 | 3 518,80 | 2039 | 2042 | 2032 | 2040 | 2039 |
| 152 | ул. Калинина, д. 7 | 1979 | 1979 | 4 819,00 | 4 399,00 | 2033 |  | 2030 | 2040 | 2033 |
| 153 | ул. Калинина, д. 9 | 1978 | 1978 | 6 268,90 | 5 587,80 | 2033 |  | 2030 | 2043 | 2033 |
| 154 | ул. Калинина, д. 10 | 2007 | 2010 | 10 064,28 | 7 425,08 | 2041 |  | 2041 | 2043 | 2041 |
| 155 | ул. Калинина, д. 11 | 1978 | 1978 | 6 271,20 | 5 593,30 | 2033 |  | 2030 | 2043 | 2033 |
| 156 | ул. Калинина, д. 13 | 1980 | 1980 | 6 265,10 | 5 627,30 | 2034 |  | 2031 | 2041 | 2034 |
| 157 | ул. Калинина, д. 14 | 2009 | 2009 | 3 780,40 | 2 826,30 | 2041 |  | 2043 | 2039 | 2041 |
| 158 | ул. Калинина, д. 15 | 1974 | 1974 | 6 357,20 | 5 783,20 | 2029 |  | 2030 | 2039 | 2029 |
| 159 | ул. Калинина, д. 17 | 1978 | 1978 | 4 290,80 | 2 447,60 | 2035 |  | 2030 | 2043 | 2035 |
| 160 | ул. Калинина, д. 17А | 1985 | 1985 | 3 168,80 | 2 824,50 | 2035 |  | 2043 | 2040 | 2035 |
| 161 | ул. Калинина, д. 18 | 1984 | 1984 | 3 560,80 | 3 227,00 | 2035 |  | 2031 | 2043 | 2035 |
| 162 | ул. Калинина, д. 19 | 1973 | 1973 | 4 408,20 | 2 063,10 | 2035 |  | 2040 | 2040 | 2035 |
| 163 | ул. Калинина, д. 19А | 1973 | 1973 | 3 614,70 | 3 117,60 | 2023 |  | 2025 | 2038 | 2023 |
| 164 | ул. Калинина, д. 20 | 1984 | 1984 | 4 793,90 | 4 373,90 | 2035 |  | 2031 | 2043 | 2035 |
| 165 | ул. Калинина, д. 21 | 1972 | 1972 | 3 918,80 | 3 137,70 | 2028 |  | 2029 | 2037 | 2028 |
| 166 | ул. Калинина, д. 22 | 1987 | 1987 | 3 892,30 | 3 437,60 | 2036 | 2041 | 2043 | 2039 | 2036 |
| 167 | ул. Калинина, д. 23 | 1972 | 1972 | 4 845,00 | 4 425,00 | 2028 |  | 2029 | 2037 | 2028 |
| 168 | ул. Калинина, д. 23А | 1971 | 1971 | 4 835,30 | 4 415,30 | 2027 |  | 2028 | 2036 | 2027 |
| 169 | ул. Калинина, д. 23Б | 1971 | 1971 | 4 822,30 | 4 402,30 | 2027 |  | 2028 | 2036 | 2027 |
| 170 | ул. Калинина, д. 24 | 1976 | 1977 | 14 530,90 | 12 556,70 | 2032 |  | 2026 | 2042 | 2032 |
| 171 | ул. Калинина, д. 25 | 1972 | 1972 | 4 819,90 | 4 409,30 | 2028 |  | 2029 | 2037 | 2028 |
| 172 | ул. Калинина, д. 26 | 1976 | 1976 | 9 551,70 | 8 528,30 | 2032 |  | 2025 | 2041 | 2032 |
| 173 | ул. Калинина, д. 28 | 1975 | 1975 | 4 849,20 | 4 429,20 | 2043 |  | 2026 | 2039 | 2043 |
| 174 | ул. Калинина, д. 30 | 1975 | 1975 | 4 801,80 | 4 380,90 | 2032 |  | 2026 | 2040 | 2032 |
| 175 | ул. Калинина, д. 32 | 1975 | 1975 | 4 782,30 | 4 146,20 | 2032 |  | 2027 | 2040 | 2032 |
| 176 | ул. Калинина, д. 36 | 1979 | 1979 | 2 970,00 | 2 602,80 | 2033 |  | 2028 | 2043 | 2033 |
| 177 | ул. Кирова, д. 54А | 1952 | 2009 | 559,90 | 514,50 | 2039 |  | 2043 | 2018 | 2039 |
| 178 | ул. Кирова, д. 58 | 1954 | 2009 | 570,80 | 527,90 | 2040 |  | 2043 | 2042 | 2040 |
| 179 | ул. Кирова, д. 60 | 1954 | 2009 | 573,90 | 524,70 | 2041 |  | 2039 | 2043 | 2041 |
| 180 | ул. Кирова, д. 62 | 1954 | 2008 | 1 414,30 | 1 292,00 | 2042 |  | 2040 | 2018 | 2042 |
| 181 | ул. Кирова, д. 62А | 1957 | 2009 | 558,30 | 514,50 | 2039 |  | 2042 | 2040 | 2039 |
| 182 | ул. Кирова, д. 64 | 1958 | 2009 | 1 056,90 | 975,40 | 2041 |  | 2041 | 2043 | 2041 |
| 183 | ул. Кирова, д. 64А | 1957 | 2009 | 924,50 | 848,80 | 2040 |  | 2039 | 2042 | 2040 |
| 184 | ул. Кирова, д. 66 | 1956 | 1956 | 538,60 | 498,90 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 185 | ул. Кирова, д. 68 | 1956 | 2009 | 553,40 | 505,20 | 2041 |  | 2018 | 2042 | 2041 |
| 186 | ул. Кирова, д. 69 | 1962 | 1962 | 1 347,20 | 1 089,90 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2021 |
| 187 | ул. Кирова, д. 71 | 1962 | 1962 | 2 081,70 | 1 462,80 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2021 |
| 188 | ул. Кирова, д. 72 | 1957 | 1957 | 413,00 | 373,70 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 189 | ул. Кирова, д. 73 | 1962 | 1962 | 2 148,30 | 1 488,20 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2021 |
| 190 | ул. Кирова, д. 74 | 1957 | 1957 | 911,90 | 838,90 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 191 | ул. Кирова, д. 74А | 1957 | 1957 | 929,60 | 563,60 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 192 | ул. Кирова, д. 75 | 1952 | 2009 | 429,30 | 386,00 | 2039 |  | 2018 | 2019 | 2039 |
| 193 | ул. Кирова, д. 75А | 1952 | 2009 | 428,20 | 428,20 | 2018 |  | 2043 | 2040 | 2018 |
| 194 | ул. Кирова, д. 76 | 1975 | 1975 | 505,50 | 341,30 | 2032 |  | 2029 | 2040 | 2032 |
| 195 | ул. Кирова, д. 77 | 1963 | 1963 | 1 351,20 | 924,50 | 2021 |  | 2023 | 2024 | 2021 |
| 196 | ул. Кирова, д. 78 | 1973 | 1973 | 545,70 | 497,30 | 2028 |  | 2029 | 2038 | 2028 |
| 197 | ул. Кирова, д. 80 | 1975 | 1975 | 548,70 | 500,20 | 2032 |  | 2029 | 2040 | 2032 |
| 198 | ул. Кирова, д. 82 | 1973 | 1973 | 558,70 | 509,70 | 2023 |  | 2025 | 2038 | 2023 |
| 199 | ул. Кирова, д. 84 | 1976 | 1976 | 563,10 | 510,60 | 2032 |  | 2029 | 2041 | 2032 |
| 200 | ул. Кирова, д. 84А | 1990 | 1990 | 612,50 | 612,50 | 2039 |  | 2038 | 2040 | 2039 |
| 201 | ул. Коммунистичес- кая, д. 17 | 1989 | 1989 | 635,10 | 527,80 | 2038 |  | 2037 | 2040 | 2038 |
| 202 | ул. Коммунистичес- кая, д. 18 | 1989 | 1989 | 580,80 | 517,60 | 2038 |  | 2037 | 2041 | 2038 |
| 203 | ул. Красноярская, д. 91 | 1986 | 1986 | 4 831,00 | 4 327,30 | 2036 |  | 2035 | 2041 | 2036 |
| 204 | ул. Красноярская, д. 91А | 1983 | 1983 | 3 008,30 | 2 728,30 | 2035 |  | 2031 | 2042 | 2035 |
| 205 | ул. Красных Партизан, д. 17 | 2000 | 2000 | 3 524,00 | 3 268,01 | 2041 |  | 2039 | 2040 | 2041 |
| 206 | ул. Красных Партизан, д. 19 | 1995 | 1995 | 3 353,60 | 3 099,10 | 2040 |  | 2042 | 2041 | 2040 |
| 207 | ул. Красных Партизан, д. 19А | 1991 | 1991 | 3 422,60 | 3 166,80 | 2040 |  | 2041 | 2039 | 2040 |
| 208 | ул. Красных Партизан, д. 21 | 1980 | 1980 | 4 729,80 | 4 359,80 | 2034 |  | 2029 | 2043 | 2034 |
| 209 | ул. Красных Партизан, д. 22 | 1987 | 1987 | 563,40 | 533,00 | 2036 |  | 2035 | 2040 | 2036 |
| 210 | ул. Красных Партизан, д. 23 | 1978 | 1978 | 4 786,60 | 4 366,60 | 2033 |  | 2028 | 2042 | 2033 |
| 211 | ул. Красных Партизан, д. 25 | 1969 | 1969 | 2 628,70 | 2 444,20 | 2021 |  | 2022 | 2042 | 2021 |
| 212 | ул. Красных Партизан, д. 27 | 1968 | 1968 | 2 628,70 | 2 444,20 | 2020 |  | 2021 | 2035 | 2020 |
| 213 | ул. Красных Партизан, д. 28 | 1986 | 2009 | 556,80 | 524,60 | 2042 |  | 2040 | 2039 | 2042 |
| 214 | ул. Красных Партизан, д. 28А | 1989 | 2009 | 526,40 | 509,90 | 2043 |  | 2042 | 2042 | 2043 |
| 215 | ул. Красных Партизан, д. 29 | 1966 | 1966 | 3 367,20 | 1 834,70 | 2019 |  | 2020 | 2034 | 2019 |
| 216 | ул. Красных Партизан, д. 31 | 1968 | 1968 | 3 371,00 | 3 131,00 | 2020 |  | 2021 | 2035 | 2020 |
| 217 | ул. Красных Партизан, д. 33 | 1939 | 2009 | 512,40 | 457,00 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 218 | ул. Красных Партизан, д. 34 | 1968 | 1968 | 3 314,70 | 3 031,10 | 2020 |  | 2021 | 2035 | 2020 |
| 219 | ул. Ленина, д. 24 | 1930 | 2009 | 612,70 | 567,00 | 2040 |  | 2042 | 2039 | 2040 |
| 220 | ул. Ленина, д. 24А | 1930 | 2009 | 623,20 | 577,90 | 2015 |  | 2039 | 2039 | 2015 |
| 221 | ул. Ленина, д. 26 | 1930 | 2009 | 618,80 | 573,00 | 2041 |  | 2042 | 2042 | 2041 |
| 222 | ул. Ленина, д. 26А | 1930 | 2009 | 617,50 | 571,50 | 2043 |  | 2040 | 2040 | 2043 |
| 223 | ул. Ленина, д. 28 | 1930 | 2009 | 619,20 | 547,30 | 2041 |  | 2043 | 2041 | 2041 |
| 224 | ул. Ленина, д. 28А | 1930 | 2009 | 633,90 | 563,10 | 2042 |  | 2039 | 2043 | 2042 |
| 225 | ул. Ленина, д. 30А | 1930 | 2008 | 495,50 | 435,70 | 2042 |  | 2039 | 2042 | 2042 |
| 226 | ул. Ленина, д. 32 | 1949 | 2009 | 577,50 | 526,80 | 2042 |  | 2041 | 2043 | 2042 |
| 227 | ул. Ленина, д. 34 | 1949 | 2008 | 235,50 | 207,60 | 2043 |  | 2015 | 2042 | 2043 |
| 228 | ул. Ленина, д. 36 | 1949 | 2009 | 571,30 | 509,30 | 2018 |  | 2040 | 2041 | 2018 |
| 229 | ул. Ленина, д. 38 | 1949 | 2009 | 231,00 | 206,50 | 2039 |  | 2040 | 2042 | 2039 |
| 230 | ул. Ленина, д. 40 | 1948 | 2009 | 569,50 | 519,70 | 2015 |  | 2040 | 2041 | 2015 |
| 231 | ул. Ленина, д. 42 | 1948 | 2008 | 258,80 | 218,80 | 2040 |  | 2041 | 2043 | 2040 |
| 232 | ул. Ленина, д. 44 | 1949 | 2009 | 565,20 | 515,10 | 2041 |  | 2042 | 2039 | 2041 |
| 233 | ул. Ленина, д. 46 | 1949 | 2009 | 902,60 | 819,80 | 2042 |  | 2043 | 2043 | 2042 |
| 234 | ул. Ленина, д. 68 | 1968 | 2009 | 889,70 | 817,60 | 2042 |  | 2041 | 2042 | 2042 |
| 235 | ул. Ленина, д. 70 | 1957 | 2009 | 1 712,30 | 1 427,70 | 2041 |  | 2040 | 2042 | 2041 |
| 236 | ул. Ленина, д. 72 | 1956 | 2009 | 1 619,30 | 1 430,80 | 2042 |  | 2039 | 2041 | 2042 |
| 237 | ул. Ленина, д. 74 | 1957 | 1957 | 1 959,60 | 1 438,40 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 238 | ул. Ленина, д. 76 | 1958 | 1958 | 3 096,20 | 2 275,40 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 239 | ул. Ленина, д. 78 | 1973 | 1973 | 4 780,30 | 4 369,30 | 2028 |  | 2029 | 2038 | 2028 |
| 240 | ул. Ленина, д. 80 | 1970 | 1970 | 3 810,00 | 3 530,80 | 2027 |  | 2028 | 2036 | 2027 |
| 241 | ул. Ленина, д. 149 | 1976 | 1976 | 4 819,40 | 4 400,10 | 2032 |  | 2027 | 2041 | 2032 |
| 242 | ул. Линейная, д. 245 | 1991 | 1991 | 1 035,60 | 911,20 | 2040 |  | 2041 | 2040 | 2040 |
| 243 | ул. Линейная, д. 249 | 2008 | 2008 | 11 811,10 | 8 923,00 | 2042 |  | 2043 | 2042 | 2042 |
| 244 | ул. Льва Толстого, д. 1 | 1955 | 2009 | 454,00 | 409,20 | 2042 |  | 2043 | 2039 | 2042 |
| 245 | ул. Льва Толстого, д. 2 | 1955 | 1955 | 453,20 | 411,00 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2017 |
| 246 | ул. Льва Толстого, д. 3 | 1955 | 2009 | 449,60 | 407,40 | 2041 |  | 2039 | 2041 | 2041 |
| 247 | ул. Майская, д. 76 | 1974 | 1974 | 4 824,40 | 4 320,40 | 2025 |  | 2026 | 2039 | 2025 |
| 248 | ул. Максима Горького, д. 1 | 1982 | 1982 | 4 570,60 | 4 027,80 | 2034 |  | 2029 | 2042 | 2034 |
| 249 | ул. Максима Горького, д. 2 | 1972 | 1972 | 7 458,30 | 5 337,20 | 2041 |  | 2024 | 2037 | 2041 |
| 250 | ул. Максима Горького, д. 2А | 1973 | 1973 | 3 369,00 | 2 587,80 | 2037 |  | 2043 | 2042 | 2037 |
| 251 | ул. Максима Горького, д. 4 | 1969 | 1969 | 3 717,20 | 3 493,40 | 2021 |  | 2022 | 2036 | 2021 |
| 252 | ул. Максима Горького, д. 5 | 1983 | 1983 | 2 973,20 | 2 693,60 | 2034 |  | 2029 | 2043 | 2034 |
| 253 | ул. Матросова, д. 1 | 1972 | 1972 | 417,40 | 377,80 | 2018 |  | 2019 | 2037 | 2018 |
| 254 | ул. Матросова, д. 2 | 1951 | 1966 | 407,20 | 368,80 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 255 | ул. Матросова, д. 3 | 1973 | 1973 | 767,90 | 708,50 | 2023 |  | 2025 | 2038 | 2023 |
| 256 | ул. Матросова, д. 4 | 1952 | 1952 | 397,40 | 378,00 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 257 | ул. Матросова, д. 5 | 1980 | 1980 | 789,20 | 728,40 | 2034 |  | 2029 | 2039 | 2034 |
| 258 | ул. Матросова, д. 6 | 1951 | 1978 | 405,50 | 366,80 | 2033 |  | 2015 | 2016 | 2033 |
| 259 | ул. Матросова, д. 7 | 1966 | 1966 | 314,30 | 314,30 | 2018 |  | 2019 | 2034 | 2018 |
| 260 | ул. Матросова, д. 8 | 1951 | 1963 | 413,80 | 374,80 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 261 | ул. Матросова, д. 10 | 1952 | 2009 | 422,10 | 380,80 | 2039 |  | 2041 | 2041 | 2039 |
| 262 | ул. Менделеева, д. 4 | 1975 | 1975 | 549,50 | 500,30 | 2032 |  | 2040 | 2040 | 2032 |
| 263 | ул. Менделеева, д. 5 | 1975 | 1975 | 940,80 | 868,80 | 2032 |  | 2025 | 2040 | 2032 |
| 264 | ул. Менделеева, д. 6 | 1974 | 1974 | 558,70 | 256,40 | 2029 |  | 2030 | 2039 | 2029 |
| 265 | ул. Менделеева, д. 7 | 1974 | 2009 | 525,40 | 501,50 | 2040 |  | 2041 | 2039 | 2040 |
| 266 | ул. Менделеева, д. 17 | 1960 | 1978 | 887,90 | 815,00 | 2033 |  | 2018 | 2042 | 2033 |
| 267 | ул. Менделеева, д. 19 | 1959 | 1959 | 894,60 | 820,50 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 268 | ул. Металлистов, д. 2 | 1989 | 1989 | 768,00 | 677,60 | 2038 |  | 2037 | 2040 | 2038 |
| 269 | ул. Металлистов, д. 21 | 1991 | 1991 | 747,70 | 671,20 | 2040 |  | 2041 | 2041 | 2040 |
| 270 | ул. Металлистов, д. 23 | 1990 | 1990 | 750,40 | 678,20 | 2039 |  | 2038 | 2040 | 2039 |
| 271 | ул. Металлистов, д. 26 | 1988 | 1988 | 548,80 | 518,70 | 2037 |  | 2036 | 2042 | 2037 |
| 272 | ул. Металлургов, д. 10 | 1986 | 1986 | 4 820,30 | 4 403,30 | 2036 |  | 2035 | 2042 | 2036 |
| 273 | ул. Мира, д. 38 | 1986 | 1986 | 914,30 | 872,30 | 2036 |  | 2035 | 2043 | 2036 |
| 274 | ул. Москалева, д. 30 | 1931 | 1952 | 121,34 | 121,34 | 2015 |  | 2040 | 2016 | 2015 |
| 275 | ул. Октябрьская, д. 26 | 1949 | 2001 | 631,50 | 564,70 | 2040 |  | 2040 | 2015 | 2040 |
| 276 | ул. Октябрьская, д. 30 | 1941 | 1957 | 666,80 | 597,00 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 277 | ул. Октябрьская, д. 32 | 1941 | 1941 | 198,10 | 198,10 | 2015 |  | 2041 | 2016 | 2015 |
| 278 | ул. Октябрьская, д. 38 | 1951 | 1951 | 237,00 | 213,70 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 279 | ул. Октябрьская, д. 40 | 1951 | 1966 | 548,00 | 503,00 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 280 | ул. Октябрьская, д. 43 | 1950 | 1950 | 240,30 | 216,36 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 281 | ул. Октябрьская, д. 45 | 1950 | 2009 | 234,50 | 211,30 | 2018 |  | 2042 | 2039 | 2018 |
| 282 | ул. Октябрьская, д. 46 | 2011 | 2011 | 871,20 | 671,40 | 2043 |  | 2041 | 2042 | 2043 |
| 283 | ул. Октябрьская, д. 47 | 1951 | 1951 | 362,90 | 334,10 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 284 | ул. Октябрьская, д. 49 | 1950 | 1950 | 249,46 | 224,26 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 285 | ул. Октябрьская, д. 57, корп. 1 | 2013 | 2013 | 1 125,00 | 600,00 | 2041 |  | 2040 | 2041 | 2041 |
| 286 | ул. Октябрьская, д. 57, корп. 2 | 2013 | 2013 | 1 125,00 | 752,00 | 2042 |  | 2039 | 2040 | 2042 |
| 287 | ул. Октябрьская, д. 58 | 1950 | 2009 | 788,90 | 732,30 | 2042 |  | 2041 | 2043 | 2042 |
| 288 | ул. Октябрьская, д. 60 | 1950 | 1970 | 237,60 | 217,30 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 289 | ул. Октябрьская, д. 62 | 1952 | 1952 | 550,40 | 505,30 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 290 | ул. Октябрьская, д. 68 | 1958 | 1958 | 1 144,30 | 723,50 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 291 | ул. Октябрьская, д. 69 | 1953 | 2009 | 550,50 | 501,10 | 2018 |  | 2039 | 2019 | 2018 |
| 292 | ул. Октябрьская, д. 71 | 1953 | 2009 | 574,10 | 524,90 | 2040 |  | 2040 | 2040 | 2040 |
| 293 | ул. Октябрьская, д. 72 | 1959 | 2009 | 1 733,10 | 1 621,30 | 2040 |  | 2043 | 2018 | 2040 |
| 294 | ул. Октябрьская, д. 73 | 1953 | 2009 | 573,80 | 523,40 | 2043 |  | 2039 | 2041 | 2043 |
| 295 | ул. Октябрьская, д. 74 | 1959 | 1959 | 1 595,00 | 1 455,30 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 296 | ул. Октябрьская, д. 77 | 1953 | 2009 | 891,20 | 818,40 | 2039 |  | 2042 | 2041 | 2039 |
| 297 | ул. Октябрьская, д. 79 | 1953 | 2009 | 576,00 | 527,30 | 2041 |  | 2041 | 2040 | 2041 |
| 298 | ул. Октябрьская, д. 80 | 1958 | 1958 | 1 800,90 | 1 635,10 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 299 | ул. Октябрьская, д. 83 | 1956 | 1956 | 2 101,60 | 1 407,60 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 300 | ул. Октябрьская, д. 85 | 1954 | 2009 | 565,70 | 516,70 | 2043 |  | 2042 | 2041 | 2043 |
| 301 | ул. Октябрьская, д. 86 | 1985 | 1985 | 2 916,20 | 872,80 | 2042 |  | 2039 | 2041 | 2042 |
| 302 | ул. Октябрьская, д. 87 | 1957 | 1957 | 1 752,90 | 1 415,70 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 303 | ул. Октябрьская, д. 89 | 1958 | 2009 | 1 218,50 | 1 036,60 | 2042 |  | 2042 | 2041 | 2042 |
| 304 | ул. Октябрьская, д. 91 | 1957 | 2009 | 968,20 | 885,60 | 2041 |  | 2039 | 2042 | 2041 |
| 305 | ул. Октябрьская, д. 93 | 1959 | 1959 | 1 475,00 | 1 308,50 | 2039 |  | 2042 | 2018 | 2039 |
| 306 | ул. Октябрьская, д. 94 | 1990 | 1990 | 1 074,90 | 956,40 | 2039 |  | 2038 | 2039 | 2039 |
| 307 | ул. Октябрьская, д. 95 | 1957 | 1957 | 1 493,90 | 1 334,40 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 308 | ул. Октябрьская, д. 96 | 1991 | 1991 | 1 108,50 | 1 007,90 | 2040 |  | 2041 | 2042 | 2040 |
| 309 | ул. Октябрьская, д. 97 | 1957 | 2009 | 1 472,30 | 1 348,70 | 2042 |  | 2040 | 2043 | 2042 |
| 310 | ул. Октябрьская, д. 98 | 1989 | 1989 | 733,50 | 666,50 | 2040 |  | 2041 | 2040 | 2040 |
| 311 | ул. Октябрьская, д. 99 | 1957 | 2009 | 1 987,50 | 1 815,50 | 2043 |  | 2041 | 2039 | 2043 |
| 312 | ул. Октябрьская, д. 100 | 1989 | 1989 | 730,00 | 656,50 | 2038 |  | 2037 | 2042 | 2038 |
| 313 | ул. Октябрьская, д. 101 | 1958 | 1958 | 977,20 | 908,10 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 314 | ул. Октябрьская, д. 102 | 1991 | 1991 | 977,50 | 899,50 | 2040 |  | 2041 | 2040 | 2040 |
| 315 | ул. Октябрьская, д. 105 | 1973 | 2009 | 551,40 | 499,80 | 2043 |  | 2025 | 2038 | 2043 |
| 316 | ул. Октябрьская, д. 107 | 1974 | 1974 | 550,40 | 501,50 | 2029 |  | 2030 | 2039 | 2029 |
| 317 | ул. Октябрьская, д. 108 | 1988 | 1988 | 680,50 | 642,30 | 2037 |  | 2036 | 2041 | 2037 |
| 318 | ул. Октябрьская, д. 109 | 1974 | 1974 | 553,40 | 504,50 | 2029 |  | 2030 | 2039 | 2029 |
| 319 | ул. Октябрьская, д. 110 | 1988 | 1988 | 669,30 | 602,90 | 2037 |  | 2036 | 2042 | 2037 |
| 320 | ул. Октябрьская, д. 111 | 1974 | 1974 | 543,30 | 494,50 | 2029 |  | 2030 | 2039 | 2029 |
| 321 | ул. Октябрьская, д. 112 | 1989 | 1989 | 626,90 | 566,70 | 2038 |  | 2037 | 2043 | 2038 |
| 322 | ул. Октябрьская, д. 113 | 1974 | 1974 | 548,00 | 499,10 | 2029 |  | 2030 | 2039 | 2029 |
| 323 | ул. Октябрьская, д. 114 | 1991 | 1991 | 1 089,60 | 962,30 | 2040 |  | 2041 | 2041 | 2040 |
| 324 | ул. Октябрьская, д. 115 | 1973 | 1973 | 397,70 | 364,10 | 2028 |  | 2029 | 2038 | 2028 |
| 325 | ул. Октябрьская, д. 115А | 1977 | 1977 | 404,60 | 368,30 | 2033 |  | 2030 | 2042 | 2033 |
| 326 | ул. Октябрьская, д. 115Б | 1978 | 1978 | 408,30 | 370,90 | 2033 |  | 2030 | 2043 | 2033 |
| 327 | ул. Октябрьская, д. 116 | 1989 | 1989 | 633,50 | 571,70 | 2038 |  | 2037 | 2039 | 2038 |
| 328 | ул. Октябрьская, д. 117 | 1973 | 1973 | 402,70 | 369,60 | 2028 |  | 2029 | 2038 | 2028 |
| 329 | ул. Октябрьская, д. 117А | 1979 | 1979 | 413,50 | 378,30 | 2033 |  | 2030 | 2041 | 2033 |
| 330 | ул. Октябрьская, д. 118 | 1988 | 1988 | 678,60 | 613,00 | 2037 |  | 2036 | 2043 | 2037 |
| 331 | ул. Октябрьская, д. 119 | 1984 | 1984 | 384,70 | 366,40 | 2037 |  | 2036 | 2039 | 2037 |
| 332 | ул. Октябрьская, д. 119А | 1983 | 1983 | 403,80 | 370,50 | 2037 |  | 2031 | 2043 | 2037 |
| 333 | ул. Октябрьская, д. 119Б | 1981 | 1981 | 398,50 | 363,60 | 2034 |  | 2031 | 2043 | 2034 |
| 334 | ул. Октябрьская, д. 120 | 1990 | 1990 | 1 114,80 | 977,40 | 2039 |  | 2038 | 2041 | 2039 |
| 335 | ул. Октябрьская, д. 122 | 1990 | 1990 | 1 008,70 | 920,10 | 2039 |  | 2038 | 2042 | 2039 |
| 336 | ул. Октябрьская, д. 128 | 1992 | 1992 | 982,40 | 897,90 | 2041 |  | 2042 | 2043 | 2041 |
| 337 | ул. Октябрьская, д. 130 | 1990 | 1990 | 968,20 | 891,60 | 2039 |  | 2038 | 2043 | 2039 |
| 338 | ул. Октябрьская, д. 132 | 1992 | 1992 | 969,40 | 901,80 | 2042 |  | 2043 | 2039 | 2042 |
| 339 | ул. Октябрьская, д. 134 | 1992 | 1992 | 1 335,20 | 1 242,00 | 2042 |  | 2043 | 2040 | 2042 |
| 340 | ул. Октябрьская, д. 144 | 1994 | 1994 | 1 309,40 | 1 218,80 | 2043 |  | 2040 | 2039 | 2043 |
| 341 | ул. Октябрьская, д. 148 | 1992 | 1992 | 1 290,10 | 1 196,80 | 2042 |  | 2043 | 2041 | 2042 |
| 342 | ул. Октябрьская, д. 150 | 1994 | 1994 | 1 319,00 | 1 236,20 | 2043 |  | 2041 | 2040 | 2043 |
| 343 | ул. Орлова, д. 15 | 1950 | 1967 | 241,50 | 218,30 | 2015 |  | 2016 | 2035 | 2015 |
| 344 | ул. Орлова, д. 17 | 1950 | 2009 | 244,50 | 218,40 | 2043 |  | 2039 | 2039 | 2043 |
| 345 | ул. Орлова, д. 19 | 1950 | 2009 | 528,80 | 491,80 | 2043 |  | 2042 | 2040 | 2043 |
| 346 | ул. Орлова, д. 21 | 1950 | 2008 | 245,10 | 222,90 | 2039 |  | 2040 | 2042 | 2039 |
| 347 | ул. Орлова, д. 30 | 1986 | 2009 | 541,10 | 503,30 | 2043 |  | 2040 | 2039 | 2043 |
| 348 | ул. Орлова, д. 30А | 1986 | 2009 | 560,70 | 523,30 | 2039 |  | 2041 | 2040 | 2039 |
| 349 | ул. Павлова, д. 063 | 1956 | 2009 | 447,50 | 405,40 | 2042 |  | 2018 | 2043 | 2042 |
| 350 | ул. Павлова, д. 065 | 1958 | 1958 | 452,20 | 411,40 | 2039 |  | 2043 | 2040 | 2039 |
| 351 | ул. Павлова, д. 65 | 1958 | 2009 | 438,30 | 395,70 | 2040 |  | 2041 | 2042 | 2040 |
| 352 | ул. Павлова, д. 067 | 1957 | 2009 | 453,50 | 409,80 | 2043 |  | 2040 | 2039 | 2043 |
| 353 | ул. Павлова, д. 67 | 1956 | 2009 | 657,00 | 409,80 | 2041 |  | 2043 | 2018 | 2041 |
| 354 | ул. Парковая, д. 4 | 1991 | 1991 | 4 113,20 | 1 648,50 | 2040 |  | 2041 | 2043 | 2040 |
| 355 | ул. Пушкина, д. 3 | 1965 | 1965 | 3 381,60 | 2 889,80 | 2021 |  | 2022 | 2033 | 2021 |
| 356 | ул. Пушкина, д. 5 | 1970 | 1970 | 3 771,20 | 3 492,40 | 2027 |  | 2028 | 2036 | 2027 |
| 357 | ул. Пушкина, д. 7 | 1971 | 1971 | 4 762,10 | 4 216,50 | 2027 |  | 2028 | 2037 | 2027 |
| 358 | ул. Пушкина, д. 9 | 1971 | 1971 | 3 002,00 | 2 661,50 | 2021 |  | 2023 | 2036 | 2021 |
| 359 | ул. Пушкина, д. 16 | 1958 | 1958 | 1 575,20 | 1 431,60 | 2036 |  | 2018 | 2041 | 2036 |
| 360 | ул. Пушкина, д. 16А | 1958 | 1958 | 554,60 | 510,70 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 361 | ул. Пушкина, д. 18 | 1958 | 1958 | 979,10 | 882,10 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 362 | ул. Пушкина, д. 22 | 1958 | 1958 | 973,50 | 875,60 | 2018 |  | 2043 | 2019 | 2018 |
| 363 | ул. Пушкина, д. 26 | 1973 | 1973 | 4 839,00 | 4 419,00 | 2029 |  | 2030 | 2038 | 2029 |
| 364 | ул. Пушкина, д. 36 | 2006 | 2006 | 9 380,00 | 7 963,60 | 2042 |  | 2040 | 2039 | 2042 |
| 365 | ул. Рабочая, д. 121 | 1953 | 1968 | 488,40 | 438,50 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 366 | ул. Рабочая, д. 123 | 1953 | 1963 | 466,60 | 417,50 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 367 | ул. Рабочая, д. 125 | 1953 | 1953 | 475,90 | 425,10 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 368 | ул. Рабочая, д. 127 | 1953 | 1953 | 486,60 | 437,00 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 369 | ул. Рабочая, д. 136 | 1953 | 1953 | 483,10 | 433,10 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 370 | ул. Рабочая, д. 140 | 1953 | 1953 | 480,90 | 431,30 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 371 | ул. Рабочая, д. 144 | 1953 | 1966 | 480,00 | 436,80 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 372 | ул. Садовая, д .63 | 1957 | 1957 | 356,90 | 321,90 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 373 | ул. Седова, д. 2 | 1959 | 1959 | 1 490,00 | 1 342,60 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 374 | ул. Седова, д. 8 | 1958 | 1958 | 560,80 | 514,80 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 375 | ул. Сибирская, д. 39 | 1955 | 2009 | 1 494,40 | 1 365,50 | 2043 |  | 2018 | 2043 | 2043 |
| 376 | ул. Советская, д. 02А | 1988 | 1988 | 733,60 | 647,60 | 2037 |  | 2036 | 2043 | 2037 |
| 377 | ул. Советская, д. 020 | 1993 | 1993 | 767,80 | 690,40 | 2042 |  | 2043 | 2040 | 2042 |
| 378 | ул. Советская, д. 30 | 1991 | 1990 | 5 388,80 | 4 891,20 | 2040 |  | 2031 | 2043 | 2040 |
| 379 | ул. Советская, д. 32 | 1985 | 1985 | 4 807,60 | 4 283,10 | 2035 |  | 2033 | 2043 | 2035 |
| 380 | ул. Советская, д. 33А | 1933 | 2009 | 614,30 | 572,90 | 2040 |  | 2041 | 2041 | 2040 |
| 381 | ул. Советская, д. 34 | 1973 | 1993 | 3 582,00 | 3 057,50 | 2042 |  | 2025 | 2039 | 2042 |
| 382 | ул. Советская, д. 36 | 1970 | 1970 | 3 465,50 | 2 486,20 | 2021 |  | 2022 | 2036 | 2021 |
| 383 | ул. Советская, д. 37 | 1969 | 1969 | 3 755,20 | 2 819,60 | 2027 |  | 2028 | 2036 | 2027 |
| 384 | ул. Советская, д. 43А | 1933 | 2009 | 639,10 | 568,40 | 2040 |  | 2043 | 2042 | 2040 |
| 385 | ул. Советская, д. 44 | 1934 | 2009 | 958,50 | 889,40 | 2041 |  | 2042 | 2043 | 2041 |
| 386 | ул. Советская, д. 45 | 1930 | 2009 | 502,50 | 444,50 | 2042 |  | 2039 | 2040 | 2042 |
| 387 | ул. Советская, д. 45А | 1930 | 2009 | 497,30 | 440,50 | 2039 |  | 2043 | 2041 | 2039 |
| 388 | ул. Советская, д. 52 | 1950 | 2009 | 596,50 | 546,20 | 2043 |  | 2039 | 2042 | 2043 |
| 389 | ул. Советская, д. 53 | 1930 | 2009 | 569,10 | 517,30 | 2041 |  | 2040 | 2042 | 2041 |
| 390 | ул. Советская, д. 55 | 1930 | 2012 | 242,40 | 217,20 | 2043 |  | 2040 | 2039 | 2043 |
| 391 | ул. Советская, д. 57 | 1950 | 2008 | 578,50 | 526,70 | 2039 |  | 2041 | 2039 | 2039 |
| 392 | ул. Советская, д. 59 | 1951 | 2009 | 527,00 | 490,00 | 2040 |  | 2040 | 2039 | 2040 |
| 393 | ул. Советская, д. 60 | 1989 | 1989 | 3 111,80 | 2 848,10 | 2038 |  | 2037 | 2041 | 2038 |
| 394 | ул. Советская, д. 61 | 1951 | 2009 | 957,30 | 855,00 | 2043 |  | 2042 | 2039 | 2043 |
| 395 | ул. Советская, д. 61А | 1964 | 2009 | 324,00 | 289,40 | 2042 |  | 2021 | 2042 | 2042 |
| 396 | ул. Советская, д. 62 | 1955 | 2008 | 553,80 | 507,20 | 2043 |  | 2043 | 2040 | 2043 |
| 397 | ул. Советская, д. 65 | 1955 | 2009 | 1 424,10 | 1 319,30 | 2041 |  | 2039 | 2043 | 2041 |
| 398 | ул. Советская, д. 67 | 2003 | 2003 | 4 134,50 | 3 316,40 | 2040 |  | 2039 | 2041 | 2040 |
| 399 | ул. Советская, д. 69 | 1953 | 1953 | 884,20 | 812,90 | 2015 |  | 2040 | 2016 | 2015 |
| 400 | ул. Советская, д. 71 | 1957 | 1957 | 1 759,30 | 1 432,60 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 401 | ул. Советская, д. 73 | 1959 | 1959 | 1 893,50 | 1 565,80 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 402 | ул. Советская, д. 74 | 1962 | 1962 | 2 106,44 | 1 925,97 | 2021 |  | 2040 | 2022 | 2021 |
| 403 | ул. Советская, д. 75 | 1959 | 1959 | 1 872,50 | 1 520,40 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2021 |
| 404 | ул. Советская, д. 76 | 1963 | 1963 | 3 570,40 | 3 322,90 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2021 |
| 405 | ул. Советская, д. 77 | 1959 | 1959 | 3 052,70 | 2 238,10 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 406 | ул. Советская, д. 78 | 1962 | 1962 | 2 139,20 | 1 991,60 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2021 |
| 407 | ул. Советская, д. 79 | 1973 | 1973 | 7 191,70 | 5 335,60 | 2023 |  | 2025 | 2038 | 2023 |
| 408 | ул. Советская, д. 81 | 1977 | 1977 | 2 930,00 | 2 162,00 | 2033 |  | 2030 | 2042 | 2033 |
| 409 | ул. Советская, д. 82 | 1964 | 1964 | 3 318,90 | 2 931,20 | 2021 |  | 2023 | 2024 | 2021 |
| 410 | ул. Советская, д. 82А | 1966 | 1966 | 3 774,40 | 3 494,40 | 2025 |  | 2026 | 2034 | 2025 |
| 411 | ул. Советская, д. 82Б | 1966 | 1966 | 3 803,90 | 3 533,50 | 2021 |  | 2022 | 2034 | 2021 |
| 412 | ул. Советская, д. 83 | 1982 | 1982 | 3 687,40 | 2 698,70 | 2034 |  | 2031 | 2039 | 2034 |
| 413 | ул. Советская, д. 84 | 1964 | 1964 | 2 166,80 | 2 018,30 | 2021 |  | 2041 | 2023 | 2021 |
| 414 | ул. Советская, д. 86 | 1968 | 1968 | 3 302,60 | 3 056,60 | 2021 |  | 2022 | 2035 | 2021 |
| 415 | ул. Советская, д. 88 | 1964 | 1964 | 2 111,45 | 1 815,75 | 2032 |  | 2021 | 2023 | 2032 |
| 416 | ул. Советская, д. 90 | 1982 | 1982 | 12 804,80 | 11 270,00 | 2035 | 2032 | 2031 | 2040 | 2035 |
| 417 | ул. Советская, д. 92 | 1971 | 1971 | 3 681,30 | 2 697,60 | 2027 |  | 2028 | 2037 | 2027 |
| 418 | ул. Советская, д. 94 | 1971 | 1971 | 3 670,20 | 2 647,70 | 2027 |  | 2028 | 2037 | 2027 |
| 419 | ул. Советская, д. 96 | 1971 | 1971 | 3 765,60 | 2 681,10 | 2027 |  | 2028 | 2037 | 2027 |
| 420 | ул. Советская, д. 98 | 1991 | 1991 | 20 187,90 | 17 820,60 | 2040 | 2032 | 2041 | 2039 | 2040 |
| 421 | ул. Советская, д. 100 | 2011 | 2011 | 5 741,30 | 4 251,90 | 2042 |  | 2040 | 2040 | 2042 |
| 422 | ул. Советская, д. 102 | 1991 | 1991 | 5 437,10 | 4 854,00 | 2040 |  | 2041 | 2041 | 2040 |
| 423 | ул. Советская, д. 104 | 1991 | 1991 | 2 884,60 | 1 786,30 | 2040 | 2039 | 2041 | 2042 | 2040 |
| 424 | ул. Советской Армии, д. 103 | 1994 | 1994 | 712,90 | 643,40 | 2043 |  | 2042 | 2041 | 2043 |
| 425 | ул. Советской Армии, д. 105 | 1993 | 1993 | 735,50 | 640,60 | 2042 |  | 2043 | 2041 | 2042 |
| 426 | ул. Советской Армии, д. 107А | 1994 | 1994 | 699,60 | 608,30 | 2043 |  | 2043 | 2042 | 2043 |
| 427 | ул. Сурикова, д. 5 | 1952 | 2009 | 1 415,80 | 1 278,30 | 2039 |  | 2040 | 2041 | 2039 |
| 428 | ул. Сурикова, д. 7 | 1951 | 2009 | 891,60 | 800,40 | 2042 |  | 2043 | 2039 | 2042 |
| 429 | ул. Сурикова, д. 14 | 1975 | 1975 | 956,30 | 872,30 | 2032 |  | 2025 | 2040 | 2032 |
| 430 | ул. Сурикова, д. 16 | 1973 | 1973 | 958,40 | 874,40 | 2023 |  | 2025 | 2038 | 2023 |
| 431 | ул. Сурикова, д. 24 | 1954 | 2009 | 570,70 | 527,60 | 2040 |  | 2041 | 2042 | 2040 |
| 432 | ул. Угольная, д. 14А | 1953 | 1960 | 432,80 | 397,50 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 433 | ул. Угольная, д. 16 | 1953 | 1959 | 462,10 | 428,10 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 434 | ул. Угольная, д. 16А | 1952 | 1952 | 459,70 | 423,90 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 435 | ул. Угольная, д. 18 | 1956 | 1956 | 449,40 | 414,70 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 436 | ул. Угольная, д. 20 | 1954 | 1954 | 409,00 | 360,40 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 437 | ул. Угольная, д. 22 | 1955 | 1971 | 462,80 | 427,10 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 438 | ул. Хлебозаводская, д. 14 | 1933 | 1933 | 473,40 | 447,60 | 2015 |  | 2042 | 2016 | 2015 |
| 439 | ул. Чайковского, д. 8 | 1953 | 1953 | 895,40 | 812,90 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 440 | ул. Чайковского, д. 10 | 1954 | 1971 | 1 409,40 | 1 282,90 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 441 | ул. Чайковского, д. 11 | 1956 | 1956 | 1 479,60 | 1 345,90 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 442 | ул. Чайковского, д. 13А | 1958 | 1989 | 556,10 | 506,30 | 2034 |  | 2040 | 2042 | 2034 |
| 443 | ул. Чайковского, д. 15А | 1958 | 1958 | 942,00 | 850,00 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 444 | ул. Чайковского, д. 15Б | 1959 | 1959 | 987,20 | 903,90 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |
| 445 | ул. Чайковского, д. 17 | 1959 | 1959 | 539,80 | 491,10 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |
| 446 | ул. Чапаева, д. 13 | 1962 | 1962 | 1 491,10 | 1 374,70 | 2018 |  | 2042 | 2019 | 2018 |
| 447 | ул. Чапаева, д. 15 | 1962 | 1977 | 892,20 | 818,60 | 2032 |  | 2018 | 2042 | 2032 |
| 448 | ул. Чапаева, д. 17 | 1962 | 1987 | 881,30 | 807,40 | 2036 |  | 2035 | 2043 | 2036 |
| 449 | ул. Чапаева, д. 19 | 1961 | 1978 | 888,40 | 815,20 | 2033 |  | 2018 | 2042 | 2033 |
| 450 | ул. Чапаева, д. 23 | 1952 | 1971 | 569,10 | 523,80 | 2015 |  | 2016 | 2036 | 2015 |
| 451 | ул. Чапаева, д. 29 | 1960 | 1960 | 691,10 | 633,10 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 452 | ул. Чапаева, д. 29А | 1960 | 2009 | 696,90 | 634,50 | 2018 |  | 2040 | 2039 | 2018 |
| 453 | ул. Чапаева, д. 30 | 1990 | 1990 | 2 467,80 | 2 261,60 | 2038 |  | 2031 | 2041 | 2038 |
| 454 | ул. Чапаева, д. 31 | 1960 | 1960 | 705,40 | 641,80 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 455 | ул. Чапаева, д. 33 | 1963 | 1963 | 1 140,80 | 1 039,80 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 456 | ул. Чапаева, д. 33А | 1963 | 1963 | 796,30 | 733,20 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2018 |
| 457 | ул. Чапаева, д. 37 | 1983 | 1983 | 6 158,30 | 5 598,30 | 2034 |  | 2029 | 2039 | 2034 |
| 458 | ул. Чапаева, д. 39 | 1974 | 1974 | 9 570,40 | 8 176,60 | 2025 |  | 2026 | 2039 | 2025 |
| 459 | ул. Чапаева, д. 45 | 1980 | 1980 | 6 311,40 | 5 511,20 | 2034 |  | 2031 | 2042 | 2034 |
| 460 | ул. Чапаева, д. 47 | 1982 | 1982 | 2 991,10 | 2 712,90 | 2034 |  | 2031 | 2041 | 2034 |
| 461 | ул. Чапаева, д. 49 | 1984 | 1984 | 7 879,60 | 6 861,60 | 2043 | 2042 | 2034 | 2040 | 2043 |
| 462 | ул. Чапаева, д. 51 | 1981 | 1981 | 6 317,90 | 5 754,00 | 2034 |  | 2031 | 2039 | 2034 |
| 463 | ул. Чапаева, д. 53 | 1991 | 1991 | 5 406,20 | 4 909,20 | 2040 |  | 2041 | 2039 | 2040 |
| 464 | ул. Черногорская, д. 111 | 1952 | 2009 | 558,90 | 513,20 | 2039 |  | 2041 | 2041 | 2039 |
| 465 | ул. Черногорская, д. 113 | 1952 | 2009 | 570,20 | 523,40 | 2041 |  | 2041 | 2042 | 2041 |
| 466 | ул. Черногорская, д. 115 | 1952 | 2009 | 558,30 | 517,10 | 2040 |  | 2040 | 2042 | 2040 |
| 467 | ул. Черногорская, д. 117 | 1951 | 1965 | 346,20 | 292,60 | 2015 |  | 2043 | 2016 | 2015 |
| 468 | ул. Черногорская, д. 117А | 1951 | 1951 | 364,60 | 331,40 | 2015 |  | 2039 | 2016 | 2015 |
| 469 | ул. Чернышевского, д. 1 | 1957 | 2009 | 415,80 | 372,50 | 2018 |  | 2040 | 2019 | 2018 |
| 470 | ул. Чернышевского, д. 1А | 1954 | 1969 | 440,80 | 402,90 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 471 | ул. Чернышевского, д. 1Б | 1954 | 1970 | 429,10 | 392,70 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| 472 | ул. Чкалова, д. 38 | 1950 | 2009 | 230,50 | 206,90 | 2039 |  | 2015 | 2040 | 2039 |
| 473 | ул. Юбилейная, д. 1 | 1972 | 1972 | 4 742,50 | 4 332,30 | 2023 |  | 2025 | 2037 | 2023 |
| 474 | ул. Юбилейная, д. 2 | 1973 | 1973 | 4 548,80 | 3 486,70 | 2023 |  | 2024 | 2038 | 2023 |
| 475 | ул. Юбилейная, д. 2А | 1962 | 2009 | 476,10 | 432,90 | 2043 |  | 2039 | 2018 | 2043 |
| 476 | ул. Юбилейная, д. 2Б | 1962 | 2009 | 678,30 | 462,70 | 2040 |  | 2039 | 2040 | 2040 |
| 477 | ул. Юбилейная, д. 3 | 1975 | 1975 | 4 788,50 | 3 529,60 | 2032 |  | 2030 | 2040 | 2032 |
| 478 | ул. Юбилейная, д. 4 | 1962 | 2009 | 475,80 | 436,20 | 2041 |  | 2042 | 2021 | 2041 |
| 479 | ул. Юбилейная, д. 5 | 1974 | 1974 | 4 673,90 | 3 526,20 | 2025 |  | 2026 | 2039 | 2025 |
| 480 | ул. Юбилейная, д. 6 | 1964 | 2009 | 2 142,00 | 1 866,80 | 2042 |  | 2040 | 2021 | 2042 |
| 481 | ул. Юбилейная, д. 6А | 1962 | 1962 | 779,80 | 734,90 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2021 |
| 482 | ул. Юбилейная, д. 8 | 1972 | 1972 | 4 825,00 | 4 295,40 | 2023 |  | 2024 | 2037 | 2023 |
| 483 | ул. Юбилейная, д. 10 | 1979 | 1979 | 2 883,10 | 2 662,30 | 2033 |  | 2027 | 2043 | 2033 |
| 484 | ул. Юбилейная, д. 12 | 1975 | 1975 | 4 774,90 | 4 247,40 | 2032 |  | 2025 | 2040 | 2032 |
| 485 | ул. Юбилейная, д. 14 | 1978 | 1978 | 2 693,50 | 2 559,40 | 2033 |  | 2030 | 2043 | 2033 |
| 486 | ул. Юбилейная, д. 16 | 1982 | 1982 | 4 729,50 | 3 509,30 | 2034 |  | 2029 | 2043 | 2034 |
| 487 | ул. Юбилейная, д. 18 | 1980 | 1980 | 2 974,90 | 2 636,40 | 2034 |  | 2031 | 2043 | 2034 |
| 488 | ул. Юбилейная, д. 19 | 1975 | 1975 | 3 008,50 | 2 728,50 | 2032 |  | 2027 | 2040 | 2032 |
| 489 | ул. Юбилейная, д. 20 | 1978 | 1978 | 4 766,20 | 4 245,00 | 2033 |  | 2028 | 2042 | 2033 |
| 490 | ул. Юбилейная, д. 21 | 1976 | 1976 | 4 821,20 | 4 400,30 | 2032 |  | 2025 | 2041 | 2032 |
| 491 | ул. Юбилейная, д. 22 | 1978 | 1978 | 2 997,10 | 2 717,10 | 2033 |  | 2031 | 2043 | 2033 |
| 492 | ул. Юбилейная, д. 23 | 1976 | 1976 | 3 012,20 | 2 732,20 | 2032 |  | 2027 | 2041 | 2032 |
| 493 | ул. Юбилейная, д. 24 | 1980 | 1980 | 2 959,90 | 2 679,90 | 2034 |  | 2029 | 2040 | 2034 |
| 494 | ул. Юбилейная, д. 25 | 1976 | 1976 | 6 272,50 | 5 597,00 | 2032 |  | 2027 | 2041 | 2032 |
| 495 | ул. Юбилейная, д. 26 | 1980 | 1980 | 4 825,40 | 4 405,40 | 2034 |  | 2031 | 2039 | 2034 |
| 496 | ул. Юбилейная, д. 28 | 1992 | 1992 | 3 590,50 | 3 254,90 | 2041 |  | 2032 | 2040 | 2041 |
| 497 | ул. Юбилейная, д. 28А | 1987 | 1987 | 5 718,40 | 4 816,80 | 2036 |  | 2035 | 2040 | 2036 |
| 498 | ул. Юбилейная, д. 28Б | 1990 | 1990 | 5 810,90 | 5 789,80 | 2039 |  | 2031 | 2042 | 2039 |
| 499 | ул. Юбилейная, д. 30 | 1996 | 1996 | 3 964,20 | 3 451,20 | 2043 | 2043 | 2032 | 2043 | 2043 |
| 500 | ул. Юбилейная, д. 30А | 1992 | 1992 | 5 372,20 | 4 884,40 | 2041 |  | 2042 | 2041 | 2041 |
| 501 | ул. Юбилейная, д. 30В | 2007 | 2007 | 3 936,10 | 3 505,20 | 2043 | 2040 | 2041 | 2039 | 2043 |
| ИТОГО по г. Черногорску | 1215625,31 | 1041149,45 |  |
| Алтайский район |
| с. Белый Яр, п. Изыхские Копи, д. Кайбалы |
| 1 | д. Кайбалы, ул. Гагарина, д. 31 | 1974 | 2009 | 880,40 | 608,00 | 2024 |  | 2025 | 2037 | 2024 |
| 2 | д. Кайбалы, ул. Гагарина, д. 31А | 1979 | 2009 | 870,30 | 603,00 | 2028 |  | 2022 | 2042 | 2028 |
| 3 | п. Изыхские Копи, ул. Рыбозавод, д. 1 | 1973 | 1973 | 722,50 | 409,60 | 2024 |  | 2025 | 2036 | 2024 |
| 4 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 1 | 1975 | 1975 | 849,50 | 420,90 | 2027 |  | 2020 | 2038 | 2027 |
| 5 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5А | 1970 | 2009 | 733,20 | 486,30 | 2039 |  | 2043 | 2032 | 2039 |
| 6 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5Б | 1971 | 1971 | 507,80 | 281,00 | 2031 |  | 2018 | 2033 | 2031 |
| 7 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5В | 1970 | 2009 | 1 333,00 | 755,10 | 2016 |  | 2017 | 2033 | 2016 |
| 8 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5Е | 1998 | 2013 | 2 291,30 | 1 345,10 | 2041 |  | 2027 | 2043 | 2041 |
| 9 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 13 | 1991 | 1991 | 962,20 | 526,50 | 2038 |  | 2039 | 2042 | 2038 |
| 10 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 15 | 1989 | 1989 | 643,70 | 498,10 | 2036 |  | 2035 | 2039 | 2036 |
| 11 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 17 | 1994 | 2011 | 1 194,80 | 813,40 | 2042 |  | 2040 | 2041 | 2042 |
| 12 | с. Белый Яр, ул. Кирова, д. 4 | 2012 | 2012 | 436,80 | 224,30 | 2042 |  | 2040 | 2041 | 2042 |
| 13 | с. Белый Яр, ул. Ленина, д. 29А | 1986 | 1986 | 1 264,00 | 667,10 | 2032 |  | 2031 | 2042 | 2032 |
| 14 | с. Белый Яр, ул. Ленина, д. 29Б | 1990 | 1990 | 1 264,00 | 667,10 | 2037 |  | 2036 | 2041 | 2037 |
| 15 | с. Белый Яр, ул. Ленина, д. 78 | 1990 | 2008 | 544,60 | 364,10 | 2040 |  | 2039 | 2039 | 2040 |
| 16 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 2 | 1974 | 2008 | 408,00 | 400,00 | 2042 |  | 2019 | 2037 | 2042 |
| 17 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 4 | 1966 | 2009 | 534,50 | 376,00 | 2043 |  | 2040 | 2040 | 2043 |
| 18 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 4А | 1974 | 1974 | 607,50 | 474,10 | 2018 |  | 2019 | 2037 | 2018 |
| 19 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 5А | 1981 | 1981 | 2 743,30 | 1 927,60 | 2030 |  | 2026 | 2041 | 2030 |
| 20 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 5В | 1989 | 1989 | 1 333,00 | 755,50 | 2036 |  | 2035 | 2040 | 2036 |
| 21 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 5Г | 1993 | 2009 | 1 333,00 | 755,50 | 2042 |  | 2041 | 2039 | 2042 |
| 22 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 6 | 1965 | 2008 | 535,00 | 381,00 | 2040 |  | 2039 | 2043 | 2040 |
| 23 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 6А | 1966 | 1966 | 384,20 | 250,60 | 2040 |  | 2042 | 2029 | 2040 |
| 24 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 10 | 1972 | 2008 | 752,00 | 515,30 | 2041 |  | 2041 | 2035 | 2041 |
| 25 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 12 | 1977 | 1977 | 2 699,80 | 1 754,20 | 2028 |  | 2021 | 2040 | 2028 |
| 26 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 12А | 1982 | 1982 | 4 355,70 | 3 051,20 | 2031 |  | 2026 | 2043 | 2031 |
| 27 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 12Б | 1988 | 1988 | 4 388,00 | 3 077,00 | 2034 |  | 2033 | 2043 | 2034 |
| 28 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 14 | 1979 | 2009 | 3 719,20 | 1 879,90 | 2029 |  | 2023 | 2039 | 2029 |
| 29 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 14А | 2003 | 2003 | 2 812,00 | 1 677,20 | 2039 |  | 2042 | 2042 | 2039 |
| 30 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 16 | 1977 | 2009 | 4 016,45 | 1 880,90 | 2043 |  | 2022 | 2041 | 2043 |
| 31 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 16В | 1991 | 1991 | 4 865,70 | 2 881,70 | 2039 |  | 2027 | 2040 | 2039 |
| 32 | с. Белый Яр, ул. Пушкина, д. 30 | 1981 | 2009 | 934,30 | 669,00 | 2043 |  | 2026 | 2042 | 2043 |
| ИТОГО по с. Белый Яр, п. Изыхские Копи, д. Кайбалы | 50 919,75 | 31 376,30 |  |
| с. Подсинее |
| 1 | ул. Зеленая, д. 1 | 1983 | 2012 | 2 945,50 | 2 679,70 | 2040 |  | 2041 | 2034 | 2040 |
| 2 | ул. Зеленая, д. 5 | 1991 | 1991 | 5 170,06 | 4 553,30 | 2030 |  | 2031 | 2039 | 2030 |
| 3 | ул. Зеленая, д. 7 | 1984 | 1984 | 2 956,10 | 2 691,10 | 2025 |  | 2019 | 2039 | 2025 |
| 4 | ул. Набережная, д. 17 | 1983 | 1983 | 2 956,90 | 2 691,10 | 2023 |  | 2017 | 2037 | 2023 |
| 5 | ул. Набережная, д. 19 | 1985 | 1985 | 3 109,05 | 2 794,25 | 2027 |  | 2020 | 2042 | 2027 |
| ИТОГО по с. Подсинее | 17 137,61 | 15 409,45 |  |
| ИТОГО по Алтайскому району | 68 057,36 | 46 785,75 |  |
| Аскизский район |
| п. Бискамжа |
| 1 | ул. Ешмекова, д. 2 | 2008 | 2008 | 484,30 | 445,30 | 2039 |  | 2042 | 2040 | 2039 |
| 2 | ул. Ешмекова, д. 2А | 2008 | 2008 | 480,40 | 444,30 | 2040 |  | 2039 | 2042 | 2040 |
| 3 | ул. Ешмекова, д. 6 | 2009 | 2009 | 240,40 | 104,30 | 2041 |  | 2036 | 2043 | 2041 |
| 4 | ул. Ешмекова, д. 12 | 1961 | 1961 | 333,00 | 299,20 | 2017 |  | 2020 | 2022 | 2017 |
| 5 | ул. Ешмекова, д. 14 | 1960 | 1960 | 333,00 | 299,00 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2024 |
| 6 | ул. Ешмекова, д. 16 | 1960 | 2009 | 489,60 | 413,80 | 2028 |  | 2043 | 2039 | 2028 |
| 7 | ул. Ешмекова, д. 20 | 1999 | 1999 | 766,80 | 766,80 | 2032 |  | 2035 | 2038 | 2032 |
| 8 | ул. Ешмекова, д. 42 | 1963 | 2009 | 514,00 | 296,00 | 2029 |  | 2039 | 2040 | 2029 |
| 9 | ул. Ешмекова, д. 44 | 1963 | 2009 | 469,20 | 314,12 | 2030 |  | 2040 | 2041 | 2030 |
| 10 | ул. Железнодорож-ная, д. 1 | 1963 | 2009 | 451,00 | 406,00 | 2027 |  | 2042 | 2043 | 2027 |
| 11 | ул. Железнодорож-ная, д. 21 | 1966 | 2009 | 450,24 | 288,00 | 2031 |  | 2041 | 2042 | 2031 |
| ИТОГО по п. Бискамжа | 5 011,94 | 4 076,82 |  |
| п. Вершина Тёи |
| 1 | ул. Набережная, д. 8А | 1991 | 1991 | 1 828,00 | 1 222,10 | 2041 |  | 2030 | 2043 | 2041 |
| 2 | ул. Набережная, д. 16 | 1996 | 1996 | 1 898,00 | 1 269,00 | 2039 |  | 2042 | 2040 | 2039 |
| 3 | ул. Рудничная, д. 6 | 1963 | 1963 | 633,70 | 633,70 | 2016 |  | 2043 | 2018 | 2016 |
| 4 | ул. Рудничная, д. 8 | 1963 | 1963 | 911,20 | 635,00 | 2016 |  | 2039 | 2019 | 2016 |
| 5 | ул. Рудничная, д. 10 | 1963 | 1963 | 904,20 | 640,00 | 2015 |  | 2042 | 2018 | 2015 |
| 6 | ул. Советская, д. 10 | 1966 | 2008 | 2 800,00 | 1 510,00 | 2041 |  | 2039 | 2041 | 2041 |
| 7 | ул. Советская, д. 12 | 1965 | 1965 | 3 840,00 | 2 472,60 | 2022 |  | 2027 | 2032 | 2022 |
| 8 | ул. Советская, д. 13 | 1966 | 1966 | 2 800,00 | 2 009,40 | 2024 |  | 2026 | 2034 | 2024 |
| 9 | ул. Советская, д. 14 | 1965 | 1965 | 2 786,00 | 1 865,00 | 2024 |  | 2026 | 2032 | 2024 |
| 10 | ул. Советская, д. 15 | 1966 | 1966 | 2 820,00 | 1 942,30 | 2025 |  | 2026 | 2034 | 2025 |
| 11 | ул. Советская, д. 16 | 1965 | 1965 | 2 694,00 | 2 017,30 | 2025 |  | 2027 | 2033 | 2025 |
| 12 | ул. Советская, д. 17 | 1966 | 1966 | 2 820,00 | 1 978,00 | 2026 |  | 2027 | 2035 | 2026 |
| 13 | ул. Советская, д. 18 | 1963 | 1963 | 1 750,00 | 1 270,10 | 2017 |  | 2018 | 2020 | 2017 |
| 14 | ул. Советская, д. 19 | 1964 | 1964 | 2 820,00 | 2 007,60 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2021 |
| 15 | ул. Советская, д. 23 | 1968 | 2009 | 2 880,00 | 2 796,00 | 2042 |  | 2028 | 2037 | 2042 |
| 16 | ул. Советская, д. 24 | 1965 | 1965 | 2 824,00 | 2 012,00 | 2026 |  | 2027 | 2033 | 2026 |
| 17 | ул. Советская, д. 25 | 1969 | 1969 | 2 880,00 | 1 683,00 | 2028 |  | 2029 | 2040 | 2028 |
| 18 | ул. Советская, д. 26 | 1964 | 2008 | 1 789,00 | 1 070,40 | 2040 |  | 2043 | 2021 | 2040 |
| 19 | ул. Советская, д. 27 | 1969 | 1969 | 4 630,00 | 2 968,00 | 2029 |  | 2030 | 2041 | 2029 |
| 20 | ул. Советская, д. 28 | 1971 | 1971 | 4 760,00 | 2 511,30 | 2030 |  | 2031 | 2043 | 2030 |
| 21 | ул. Советская, д. 29 | 1970 | 1970 | 3 168,00 | 1 785,20 | 2030 |  | 2031 | 2042 | 2030 |
| 22 | ул. Советская, д. 30 | 1968 | 2008 | 4 490,00 | 2 491,30 | 2041 |  | 2040 | 2037 | 2041 |
| 23 | ул. Советская, д. 31 | 1987 | 1987 | 4 744,50 | 3 982,60 | 2042 |  | 2039 | 2039 | 2042 |
| 24 | ул. Советская, д. 32 | 1968 | 2009 | 4 653,50 | 3 265,80 | 2042 |  | 2041 | 2039 | 2042 |
| 25 | ул. Советская, д. 33 | 1968 | 1968 | 4 706,00 | 3 378,80 | 2028 |  | 2029 | 2038 | 2028 |
| 26 | ул. Советская, д. 34 | 1967 | 1967 | 4 873,00 | 3 271,50 | 2028 |  | 2029 | 2036 | 2028 |
| 27 | ул. Советская, д. 35 | 1981 | 2009 | 6 243,00 | 5 907,00 | 2043 |  | 2039 | 2040 | 2043 |
| 28 | ул. Советская, д. 37 | 1986 | 1986 | 6 339,00 | 4 100,50 | 2041 |  | 2036 | 2043 | 2041 |
| 29 | ул. Советская, д. 39 | 1977 | 2009 | 2 528,50 | 1 749,00 | 2042 |  | 2043 | 2039 | 2042 |
| 30 | ул. Табастаева, д. 1 | 1997 | 1997 | 940,00 | 740,00 | 2041 |  | 2031 | 2042 | 2041 |
| 31 | ул. Табастаева, д. 2 | 1989 | 1989 | 1 425,30 | 1 034,00 | 2043 |  | 2030 | 2040 | 2043 |
| 32 | ул. Щетинкина, д. 1 | 2011 | 2011 | 1 170,80 | 1 095,50 | 2043 |  | 2040 | 2039 | 2043 |
| 33 | ул. Щетинкина, д. 2 | 2011 | 2011 | 1 227,60 | 1 138,30 | 2042 |  | 2040 | 2040 | 2042 |
| 34 | ул. Щетинкина, д. 3 | 2011 | 2011 | 1 166,60 | 1 095,50 | 2039 |  | 2041 | 2041 | 2039 |
| 35 | ул. Щетинкина, д. 4 | 2012 | 2012 | 1 164,40 | 840,20 | 2039 |  | 2041 | 2040 | 2039 |
| 36 | ул. Щетинкина, д. 5 | 2012 | 2012 | 1 286,90 | 876,60 | 2041 |  | 2043 | 2042 | 2041 |
| 37 | ул. Щетинкина, д. 6 | 2012 | 2012 | 1 289,10 | 876,60 | 2042 |  | 2039 | 2043 | 2042 |
| 38 | ул. Щетинкина, д. 6А | 1991 | 1991 | 1 214,40 | 1 187,10 | 2040 |  | 2031 | 2042 | 2040 |
| 39 | ул. Щетинкина, д. 7А | 2012 | 2012 | 1 289,10 | 412,50 | 2043 |  | 2040 | 2039 | 2043 |
| 40 | ул. Щетинкина, д. 11А | 1971 | 1971 | 456,00 | 374,00 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2015 |
| ИТОГО по п. Вершина Тёи | 105443,80 | 74114,80 |  |
| рп Аскиз |
| 1 | пер. Железнодорож-ный, д. 1 | 1963 | 1963 | 492,30 | 332,22 | 2043 |  | 2043 | 2040 | 2043 |
| 2 | пер. Железнодорож-ный, д. 2 | 1963 | 1963 | 494,70 | 332,22 | 2039 |  | 2039 | 2041 | 2039 |
| 3 | пер. Железнодорож-ный, д. 3 | 1953 | 1984 | 409,50 | 280,40 | 2018 |  | 2027 | 2032 | 2018 |
| 4 | пер. Кирова, д. 1 | 1957 | 1982 | 392,80 | 253,70 | 2019 |  | 2040 | 2032 | 2019 |
| 5 | пер. Кирова, д. 2 | 1954 | 1954 | 454,90 | 280,40 | 2019 |  | 2027 | 2033 | 2019 |
| 6 | пер. Комсомольский, д. 1 | 1960 | 1960 | 411,50 | 280,40 | 2019 |  | 2027 | 2033 | 2019 |
| 7 | пер. Молодежный, д. 1 | 1960 | 1965 | 674,40 | 626,80 | 2040 |  | 2041 | 2042 | 2040 |
| 8 | пер. Первомайский, д. 1 | 1954 | 1954 | 407,20 | 280,40 | 2020 |  | 2027 | 2033 | 2020 |
| 9 | пер. Первомайский, д. 2 | 1953 | 2009 | 410,60 | 280,40 | 2020 |  | 2027 | 2033 | 2020 |
| 10 | пер. Пушкина, д. 2 | 1951 | 1951 | 410,00 | 280,40 | 2020 |  | 2028 | 2033 | 2020 |
| 11 | пер. Пушкина, д. 3 | 1994 | 1994 | 2 954,00 | 1 790,50 | 2043 |  | 2042 | 2041 | 2043 |
| 12 | ул. Вокзальная, д. 1 | 1954 | 1976 | 415,60 | 230,34 | 2020 |  | 2028 | 2034 | 2020 |
| 13 | ул. Вокзальная, д. 2 | 1953 | 1990 | 560,10 | 439,40 | 2039 |  | 2029 | 2035 | 2039 |
| 14 | ул. Вокзальная, д. 4 | 1954 | 2009 | 447,60 | 253,70 | 2023 |  | 2030 | 2036 | 2023 |
| 15 | ул. Вокзальная, д. 5 | 1953 | 1953 | 414,10 | 280,40 | 2023 |  | 2030 | 2036 | 2023 |
| 16 | ул. Вокзальная, д. 6 | 1956 | 1965 | 418,50 | 296,00 | 2024 |  | 2030 | 2037 | 2024 |
| 17 | ул. Вокзальная, д. 7 | 1956 | 1956 | 392,00 | 357,00 | 2041 |  | 2043 | 2043 | 2041 |
| 18 | ул. Вокзальная, д. 9 | 1956 | 1956 | 589,40 | 402,50 | 2041 |  | 2043 | 2039 | 2041 |
| 19 | ул. Вокзальная, д. 10 | 1956 | 1980 | 424,40 | 280,40 | 2021 |  | 2028 | 2034 | 2021 |
| 20 | ул. Вокзальная, д. 11 | 1956 | 1956 | 589,40 | 402,50 | 2015 |  | 2016 | 2018 | 2015 |
| 21 | ул. Вокзальная, д. 12 | 1955 | 1983 | 557,60 | 444,80 | 2021 |  | 2028 | 2034 | 2021 |
| 22 | ул. Вокзальная, д. 13 | 1960 | 1982 | 560,10 | 440,30 | 2021 |  | 2028 | 2034 | 2021 |
| 23 | ул. Вокзальная, д. 17 | 1950 | 1987 | 527,16 | 410,30 | 2022 |  | 2028 | 2035 | 2022 |
| 24 | ул. Вокзальная, д. 18 | 1950 | 1988 | 411,60 | 280,40 | 2022 |  | 2029 | 2035 | 2022 |
| 25 | ул. Вокзальная, д. 19 | 1950 | 1970 | 404,80 | 280,40 | 2022 |  | 2029 | 2035 | 2022 |
| 26 | ул. Вокзальная, д. 20 | 1951 | 1951 | 424,40 | 280,40 | 2022 |  | 2029 | 2035 | 2022 |
| 27 | ул. Вокзальная, д. 21 | 1952 | 1984 | 447,40 | 261,02 | 2022 |  | 2029 | 2041 | 2022 |
| 28 | ул. Вокзальная, д. 22 | 1954 | 2009 | 405,60 | 269,70 | 2023 |  | 2029 | 2036 | 2023 |
| 29 | ул. Вокзальная, д. 23 | 1953 | 2004 | 409,60 | 253,70 | 2023 |  | 2030 | 2036 | 2023 |
| 30 | ул. Вокзальная, д. 24 | 1951 | 2004 | 408,80 | 295,28 | 2023 |  | 2030 | 2036 | 2023 |
| 31 | ул. Вокзальная, д. 41 | 1950 | 1952 | 920,64 | 617,40 | 2041 |  | 2042 | 2043 | 2041 |
| 32 | ул. Вокзальная, д. 42 | 1950 | 1950 | 495,00 | 138,50 | 2041 |  | 2041 | 2042 | 2041 |
| 33 | ул. Октябрьская, д. 1 | 1954 | 1977 | 457,34 | 280,40 | 2024 |  | 2039 | 2037 | 2024 |
| 34 | ул. Октябрьская, д. 1Б | 1966 | 1966 | 316,50 | 230,00 | 2016 |  | 2039 | 2018 | 2016 |
| 35 | ул. Октябрьская, д. 3 | 1953 | 1980 | 561,35 | 253,69 | 2025 |  | 2040 | 2038 | 2025 |
| 36 | ул. Октябрьская, д. 4 | 1954 | 2009 | 393,60 | 280,40 | 2026 |  | 2043 | 2039 | 2026 |
| 37 | ул. Октябрьская, д. 5 | 1954 | 1976 | 534,00 | 274,00 | 2026 |  | 2032 | 2040 | 2026 |
| 38 | ул. Октябрьская, д. 6 | 1961 | 1961 | 316,50 | 280,40 | 2041 |  | 2040 | 2040 | 2041 |
| 39 | ул. Октябрьская, д. 7 | 1959 | 1979 | 480,40 | 257,40 | 2026 |  | 2032 | 2040 | 2026 |
| 40 | ул. Октябрьская, д. 8 | 1961 | 1961 | 461,60 | 280,40 | 2042 |  | 2041 | 2041 | 2042 |
| 41 | ул. Октябрьская, д. 9 | 1958 | 1987 | 415,80 | 415,68 | 2026 |  | 2041 | 2042 | 2026 |
| 42 | ул. Октябрьская, д. 10 | 1961 | 1993 | 468,30 | 206,58 | 2040 |  | 2040 | 2040 | 2040 |
| 43 | ул. Октябрьская, д. 11 | 1957 | 1957 | 386,00 | 266,70 | 2042 |  | 2041 | 2043 | 2042 |
| 44 | ул. Октябрьская, д. 12 | 1943 | 2011 | 468,30 | 206,74 | 2040 |  | 2040 | 2041 | 2040 |
| 45 | ул. Октябрьская, д. 13 | 1956 | 1956 | 386,40 | 266,70 | 2042 |  | 2043 | 2040 | 2042 |
| 46 | ул. Октябрьская, д. 14 | 1964 | 1964 | 468,30 | 206,74 | 2040 |  | 2039 | 2040 | 2040 |
| 47 | ул. Октябрьская, д. 16 | 1956 | 1965 | 589,40 | 213,92 | 2042 |  | 2042 | 2041 | 2042 |
| 48 | ул. Октябрьская, д. 17 | 1956 | 1989 | 445,49 | 247,70 | 2043 |  | 2042 | 2040 | 2043 |
| 49 | ул. Октябрьская, д. 18 | 1995 | 1995 | 3 225,40 | 1 897,30 | 2041 |  | 2042 | 2042 | 2041 |
| 50 | ул. Октябрьская, д. 19 | 1958 | 1994 | 486,46 | 246,70 | 2039 |  | 2042 | 2039 | 2039 |
| 51 | ул. Октябрьская, д. 20 | 1955 | 1955 | 417,80 | 276,80 | 2024 |  | 2030 | 2037 | 2024 |
| 52 | ул. Октябрьская, д. 21 | 1955 | 1955 | 559,60 | 268,30 | 2024 |  | 2030 | 2037 | 2024 |
| 53 | ул. Октябрьская, д. 23 | 1957 | 2010 | 603,45 | 436,10 | 2043 |  | 2043 | 2043 | 2043 |
| 54 | ул. Октябрьская, д. 24 | 1985 | 1985 | 4 069,80 | 2 749,00 | 2041 |  | 2043 | 2042 | 2041 |
| 55 | ул. Октябрьская, д. 25 | 1956 | 1977 | 384,99 | 244,90 | 2024 |  | 2031 | 2038 | 2024 |
| 56 | ул. Октябрьская, д. 26 | 1992 | 1992 | 4 065,00 | 2 529,00 | 2042 |  | 2039 | 2039 | 2042 |
| 57 | ул. Октябрьская, д. 31 | 1951 | 1951 | 419,20 | 280,40 | 2025 |  | 2031 | 2038 | 2025 |
| 58 | ул. Октябрьская, д. 33 | 1951 | 1987 | 524,40 | 408,40 | 2025 |  | 2042 | 2038 | 2025 |
| 59 | ул. Октябрьская, д. 35 | 1952 | 1985 | 462,80 | 296,00 | 2025 |  | 2031 | 2038 | 2025 |
| 60 | ул. Октябрьская, д. 37 | 1950 | 1950 | 459,40 | 280,40 | 2025 |  | 2031 | 2039 | 2025 |
| 61 | ул. Октябрьская, д. 39 | 1952 | 2009 | 462,70 | 259,50 | 2025 |  | 2031 | 2039 | 2025 |
| 62 | ул. Октябрьская, д. 41 | 1952 | 2009 | 401,90 | 253,70 | 2026 |  | 2039 | 2039 | 2026 |
| 63 | ул. Октябрьская, д. 43 | 1952 | 2009 | 392,50 | 253,70 | 2026 |  | 2031 | 2039 | 2026 |
| 64 | ул. Октябрьская, д. 45 | 1952 | 2009 | 416,40 | 280,40 | 2026 |  | 2031 | 2040 | 2026 |
| 65 | ул. Советская, д. 1 | 1951 | 1951 | 446,50 | 295,20 | 2027 |  | 2032 | 2040 | 2027 |
| 66 | ул. Советская, д.1А | 1986 | 1986 | 3 373,30 | 1 776,00 | 2043 |  | 2041 | 2043 | 2043 |
| ИТОГО по рп Аскиз | 46 056,58 | 29 131,53 |  |
| с. Аскиз |
| 1 | ул. Горького, д. 1 | 1986 | 1986 | 714,90 | 605,10 | 2035 |  | 2033 | 2039 | 2035 |
| 2 | ул. Горького, д. 1А | 1988 | 1988 | 1 806,10 | 990,00 | 2039 |  | 2038 | 2041 | 2039 |
| 3 | ул. Горького, д. 1Б | 1990 | 1990 | 1 752,60 | 681,00 | 2042 |  | 2041 | 2043 | 2042 |
| 4 | ул. Горького, д. 3 | 1973 | 1973 | 716,70 | 411,00 | 2023 |  | 2025 | 2041 | 2023 |
| 5 | ул. Горького, д. 14 | 1970 | 1970 | 773,90 | 473,10 | 2019 |  | 2020 | 2037 | 2019 |
| 6 | ул. Горького, д. 16 | 1973 | 1973 | 773,90 | 473,10 | 2023 |  | 2024 | 2040 | 2023 |
| 7 | ул. Горького, д. 18 | 1975 | 1975 | 717,80 | 458,00 | 2029 |  | 2025 | 2042 | 2029 |
| 8 | ул. Красноармейская, д. 21 | 1989 | 1989 | 1 740,00 | 1 230,30 | 2040 |  | 2038 | 2042 | 2040 |
| 9 | ул. Красноармейская, д. 28 | 1977 | 1977 | 665,80 | 470,00 | 2030 |  | 2028 | 2040 | 2030 |
| 10 | ул. Красноармейская, д. 30 | 1977 | 1977 | 1 464,60 | 864,00 | 2030 |  | 2028 | 2041 | 2030 |
| 11 | ул. Красноармейская, д. 32 | 1965 | 1965 | 881,80 | 469,80 | 2021 |  | 2022 | 2031 | 2021 |
| 12 | ул. Октябрьская, д. 12 | 1986 | 1986 | 4 130,90 | 3 600,00 | 2037 |  | 2035 | 2040 | 2037 |
| 13 | ул. Первомайская, д. 20 | 1997 | 1997 | 3 139,10 | 1 456,20 | 2043 |  | 2040 | 2042 | 2043 |
| 14 | ул. Победы, д. 78 | 1976 | 1976 | 846,00 | 602,00 | 2029 |  | 2018 | 2043 | 2029 |
| 15 | ул. Победы, д. 80 | 1976 | 1976 | 852,70 | 605,00 | 2029 |  | 2026 | 2039 | 2029 |
| 16 | ул. Школьная, д. 2 | 1966 | 1966 | 310,90 | 207,00 | 2015 |  | 2016 | 2031 | 2015 |
| 17 | ул. Школьная, д. 4 | 1969 | 1969 | 351,80 | 252,00 | 2016 |  | 2018 | 2035 | 2016 |
| 18 | ул. Школьная, д. 8 | 2012 | 2012 | 1 159,00 | 774,00 | 2039 |  | 2041 | 2043 | 2039 |
| 19 | ул. Школьная, д. 10 | 1981 | 1981 | 4 380,50 | 3 808,00 | 2033 |  | 2027 | 2042 | 2033 |
| ИТОГО по с. Аскиз | 27 179,00 | 18 429,60 |  |
| ИТОГО по Аскизскому району | 183691,32 | 125752,75 |  |
| Бейский район |
| с. Бея |
| 1 | пер. Коммунальный, д. 11 | 1976 | 1976 | 493,50 | 332,40 | 2021 |  | 2022 | 2036 | 2021 |
| 2 | пер. Коммунальный, д. 7 | 1968 | 1968 | 548,90 | 423,40 | 2030 |  | 2016 | 2018 | 2030 |
| 3 | пер. Саянский, д. 1 | 1975 | 1991 | 1 999,90 | 1 821,40 | 2030 |  | 2043 | 2039 | 2030 |
| 4 | пер. Саянский, д. 2 | 1980 | 1980 | 940,80 | 880,80 | 2034 |  | 2029 | 2039 | 2034 |
| 5 | пер. Саянский, д. 14 | 2002 | 2002 | 1 255,40 | 1 142,35 | 2039 |  | 2042 | 2041 | 2039 |
| 6 | ул. Гагарина, д. 2А | 1992 | 1992 | 467,70 | 273,40 | 2043 |  | 2040 | 2039 | 2043 |
| 7 | ул. Октябрьская, д. 97 | 1974 | 1974 | 723,30 | 666,30 | 2020 |  | 2021 | 2041 | 2020 |
| 8 | ул. Октябрьская, д. 101 | 1987 | 1987 | 1 430,70 | 1 105,50 | 2039 |  | 2036 | 2041 | 2039 |
| 9 | ул. Октябрьская, д. 106 | 1978 | 1978 | 1 876,50 | 1 227,20 | 2033 |  | 2028 | 2042 | 2033 |
| 10 | ул. Октябрьская, д. 108 | 2000 | 2000 | 1 386,90 | 1 178,00 | 2043 |  | 2041 | 2040 | 2043 |
| 11 | ул. Площадь Советов, д. 13 | 1976 | 1976 | 1 599,00 | 714,60 | 2031 |  | 2027 | 2040 | 2031 |
| 12 | ул. Площадь Советов, д. 15 | 1974 | 1974 | 1 628,70 | 726,70 | 2026 |  | 2027 | 2042 | 2026 |
| 13 | ул. Площадь Советов, д. 19 | 1977 | 1977 | 270,90 | 255,90 | 2038 |  | 2028 | 2040 | 2038 |
| 14 | ул. Площадь Советов, д. 22 | 1973 | 1973 | 935,60 | 853,40 | 2025 |  | 2026 | 2040 | 2025 |
| 15 | ул. Площадь Советов, д. 25 | 1986 | 1986 | 872,30 | 395,30 | 2043 |  | 2034 | 2035 | 2043 |
| 16 | ул. Площадь Советов, д. 25А | 1988 | 1988 | 474,90 | 263,10 | 2040 |  | 2039 | 2042 | 2040 |
| 17 | ул. Площадь Советов, д. 26 | 1969 | 1969 | 597,70 | 305,70 | 2039 |  | 2016 | 2020 | 2039 |
| 18 | ул. Площадь Советов, д. 27 | 1986 | 1986 | 522,20 | 277,30 | 2037 |  | 2034 | 2036 | 2037 |
| 19 | ул. Площадь Советов, д. 28 | 1977 | 1977 | 616,00 | 368,20 | 2032 |  | 2029 | 2041 | 2032 |
| 20 | ул. Площадь Советов, д. 30 | 1976 | 1976 | 616,00 | 360,70 | 2032 |  | 2029 | 2042 | 2032 |
| 21 | ул. Щетинкина, д. 51 | 1986 | 1986 | 506,70 | 486,70 | 2037 |  | 2034 | 2040 | 2037 |
| 22 | ул. Щетинкина, д. 74 | 1976 | 1976 | 1 864,50 | 1 087,70 | 2032 |  | 2028 | 2041 | 2032 |
| 23 | ул. Щетинкина, д. 76 | 1970 | 1970 | 775,00 | 715,80 | 2023 |  | 2024 | 2037 | 2023 |
| 24 | ул. Щетинкина, д. 78 | 1970 | 1970 | 781,40 | 717,70 | 2023 |  | 2024 | 2038 | 2023 |
| ИТОГО по с. Бея | 23 184,50 | 16 579,55 |  |
| ИТОГО по Бейскому району | 23 184,50 | 16 579,55 |  |
| Боградский район |
| с. Боград |
| 1 | пер. Южный, д. 3 | 1989 | 1989 | 720,90 | 446,00 | 2040 |  | 2040 | 2039 | 2040 |
| 2 | пер. Южный, д. 9 | 1989 | 1989 | 261,60 | 261,60 | 2040 |  | 2039 | 2043 | 2040 |
| 3 | ул. Новая, д. 11 | 1971 | 1971 | 1 423,90 | 814,50 | 2022 |  | 2024 | 2039 | 2022 |
| 4 | ул. Новая, д. 12 | 1972 | 1972 | 1 424,40 | 819,78 | 2026 |  | 2029 | 2040 | 2026 |
| 5 | ул. Новая, д. 13 | 1977 | 1977 | 1 491,60 | 716,30 | 2030 |  | 2039 | 2041 | 2030 |
| 6 | ул. Новая, д. 14 | 1979 | 1979 | 394,56 | 368,60 | 2031 |  | 2041 | 2042 | 2031 |
| 7 | ул. Новая, д. 15 | 1979 | 1979 | 3 879,00 | 2 444,77 | 2032 |  | 2030 | 2043 | 2032 |
| 8 | ул. Новая, д. 16 | 1975 | 1975 | 426,10 | 399,70 | 2030 |  | 2043 | 2041 | 2030 |
| 9 | ул. Новая, д. 17 | 1985 | 1985 | 5 993,16 | 4 338,82 | 2036 |  | 2043 | 2042 | 2036 |
| 10 | ул. Новая, д. 19 | 1991 | 1991 | 2 585,07 | 1 809,70 | 2042 |  | 2043 | 2040 | 2042 |
| 11 | ул. Советская, д. 97 | 1960 | 1960 | 299,50 | 278,90 | 2015 |  | 2039 | 2016 | 2015 |
| 12 | ул. Советская, д. 99 | 1967 | 1967 | 426,60 | 373,90 | 2018 |  | 2040 | 2033 | 2018 |
| 13 | ул. Советская, д. 101 | 1968 | 1968 | 419,02 | 278,90 | 2020 |  | 2041 | 2034 | 2020 |
| 14 | ул. Советская, д. 103 | 1969 | 1969 | 428,30 | 383,70 | 2021 |  | 2022 | 2036 | 2021 |
| 15 | ул. Советская, д. 105 | 1967 | 1967 | 708,40 | 529,20 | 2017 |  | 2019 | 2032 | 2017 |
| 16 | ул. Советская, д. 107 | 1970 | 1970 | 1 162,10 | 1 062,30 | 2023 |  | 2025 | 2037 | 2023 |
| 17 | ул. Советская, д. 109 | 1970 | 1970 | 696,40 | 640,00 | 2023 |  | 2025 | 2037 | 2023 |
| 18 | ул. Советская, д. 142 | 1967 | 1967 | 745,60 | 491,20 | 2018 |  | 2020 | 2033 | 2018 |
| 19 | ул. Школьная, д. 2 | 1974 | 1974 | 583,80 | 508,60 | 2026 |  | 2040 | 2041 | 2026 |
| 20 | ул. Школьная, д. 4 | 1970 | 1970 | 959,20 | 861,50 | 2024 |  | 2042 | 2038 | 2024 |
| 21 | ул. Школьная, д. 6 | 1970 | 1970 | 942,51 | 858,53 | 2042 |  | 2025 | 2038 | 2042 |
| 22 | ул. Школьная, д. 8 | 1984 | 1984 | 833,10 | 535,20 | 2033 |  | 2042 | 2041 | 2033 |
| 23 | ул. Школьная, д. 10 | 1995 | 1995 | 1 820,93 | 1 260,95 | 2039 |  | 2041 | 2043 | 2039 |
| 24 | ул. Школьная, д. 12 | 1997 | 1997 | 1 877,73 | 1 288,20 | 2040 |  | 2042 | 2039 | 2040 |
| ИТОГО по с. Боград | 30 503,48 | 21 770,85 |  |
| с. Сонское |
| 1 | ул. Базарная, д. 15 | 1920 | 1981 | 220,80 | 185,30 | 2041 |  | 2042 | 2028 | 2041 |
| 2 | ул. Линейная, д. 1 | 1917 | 1980 | 185,20 | 168,20 | 2042 |  | 2019 | 2029 | 2042 |
| 3 | ул. Линейная, д. 4 | 1914 | 1980 | 185,80 | 167,90 | 2043 |  | 2021 | 2031 | 2043 |
| 4 | ул. Линейная, д. 5 | 1917 | 1980 | 174,80 | 108,70 | 2039 |  | 2023 | 2032 | 2039 |
| 5 | ул. Линейная, д. 6 | 1917 | 1980 | 168,80 | 102,80 | 2040 |  | 2024 | 2033 | 2040 |
| 6 | ул. Линейная, д. 9 | 1917 | 1980 | 206,00 | 140,00 | 2041 |  | 2026 | 2034 | 2041 |
| 7 | ул. Линейная, д. 10 | 1917 | 1981 | 208,40 | 141,60 | 2042 |  | 2043 | 2030 | 2042 |
| 8 | ул. Линейная, д. 17 | 1954 | 1981 | 414,50 | 284,10 | 2042 |  | 2036 | 2040 | 2042 |
| 9 | ул. Павших Коммунаров, д. 14 | 1954 | 1981 | 526,10 | 436,30 | 2043 |  | 2037 | 2042 | 2043 |
| 10 | ул. Павших Коммунаров, д. 16 | 1956 | 1981 | 403,60 | 284,50 | 2039 |  | 2039 | 2040 | 2039 |
| 11 | ул. Павших Коммунаров, д. 18 | 1956 | 1981 | 370,90 | 226,40 | 2041 |  | 2041 | 2041 | 2041 |
| 12 | ул. Павших Коммунаров, д. 19 | 1956 | 1981 | 413,40 | 264,10 | 2040 |  | 2043 | 2039 | 2040 |
| ИТОГО по с. Сонское | 3 478,30 | 2 509,90 |  |
| ИТОГО по Боградскому району | 33 981,78 | 24 280,75 |  |
| Орджоникидзевский район |
| п. Копьёво |
| 1 | ул. Кирова, д. 15 | 1982 | 1982 | 677,40 | 425,70 | 2032 |  | 2025 | 2042 | 2032 |
| 2 | ул. Ленина, д. 14 | 1994 | 1994 | 1 340,95 | 954,80 | 2043 |  | 2041 | 2040 | 2043 |
| 3 | ул. Ленина, д. 16 | 1995 | 2009 | 1 396,50 | 940,50 | 2043 |  | 2039 | 2043 | 2043 |
| 4 | ул. Ленина, д. 18 | 1988 | 1988 | 1 851,26 | 1 264,10 | 2037 |  | 2035 | 2039 | 2037 |
| 5 | ул. Ленина, д. 20 | 1985 | 1985 | 2 555,60 | 1 790,10 | 2033 |  | 2030 | 2041 | 2033 |
| 6 | ул. Ленина, д. 26 | 1980 | 1980 | 3 502,44 | 2 649,00 | 2032 |  | 2025 | 2039 | 2032 |
| 7 | ул. Ленина, д. 27 | 1987 | 2008 | 353,90 | 280,50 | 2043 |  | 2042 | 2043 | 2043 |
| 8 | ул. Ленина, д. 27А | 1991 | 1991 | 393,36 | 261,26 | 2039 |  | 2040 | 2040 | 2039 |
| 9 | ул. Ленина, д. 29 | 1997 | 1997 | 2 928,10 | 2 046,60 | 2039 |  | 2042 | 2039 | 2039 |
| 10 | ул. Мелиораторов, д. 1 | 1980 | 1980 | 574,90 | 318,90 | 2030 |  | 2024 | 2040 | 2030 |
| 11 | ул. Новая, д. 2 | 1980 | 2006 | 547,24 | 506,00 | 2030 |  | 2017 | 2018 | 2030 |
| 12 | ул. Новая, д. 4 | 1982 | 2007 | 598,90 | 490,70 | 2032 |  | 2026 | 2043 | 2032 |
| 13 | ул. Партизанская, д. 25 | 1970 | 2007 | 951,81 | 561,41 | 2037 |  | 2041 | 2034 | 2037 |
| 14 | ул. Партизанская, д. 27 | 1971 | 2007 | 822,10 | 532,60 | 2037 |  | 2042 | 2036 | 2037 |
| 15 | ул. Партизанская, д. 29 | 1975 | 1975 | 960,55 | 713,10 | 2027 |  | 2020 | 2038 | 2027 |
| 16 | ул. Партизанская, д. 30 | 1979 | 1979 | 289,80 | 289,80 | 2029 |  | 2023 | 2043 | 2029 |
| 17 | ул. Партизанская, д. 31 | 1975 | 1975 | 1 108,70 | 696,10 | 2027 |  | 2021 | 2039 | 2027 |
| 18 | ул. Партизанская, д. 33 | 1978 | 1982 | 3 487,74 | 2 634,30 | 2029 |  | 2023 | 2042 | 2029 |
| 19 | ул. Чкалова, д. 16 | 1984 | 1984 | 737,80 | 456,10 | 2032 |  | 2041 | 2040 | 2032 |
| ИТОГО по п. Копьёво | 25 079,05 | 17 811,57 |  |
| с. Приисковое |
| 1 | ул. Заводская, д. 5 | 1989 | 1989 | 1 226,80 | 854,20 | 2039 |  | 2034 | 2041 | 2039 |
| 2 | ул. Заводская, д. 6 | 1989 | 1989 | 1 543,60 | 1 125,90 | 2043 |  | 2042 | 2041 | 2043 |
| 3 | ул. Заводская, д. 11 | 1985 | 1985 | 888,00 | 561,30 | 2040 |  | 2035 | 2042 | 2040 |
| 4 | ул. Заводская, д. 12 | 1977 | 1977 | 392,20 | 356,90 | 2043 |  | 2043 | 2026 | 2043 |
| 5 | ул. Заводская, д. 22 | 1976 | 1976 | 377,50 | 359,20 | 2035 |  | 2025 | 2027 | 2035 |
| 6 | ул. Советская, д. 2 | 1989 | 1989 | 727,20 | 490,40 | 2036 |  | 2034 | 2042 | 2036 |
| 7 | ул. Советская, д. 4 | 1976 | 1976 | 377,00 | 360,70 | 2042 |  | 2022 | 2029 | 2042 |
| 8 | ул. Советская, д. 8 | 1971 | 1971 | 343,00 | 328,40 | 2036 |  | 2023 | 2029 | 2036 |
| 9 | ул. Советская, д. 18 | 1986 | 1986 | 407,20 | 372,70 | 2038 |  | 2036 | 2037 | 2038 |
| 10 | ул. Советская, д. 21 | 1969 | 1969 | 303,00 | 292,60 | 2016 |  | 2026 | 2027 | 2016 |
| 11 | ул. Советская, д. 23 | 1969 | 1969 | 303,30 | 292,30 | 2016 |  | 2021 | 2028 | 2016 |
| 12 | ул. Советская, д. 35 | 1979 | 1979 | 401,90 | 361,90 | 2035 |  | 2021 | 2028 | 2035 |
| 13 | ул. Центральная, д. 2 | 1980 | 1980 | 883,80 | 567,40 | 2039 |  | 2033 | 2040 | 2039 |
| 14 | ул. Центральная, д. 3 | 1979 | 1979 | 877,30 | 560,90 | 2037 |  | 2032 | 2039 | 2037 |
| 15 | ул. Центральная, д. 4 | 1980 | 2007 | 850,90 | 559,70 | 2040 |  | 2033 | 2041 | 2040 |
| 16 | ул. Центральная, д. 5 | 1981 | 2009 | 892,50 | 561,80 | 2041 |  | 2039 | 2042 | 2041 |
| 17 | ул. Центральная, д. 6 | 1984 | 2008 | 885,40 | 651,40 | 2043 |  | 2040 | 2043 | 2043 |
| 18 | ул. Центральная, д. 6А | 1991 | 2008 | 2 161,60 | 1 030,30 | 2040 |  | 2041 | 2042 | 2040 |
| 19 | ул. Центральная, д. 21 | 1974 | 1974 | 381,40 | 365,10 | 2042 |  | 2039 | 2030 | 2042 |
| 20 | ул. Центральная, д. 27 | 1965 | 1965 | 297,10 | 280,90 | 2017 |  | 2023 | 2030 | 2017 |
| 21 | ул. Центральная, д. 29 | 1966 | 1966 | 299,30 | 285,00 | 2018 |  | 2023 | 2030 | 2018 |
| 22 | ул. Центральная, д. 30 | 1970 | 1970 | 307,30 | 298,00 | 2018 |  | 2024 | 2031 | 2018 |
| 23 | ул. Центральная, д. 31 | 1968 | 1968 | 307,50 | 292,00 | 2019 |  | 2024 | 2031 | 2019 |
| 24 | ул. Центральная, д. 35 | 1969 | 1969 | 308,00 | 292,40 | 2019 |  | 2025 | 2031 | 2019 |
| 25 | ул. Центральная, д. 37 | 1969 | 1969 | 322,50 | 306,10 | 2020 |  | 2025 | 2032 | 2020 |
| ИТОГО по с. Приисковое | 16 065,30 | 11 807,50 |  |
| ИТОГО по Орджоникидзевскому району | 41 144,35 | 29 619,07 |  |
| Таштыпский район |
| с. Таштып |
| 1 | ул. Ленина, д. 27 | 1973 | 1973 | 536,60 | 491,40 | 2024 |  | 2025 | 2040 | 2024 |
| 2 | ул. Ленина, д. 29 | 1973 | 1973 | 537,30 | 492,00 | 2027 |  | 2029 | 2041 | 2027 |
| 3 | ул. Ленина, д. 31 | 1967 | 1967 | 414,00 | 314,80 | 2024 |  | 2026 | 2038 | 2024 |
| 4 | ул. Ленина, д. 34А | 1986 | 1986 | 426,80 | 256,60 | 2040 |  | 2039 | 2043 | 2040 |
| 5 | ул. Ленина, д. 39 | 1972 | 1972 | 430,60 | 384,40 | 2024 |  | 2027 | 2043 | 2024 |
| 6 | ул. Ленина, д. 39А | 1983 | 1983 | 507,40 | 330,80 | 2040 |  | 2039 | 2039 | 2040 |
| 7 | ул. Ленина, д. 46 | 1970 | 1970 | 550,70 | 506,60 | 2021 |  | 2022 | 2041 | 2021 |
| 8 | ул. Ленина, д. 48 | 1970 | 1970 | 420,70 | 373,70 | 2021 |  | 2023 | 2041 | 2021 |
| 9 | ул. Луначарского, д. 1 | 1991 | 1991 | 2 554,20 | 1 718,50 | 2043 |  | 2041 | 2042 | 2043 |
| 10 | ул. Луначарского, д. 4 | 1981 | 1981 | 2 562,60 | 1 630,00 | 2036 |  | 2031 | 2041 | 2036 |
| 11 | ул. Луначарского, д. 6 | 1982 | 1982 | 3 864,70 | 2 588,60 | 2038 |  | 2033 | 2042 | 2038 |
| 12 | ул. Луначарского, д. 10 | 1967 | 1967 | 1 881,50 | 1 269,70 | 2042 |  | 2040 | 2040 | 2042 |
| 13 | ул. Луначарского, д. 12 | 1977 | 1977 | 1 568,00 | 850,20 | 2034 |  | 2030 | 2039 | 2034 |
| 14 | ул. М. Цукановой, д. 8 | 1980 | 1980 | 399,50 | 387,70 | 2034 |  | 2032 | 2040 | 2034 |
| 15 | ул. Октябрьская, д. 83 | 1972 | 1972 | 802,80 | 703,60 | 2027 |  | 2028 | 2039 | 2027 |
| 16 | ул. Советская, д. 133 | 1975 | 1975 | 677,70 | 177,90 | 2033 |  | 2029 | 2042 | 2033 |
| 17 | ул. Советская, д. 144А | 1960 | 1960 | 535,40 | 498,90 | 2016 |  | 2018 | 2020 | 2016 |
| ИТОГО по с. Таштып | 18 670,50 | 12 975,40 |  |
| ИТОГО по Таштыпскому району | 18 670,50 | 12 975,40 |  |
| Усть-Абаканский район |
| с. Зелёное |
| 1 | ул. Гагарина, д. 2 | 1968 | 2010 | 698,10 | 642,10 | 2019 |  | 2040 | 2027 | 2019 |
| 2 | ул. Гагарина, д. 2А | 1969 | 2010 | 648,80 | 419,80 | 2039 |  | 2043 | 2028 | 2039 |
| 3 | ул. Гагарина, д. 6 | 1969 | 2010 | 703,60 | 647,60 | 2043 |  | 2039 | 2029 | 2043 |
| 4 | ул. Гагарина, д. 8 | 1969 | 2010 | 703,60 | 647,60 | 2040 |  | 2017 | 2030 | 2040 |
| 5 | ул. Садовая, д. 1 | 1992 | 2011 | 928,20 | 556,10 | 2042 |  | 2039 | 2042 | 2042 |
| 6 | ул. Садовая, д. 3 | 1973 | 2011 | 2 737,80 | 2 457,80 | 2041 |  | 2039 | 2034 | 2041 |
| 7 | ул. Садовая, д. 7 | 1975 | 2011 | 2 737,50 | 2 457,50 | 2025 |  | 2041 | 2038 | 2025 |
| 8 | ул. Садовая, д. 9 | 1982 | 2010 | 2 784,60 | 1 662,20 | 2043 |  | 2022 | 2043 | 2043 |
| ИТОГО по с. Зелёное | 11 942,20 | 9 490,70 |  |
| п. Расцвет |
| 1 | ул. Космонавтов, д. 1 | 1966 | 1966 | 705,08 | 649,56 | 2016 |  | 2018 | 2029 | 2016 |
| 2 | ул. Космонавтов, д. 2 | 1966 | 2008 | 697,54 | 642,00 | 2019 |  | 2041 | 2030 | 2019 |
| 3 | ул. Космонавтов, д. 3 | 1966 | 1966 | 696,30 | 641,50 | 2020 |  | 2023 | 2030 | 2020 |
| 4 | ул. Космонавтов, д. 4 | 1966 | 1966 | 702,76 | 647,28 | 2020 |  | 2024 | 2031 | 2020 |
| 5 | ул. Космонавтов, д. 5 | 1966 | 1966 | 699,49 | 644,69 | 2021 |  | 2024 | 2031 | 2021 |
| 6 | ул. Космонавтов, д. 6 | 1966 | 2008 | 702,47 | 646,47 | 2040 |  | 2025 | 2032 | 2040 |
| 7 | ул. Космонавтов, д. 7 | 1966 | 1966 | 689,50 | 635,10 | 2022 |  | 2026 | 2033 | 2022 |
| 8 | ул. Космонавтов, д. 8 | 2000 | 2000 | 785,20 | 670,10 | 2043 |  | 2043 | 2040 | 2043 |
| 9 | ул. Микроквартал, д. 1 | 1982 | 1982 | 4 506,10 | 4 025,10 | 2035 |  | 2027 | 2043 | 2035 |
| 10 | ул. Микроквартал, д. 2 | 1982 | 2008 | 2 852,00 | 2 612,00 | 2036 |  | 2042 | 2039 | 2036 |
| 11 | ул. Фабричная, д. 10 | 1977 | 1977 | 971,32 | 864,30 | 2028 |  | 2026 | 2039 | 2028 |
| 12 | ул. Школьная, д. 1А | 1985 | 1985 | 612,10 | 554,10 | 2036 |  | 2028 | 2041 | 2036 |
| 13 | ул. Школьная, д. 2А | 1989 | 1989 | 632,30 | 577,50 | 2038 |  | 2037 | 2042 | 2038 |
| 14 | ул. Школьная, д. 3А | 1990 | 1990 | 693,50 | 662,50 | 2038 |  | 2037 | 2040 | 2038 |
| 15 | ул. Школьная, д. 4А | 1991 | 2008 | 1 557,70 | 1 407,50 | 2039 |  | 2039 | 2039 | 2039 |
| ИТОГО по п. Расцвет | 17 503,36 | 15 879,70 |  |
| рп Усть-Абакан |
| 1 | квартал Подгорный, д. 1 | 1943 | 1965 | 554,10 | 345,50 | 2015 |  | 2017 | 2018 | 2015 |
| 2 | квартал Подгорный, д. 3 | 1940 | 2008 | 487,10 | 307,90 | 2032 |  | 2017 | 2018 | 2032 |
| 3 | квартал Подгорный, д. 4 | 1941 | 1941 | 494,12 | 292,80 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2023 |
| 4 | квартал Подгорный, д. 5 | 1943 | 1943 | 510,00 | 312,20 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2023 |
| 5 | квартал Подгорный, д. 6 | 1941 | 1941 | 508,73 | 296,30 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2023 |
| 6 | квартал Подгорный, д. 7 | 1940 | 2008 | 480,90 | 313,00 | 2040 |  | 2017 | 2018 | 2040 |
| 7 | квартал Подгорный, д. 12 | 1967 | 2008 | 543,00 | 511,00 | 2027 |  | 2039 | 2030 | 2027 |
| 8 | квартал Подгорный, д. 12А | 1972 | 1972 | 280,30 | 177,10 | 2027 |  | 2030 | 2032 | 2027 |
| 9 | квартал Подгорный, д. 15 | 1975 | 1975 | 800,90 | 480,00 | 2030 |  | 2028 | 2029 | 2030 |
| 10 | квартал Подгорный, д. 17 | 1980 | 2012 | 945,20 | 549,10 | 2030 |  | 2041 | 2035 | 2030 |
| 11 | ул. 22 Партсъезда, д. 14 | 1930 | 1930 | 93,60 | 72,90 | 2023 |  | 2041 | 2024 | 2023 |
| 12 | ул. 22 Партсъезда, д. 15 | 1964 | 2009 | 375,00 | 221,30 | 2041 |  | 2043 | 2026 | 2041 |
| 13 | ул. 22 Партсъезда, д. 17 | 1964 | 1964 | 381,40 | 351,80 | 2024 |  | 2041 | 2026 | 2024 |
| 14 | ул. 22 Партсъезда, д. 18 | 1964 | 2008 | 547,10 | 458,30 | 2041 |  | 2041 | 2021 | 2041 |
| 15 | ул. 22 Партсъезда, д. 19 | 1964 | 2009 | 351,80 | 106,90 | 2030 |  | 2042 | 2021 | 2030 |
| 16 | ул. 22 Партсъезда, д. 20 | 1970 | 2012 | 408,00 | 382,30 | 2020 |  | 2043 | 2031 | 2020 |
| 17 | ул. 22 Партсъезда, д. 21 | 1964 | 2008 | 392,00 | 357,00 | 2020 |  | 2039 | 2021 | 2020 |
| 18 | ул. 22 Партсъезда, д. 22 | 1966 | 1966 | 374,10 | 348,40 | 2024 |  | 2042 | 2026 | 2024 |
| 19 | ул. 22 Партсъезда, д. 23 | 1963 | 2008 | 361,00 | 329,00 | 2020 |  | 2040 | 2021 | 2020 |
| 20 | ул. 22 Партсъезда, д. 24 | 1966 | 2009 | 344,60 | 223,80 | 2041 |  | 2041 | 2030 | 2041 |
| 21 | ул. 22 Партсъезда, д. 25 | 1966 | 2008 | 325,20 | 230,80 | 2032 |  | 2042 | 2021 | 2032 |
| 22 | ул. 22 Партсъезда, д. 26 | 1966 | 2008 | 369,00 | 337,00 | 2040 |  | 2039 | 2022 | 2040 |
| 23 | ул. 30 лет Победы, д. 2 | 1954 | 2012 | 421,80 | 269,60 | 2043 |  | 2026 | 2027 | 2043 |
| 24 | ул. 30 лет Победы, д. 5 | 1951 | 2012 | 397,30 | 250,20 | 2015 |  | 2043 | 2041 | 2015 |
| 25 | ул. 30 лет Победы, д. 6 | 1956 | 2012 | 392,00 | 248,60 | 2026 |  | 2027 | 2042 | 2026 |
| 26 | ул. 30 лет Победы, д. 7 | 1951 | 2012 | 398,30 | 256,60 | 2020 |  | 2021 | 2040 | 2020 |
| 27 | ул. 30 лет Победы, д. 8 | 1956 | 2012 | 395,60 | 256,40 | 2043 |  | 2024 | 2025 | 2043 |
| 28 | ул. 30 лет Победы, д. 9 | 1955 | 2012 | 415,40 | 267,10 | 2026 |  | 2039 | 2042 | 2026 |
| 29 | ул. 30 лет Победы, д. 11 | 1954 | 2012 | 188,00 | 119,40 | 2023 |  | 2043 | 2024 | 2023 |
| 30 | ул. 30 лет Победы, д. 14 | 1953 | 1953 | 398,20 | 251,20 | 2023 |  | 2042 | 2024 | 2023 |
| 31 | ул. 30 лет Победы, д. 15 | 1954 | 1954 | 408,80 | 264,40 | 2023 |  | 2043 | 2024 | 2023 |
| 32 | ул. Волкова, д. 3 | 1979 | 2012 | 717,10 | 462,50 | 2040 |  | 2040 | 2034 | 2040 |
| 33 | ул. Волкова, д. 5 | 1978 | 2012 | 729,30 | 482,70 | 2029 |  | 2039 | 2034 | 2029 |
| 34 | ул. Волкова, д. 7 | 1975 | 2012 | 739,40 | 490,20 | 2029 |  | 2042 | 2032 | 2029 |
| 35 | ул. Волкова, д. 8 | 1986 | 2008 | 1 923,70 | 1 131,60 | 2041 |  | 2030 | 2038 | 2041 |
| 36 | ул. Волкова, д. 9 | 1975 | 2012 | 750,30 | 491,00 | 2029 |  | 2043 | 2032 | 2029 |
| 37 | ул. Волкова, д. 11 | 1973 | 2009 | 734,10 | 422,70 | 2040 |  | 2040 | 2032 | 2040 |
| 38 | ул. Волкова, д. 13 | 1971 | 2008 | 789,00 | 719,00 | 2041 |  | 2043 | 2031 | 2041 |
| 39 | ул. Гидролизная, д. 1 | 1949 | 2008 | 486,40 | 238,70 | 2040 |  | 2043 | 2039 | 2040 |
| 40 | ул. Гидролизная, д. 1Б | 2012 | 2012 | 2 152,45 | 1 762,47 | 2043 |  | 2041 | 2039 | 2043 |
| 41 | ул. Гидролизная, д. 3 | 1949 | 2009 | 557,70 | 491,70 | 2039 |  | 2017 | 2018 | 2039 |
| 42 | ул. Гидролизная, д. 4 | 1962 | 2012 | 524,90 | 347,50 | 2043 |  | 2027 | 2042 | 2043 |
| 43 | ул. Гидролизная, д. 5 | 1949 | 1989 | 557,70 | 491,70 | 2033 |  | 2032 | 2039 | 2033 |
| 44 | ул. Гидролизная, д. 6 | 1962 | 2012 | 614,20 | 418,20 | 2026 |  | 2027 | 2041 | 2026 |
| 45 | ул. Гидролизная, д. 7 | 1949 | 2012 | 582,30 | 528,30 | 2043 |  | 2032 | 2040 | 2043 |
| 46 | ул. Гидролизная, д. 8 | 1960 | 2009 | 641,10 | 449,10 | 2041 |  | 2027 | 2028 | 2041 |
| 47 | ул. Гидролизная, д. 10 | 1959 | 2008 | 388,60 | 246,60 | 2032 |  | 2027 | 2028 | 2032 |
| 48 | ул. Гидролизная, д. 12 | 1959 | 1990 | 390,60 | 174,00 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2026 |
| 49 | ул. Гидролизная, д. 14 | 1958 | 2008 | 386,60 | 339,90 | 2026 |  | 2027 | 2043 | 2026 |
| 50 | ул. Гидролизная, д. 16 | 1958 | 2008 | 450,00 | 403,30 | 2032 |  | 2026 | 2027 | 2032 |
| 51 | ул. Гидролизная, д. 18 | 1958 | 2010 | 377,50 | 246,60 | 2035 |  | 2026 | 2041 | 2035 |
| 52 | ул. Гидролизная, д. 40 | 1950 | 2008 | 566,10 | 375,40 | 2015 |  | 2017 | 2042 | 2015 |
| 53 | ул. Гидролизная, д. 42 | 1950 | 2008 | 582,20 | 374,80 | 2016 |  | 2017 | 2042 | 2016 |
| 54 | ул. Гидролизная, д. 44 | 1950 | 2008 | 566,10 | 375,40 | 2026 |  | 2027 | 2039 | 2026 |
| 55 | ул. Гидролизная, д. 46 | 1951 | 2008 | 595,00 | 566,00 | 2020 |  | 2021 | 2043 | 2020 |
| 56 | ул. Добровольского, д. 9 | 1973 | 2008 | 957,20 | 603,40 | 2036 |  | 2042 | 2042 | 2036 |
| 57 | ул. Добровольского, д. 11 | 1973 | 2009 | 770,00 | 708,21 | 2037 |  | 2040 | 2041 | 2037 |
| 58 | ул. Добровольского, д. 15 | 1975 | 2008 | 897,00 | 718,00 | 2032 |  | 2042 | 2033 | 2032 |
| 59 | ул. Добровольского, д. 17 | 1979 | 2008 | 1 817,70 | 985,30 | 2033 |  | 2028 | 2034 | 2033 |
| 60 | ул. Добровольского, д. 19 | 1981 | 2008 | 1 819,20 | 1 007,60 | 2034 |  | 2041 | 2035 | 2034 |
| 61 | ул. Добровольского, д. 21 | 1984 | 2008 | 1 969,00 | 1 822,00 | 2034 |  | 2025 | 2036 | 2034 |
| 62 | ул. Добровольского, д. 23 | 1989 | 2008 | 1 298,80 | 719,20 | 2038 |  | 2040 | 2039 | 2038 |
| 63 | ул. Карла Маркса, д. 1 | 1932 | 1991 | 448,40 | 327,80 | 2016 |  | 2039 | 2019 | 2016 |
| 64 | ул. Карла Маркса, д. 2 | 1931 | 1951 | 412,80 | 313,90 | 2016 |  | 2039 | 2019 | 2016 |
| 65 | ул. Карла Маркса, д. 3 | 1935 | 1935 | 486,00 | 272,60 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2023 |
| 66 | ул. Карла Маркса, д. 4 | 1931 | 1931 | 436,40 | 341,20 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2023 |
| 67 | ул. Карла Маркса, д. 5 | 1932 | 1932 | 457,50 | 330,60 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2023 |
| 68 | ул. Карла Маркса, д. 6 | 1931 | 1975 | 449,90 | 349,20 | 2032 |  | 2041 | 2019 | 2032 |
| 69 | ул. Микроквартал, д. 2 | 1963 | 2012 | 558,30 | 338,10 | 2020 |  | 2039 | 2022 | 2020 |
| 70 | ул. Микроквартал, д. 3 | 1963 | 1963 | 539,30 | 334,60 | 2024 |  | 2043 | 2026 | 2024 |
| 71 | ул. Микроквартал, д. 4 | 1963 | 1963 | 551,00 | 340,50 | 2026 |  | 2043 | 2027 | 2026 |
| 72 | ул. Микроквартал, д. 5 | 1963 | 1963 | 543,80 | 331,10 | 2024 |  | 2039 | 2026 | 2024 |
| 73 | ул. Микроквартал, д. 6 | 1963 | 2012 | 542,10 | 330,90 | 2042 |  | 2039 | 2022 | 2042 |
| 74 | ул. Микроквартал, д. 7 | 1963 | 2009 | 551,10 | 344,70 | 2042 |  | 2040 | 2022 | 2042 |
| 75 | ул. Микроквартал, д. 8 | 1963 | 2012 | 539,30 | 334,70 | 2020 |  | 2040 | 2023 | 2020 |
| 76 | ул. Микроквартал, д. 9 | 1964 | 2012 | 536,00 | 333,80 | 2021 |  | 2041 | 2023 | 2021 |
| 77 | ул. Микроквартал, д. 10 | 1964 | 2008 | 602,20 | 543,70 | 2020 |  | 2043 | 2022 | 2020 |
| 78 | ул. Микроквартал, д. 11 | 1968 | 1968 | 477,90 | 334,80 | 2027 |  | 2040 | 2028 | 2027 |
| 79 | ул. Микроквартал, д. 12 | 1968 | 2009 | 563,40 | 518,10 | 2043 |  | 2039 | 2022 | 2043 |
| 80 | ул. Мира, д. 42 | 1972 | 2009 | 480,20 | 270,10 | 2041 |  | 2039 | 2032 | 2041 |
| 81 | ул. Мира, д. 44 | 1988 | 2009 | 1 270,30 | 711,80 | 2032 |  | 2039 | 2042 | 2032 |
| 82 | ул. Октябрьская, д. 3 | 1990 | 2012 | 728,20 | 360,40 | 2043 |  | 2042 | 2039 | 2043 |
| 83 | ул. Октябрьская, д. 6 | 1955 | 2008 | 448,00 | 390,00 | 2032 |  | 2040 | 2019 | 2032 |
| 84 | ул. Октябрьская, д. 8 | 1955 | 2009 | 423,10 | 282,10 | 2041 |  | 2039 | 2019 | 2041 |
| 85 | ул. Октябрьская, д. 10 | 1964 | 2008 | 465,00 | 406,00 | 2041 |  | 2041 | 2028 | 2041 |
| 86 | ул. Октябрьская, д. 11 | 1932 | 2012 | 455,30 | 314,20 | 2016 |  | 2040 | 2019 | 2016 |
| 87 | ул. Октябрьская, д. 13 | 1931 | 1931 | 635,30 | 374,30 | 2024 |  | 2039 | 2025 | 2024 |
| 88 | ул. Пионерская, д. 34 | 1965 | 2008 | 917,30 | 662,40 | 2036 |  | 2042 | 2029 | 2036 |
| 89 | ул. Пионерская, д. 36 | 1968 | 2012 | 376,10 | 273,80 | 2026 |  | 2041 | 2043 | 2026 |
| 90 | ул. Пионерская, д. 38 | 1976 | 1997 | 895,00 | 720,00 | 2029 |  | 2027 | 2033 | 2029 |
| 91 | ул. Пионерская, д. 39 | 1979 | 2008 | 365,20 | 210,50 | 2029 |  | 2040 | 2034 | 2029 |
| 92 | ул. Пионерская, д. 41 | 1969 | 2009 | 514,00 | 514,00 | 2042 |  | 2028 | 2030 | 2042 |
| 93 | ул. Пионерская, д. 41А | 1986 | 1986 | 1 816,50 | 984,30 | 2031 |  | 2030 | 2038 | 2031 |
| 94 | ул. Пионерская, д. 43 | 1978 | 2009 | 4 370,40 | 4 202,70 | 2042 |  | 2029 | 2040 | 2042 |
| 95 | ул. Пионерская, д. 45 | 1982 | 2009 | 2 682,10 | 1 791,20 | 2042 |  | 2029 | 2041 | 2042 |
| 96 | ул. Пионерская, д. 47 | 1988 | 2012 | 5 018,40 | 2 657,10 | 2039 |  | 2031 | 2039 | 2039 |
| 97 | ул. Пионерская, д. 47А | 1992 | 2012 | 2 026,20 | 1 193,70 | 2042 |  | 2039 | 2040 | 2042 |
| 98 | ул. Пионерская, д. 49 | 1983 | 2012 | 2 686,50 | 1 702,40 | 2041 |  | 2029 | 2039 | 2041 |
| 99 | ул. Пионерская, д. 49А | 1993 | 2009 | 4 475,20 | 2 657,10 | 2043 |  | 2034 | 2043 | 2043 |
| 100 | ул. Пионерская, д. 51А | 1985 | 1985 | 2 144,80 | 1 688,10 | 2035 |  | 2040 | 2037 | 2035 |
| 101 | ул. Пионерская, д. 51, корп.3 | 1985 | 2012 | 2 256,20 | 2 126,50 | 2030 |  | 2041 | 2037 | 2030 |
| 102 | ул. Пирятинской Дивизии, д. 1 | 1983 | 2010 | 5 921,00 | 3 804,40 | 2041 |  | 2040 | 2036 | 2041 |
| 103 | ул. Пирятинской Дивизии, д. 3 | 1974 | 2008 | 5 774,00 | 5 665,50 | 2042 |  | 2043 | 2043 | 2042 |
| 104 | ул. Пирятинской Дивизии, д. 5 | 1977 | 2009 | 5 745,20 | 3 873,70 | 2043 |  | 2039 | 2040 | 2043 |
| 105 | ул. Пирятинской Дивизии, д. 7 | 1989 | 2008 | 5 183,80 | 2 887,40 | 2043 |  | 2043 | 2043 | 2043 |
| 106 | ул. Рабочая, д. 1 | 1962 | 1962 | 436,00 | 254,20 | 2024 |  | 2040 | 2026 | 2024 |
| 107 | ул. Рабочая, д. 5 | 1960 | 2009 | 597,90 | 552,40 | 2040 |  | 2039 | 2039 | 2040 |
| 108 | ул. Рабочая, д. 7 | 1954 | 2009 | 732,00 | 497,00 | 2015 |  | 2042 | 2016 | 2015 |
| 109 | ул. Садовая, д. 4 | 1954 | 2012 | 434,10 | 396,10 | 2016 |  | 2041 | 2020 | 2016 |
| 110 | ул. Саянская, д. 10 | 1966 | 2012 | 337,10 | 239,27 | 2033 |  | 2042 | 2023 | 2033 |
| 111 | ул. Саянская, д. 12 | 1966 | 1966 | 330,80 | 238,80 | 2024 |  | 2041 | 2026 | 2024 |
| 112 | ул. Саянская, д. 14 | 1966 | 2008 | 331,40 | 238,80 | 2021 |  | 2040 | 2023 | 2021 |
| 113 | ул. Саянская, д. 16 | 1966 | 2008 | 331,60 | 226,00 | 2021 |  | 2041 | 2023 | 2021 |
| 114 | ул. Спортивная, д. 1 | 1965 | 2012 | 570,80 | 523,60 | 2043 |  | 2040 | 2029 | 2043 |
| 115 | ул. Спортивная, д. 2 | 1974 | 2008 | 4 370,40 | 4 202,70 | 2033 |  | 2028 | 2041 | 2033 |
| 116 | ул. Спортивная, д. 3 | 1964 | 1985 | 806,90 | 598,23 | 2030 |  | 2029 | 2037 | 2030 |
| 117 | ул. Спортивная, д. 4 | 1975 | 2009 | 2 716,10 | 1 759,40 | 2042 |  | 2028 | 2039 | 2042 |
| 118 | ул. Спортивная, д. 5 | 1966 | 2012 | 2 076,30 | 1 272,60 | 2043 |  | 2040 | 2030 | 2043 |
| 119 | ул. Спортивная, д. 6 | 1971 | 2008 | 3 768,70 | 2 347,30 | 2036 |  | 2042 | 2031 | 2036 |
| 120 | ул. Спортивная, д. 8 | 1972 | 2012 | 4 403,00 | 3 047,80 | 2041 |  | 2028 | 2043 | 2041 |
| 121 | ул. Спортивная, д. 10 | 1977 | 2008 | 5 728,20 | 3 889,20 | 2041 |  | 2027 | 2040 | 2041 |
| 122 | ул. Спортивная, д. 12 | 1981 | 2008 | 2 716,10 | 1 835,50 | 2041 |  | 2029 | 2042 | 2041 |
| 123 | ул. Урицкого, д. 6 | 1960 | 2012 | 365,80 | 218,90 | 2017 |  | 2042 | 2020 | 2017 |
| 124 | ул. Урицкого, д. 8 | 1932 | 1932 | 435,20 | 300,00 | 2024 |  | 2040 | 2025 | 2024 |
| 125 | ул. Щорса, д. 39 | 1973 | 1973 | 485,00 | 398,00 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2027 |
| 126 | ул. Щорса, д. 41 | 1975 | 2012 | 722,10 | 476,90 | 2043 |  | 2043 | 2032 | 2043 |
| 127 | ул. Щорса, д. 43 | 1976 | 2008 | 789,00 | 719,00 | 2040 |  | 2039 | 2034 | 2040 |
| 128 | ул. Щорса, д. 45 | 1987 | 1987 | 997,10 | 568,50 | 2031 |  | 2042 | 2038 | 2031 |
| 129 | ул. Щорса, д. 47 | 1991 | 2012 | 2 071,80 | 1 275,90 | 2033 |  | 2043 | 2039 | 2033 |
| 130 | ул. Щорса, д. 49 | 1991 | 1991 | 772,70 | 463,80 | 2033 |  | 2039 | 2040 | 2033 |
| 131 | ул. Щорса, д. 51 | 1991 | 1991 | 767,30 | 459,00 | 2033 |  | 2040 | 2040 | 2033 |
| 132 | ул. Щорса, д. 53 | 1991 | 1991 | 772,20 | 453,60 | 2033 |  | 2041 | 2040 | 2033 |
| 133 | ул. Щорса, д. 55 | 1998 | 2008 | 1 232,00 | 986,00 | 2039 |  | 2042 | 2043 | 2039 |
| ИТОГО по рп Усть-Абакан | 146540,10 | 102963,48 |  |
| ИТОГО по Усть-Абаканскому району | 175985,66 | 128333,88 |  |
| Ширинский район |
| п. Жемчужный, п. Колодезный |
| 1 | п. Жемчужный, тер. Микрорайон, д. 1 | 1975 | 1975 | 3 893,40 | 1 846,70 | 2043 |  | 2017 | 2035 | 2043 |
| 2 | п. Жемчужный, тер. Микрорайон, д. 2 | 1984 | 1984 | 2 742,80 | 1 851,40 | 2024 |  | 2019 | 2041 | 2024 |
| 3 | п. Жемчужный, тер. Микрорайон, д. 3 | 1988 | 1988 | 3 227,40 | 1 905,90 | 2027 |  | 2020 | 2040 | 2027 |
| 4 | п. Жемчужный, ул. Комлева, д. 2 | 1972 | 2009 | 2 611,20 | 1 770,63 | 2041 |  | 2016 | 2032 | 2041 |
| 5 | п. Жемчужный, ул. Комлева, д. 6 | 1977 | 2009 | 1 045,40 | 639,58 | 2040 |  | 2039 | 2039 | 2040 |
| 6 | п. Жемчужный, ул. Комлева, д. 8 | 1979 | 2009 | 825,40 | 640,20 | 2042 |  | 2018 | 2040 | 2042 |
| 7 | п. Колодезный, тер. Микрорайон, д. 2 | 1972 | 2009 | 4 161,80 | 2 278,80 | 2041 |  | 2041 | 2030 | 2041 |
| 8 | п. Колодезный, тер. Микрорайон, д. 3 | 1969 | 2009 | 2 181,06 | 2 011,70 | 2043 |  | 2042 | 2026 | 2043 |
| 9 | п. Колодезный, тер. Микрорайон, д. 4 | 1976 | 2009 | 4 803,80 | 4 368,20 | 2039 |  | 2042 | 2038 | 2039 |
| 10 | п. Колодезный, тер. Микрорайон, д. 5 | 1989 | 1989 | 2 100,00 | 1 326,00 | 2033 |  | 2021 | 2043 | 2033 |
| 11 | п. Колодезный, тер. Микрорайон, д. 6 | 1990 | 2009 | 3 290,60 | 2 746,90 | 2040 |  | 2022 | 2039 | 2040 |
| ИТОГО по п. Жемчужный, п. Колодезный | 30 882,86 | 21 386,01 |  |
| с. Коммунар |
| 1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | 1958 | 1958 | 245,90 | 231,20 | 2040 |  | 2026 | 2027 | 2040 |
| 2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11 | 1954 | 1954 | 243,60 | 229,20 | 2041 |  | 2027 | 2028 | 2041 |
| 3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12 | 1973 | 1973 | 414,00 | 374,80 | 2042 |  | 2023 | 2024 | 2042 |
| 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 | 1974 | 1974 | 405,60 | 363,30 | 2043 |  | 2042 | 2025 | 2043 |
| 5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15 | 1975 | 1975 | 386,30 | 365,80 | 2039 |  | 2023 | 2025 | 2039 |
| 6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16 | 1977 | 1977 | 363,40 | 319,60 | 2041 |  | 2023 | 2024 | 2041 |
| 7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17 | 1975 | 1975 | 563,00 | 505,50 | 2042 |  | 2036 | 2037 | 2042 |
| 8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19 | 1980 | 1980 | 522,70 | 481,00 | 2043 |  | 2037 | 2038 | 2043 |
| 9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20 | 1985 | 1985 | 547,00 | 509,00 | 2039 |  | 2038 | 2039 | 2039 |
| 10 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 1958 | 1958 | 1 131,80 | 1 071,80 | 2042 |  | 2040 | 2040 | 2042 |
| 11 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 | 1954 | 1954 | 536,00 | 497,70 | 2040 |  | 2038 | 2039 | 2040 |
| 12 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | 1954 | 1954 | 1 909,90 | 1 771,80 | 2043 |  | 2041 | 2041 | 2043 |
| 13 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 | 1954 | 1954 | 1 721,00 | 1 629,00 | 2041 |  | 2042 | 2041 | 2041 |
| 14 | ул. Гагарина, д. 2 | 1956 | 1956 | 388,00 | 367,00 | 2040 |  | 2041 | 2041 | 2040 |
| 15 | ул. Гагарина, д. 4 | 1954 | 1988 | 408,10 | 336,70 | 2042 |  | 2021 | 2025 | 2042 |
| 16 | ул. Гагарина, д. 6 | 1954 | 1954 | 402,90 | 361,70 | 2043 |  | 2023 | 2026 | 2043 |
| 17 | ул. Дзержинского, д. 2 | 1969 | 1969 | 351,80 | 327,20 | 2033 |  | 2034 | 2035 | 2033 |
| 18 | ул. Дзержинского, д. 4 | 1970 | 1970 | 357,40 | 330,20 | 2034 |  | 2036 | 2037 | 2034 |
| 19 | ул. Дзержинского, д. 6 | 1970 | 1970 | 356,00 | 331,00 | 2035 |  | 2036 | 2037 | 2035 |
| 20 | ул. Дзержинского, д. 8 | 1970 | 1970 | 359,00 | 332,00 | 2035 |  | 2036 | 2037 | 2035 |
| 21 | ул. Комсомольская, д. 1 | 1961 | 1961 | 250,00 | 230,00 | 2041 |  | 2029 | 2030 | 2041 |
| 22 | ул. Комсомольская, д. 3 | 1960 | 1960 | 243,80 | 223,60 | 2043 |  | 2028 | 2029 | 2043 |
| 23 | ул. Комсомольская, д. 4 | 1960 | 1960 | 245,90 | 216,50 | 2043 |  | 2029 | 2030 | 2043 |
| 24 | ул. Комсомольская, д. 5 | 1960 | 1960 | 241,10 | 220,70 | 2041 |  | 2029 | 2030 | 2041 |
| 25 | ул. Комсомольская, д. 6 | 1959 | 1959 | 246,00 | 217,00 | 2043 |  | 2027 | 2028 | 2043 |
| 26 | ул. Комсомольская, д. 7 | 1960 | 1960 | 243,80 | 230,00 | 2041 |  | 2029 | 2030 | 2041 |
| 27 | ул. Комсомольская, д. 8 | 1960 | 1960 | 242,00 | 222,80 | 2041 |  | 2029 | 2030 | 2041 |
| 28 | ул. Комсомольская, д. 9 | 1961 | 1961 | 235,40 | 219,80 | 2042 |  | 2029 | 2030 | 2042 |
| 29 | ул. Комсомольская, д. 11 | 1961 | 1961 | 243,00 | 230,00 | 2042 |  | 2029 | 2030 | 2042 |
| 30 | ул. Комсомольская, д. 13 | 1962 | 1962 | 247,60 | 223,80 | 2042 |  | 2030 | 2031 | 2042 |
| 31 | ул. Набережная, д. 2 | 1982 | 1982 | 358,00 | 306,20 | 2043 |  | 2040 | 2041 | 2043 |
| 32 | ул. Пионерская, д. 1 | 1991 | 1991 | 613,20 | 557,20 | 2042 |  | 2042 | 2040 | 2042 |
| 33 | ул. Пионерская, д. 5 | 1963 | 1963 | 397,30 | 356,30 | 2031 |  | 2032 | 2033 | 2031 |
| 34 | ул. Пионерская, д. 5А | 1966 | 1966 | 352,00 | 333,00 | 2033 |  | 2034 | 2035 | 2033 |
| 35 | ул. Пионерская, д. 7 | 1962 | 1962 | 396,40 | 376,10 | 2029 |  | 2031 | 2032 | 2029 |
| 36 | ул. Пионерская, д. 9 | 1962 | 1962 | 398,80 | 358,00 | 2030 |  | 2031 | 2032 | 2030 |
| 37 | ул. Пионерская, д. 22 | 1966 | 1966 | 353,00 | 328,00 | 2031 |  | 2033 | 2034 | 2031 |
| 38 | ул. Пионерская, д. 26 | 1964 | 1964 | 353,60 | 328,00 | 2031 |  | 2032 | 2033 | 2031 |
| 39 | ул. Пионерская, д. 28 | 1965 | 1965 | 353,60 | 332,70 | 2031 |  | 2033 | 2034 | 2031 |
| 40 | ул. Пионерская, д. 30 | 1971 | 1971 | 357,50 | 338,00 | 2036 |  | 2037 | 2038 | 2036 |
| 41 | ул. Пионерская, д. 32 | 1972 | 1972 | 357,30 | 331,70 | 2038 |  | 2039 | 2040 | 2038 |
| 42 | ул. Пионерская, д. 34 | 1972 | 1972 | 369,20 | 343,60 | 2039 |  | 2040 | 2041 | 2039 |
| 43 | ул. Подлунная, д. 8 | 1940 | 1940 | 327,00 | 295,20 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |
| 44 | ул. Подлунная, д. 10 | 1942 | 1942 | 338,70 | 306,90 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2020 |
| 45 | ул. Пролетарская, д. 46 | 1991 | 1991 | 609,90 | 567,90 | 2043 |  | 2043 | 2041 | 2043 |
| 46 | ул. Пролетарская, д. 48 | 1973 | 1973 | 592,00 | 566,00 | 2041 |  | 2039 | 2041 | 2041 |
| 47 | ул. Пролетарская, д .50 | 1992 | 1992 | 865,00 | 834,00 | 2039 |  | 2039 | 2042 | 2039 |
| 48 | ул. Пролетарская, д. 59 | 1938 | 1938 | 262,00 | 230,00 | 2042 |  | 2043 | 2015 | 2042 |
| 49 | ул. Пролетарская, д. 61 | 1936 | 1936 | 265,20 | 234,20 | 2039 |  | 2043 | 2019 | 2039 |
| 50 | ул. Пролетарская, д. 63 | 1939 | 1939 | 267,00 | 222,90 | 2040 |  | 2019 | 2020 | 2040 |
| 51 | ул. Пролетарская, д. 65 | 1939 | 1939 | 332,00 | 303,40 | 2043 |  | 2040 | 2020 | 2043 |
| 52 | ул. Пролетарская, д. 73 | 1936 | 1986 | 251,40 | 215,60 | 2042 |  | 2043 | 2039 | 2042 |
| 53 | ул. Пролетарская, д. 75 | 1936 | 1970 | 282,10 | 250,30 | 2016 |  | 2018 | 2019 | 2016 |
| 54 | ул. Пролетарская, д. 79 | 1939 | 1968 | 268,30 | 235,70 | 2043 |  | 2016 | 2017 | 2043 |
| 55 | ул. Советская, д. 5 | 1952 | 1952 | 506,40 | 455,00 | 2043 |  | 2021 | 2022 | 2043 |
| 56 | ул. Советская, д. 7 | 1956 | 1956 | 242,60 | 231,60 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2026 |
| 57 | ул. Советская, д. 9 | 1954 | 1954 | 242,30 | 220,90 | 2021 |  | 2024 | 2026 | 2021 |
| 58 | ул. Советская, д. 78 | 1969 | 1969 | 347,60 | 329,90 | 2034 |  | 2035 | 2036 | 2034 |
| 59 | ул. Советская, д .80 | 1966 | 1974 | 342,30 | 316,70 | 2033 |  | 2034 | 2035 | 2033 |
| 60 | ул. Советская, д. 81 | 1963 | 1963 | 352,90 | 327,70 | 2031 |  | 2040 | 2032 | 2031 |
| 61 | ул. Советская, д. 83 | 1966 | 1966 | 356,60 | 331,00 | 2033 |  | 2034 | 2035 | 2033 |
| 62 | ул. Советская, д. 142 | 1954 | 1954 | 238,10 | 204,10 | 2039 |  | 2024 | 2026 | 2039 |
| 63 | ул. Спортивная, д. 4 | 1989 | 1989 | 613,20 | 570,80 | 2040 |  | 2041 | 2039 | 2040 |
| 64 | ул. Спортивная, д. 6 | 1956 | 1956 | 252,10 | 230,70 | 2039 |  | 2026 | 2027 | 2039 |
| 65 | ул. Спортивная, д. 8 | 1956 | 1956 | 250,00 | 233,30 | 2040 |  | 2026 | 2027 | 2040 |
| 66 | ул. Спортивная, д. 10 | 1959 | 1959 | 236,10 | 196,50 | 2039 |  | 2027 | 2028 | 2039 |
| 67 | ул. Спортивная, д. 12 | 1959 | 1959 | 245,90 | 229,00 | 2040 |  | 2028 | 2029 | 2040 |
| 68 | ул. Титова, д. 2Б | 1958 | 1958 | 237,80 | 219,20 | 2042 |  | 2027 | 2028 | 2042 |
| 69 | ул. Титова, д. 10 | 1987 | 1987 | 1 851,00 | 1 784,10 | 2039 |  | 2042 | 2043 | 2039 |
| 70 | ул. Титова, д. 30А | 1958 | 1958 | 252,00 | 231,40 | 2043 |  | 2027 | 2028 | 2043 |
| 71 | ул. Фабричная, д. 93 | 1962 | 1962 | 289,50 | 258,80 | 2041 |  | 2031 | 2032 | 2041 |
| ИТОГО по с. Коммунар | 30 228,90 | 27 891,30 |  |
| с. Туим |
| 1 | тер. Микрорайон, д. 1 | 1976 | 1976 | 5 483,00 | 4 399,00 | 2031 |  | 2025 | 2039 | 2031 |
| 2 | тер. Микрорайон, д. 2 | 1979 | 1979 | 5 531,00 | 4 513,00 | 2032 |  | 2026 | 2042 | 2032 |
| 3 | тер. Микрорайон, д. 3 | 1985 | 1985 | 6 639,00 | 5 284,00 | 2034 |  | 2026 | 2040 | 2034 |
| 4 | тер. Микрорайон, д. 4 | 1981 | 1981 | 4 046,00 | 3 663,00 | 2033 |  | 2026 | 2043 | 2033 |
| 5 | тер. Микрорайон, д. 5 | 1986 | 1986 | 3 035,00 | 2 672,00 | 2035 |  | 2027 | 2042 | 2035 |
| 6 | тер. Микрорайон, д. 6 | 1984 | 1984 | 3 035,00 | 2 626,00 | 2033 |  | 2026 | 2043 | 2033 |
| 7 | тер. Микрорайон, д. 7 | 1985 | 1985 | 3 305,00 | 2 747,00 | 2034 |  | 2027 | 2041 | 2034 |
| 8 | тер. Микрорайон, д. 8 | 1987 | 1987 | 4 369,23 | 198,80 | 2036 |  | 2035 | 2043 | 2036 |
| 9 | тер. Микрорайон, д. 9 | 1989 | 1989 | 4 146,00 | 3 232,00 | 2037 |  | 2027 | 2040 | 2037 |
| 10 | тер. Микрорайон, д. 10 | 1989 | 1989 | 4 146,00 | 3 199,00 | 2036 |  | 2027 | 2039 | 2036 |
| 11 | тер. Микрорайон, д. 11 | 1990 | 1990 | 4 146,00 | 3 159,00 | 2037 |  | 2027 | 2041 | 2037 |
| 12 | тер. Микрорайон, д. 12 | 1993 | 1993 | 4 146,00 | 3 029,00 | 2040 |  | 2028 | 2042 | 2040 |
| 13 | ул. Горького, д. 25 | 1970 | 1970 | 380,00 | 315,00 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2021 |
| 14 | ул. Горького, д. 28 | 1972 | 1972 | 380,00 | 315,00 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2021 |
| 15 | ул. Кирова, д. 39 | 1952 | 1952 | 413,40 | 398,20 | 2015 |  | 2039 | 2018 | 2015 |
| 16 | ул. Кирова, д. 40 | 1950 | 1950 | 383,40 | 368,40 | 2015 |  | 2016 | 2018 | 2015 |
| 17 | ул. Кирова, д. 41 | 1950 | 1950 | 386,00 | 367,70 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2028 |
| 18 | ул. Матросова, д. 30 | 1964 | 1964 | 374,00 | 343,00 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2021 |
| 19 | ул. Матросова, д. 32 | 1965 | 1965 | 366,00 | 335,00 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2021 |
| 20 | ул. Матросова, д. 33 | 1967 | 1967 | 544,00 | 503,00 | 2021 |  | 2022 | 2024 | 2021 |
| 21 | ул. Матросова, д. 34 | 1969 | 1969 | 516,00 | 475,00 | 2021 |  | 2022 | 2024 | 2021 |
| 22 | ул. Орджоникидзе, д. 96 | 1950 | 1950 | 339,00 | 333,00 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2028 |
| 23 | ул. Орджоникидзе, д. 142 | 1950 | 1950 | 398,00 | 373,00 | 2015 |  | 2016 | 2019 | 2015 |
| 24 | ул. Первомайская, д. 8 | 1954 | 1954 | 330,60 | 300,00 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2028 |
| 25 | ул. Первомайская, д .9 | 1954 | 1954 | 364,00 | 334,00 | 2039 |  | 2017 | 2021 | 2039 |
| 26 | ул. Первомайская, д. 11 | 1954 | 1954 | 331,00 | 300,00 | 2028 |  | 2043 | 2029 | 2028 |
| 27 | ул. Первомайская, д. 12 | 1954 | 1954 | 360,40 | 330,40 | 2039 |  | 2028 | 2029 | 2039 |
| 28 | ул. Первомайская, д. 13 | 1954 | 1954 | 364,00 | 334,00 | 2039 |  | 2016 | 2019 | 2039 |
| 29 | ул. Первомайская, д. 14 | 1954 | 1954 | 361,40 | 331,40 | 2039 |  | 2016 | 2019 | 2039 |
| 30 | ул. Первомайская, д. 15 | 1954 | 1954 | 358,20 | 328,20 | 2039 |  | 2017 | 2019 | 2039 |
| 31 | ул. Первомайская, д. 16 | 1954 | 1954 | 376,00 | 344,00 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2028 |
| 32 | ул. Первомайская, д. 17 | 1954 | 1954 | 372,80 | 342,80 | 2039 |  | 2017 | 2020 | 2039 |
| 33 | ул. Первомайская, д. 18 | 1954 | 1954 | 318,80 | 267,00 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2028 |
| 34 | ул. Первомайская, д. 19 | 1954 | 1954 | 372,80 | 342,80 | 2039 |  | 2028 | 2029 | 2039 |
| 35 | ул. Первомайская, д. 20 | 1954 | 1954 | 368,00 | 338,00 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2028 |
| 36 | ул. Первомайская, д. 21 | 1954 | 1954 | 302,80 | 286,00 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2028 |
| 37 | ул. Первомайская, д. 22 | 1954 | 1954 | 336,80 | 306,80 | 2039 |  | 2017 | 2039 | 2039 |
| 38 | ул. Первомайская, д. 23 | 1954 | 1954 | 366,00 | 336,00 | 2016 |  | 2017 | 2020 | 2016 |
| 39 | ул. Первомайская, д. 24 | 1954 | 1954 | 338,80 | 318,80 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2028 |
| 40 | ул. Первомайская, д. 25 | 1954 | 1954 | 365,10 | 335,10 | 2039 |  | 2017 | 2020 | 2039 |
| 41 | ул. Первомайская, д. 26 | 1954 | 1954 | 365,10 | 335,10 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2028 |
| 42 | ул. Урицкого, д. 24 | 1975 | 1975 | 423,00 | 358,00 | 2028 |  | 2022 | 2024 | 2028 |
| 43 | ул. Урицкого, д. 25 | 1975 | 1975 | 334,00 | 289,00 | 2028 |  | 2022 | 2024 | 2028 |
| 44 | ул. Чапаева, д. 21 | 1975 | 1975 | 547,00 | 503,00 | 2030 |  | 2028 | 2029 | 2030 |
| 45 | ул. Чапаева, д. 23 | 1975 | 1975 | 509,00 | 450,00 | 2029 |  | 2023 | 2025 | 2029 |
| 46 | ул. Чапаева, д. 25 | 1975 | 1975 | 534,00 | 490,00 | 2029 |  | 2023 | 2025 | 2029 |
| ИТОГО по с. Туим | 65206,63 | 50748,50 |  |
| с. Шира |
| 1 | пер. Элеваторный, д. 2 | 1967 | 1967 | 417,60 | 393,70 | 2025 |  | 2043 | 2028 | 2025 |
| 2 | пер. Элеваторный, д. 4 | 1967 | 1967 | 447,46 | 399,90 | 2026 |  | 2041 | 2028 | 2026 |
| 3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 1976 | 2012 | 407,80 | 363,30 | 2042 |  | 2040 | 2033 | 2042 |
| 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1961 | 1961 | 292,20 | 292,20 | 2023 |  | 2042 | 2025 | 2023 |
| 5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | 1968 | 2009 | 2 040,20 | 1 415,60 | 2042 |  | 2039 | 2029 | 2042 |
| 6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6А | 1968 | 2009 | 492,60 | 492,60 | 2043 |  | 2039 | 2030 | 2043 |
| 7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 | 1961 | 1961 | 296,80 | 296,80 | 2025 |  | 2040 | 2026 | 2025 |
| 8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21 | 1984 | 2009 | 5 645,30 | 3 527,60 | 2040 |  | 2039 | 2039 | 2040 |
| 9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 23 | 1989 | 1989 | 2 409,30 | 1 173,62 | 2031 |  | 2041 | 2041 | 2031 |
| 10 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 27 | 1966 | 2009 | 1 459,80 | 1 407,40 | 2042 |  | 2041 | 2041 | 2042 |
| 11 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 29 | 1960 | 1960 | 548,80 | 510,10 | 2015 |  | 2039 | 2019 | 2015 |
| 12 | ул. Вокзальная, д. 42А | 1961 | 2012 | 981,57 | 981,57 | 2041 |  | 2043 | 2037 | 2041 |
| 13 | ул. Вокзальная, д. 93 | 1960 | 1960 | 327,00 | 320,00 | 2023 |  | 2040 | 2024 | 2023 |
| 14 | ул. Вокзальная, д. 95 | 1963 | 1963 | 327,00 | 320,00 | 2025 |  | 2041 | 2026 | 2025 |
| 15 | ул. Заводская, д. 12А | 1986 | 1986 | 1 345,00 | 1 230,00 | 2036 |  | 2040 | 2040 | 2036 |
| 16 | ул. Заводская, д. 14 | 1974 | 2012 | 849,20 | 849,20 | 2042 |  | 2039 | 2031 | 2042 |
| 17 | ул. Курортная, д. 18 | 1968 | 1968 | 891,80 | 891,80 | 2026 |  | 2042 | 2030 | 2026 |
| 18 | ул. Курортная, д. 22 | 1976 | 1976 | 469,00 | 469,00 | 2027 |  | 2041 | 2034 | 2027 |
| 19 | ул. Курортная, д. 24 | 1981 | 1981 | 325,00 | 325,00 | 2027 |  | 2043 | 2036 | 2027 |
| 20 | ул. Курортная, д. 32 | 1940 | 1940 | 532,50 | 497,60 | 2016 |  | 2040 | 2019 | 2016 |
| 21 | ул. Курортная, д. 43 | 1984 | 1984 | 799,80 | 799,80 | 2029 |  | 2040 | 2039 | 2029 |
| 22 | ул. Курортная, д. 45 | 1976 | 1976 | 716,40 | 716,40 | 2027 |  | 2042 | 2034 | 2027 |
| 23 | ул. Курортная, д. 75 | 1960 | 1960 | 265,00 | 235,00 | 2016 |  | 2041 | 2020 | 2016 |
| 24 | ул. Моисейченко, д. 4 | 1916 | 1916 | 197,90 | 197,90 | 2017 |  | 2041 | 2021 | 2017 |
| 25 | ул. Моисейченко, д. 6 | 1916 | 1916 | 201,50 | 188,70 | 2017 |  | 2042 | 2021 | 2017 |
| 26 | ул. Моисейченко, д. 7 | 1919 | 1919 | 191,30 | 151,30 | 2017 |  | 2043 | 2022 | 2017 |
| 27 | ул. Моисейченко, д. 14 | 1916 | 1916 | 196,10 | 196,10 | 2016 |  | 2042 | 2020 | 2016 |
| 28 | ул. Моисейченко, д. 16 | 1935 | 1935 | 411,40 | 399,90 | 2016 |  | 2043 | 2020 | 2016 |
| 29 | ул. Моисейченко, д. 17 | 1959 | 1959 | 418,60 | 401,50 | 2017 |  | 2039 | 2021 | 2017 |
| 30 | ул. Моисейченко, д. 18 | 1953 | 1953 | 297,70 | 297,70 | 2023 |  | 2039 | 2024 | 2023 |
| 31 | ул. Моисейченко, д. 21 | 1960 | 1960 | 325,30 | 325,30 | 2017 |  | 2040 | 2021 | 2017 |
| 32 | ул. О. Кошевого, д. 7 | 1952 | 1952 | 411,90 | 400,90 | 2018 |  | 2039 | 2022 | 2018 |
| 33 | ул. Октябрьская, д. 69 | 1965 | 2012 | 417,60 | 393,70 | 2025 |  | 2043 | 2027 | 2025 |
| 34 | ул. Октябрьская, д. 71 | 1963 | 2012 | 447,46 | 399,90 | 2025 |  | 2042 | 2026 | 2025 |
| 35 | ул. Орловская, д. 38 | 1977 | 2012 | 4 891,00 | 4 330,37 | 2039 |  | 2040 | 2036 | 2039 |
| 36 | ул. Орловская, д. 40 | 1975 | 2012 | 4 891,00 | 4 422,54 | 2043 |  | 2039 | 2033 | 2043 |
| 37 | ул. Рабочая, д. 73 | 1960 | 1960 | 301,40 | 299,40 | 2023 |  | 2041 | 2025 | 2023 |
| 38 | ул. Рабочая, д. 75 | 1969 | 1969 | 175,30 | 175,30 | 2026 |  | 2043 | 2027 | 2026 |
| 39 | ул. Школьная, д. 5 | 1991 | 1991 | 644,90 | 449,60 | 2033 |  | 2042 | 2041 | 2033 |
| 40 | ул. Щетинина, д. 100 | 1958 | 1958 | 374,90 | 354,30 | 2018 |  | 2040 | 2022 | 2018 |
| 41 | ул. Щетинина, д. 145 | 1967 | 2009 | 698,40 | 625,80 | 2042 |  | 2042 | 2028 | 2042 |
| 42 | ул. Щетинина, д. 147 | 1967 | 2009 | 698,40 | 639,60 | 2042 |  | 2043 | 2028 | 2042 |
| 43 | ул. Щетинина, д. 149 | 1971 | 2009 | 698,40 | 644,60 | 2043 |  | 2040 | 2030 | 2043 |
| 44 | ул. Элеваторная, д. 21 | 1965 | 1965 | 417,60 | 393,70 | 2025 |  | 2042 | 2027 | 2025 |
| 45 | ул. Элеваторная, д. 23 | 1962 | 1962 | 309,70 | 283,50 | 2023 |  | 2043 | 2024 | 2023 |
| 46 | ул. Элеваторная, д. 25 | 1961 | 1961 | 390,00 | 357,10 | 2022 |  | 2041 | 2023 | 2022 |
| 47 | ул. Элеваторная, д. 27 | 1961 | 1961 | 420,30 | 398,20 | 2023 |  | 2042 | 2024 | 2023 |
| 48 | ул. Элеваторная, д. 29 | 1962 | 1962 | 306,30 | 300,30 | 2026 |  | 2039 | 2027 | 2026 |
| ИТОГО по с. Шира | 41 021,49 | 34 935,40 |  |
| ИТОГО по Ширинскому району | 167339,88 | 134961,21 |  |
| ИТОГО по Республике Хакасия | 7026712,70 | 5679645,63 |  | ». |

Глава Республики Хакасия –

Председатель Правительства

Республики Хакасия	                                                                                                     В. Зимин