Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Белоярского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» ноября 2017 г.                                                                                                  № 410

с. Белый Яр

- О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского сельсовета от 30.10.2015 №723 «Об утверждении  муниципальной  программы «Чистая вода на 2016 - 2020 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь ст.47  Устава муниципального образования Белоярский сельсовет Администрация Белоярского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белоярского сельсовета от 30.10.2015 №723 «Об утверждении  муниципальной  программы «Чистая вода на 2016 - 2020 годы»:

-утвердить в новой редакции Приложение к постановлению Администрации Белоярского сельсовета от 30.10.2015 №723 «Об утверждении  муниципальной  программы «Чистая вода на 2016 - 2020 годы»:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Белоярского сельсовета Непомнящего Н.В.

Глава

Белоярского сельсовета                                                                               А.В. Мин Те Хо

Приложение к постановлению Администрации Белоярского сельсовета от "30" октября 2015 г. №  723,в редакции от 10 ноября 2017, постановление № 410

Муниципальная  программа

«Чистая вода на 2016 - 2020 годы»

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование | Лист |
| --- | --- |
| Паспорт Программы | 4 |
| 1. Характеристика проблемы | 5 |
| 2. Основные цели и задачи | 6 |
| 3. Перечень программных мероприятий | 7 |
| 4. Обоснование ресурсного обеспечения | 7 |
| 5. Механизм реализации | 8 |
| 6. Оценка эффективности | 8 |

7. Адресный перечень объектов строительства  и модернизации водопроводных     9

и канализационных сетей

Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Чистая вода на 2016 - 2020 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке подпрограммы, дата утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации Белоярского сельсовета от 09.09.2015г №193 «О создании рабочей группы для разработки муниципальной программы «Чистая вода на 2016-2020 годы» |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования Белоярский сельсовет |
| Цели и задачи программы | Основными целями Программы являются: - повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства; - обеспечение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - повышение обеспеченности населения муниципального образования жилищно-коммунальными услугами; - обеспечение надежности и комфортности условий проживания граждан; - снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг; - улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению; Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи: - обеспечение финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Белоярский сельсовет; - проведение модернизации инженерной инфраструктуры с привлечением бюджетных и внебюджетных средств; - обеспечение условий для снижения издержек, техническое перевооружение на основе энерго - и ресурсосберегающих технологий. - обеспечение населения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; - обеспечение уровня очистки воды; - бурение скважин для водоснабжения; - реконструкция и восстановление существующих систем водоснабжения и водоотведения для повышения их эксплуатационного состояния; - ограждения первого пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения; Строительство полигона ТБО |
| Показатели результативности (индикаторы) | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в том числе по годам: 2016 год - до 61,5 %; 2017 год – 59,8 %; 2018 год - до 58,0%; 2019 год- 56,5 %; 2020 год – до 55,0 %; - снижение удельной доли потерь воды в общем количестве поданных в сеть ресурсов: 2016 год - до 23,5 %; 2017 год – 22,5 %; 2018 год – до20,5 %; 2019 год- 19,5 %; 2020 год – до 18 %; - увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения: 2016 год - до 39,8 %; 2017 год – 41,5 %; 2018 год – до42,5 %; 2019 год- 44,5 %; 2020 год – до 45,5 %. - Приведение объектов водозабора в состояние отвечающее санитарным требованиям |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Всего – 312 587 тыс. руб. в том числе: бюджет муниципального образования Белоярский сельсовет – 395 тыс. руб. в том числе по годам: 2016-75 тыс. руб., 2017- 70 тыс. руб., 2018-50тыс. руб., 2019-50 тыс. руб., 2020-50 тыс. руб., Необходимый объем финансирования программы из прочих источников финансирования составляет – 312292 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 2020 года на 7 %; -снижение удельной доли потерь воды в общем количестве поданных в сеть ресурсов, на 7 %; - увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения, на 10 %. |

- Характеристика проблемы

Программа "Чистая вода"  направлена на решение проблемы снабжения жителей муниципального образования Белоярский сельсовет чистой водой для коммунально-бытовых нужд и очистки сточных вод до экологически допустимого уровня, а также доступности населению систем водоснабжения и водоотведения.

Безопасность, надежность и управляемость снабжения населения питьевой водой высокого качества должны основываться на комплексном подходе.    Технологии, используемые при производстве и предоставлении услуг, морально и физически устарели. Следствием этого стали обострённые проблемы снабжения населения питьевой водой, дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод.

За последние годы произошли существенные изменения в деятельности жилищно-коммунальной отрасли, как в правовом поле - приняты Жилищный и Градостроительный кодексы Российской Федерации, Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", так и в техническом плане.

Снижаются надежность и устойчивость систем инженерного обеспечения. Технологии, используемые при производстве и предоставлении услуг, морально и физически устарели.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Планово - предупредительный ремонт уступил место аварийно - восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше.

Следствием этого стали обострённые проблемы снабжения населения питьевой водой, дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод.

На территории муниципального образования Белоярский сельсовет находится 2 населенных пункта.

Протяженность водопроводной сети предприятий ЖКХ составляет 74,2 км. Износ основных фондов более 80%. Система водоснабжения является одновременно как хозяйственно-питьевой, так и противопожарной. Основная часть водопроводной системы действует более 30 лет и требует капитального ремонта. В с. Белый Яр, д.Кайбалы необходима прокладка нового трубопровода, ограждение, благоустройство и озеленение охранной санитарной зоны водозаборных сооружений и накопительных резервуаров. Из-за ограниченных финансовых возможностей предприятий ЖКХ и местного бюджета не налажен учет расхода воды населением по приборам учета, учет ведется расчетным методом по утвержденным нормативам. Только небольшая часть населения и 43% обслуживаемых предприятий и организаций имеют приборы учета холодной воды.

Протяженность канализационных сетей – 10 км, Канализационные очистные сооружения с. Белый Яр в настоящее время не действуют, стоки транспортируются через две КНС, по канализационному трубопроводу на рельеф.

Из республиканского и местного бюджета на ремонт объектов ЖКХ ежегодно выделяются финансовые средства, но их хватает лишь на объекты, находящиеся в аварийном состоянии и требующих незамедлительного ремонта либо замены, иными словами, лишь на «латание дыр». О реконструкции и модернизации отрасли не приходится и говорить.

Жилищно–коммунальный комплекс в муниципальном образовании представлен следующими предприятиями:

МУП «Прогресс»

Предприятие обслуживает водопроводные сети, протяженностью 18 км и 6 водозаборов. В связи с несоответствием нормам зоны санитарной охраны существующего водозабора требуется строительство нового водозабора на юго-западе с. Белый Яр и прокладка водовода до существующих распределительных сетей.

Также предприятие обслуживает канализационные сети, общей протяженностью 10 км и 2 канализационные насосные станции. На сегодняшний день, несколько многоэтажных домов в с.Белый Яр не подключены к центральной канализационной системе. Для их подключения необходим капитальный ремонт участка центральной канализационной системы с. Белый Яр от домов №1, 5А, 5Б по ул. Садовая со строительством КНС.

- II. Основные цели и задачи

Основными целями Программы являются:

- повышение        эффективности          функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение надежности работы коммунальных   систем жизнеобеспечения     населения,     улучшение     качества предоставления         жилищно-коммунальных         услуг;                    - повышение      обеспеченности       населения       района жилищно-коммунальными услугами;

- обеспечение надежности и комфортности условий проживания граждан;

- снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению;

Для   достижения   поставленных   целей    необходимо    решить   следующие основные задачи:

- обеспечение финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Белоярский сельсовет;

- проведение модернизации инженерной инфраструктуры с привлечением бюджетных и внебюджетных средств;

- обеспечение условий для снижения издержек, техническое    перевооружение    на    основе энерго  -   и ресурсосберегающих технологий.

- обеспечение  населения  качественной  питьевой  водой, отвечающей      требованиям      ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- обеспечение уровня очистки воды;

- бурение скважин для водоснабжения;

- реконструкция и восстановление существующих систем водоснабжения   и   водоотведения   для   повышения   их эксплуатационного состояния;

- ограждения  первого   пояса   зон   санитарной     охраны источников водоснабжения.

-строительство полигона ТБО

III. Перечень программных мероприятий

Перечень необходимых программных мероприятий с разбивкой предполагаемых сроков выполнения и потребности в финансировании по годам приведен в приложении 1 к Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на модернизацию и восстановление систем инженерного обеспечения  жилищно-коммунального  комплекса муниципального образования Белоярский сельсовет с применением современных эффективных материалов и технологий.

Общий объем потребности в финансировании – 312 587 тыс. руб.,

В бюджете муниципального образования Белоярский сельсовет предусмотрено на реализацию Программы 295 тыс. руб., в том числе по годам:

| Годы реализации программы | Бюджет муниципального образования (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2016 | 75 |
| 2017 | 70 |
| 2018 | 50 |
| 2019 | 50 |
| 2020 | 50 |

Распределение средств в разрезе мероприятий на текущий финансовый год устанавливается Постановлением Главы муниципального образования Белоярский сельсовет. Субсидии предоставляются при условии наличия в бюджетах муниципальных образований поселений собственных средств в размере не менее 1 % от сметной стоимости мероприятий, подлежащих выполнению в текущем финансовом году.

V. Механизм реализации

Управление ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования Белоярский сельсовет.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация муниципального образования Белоярский сельсовет.

Администрация муниципального образования Белоярский сельсовет организует реализацию Программы в рамках своих полномочий:

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;

- подготовка отчетов о реализации Программы.

Проведение процедуры размещения муниципальных заказов по Программе осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы, публикация отчетов в открытых источниках в установленные сроки осуществляются отделом ЖКХ, промышленности, энергетики, транспорта, связи и архитектуры администрации муниципального образования Алтайский район.

Администрация муниципального образования Белоярский сельсовет ежегодно направляет в Администрацию муниципального образования Алтайский район предложения по уточнению объемов финансирования конкретных мероприятий для учета при формировании бюджета муниципального образования Алтайский район на предстоящий финансовый год.

Муниципальным заказчиком Программы осуществляется:

- координация исполнения программных мероприятий;

- оценка эффективности реализации Программы;

Основным механизмом реализации Программы является нормативно-правовая база, которая основывается на положениях законов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Республики Хакасия, нормативных правовых актов муниципального образования Белоярский сельсовет.

VI. Оценка эффективности

Оценка социально-экономической эффективности программы производится согласно следующих показателей результативности (индикаторов).

Результативность программных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % |  | до 61,5 |  | до 59,8 | до 58 | до 56,5 | до 55 |
| 1.2 | Снижение удельной доли потерь воды в общем количестве поданных в сеть ресурсов | % |  | до 23,5 |  | до 22,5 | до 20,5 | до 19,5 | до 18 |
| 1.3 | Увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения | % |  | до 39,8 |  | до 41,5 | до 42,5 | до 44,8 | до 45,5 |

В связи с планируемым строительством и реконструкцией водозаборов, станций очистки воды и водопроводов, приведением инженерных сетей, в состояние отвечающее нормативным требованиям, произойдут перемены в снабжении жителей Белоярского сельсовета качественной питьевой водой для коммунально-бытовых нужд в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, что повлияет на состояние здоровья граждан употребляющих некачественную воду для питья, уменьшатся отчисления на природоохранные мероприятия по восстановлению окружающей среды в виду ликвидации очага загрязнения грунтовых вод и рельефа местности.

Строительство очистных сооружений позволит уменьшить загрязнение подземных вод, сохранения окружающей среды, обеспечения экологической безопасности населения района, требуется.

| Адресный перечень объектов строительства и модернизации водопроводных и канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Наличие проектно-сметной документации | Планируемый срок реализации | Необходимая сумма финансирования, тыс.руб |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Белоярский сельсовет |  | Прочие источники финансирования |
|  |  |  |  |  | в т.ч.проектные работы | строительство 1% | строительство 99% |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозаборная скважина первого подъема с.Белый Яр производительностью 3,5 тыс. м3/сут | 1.1 Строительство станции 1 подъема с ВОС и водопроводной сети до существующего водопровода |  |  |  |  | 62406 |
|  |  | 1.2 экспертиза проектно-сметной документации, объектов хозяйственной и иной деятельности |  | 2016 2017 2018 2019 2020 | 75 70 50 50 50 |  |  |
| 2. | Строительство полигона ТБО | 2.1 Разработка проектно-сметной документации | отсутствует | 2017 |  |  |  |
|  |  | Итого новое строительство |  |  | 295 |  | 62406 |
| Модернизация водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водопроводные сети д.Кайбалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 Капремонт водопроводных сетей, протяженностью 2487м | В наличии | 2017 |  |  | 9386 |
|  | Итого модернизация |  |  |  |  |  | 9386 |
|  |  | Итого водоснабжение |  |  |  |  | 71792 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистные сооружения в с. Белый Яр | 5.1 Разработка проектно-сметной документации |  | 2016 |  |  |  |
|  |  | 5.2 Строительство новых очистных сооружений мощностью 1000 - 1500 м3/сут. | отсутствует | 2016-2019 |  | 50 | 180000 |
| 6 | Канализационная сеть с водоподъемной станцией в пер. Садовый, с. Белый Яр | 6.1 Разработка проектно-сметной документации |  | 2016 |  |  | 2000 |
|  |  | 6.2 Строительство канализационной сети с водоподъемной станцией | отсутствует | 2017 |  |  |  |
|  |  | Всего новое строительство |  |  |  |  | 182000 |
| Модернизация водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КНС-1, КНС-2 | Капремонт КНС 1.2 | отсутствует | 2017 |  |  | 500 |
| 8. | Канализационные сети с. Белый Яр | 8.1 Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту |  | 2016 |  |  | 2000 |
|  |  | 8.2 Капремонт канализационных сетей | отсутствует | 2016-2020 |  |  | 56000 |
|  |  | Итого модернизация |  |  |  |  | 58500 |
|  |  | Итого водоотведение |  |  |  | 0 | 240500 |
|  |  | Всего водоснабжение и водоотведение |  |  |  | 0 | 312292 |
| Всего по источникам финансирования |  |  |  |  | 295 |  | 312292 |
| Всего по программе |  |  |  |  | 312587 |  |  |