Российская Федерация

Республика Хакасия

Совет депутатов муниципального образования

Белоярский сельсовет

РЕШЕНИЕ

«28» ноября 2017г. № 81

с. Белый Яр

Об утверждении программы

комплексного развития транспортной

инфраструктуры на территории

муниципального образования

Белоярский сельсовет на 2018 - 2028 годы.

Руководствуясь Федеральным законом № 131 от 6 ноября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Уставом муниципального образования Белоярского сельсовет, Генеральным планом Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия, Совет депутатов Белоярского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018 - 2028 годы согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава

Белоярского сельсовета А. В. Мин Те Хо

Приложение к Решению Совета

депутатов Белоярского сельсовет от « 28 » ноября 2017г. № 81

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018–2028 годы

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018–2028 годы " (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон № 131 от 6 ноября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Устав Белоярского сельсовета, Генеральный план Белоярского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия |
| Муниципальный заказчик- координатор | Администрация Белоярского сельсовета |
| Основные разработчики и исполнители Программы | Администрация Белоярского сельсовета,  предприятия, определенные на конкурсной основе |
| Цель | Приведение и поддержание в надлежащем состоянии транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Белоярский сельсовет, в соответствии с нормативными требованиями |
| Задачи | Модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Белоярского сельсовета;  Модернизация уличного освещения территории муниципального образования Белоярский сельсовет |
| Показатели результативности  (целевые индикаторы)  по годам | - Снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и нуждающихся в их модернизации:  2018 год - на 16%;  2019 год - на 17,5%;  2020 год - на 19%;  2021 год - на 23%;  2022 год - на 25,5%;  2023 год – 2028 год – 30 %.  - Снижение затрат на содержание дорог и уличного освещения, к уровню 2017 года:  2018 год - на 10%;  2019 год – на 10 %  2020 год – на 13 %  2021 год - на 16%;  2022 год - на 16,5%;  2023 год – 2028 год – 18,5 % |
| Сроки реализации | 1 этап: 2018 - 2022 годы;  2 этап: 2023 - 2028 годы. |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования составляет 1600 тыс.  рублей из местного бюджета, в том числе:  2018 год - 550 тыс. рублей;  2019 год - 550 тыс. рублей;  2020 год - 500 тыс. рублей;  2021 год - 0 тыс. рублей;  2022 год - 0 тыс. рублей;  2023 год – 2028 год - 0 тыс. рублей;  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018–2028 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета Белоярского сельсовета |
| Ожидаемые конечные  результаты | - Снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и нуждающихся в их модернизации, на 30% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года;  - Снижение затрат на содержание дорог и уличного освещения, к уровню 2017 года на 18,5 % |

1. **Характеристика проблемы**

Уровень благоустройства транспортной инфраструктуры с. Белый Яр и д. Кайбалы остаётся недостаточным. Общая протяженность дорог муниципального образования Белоярский сельсовет составляет 119,7 км, в том числе грунтовые и 62,5км. с твердым покрытием из них:

- 24,25 км с асфальто-бетонным покрытием проезжей части

- 38,25 км с гравийным покрытием.

Не отвечают требованиям технических регламентов и безопасности дорожного движения 39 км., что составляет 52% от общей протяженности дорог с твердым покрытием от всей территории муниципального образования Белоярский сельсовет.

Основными недостатками дорожно-уличной сети и обустройства улиц с. Белый Яр и д. Кайбалы являются:

- высокий процент протяженности дорог, не соответствующих требованиям технических регламентов и безопасности дорожного движения;

- недостаточный уровень освещенности улиц;

- не оснащенность сети уличного освещения современными устройствами энергосбережения.

На низком уровне находится эксплуатационное состояние проезжей части населённых пунктов муниципального образования Белоярский сельсовет.

Основная причина невыполнения ремонтных работ - недостаточный объём собственных средств и средств, выделяемых из бюджета района на строительство и капитальный ремонт дорог. Отсутствие техники не позволяет содержать в надлежащем состоянии дорожно-уличную сеть.

Всё выше изложенное свидетельствует о необходимости принятия настоящей Программы для решения сложившихся проблем.

**2. Цель и задачи.**

Цель Программы:

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Белоярский сельсовет:

1. Приведение и поддержание в нормативном состоянии дорог, снижение общего процента дорог без усовершенствованного покрытия и, как следствие, снижение в последующем затрат на их содержание, увеличение уровня безопасности и комфортности участников дорожного движения.

2. Наряду с развитием транспортной инфраструктуры поселения важное значение имеет стратегия развития энергоэффективности сети уличного освещения, которая заключается:

а) в повышении качества освещенности улиц посредством увеличения количества осветительных приборов в соответствии с нормативными требованиями;

б) повышение энергосбережения и энергоэффективности уличного освещения за счет внедрения современного технологического оборудования.

Задачами Программы являются:

в) модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Белоярский сельсовет;

г) модернизация уличного освещения, на территории муниципального образования Белоярский сельсовет;

д) внедрение передовых технологий при проведении капитального ремонта дорог;

е) эффективное использование техники при производстве работ;

ж) приобретение необходимой техники для содержания дорог в надлежащем состоянии.

Предусмотренные Программой мероприятия направлены на решение указанных задач.

1. **Перечень программных мероприятий.**

Мероприятия Программы предусматривают:

- устройство новых дорожных покрытий вместе с основанием или частичным исправлением основания;

- восстановление всех видов покрытий проезжей части с исправлением или без исправления поперечного профиля;

- выполнение работ по заделке просадок, ям, выбоин, трещин;

- установление дополнительных дорожных знаков;

- установка современного технологического оборудования для энергоэффективного использования сети уличного освещения.

Программа содержит организационные мероприятия, требующие выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета Республики Хакасия и других уровней бюджета.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Объем финансовых  средств, тыс. рублей | | | | | | | | | Исполнители |
| Всего | в том числе по годам | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | 2022 год | | 2023 - 2028 год |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Выявление и учет дорог, не отвечающих требованиям эксплуатации, с целью составления плана ремонта и реконструкции дорог  (приложение 1) |  |  |  |  |  |  | |  | | Администрация Белоярского сельсовета, ГИБДД ОВД по Алтайскому району (по согласованию) |
| 1.2 | Организация конкурсов на размещение муниципального заказа по ремонту и содержанию дорог среди предприятий различных форм собственности |  |  |  |  |  |  | |  | | Администрация Белоярского сельсовета |
| 1.3 | Заключение договоров на выполнение муниципального заказа по ремонту дорог с победителями конкурса |  |  |  |  |  |  | |  | | Администрация Белоярского сельсовета |
| 2. | Содержание, капитальный и текущий ремонт дорожной сети |  |  |  |  |  |  | |  | | Администрация Белоярского сельсовета предприятия, определенные на конкурсной основе |
| 2.1 | Межевание, техническая инвентаризация, выдача технических паспортов на дороги общего пользования  поселения. Изготовление ПСД |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.2 | Приведение в нормативное состояние дорог и улиц с.Белый яр, д. Кайбалы:  - строительство дорог по улицам;  - кап. ремонт по улицам;  - грейдерование дорог и улиц поселения (ежегодно)  - ямочный ремонт | 100 | 50 | 50 |  |  |  | |  | |
| 2.3 | Установка дорожных знаков искусственных неровностей,  нанесение дорожной разметки |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.4 | Межевание, техническая инвентаризация, выдача технических паспортов на дороги общего пользования поселения. Изготовление ПСД | 1320 | 440 | 440 | 440 |  |  | |  | |  |
| 2.5 | Приведение в нормативное состояние дорог и улиц с.Белый Яр, д.Кайбалы:  -строительство дорог по улицам;  - капитальный ремонт:  ул. Ленина- 1,7 км;  ул. Советская -1км;  ул. Пушкина – 0,36 км;  ул.К.Маркса – 1,0 км;  ул.Мира – 0,6 км;  ул.Аткниных – 0,36км;  ул.Октябрьская  - грейдерование дорог и улиц поселения (ежегодно);  - ямочный ремонт. | 180 | 60 | 60 | 60 |  |  | |  | |  |
| 3. | Установка современного технологического оборудования для энергоэффективного использования сети уличного освещения  (приложение 2) |  |  |  |  |  |  | |  | | Администрация Белоярского сельсовета |
|  | ИТОГО | 1600 | 550 | 550 | 500 |  |  | |  | |  |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения**

Объем ассигнований на финансирование Программы из бюджета Белоярского сельсовета составляет 1 600 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 550 тыс. рублей, 2019 год – 550 тыс. рублей, 2020 год – 500 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018–2028 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета Белоярского сельсовета

Объем финансирования мероприятий по годам приведен в таблице 1.

**5. Механизм реализации**

Координация деятельности исполнителей задействованных в реализации программных мероприятий, возлагается на Администрацию Белоярского сельсовета.

Заказчики и исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

При необходимости внести изменения в Программу заказчики и исполнители представляют соответствующие предложения в Администрацию Белоярского сельсовета.

Ход и результаты реализации программных мероприятий рассматриваются на заседаниях Совета депутатов Белоярского сельсовета.

**6. Оценка эффективности**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения ее показателей, в качестве которых выбраны снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и нуждающихся в их модернизации и снижение затрат на содержание дорог и уличного освещения.

Конкретные значения показателей, которые предполагается достигнуть посредством реализации программных мероприятий, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели

результативности Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год -2028 год |
| 1. | Снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и нуждающихся в их модернизации к уровню 2017  года, % | 16 | 17,5 | 19 | 23 | 25,5 | 30 |
| 2. | Снижение затрат на содержание дорог и уличного освещения к уровню 2017 года, % | 10 | 10 | 13 | 16 | 16,5 | 18,5 |

Приложение 1 к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018–2028 годы»

**Акт**

**о ревизировании дорог по муниципальному образованию Белоярский сельсовет по состоянию на 01.01.2016 года**

В соответствии со СНИП 2.07.01-89х «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» и с целью уточнения имеющихся в поселении дорог, комиссия в составе: ведущего специалиста администрации Белоярского сельсовета Мазовой С.В., водителя Алексеева А.М. провела ревизию дорог по муниципальному образованию Белоярский сельсовет. Протяженность дорог, переулков определяли с помощью автомобиля ВАЗ. В результате ревизии выявлено:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | | Категория сельских улиц и дорог | Тип  покрытия | Протяженность  дорог, км | Состояние  дорожного полотна | | %  повреждения |
|  | |  | **село Белый Яр** | | | |  |
| 1. | | **Главная:**  ул. Кирова  ул. Ленина  ул. Пушкина  ул. Аткниных  ул. Карла Маркса  ул. Октябрьская  ул. Советская  пер. Первомайский  подъезд к селу от дороги «Белый Яр-Бея-Аскиз» | асфальт  асфальт  асфальт  гравийная  асфальт  гравийная  асфальт  гравийная  асфальт  гравийная  асфальт  гравийная  асфальт  асфальт | 2,7  4,3  1,2  1,2  1,1  1,5  2,8  0,6  1,6  1,1  1,05  0,35  1,4  2,0 | удовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор. | | 2  5  5  30  4  40  5  40  10  50  5  35  20  5 |
|  | |
|  | |
| 2. | | **Улицы жилой застройки**  **- основная:**  ул. Чкалова  ул. Хлебозаводская  ул. Новая  ул. Победы  ул. Белоярская  ул. Дружбы  ул. Набережная  ул. Бейская  ул. Островная  ул. Абаканская  ул. Алтайская  ул. Энергетиков  ул.Луговая  ул.Жаворонкова  ул. Братьев Букреевых  ул. Совхозная  ул. Мира  ул. Шахтерская  ул. Енисейская  ул. Щетинкина  ул. Школьная  ул. Спортивная  ул. Солнечная  ул. Трудовая  ул. Трактовая  ул. Н. С.Федуловой  ул. А. Глазко  ул. Восточная  ул. Зеленая  ул. Кольцевая  ул. Саянская  ул. Тихая  ул. Зеленая  ул. Кольцевая  ул. Игарская  ул. Горького  ул. Строителей  ул. Придорожная  ул. Калинина  ул. Промышленная  ул. Российская  ул. Индустриальная  ул. Пролетарская  ул. Юбилейная  ул. Баумана  ул. Некрасова  ул. Чапаева  ул. Красноярская  ул. Питерская  ул. Верхняя  ул. Нижняя  ул. Акимкина  ул. Заречная  ул. Нарылковых  ул. Свободная  ул. Линейная  ул. Крылова  ул. Озерная  ул. Снежная  ул. Азовская  ул. Таганская  ул. Гоголя  ул. Целинная  ул. Боградская  ул. Степная  ул. Завидная  ул. Пограничников  ул. Братская  ул. 70 лет Победы  ул. Весны  ул. Минусинская  ул. Магистральная  ул. Лесная  ул. Мичурина  ул. Полевая  ул. Минская  ул. Московская  ул. Невская  ул. Орловская  ул. Посадская  ул. Содружества  ул. Толстого  ул. Таёжная  ул. Столбовая  ул. Перминова  ул. Похабова  ул. Ветеранов |  |  |  | |  |
|  | | асфальт  грунтовая  гравийная  грунтовая асфальт  гравийная  гравийная  гравийная  гравийная  гравийная  асфальт  гравийная  гравийная  гравийная  грунтовая  гравийная  гравийная  гравийная  гравийная  грунтовая  асфальт  гравийная  гравийная  грунтовая  грунтовая  асфальт  асфальт  гравийная  гравийная  гравийная  грунтовая  гравийная  грунтовая  гравийная  гравийная  гравийная  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая | 0,6  1,5  1,8  0,3  0,6  1,1  1,7  1,5  0,9  2  1  1,2  1,3  1  0,7  0,4  0,8  0,6  0,8  0,4  0,5  0,4  1,2  0,4  1,2  0,3  0,3  0,4  1,5  1  0,5  0,9  0,7  0,9  0,3  1,4  0,4  0,2  0,3  1,4  0,4  1,5  3,2  3,2  1,38  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,65  2,03  2,03  2,03  2,03  2,03  2,03  0,55  0,55  0,32  3,8  0,46  0,4  0,58  0,8  0,68  1,0  0,8  1,0  1,2  1,2  1,6  1,4  1,6  2,0  1,6  2,2  1,6  1,6  0,96  0,96  1,6  4,2  1,5  1,4  1,3  1,2  1,1  2,0  0,6  0,9  1,38  1,38  0,4 | удовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор. | | 5  40  50  70  7  50  60  70  50  40  1  80  60  75  70  80  40  30  50  85  30  40  60  80  40  5  5  75  40  80  85  70  80  70  40  50  80  80 |
|  | |  |  |  |  | |  |
| 3. | | **Второстепенные (переулки):**  пер. Парковый  пер. Суворовский  пер. Кравченко  пер. Песочный  пер. Колхозный  пер. Хакасский  пер. Почтовый  пер. Садовый  пер. Молодежный  пер. Речной  пер. Комсомольский  пер. Островского  пер. Южный  пер. Степной  пер. Береговой  пер.Удачный  пер.Северный  пер.Дорожный  пер.Мартовский  пер.Шахтерский  пер.Алмазный  пер.Майский  пер.Рубиновый  пер.Пашенный | гравийная  грунтовая  гравийная  асфальт  грунтовая  гравийная  гравийная  асфальт  асфальт  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  гравийная  гравийная  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая | 0,5  0,2  1  0,2  1,1  1,5  1,1  0,3  0,6  0,8  0,4  0,4  0,8  0,5  1  0,5  0,8  0,4  0,6  0,8  1,4  0,75  0,6  0,6  0,4  0,6 | удовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор. | | 40  80  70  3  40  30  40  0  10  80  40  40  40  80  30  30  80  70 |
|  |
|  | |  | **деревня Кайбалы** | |  | |  |
| 1. | | **Главная:**  ул. Гагарина  ул. Домрачеева  пер. Проспектный | гравийная  асфальт  грунтовая  асфальт | 1,3  1,3  0,1  0,7 | неудовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор. | | 70  10  40  70 |
| 2. | **улицы в жилой застройке:**  **- основные:**  ул. Кравченко  ул. Новая  ул. Набережная  ул. Луговая  ул. Дорожная  пер. Мостовой  пер. Речной  пер. Степной  пер. Алтайский  пер. Охотный  пер. Заречный  пер. Удачный  пер. Монетный  Проспект Минский  Проспект Киевский  Проспект Ленинградский  Проспект Олимпийский  Проспект Московский  ул. Рижская  ул. Спасская  ул. Брянская  ул. Ярославская  ул. Арбатская  ул. Калининградская  ул. Дудинская  ул. Таймырская  ул. Липетская  ул. Севастопольская  ул. Норильская  ул. Орловская  ул. Крымская  ул. Казанская  ул. Ростовская  ул. Свердловская  ул. Тверская  ул. Новгородская  ул. Амурская  ул. Донская  ул. Петропавловская  ул. Бородинская  ул. Минусинская  ул. Абаканская  ул. Мирная  ул. Ачинская  ул. Бирилюсская  ул. Тамовская  ул. Муслинская  ул. Чулымская  ул. Минусинская  ул. Мирная  ул. Абаканская  ул. Ачинская  ул. Чистых рос  ул. Лазурная  ул. Туманная  ул. Цветочная  ул. Победы  ул. Саянская  ул. Хрустальная  ул. Космонавтов | | гравийная  гравийная  гравийная  гравийная  грунтовая  гравийная  грунтовая  грунтовая  грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая  грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая грунтовая | 0,7  0,6  0,2  0,7  0,2  0,7  0,3  3,3  0,25  0,5  0,2  0,25  0,6  1,95  1,95  2,2  1,8  2,2  1,5  1,2  1,6  1,5  1,6  1,6  0,5  1,8  1,6  1,85  1,2  0,5  1,85  1,85  1,6  1,2  1,6  1,2  1,2  0,5  1,83  1,5  2,5  2,5  0,99  0,9  0,7  0,6  0,5  0,3  2,5  0,99  2,5  0,9  0,79  0,84  0,88  0,96  1,0  1,02  1,08  0,55 | | удовлетвор.  удовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  удовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  неудовлетвор.  Неудовлетвор  неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор неудовлетвор | 40  40  40  70  40  70  80  40 |
| **Итого:** | | | | **223,83** | |  | |

Главный специалист: Водитель:

Мазова С. В. Алексеев А.М.

Приложение 2 к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2018–2028 годы»

Модернизации сетей уличного освещения населенных пунктов Белоярского сельсовета (д. Кайбалы, с. Белый Яр).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № ТП - 10/0,4 | № отходящего фи  дера | Протяженность 5-го фонарного провода,  требуемого для монтажа, км | Кол-во установленных  фонарей, шт. | Освещаемая улица | Наличие  ШУНО | Требуется  дополнительное к-во фонарей шт. |
| д. Кайбалы (Белоярский сельский совет) | | | | | | | |
| 1 | 32-16-04 | 3 | 0,64 | 3 | Гагарина | требуется установка с учётом | 7 |
| 2 | 32-17-02 | 1 | 0,56 | - | Гагарина | требуется установка | 7 |
|  |  | 2 | 0,36 | 5 | Гагарина | с учётом | 5 |
| 3 | 32-17-07 | 1 | 0,2 | 2 | Домрачеева | требуется установка | 4 |
|  |  | 2 | 0,64 | 3 | Домрачеева | с учётом | 6 |
|  |  | 3 | 0,78 | 5 | Домрачеева |  | 6 |
| 4 | 32-17-08 | 1 | 0,32 | 6 | Кравченко | требуется установка с учётом | 9 |
|  | Итого |  | 3,66 | 28 |  | 9 | 54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Д. Кайбалы

с. Белый Яр

| №  п/п | Населенный пункт | Точка подключения (ТП, фидер) | Протяженность сетей уличного освещения,  км | Количество светильников, тип. | Кем обслуживается. | Предложения по развитию уличного освещения, объемам строительства новых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-01 Л-1 | 1,040 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-01 Л-6 | 1,32 | 11 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-03 Л-1 | 0,52 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-03 Л-3 | 0,68 | 9 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-04 Л-1 | 0,88 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-04 Л-2 | 0,28 | 4РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-04 Л-3 | 0,8 | 6РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-04 Л-4 | 0,68 | 7РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-04 Л-5 | 0,88 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Аткниных |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-05 Л-1 | 0,84 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Жаворонкова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-05 Л-2 | 0,76 | 8РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Кирова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-05 Л-3 | 0,6 | 6РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Кирова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-06 Л-1 | 1,12 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Набережная |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-06 Л-2 | 0,72 | 7РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-06 Л-4 | 0,44 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-06А Л-3 | 0,52 | 7РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-06А Л-5 | 0,76 | 9 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-05-08 Л-1 | 0,64 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Энергетиков |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-01Л-1 | 0,44 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Трудовая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-01Л-2 | 1,04 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Енесейская Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-02Л-1 | 0,36 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-02Л-2 | 1 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-02Л-3 | 0,84 | 6РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-02Л-4 | 0,52 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-03Л-1 | 0,6 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-03Л-2 | 0,88 | 11 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-03Л-3 | 1 | 9РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Абаканская Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-03Л-4 | 0,6 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Новая |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-04Л-1 | 1,08 | 9 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Карла Маркса Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-04Л-2 | 1,12 | 8 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Щетинкина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-05Л-1 | 0,28 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Мира Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-10Л-3 | 0,36 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-10-12Л-1 | 0,28 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Кольцевая Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-01Л-1 | 0,6 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Чкалова Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-01Л-2 | 0,36 | 5РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Чкалова Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-04Л-1 | 1 | 9РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Чкалова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-04Л-2 | 0,44 | 7РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Чкалова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-04Л-3 | 0,36 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Октябрьская |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-06Л-1 | 0,56 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Кирова |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-06Л-2 | 1,08 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-08Л-1 | 0,8 | 14 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Советская |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-10Л-1 | 0,9 | 9 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Карла Маркса |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-10Л-3 | 0,68 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-11Л-1 | 0,8 | 14 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-11Л-2 | 0,9 | 9 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Набережная Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-18-11Л-3 | 0,68 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-01Л-1 | 0,4 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Победы Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-01Л-2 | 1,08 | 10РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Дружбы Народов Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-01Л-3 | 0,36 | 5РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Белоярская Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-03Л-1 | 0,6 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Чкалова Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-04Л-1 | 0,44 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Карла Маркса Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-04Л-3 | 0,68 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-09Л-1 | 0,36 | 8 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Ленина Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-09Л-2 | 0,48 | 7 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Алтайская  Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-17Л-1 | 0,72 | 10 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Кирова  Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-18Л-1 | 0,64 | 5 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Пушкина  Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-19Л-1 | 0,36 | 4 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул.Победы  Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-19-19Л-2 | 0,44 | 6 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом пер. Первомайский  Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-20-03Л-1 | 0,52 | 12 РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом пер. Садовый  Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-21-04Л-1 | 0,52 | 8РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул. Трудовая  Подвесить 5 провод |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-21-06Л-2 | 0,96 | 14РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул. Октябрьская |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-21-06Л-3 | 0,49 | 6РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул. Советская |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-21-08Л-1 | 0,56 | 9РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул. Советская |
|  | с.Белый Яр | ТП 29-21-18Л-1 | 1,52 | 22РКУ-250 | Белоярский РЭС | Установка ШУНО с учётом ул. Спортивная |